СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

№ 3

г.Анадырь

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» за январь-сентябрь 2024 года»…………………………….……………………………….…..…..…3

2. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования межбюджетных трансфертов, направленных из окружного бюджета бюджету городского округа Певек в 2023 году»………..…………………………………………11

3. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства при выделении и использовании субсидии из окружного бюджета на модернизацию и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила» в 2021-2022 годах»………………………………………………….………...27

4. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в Чукотском автономном округе» в 2023 году»…………………………………………33

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» за 9 месяцев 2024 года»…………………………………..……………………………………………..42

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Заключение на проект закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»……………….………….………..66

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка хода реализации региональных проектов в Чукотском автономном округе за 9 месяцев 2024 года»…………………………………………………………………..….………….79

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по    результатам   экспертно-аналитического   мероприятия «Заключение на проект закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»………….…………108

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по    результатам   экспертно-аналитического   мероприятия «Анализ сводного отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2024 года»……………………………………….….154

10. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2022-2023 годах на закупку медицинского оборудования для оснащения объектов здравоохранения в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»….……...192

11. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» в 2023 году и истекшем периоде 2024 года»……………………………………………………………………………...………200

12. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств окружного бюджета, направленных автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» в 2022-2023 годах»….…………………....221

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» за январь-сентябрь 2024 года»

(Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа,

протокол от 5 ноября 2024 года №19)

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2024 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 29 декабря 2023 года №31).

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: процесс исполнения Закона Чукотского автономного округа от 8 декабря 2023 года №77-ОЗ                          «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» за январь-сентябрь 2024 года.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценить полноту исполнения показателей бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – бюджет Фонда) за январь-сентябрь 2024 года.

Вопросы:

1. Анализ исполнения показателей бюджета Фонда по доходам.

2. Анализ исполнения показателей бюджета Фонда по расходам.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее – Фонд).

Исследуемый период: январь-сентябрь 2024 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 28 октября по 5 ноября 2024 года.

Краткая характеристика предмета экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с полномочиями Счетной палаты, определенными Законами Чукотского автономного округа: от 24 мая 2002 года №31-ОЗ  «О  бюджетном процессе в Чукотском автономном округе», от 30 июня 1998 года №36-ОЗ «О  Счетной палате Чукотского автономного округа», с использованием Стандарта внешнего государственного финансового контроля «Оперативный контроль исполнения законов Чукотского автономного округа об окружном бюджете, о бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования», на основе бюджетной отчетности Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования за  январь-сентябрь 2024 года.

Бюджетная отчетность Фонда сформирована в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года №191н.

Законом о бюджете Фонда доходы и расходы на 2024 год утверждены в объеме 4 394 200,4 тыс. рублей. Бюджет Фонда сформирован с соблюдением принципа сбалансированности, что соответствует требованиям статьи 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Сводной бюджетной росписью расходов бюджета Фонда (СБР) от 30 сентября 2024 года утверждены расходы в объеме 4 398 726,8 тыс. рублей. В отчетном периоде изменения в Закон о бюджете Фонда не вносились.

Анализ исполнения бюджета Фонда за 9 месяцев 2024 года проведен путем сопоставления показателей бюджетной отчетности, в том числе показателей отчета об исполнении бюджета по состоянию на 1 октября 2024 года, с показателями, утвержденными Законом о бюджете Фонда, сводной бюджетной росписью расходов бюджета Фонда по состоянию на 30 сентября 2024 года.

В январе-сентябре 2024 года в бюджет Фонда поступили доходы в объеме 3 261 629,4 тыс. рублей или 74,2% от годовых бюджетных назначений, расходы составили 3 167 509,4 тыс. рублей или 72,0% от годовых бюджетных назначений, утвержденных СБР. Бюджет Фонда исполнен с профицитом в размере 94 120,0 тыс. рублей.

1. Исполнение бюджета Фонда по доходам

Доходы бюджета Фонда за 9 месяцев 2024 года составили   3 261 629,4 тыс. рублей или 74,2% от годовых бюджетных назначений, и относительно доходов аналогичного периода прошлого года (2 811 199,6 тыс. рублей) увеличились на 450 429,8 тыс. рублей или на 16,0%.

Структура доходов и анализ исполнения доходной части бюджета Фонда за январь-сентябрь 2024 года приведены в таблице 1.

Таблица 1

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждены ассигнования | Исполнение |  | Структура доходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | к плану, % гр.3/гр.2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДОХОДЫ | 4 394 200,4 | 3 261 629,4 | 74,2 | 100 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 000,0 | 13 712,1 | 97,9 | 0,4 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 14 000,0 | 11 056,8 | 79,0 | 0,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 2 655,3 | 0 | 0,1 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 380 200,4 | 3 247 917,3 | 74,1 | 99,6 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов всего, в том числе: | 4 380 200,4 | 3 298 202,0 | 75,3 | 101,1 |
| Межбюджетные трансферты из окружного бюджета: | 816 389,4 | 617 191,6 | 75,6 | 18,9 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам ОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС | 473 505,9 | 355 129,2 | 75,0 | 10,9 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС | 342 883,5 | 262 062,4 | 76,4 | 8,0 |
| Межбюджетные трансферты из бюджета ФФОМС: | 3 445 410,7 | 2 584 064,3 | 75,0 | 79,2 |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ | 3 445 410,7 | 2 584 058,4 | 75,0 | 79,2 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения | 0,0 | 5,9 | Х | незначитель-ные |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС | 118 400,3 | 96 946,1 | 81,9 | 3,0 |
| Доходы бюджетов территориальных фондов ОМС от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 80,3 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -50 365,0 | 0,0 | -1,5 |

За 9 месяцев текущего года в бюджет Фонда поступили налоговые и неналоговые доходы в объеме 13 712,1 тыс. рублей или 97,9% от плановых назначений, из них 2 655,3 тыс. рублей – доходы от поступивших сумм штрафов, санкций, возмещения ущерба, которые в бюджете Фонда на 2024 год не предусматривались. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем налоговых и неналоговых доходов уменьшился на 9 384,4 тыс. рублей или 40,6% и в структуре доходов бюджета Фонда их доля составила 0,4%.

Основная доля доходов бюджета Фонда – 99,6%, в анализируемом периоде сформирована за счет безвозмездных поступлений. Объем безвозмездных поступлений увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 459 814,2 тыс. рублей или 16,5% и с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (50 365,0 тыс. рублей) составил 3 247 917,3 тыс. рублей или 74,1% годовых бюджетных назначений, в том числе:

1) межбюджетные трансферты из окружного бюджета – 617 191,6 тыс. рублей или 75,6% от годовых бюджетных назначений, что на 58 833,9 тыс. рублей или 10,5% больше объема трансфертов, поступивших в аналогичном периоде 2023 года (588 357,7 тыс. рублей), из них:

- 355 129,2 тыс. рублей – на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования;

- 262 062,4 тыс. рублей – на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования;

2) межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 2 584 064,3 тыс. рублей, или 75,0% от годовых бюджетных назначений, что на 378 573,2 тыс. рублей или 17,2% больше объема трансфертов, поступивших из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в аналогичном периоде прошлого года (2 205 491,1 тыс. рублей) в том числе:

- 2 584 058,4 тыс. рублей – субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации;

- 5,9 тыс. рублей – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения. В бюджете Фонда на 2024 год данные трансферты не предусматривались;

3) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в порядке межтерриториальных расчетов (за медицинскую помощь оказанную медицинскими организациями округа гражданам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации) – 96 946,1 тыс. рублей или 81,9% от годовых бюджетных назначений, что на 49 862,4 тыс. рублей или 34% меньше объема трансфертов (146 808,5 тыс. рублей), поступивших в аналогичном периоде прошлого года.

4) доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение –         80,3 тыс. рублей;

5) произведен возврат из бюджета Фонда в доход соответствующих бюджетов остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса – 50 365,0 тыс. рублей.

2. Исполнение бюджета Фонда по расходам

Расходы бюджета Фонда за 9 месяцев 2024 года составили                       3 167 509,4 тыс. рублей или 72,0% от годовых бюджетных назначений и относительно расходов, произведенных в аналогичном периоде прошлого года                     (2 880 046,9 тыс. рублей), увеличились на 287 462,5 тыс. рублей или 10,0%.

Информация об исполнении бюджета Фонда по расходам за январь-сентябрь 2024 года и структура расходов приведены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждены ассигнования | Исполнение |  | Структура расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | к плану, % гр.3/гр.2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАСХОДЫ | 4 398 726,8 | 3 167 509,4 | 72,0 | 100,0 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 69 717,2 | 49 062,8 | 70,4 | 1,5 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 59 309,4 | 43 541,3 | 73,4 | 1,4 |
| Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 403,6 | 5 517,3 | 53,0 | 0,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 4,2 | 4,2 | 100,0 | 0,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 4 329 009,6 | 3 118 446,6 | 72,0 | 98,5 |
| Территориальная программа ОМС | 4 195 897,6 | 3 016 442,4 | 71,9 | 95,4 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 3 312 493,5 | 2 348 226,4 | 70,9 | 74,1 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ (Межбюджетные трансферты) | 67 014,7 | 58 812,0 | 87,8 | 1,9 |
| Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 473 505,9 | 355 129,2 | 75,0 | 11,2 |
| Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования сверх базовой программы ОМС (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 342 883,5 | 254 274,8 | 74,2 | 8,0 |
| Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов | 133 112,0 | 102 004,2 | 76,6 | 3,2 |
| Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинских работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 5,2 | 5,2 | 100,0 | незначительная |
| Организация ОМС на территории Чукотского автономного округа за счет иных источников (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 118 400,3 | 94 255,5 | 79,6 | 3,0 |
| Управление средствами нормированного страхового запаса | 14 706,5 | 7 743,5 | 52,7 | 0,2 |
| Финансовое обеспечение формирования НСЗ терфонда ОМС (Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) | 706,5 | 706,4 | 100,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению медицинского оборудования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 13 933,8 | 7 037,1 | 50,5 | 0,2 |
| Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расходы на выполнение управленческих функций Фонда (раздел «Общегосударственные вопросы») за 9 месяцев 2024 года составили          49 062,8 тыс. рублей, или 70,4% от годовых бюджетных назначений, что на 9 841,0 тыс. рублей или 25,1% больше расходов на указанные цели, произведенных в аналогичном периоде прошлого года (39 221,8 тыс. рублей). В структуре расходов бюджета Фонда расходы на выполнение управленческих функций Фонда составляют 1,5%.

Основная доля расходов бюджета Фонда – 98,5%, направлена на «Здравоохранение». В анализируемом периоде расходы на «Здравоохранение» увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года            (2 840 825,2 тыс. рублей) на 277 621,5 тыс. рублей или 9,8% и составили 3 118 446,6 тыс. рублей или 72,0% от годовых бюджетных назначений, в том числе:

1) на реализацию Территориальной программы обязательного медицинского страхования – 3 016 442,4 тыс. рублей или 71,9% от годовых бюджетных назначений, что больше аналогичного показателя предыдущего года (2 668 562,9 тыс. рублей) на 347 879,6 тыс. рублей или 13,0%, из них:

- выполнение Территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС – 2 703 355,6 тыс. рублей;

- выполнение Территориальной программы ОМС сверх базовой программы ОМС – 254 274,7 тыс. рублей;

- расходы на ведение дела – 23 328,4 тыс. рублей;

2) на непрограммные направления деятельности – 102 004,2 тыс. рублей или 76,6% от годовых бюджетных назначений, что на 70 258,1 тыс. рублей              или 40,8% меньше аналогичного показателя предыдущего года                                     (172 262,3 тыс. рублей). Основная часть средств бюджета Фонда – 94 255,5 тыс. рублей, направлена на организацию обязательного медицинского страхования на территории региона за счет иных источников (оплата счетов медицинских организаций за лечение иногородних граждан на территории Чукотского автономного округа).

В анализируемом периоде отмечается низкий уровень расходов на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению медицинского оборудования – 50,5% от годовых бюджетных назначений или 7 037,1 тыс. рублей, что связано с проведением конкурсных процедур, и планируемым сроком реализации мероприятий по приобретению медицинского оборудования в 4 квартале 2024 года.  Кроме того, в январе-сентябре 2024 года не исполнялись расходы на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации (утверждено 66,2 тыс. рублей) в связи отсутствием потребности, а именно отсутствием заключенных контрактов на получение дополнительного профессионального образования медицинскими работниками ГБУЗ «Чукотская окружная больница».

По данным формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 1 октября 2024 года задолженность по расходам составила:

- дебиторская – 412,1 тыс. рублей и выросла с начала года (94,4 тыс. рублей) на 317,7 тыс. рублей. Дебиторская задолженность является текущей и образовалась в следствие авансирования поставщиков работ, услуг в соответствии с договорными условиями, а также авансированием расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и расходов на служебные командировки работников Фонда;

- кредиторская – 8 179,1 тыс. рублей и уменьшилась с начала года                 (57 191,5 тыс. рублей) на 49 012,4 тыс. рублей (задолженность по расчетам за медицинскую помощь, оказанную за пределами округа гражданам, застрахованных на территории Чукотского автономного округа).

Долгосрочная и просроченная задолженность на балансе Фонда не числится.

Выводы:

1. Представленная Фондом бюджетная отчетность сформирована в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года №191н.

2. За 9 месяцев 2024 года в бюджет Фонда поступили доходы в объеме 3 261 629,4 тыс. рублей или 74,2% от годовых бюджетных назначений, расходы составили 3 167 509,4 тыс. рублей или 72,0% от годовых бюджетных назначений. Бюджет Фонда исполнен с профицитом в размере 94 120,0 тыс. рублей. Риски недополучения доходов и невыполнения принятых расходных обязательств отсутствуют.

3. Основная доля доходов бюджета Фонда – 99,6%, в анализируемом периоде сформирована за счет безвозмездных поступлений, объем которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 459 814,2 тыс. рублей или 16,5% и с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 3 247 917,3 тыс. рублей или 74,1% от годовых бюджетных назначений.

Межбюджетные трансферты из окружного бюджета поступили в объеме 617 191,6 тыс. рублей или 75,6% от годовых бюджетных назначений, что на 58 833,9 тыс. рублей или 10,5% больше объема трансфертов, поступивших в аналогичном периоде 2023 года.

Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступили в объеме 2 584 064,3 тыс. рублей, или 75,0% от годовых бюджетных назначений, что на 378 573,2 тыс. рублей или 17,2% больше объема трансфертов, поступивших из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в аналогичном периоде прошлого года

4. Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев текущего года поступили в объеме 13 712,1 тыс. рублей или 97,9% от плановых назначений и в структуре доходов бюджета Фонда составили 0,4%. Объем средств, поступивших от штрафных санкций, примененных к медицинским организациям за неоказание, несвоевременное оказание, либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества, составил 2 655,3 тыс. рублей.

5. За 9 месяцев текущего года расходы на «Здравоохранение» составили 3 118 446,6 тыс. рублей или 72,0% от годовых бюджетных назначений, и по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на                           277 621,5 тыс. рублей или 9,8%. В структуре расходов бюджета Фонда доля расходов на «Здравоохранение» составила 98,5%.

Расходы на реализацию Территориальной программы обязательного медицинского страхования составили 3 016 442,4 тыс. рублей или 71,9% от годовых бюджетных назначений.

6. Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за 9 месяцев 2024 года составили 49 062,8 тыс. рублей, или 70,4% от годовых бюджетных назначений и в структуре расходов бюджета Фонда составили 1,5%.

7. Долгосрочная и просроченная задолженность на балансе Фонда в анализируемом периоде не числится.

Предложения:

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» за январь-сентябрь 2024 года» направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа                                                               Т.В. Беланова

# ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования межбюджетных трансфертов,

направленных из окружного бюджета

бюджету городского округа Певек в 2023 году»

Утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 5 ноября 2024 года №19)

Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 1.12. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2024 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 29 декабря 2023 года №31).

Предмет контрольного мероприятия

Деятельность объекта проверки по управлению и распоряжению средствами окружного бюджета, предоставленных в виде межбюджетных трансфертов.

Цель контрольного мероприятия

Оценить соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа, а также муниципальных правовых актов при осуществлении бюджетного процесса в муниципальном образовании, в рамках использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из окружного бюджета.

Вопросы контрольного мероприятия

Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из окружного бюджета.

Объекты контрольного мероприятия

1. Администрация городского округа Певек (далее – Администрация);

2. Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Певек (далее – Управление финансов);

3. Управление социальной политики Администрации городского округа Певек (далее – Управление социальной политики).

Проверяемый период деятельности: 2023 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия с 30 сентября 2024 года 
по 25 октября 2024 года.

Краткая характеристика муниципального образования

Законом Чукотского автономного округа от 8 июня 2015 года №50-ОЗ «Об объединении поселений, входящих в состав Чаунского муниципального района, и организации местного самоуправления на объединенной территории» городское поселение, образованное путем объединения территории городского поселения Певек, сельских поселений Айон, Биллингс и Рыткучи наделено статусом городского округа с присвоением наименования городской округ Певек и определением его в качестве административного центра.

Территорию городского округа образуют территории города Певек, поселков сельского типа Айон, Апапельгино, Биллингс, Рыткучи, Янранай, поселков городского типа, находящихся в стадии ликвидации, Бараниха, Быстрый, Валькумей, Комсомольский, Красноармейский, Южный, с численностью постоянного населения по состоянию на 1 января 2024 года в количестве 4 779 человек (4 083 человек – городское население, 696 человек – сельское население).

Правовой статус муниципального образования городского округа Певек определен Уставом.

Структуру органов местного самоуправления городского округа Певек составляют: представительный орган муниципального образования (Совет депутатов городского округа Певек), Глава муниципального образования (Глава городского округа Певек), исполнительно-распорядительный орган муниципального образования (Администрация городского округа Певек) и контрольно-счетный орган муниципального образования (Контрольно-счетная палата городского округа Певек).

Администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения, осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, установленных федеральными законами и законами Чукотского автономного округа, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом. В структуру Администрации входят отраслевые (функциональные) управления, комитеты и отделы, непосредственно подчиненные Главе Администрации и структурные подразделения, утвержденные в качестве юридических лиц: Управление социальной политики и Управление финансов.

Общее руководство деятельностью Администрации осуществляет Глава – высшее должностное лицо, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Управление финансов является финансовым органом муниципального образования, деятельность которого регламентируется Положением и направлена на осуществление исполнительно-распорядительной деятельности в области бюджетных правоотношений, финансов, экономики, управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования.

Деятельность Управления социальной политики регламентируется Положением и направлена на осуществление управленческих функций в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики.

По состоянию на 1 января 2024 года в ведении городского округа Певек находилось 18 учреждений (6 казенных, 10 бюджетных, 1 автономное, 1 муниципальное) и 4 муниципальных предприятия (далее – подведомственные учреждения).

Бюджетные правоотношения между органами государственной власти и органами местного самоуправления Чукотского автономного округа регулируются Бюджетным кодексом, Законом об общих принципах организации местного самоуправления, Законом о бюджетном процессе в Чукотском автономном округе, законами об окружном бюджете на очередной финансовый год и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округа.

Бюджет городского округа Певек на 2023 год сформирован по программно-целевому принципу, бюджетные ассигнования распределены по 12 муниципальным программам, а также пяти непрограммным направлениям. В ходе исполнения бюджета в 2023 году плановые показатели уточнялись один раз.

Решением Совета депутатов от 3 мая 2024 года №6-РС утвержден отчет об исполнении местного бюджета за 2023 год (далее – Отчет об исполнении местного бюджета):

- доходы поступили в сумме 1 858 993,6 тыс. рублей или 101,7% прогнозных показателей (1 827 024,8 тыс. рублей), из них общий объем средств, полученных из окружного бюджета, составил 1 128 070,2 тыс. рублей или 60,7%, в том числе дотации – 317 068,1 тыс. рублей, бюджетные средства целевого назначения в сумме 811 002,1 тыс. рублей (субвенции – 493 292,9 тыс. рублей, субсидии – 305 875,4 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 11 833,8 тыс. рублей);

- расходы составили 1 831 259,6 тыс. рублей или 99,4% утвержденных бюджетных ассигнований (1 841 746,0 тыс. рублей) и сводной бюджетной росписью ассигнований (1 841 715,3 тыс. рублей);

- бюджет исполнен с профицитом в сумме 27 734,0 тыс. рублей при утвержденном дефиците 14 690,5 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2024 года составил 41 500,0 тыс. рублей (бюджетный кредит из окружного бюджета для частичного покрытия дефицита).

В ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства установлены нарушения:

- статьи 47.2. Бюджетного кодекса – двумя главными администраторами доходов не разработаны и не утверждены порядки принятия решений о признании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет и ее списанию (Администрация и Управление социальной политики);

- статьи 160.1. Бюджетного кодекса –два главных администратора доходов не включены в перечень главных администраторов доходов местного бюджета; - статьи 217 Бюджетного кодекса – нарушено требование об утверждении планового общего объема расходов в отчете об исполнении местного бюджета;

При составлении бюджетной, бухгалтерской (финансовой) годовой отчетности главных администраторов местного бюджета допущены нарушения требований Закона №402-ФЗ и Инструкции №191н.

При утверждении штатного расписания Администрации в соответствии с ее структурой нарушены отдельные положения Устава – утверждено несколько штатных расписаний отдельно по видам должностей.

# Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из окружного бюджета

Общий объем средств, полученных из окружного бюджета в 2023 году, составил 1 128 070,2 тыс. рублей, в том числе:

- 317 068,1 тыс. рублей – три дотации (на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, сбалансированность бюджетов и достижение показателей деятельности органов местного самоуправления);

- 305 875,4 тыс. рублей – 14 субсидий на софинансирование расходных обязательств;

- 493 292,9 тыс. рублей – девять субвенций на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий;

- 11 833,8 тыс. рублей – два иных межбюджетных трансферта.

Средства окружного бюджета, полученные в виде межбюджетных трансфертов целевого назначения (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (без учета дотаций), распределены по направлениям использования между главными распорядителями местного бюджета, расходы составили – 811 002,1 тыс. рублей.

Общий объем проверенных средств составил 804 926,6 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 717 649,7 тыс. рублей:

- субвенция на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования – 574 505,4 тыс. рублей, из них 487 228,5 тыс. рублей средства окружного бюджета;

- четыре субсидии (на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами; на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба; на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования; на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности) в общей сумме 231 579,1 тыс. рублей, из них 230 421,2 тыс. рублей средства окружного бюджета.

Дотации местному бюджету предоставлены на безвозмездной и безвозвратной основе, в соответствии с порядком распределения дотаций, установленным Законом о дотациях бюджетам муниципальных образований, на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 158 384,2 тыс. рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 141 000,0 тыс. рублей и за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления – 17 683,9 тыс. рублей.

Городской округ Певек является дотационным муниципальным образованием с долей дотаций из окружного бюджета по отношению к объему собственных доходов бюджета городского округа Певек двух из трех последних отчетных финансовых лет от 20% до 50%, показатель не меняется на протяжении четырех лет (с 2021 года по 2024 года).

Проверкой установлено, что Решением Совета депутатов в Порядок оплаты труда муниципальных служащих, внесены изменения, регулирующие определение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет для лиц, имеющих стаж муниципальной службы свыше 15 лет, и устанавливающие дополнительные процентные надбавки (от 20 до 25 лет – 45%, свыше 25 лет – 50%), вступившие в силу с 1 января 2022 года.

Нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и Российской Федерации, регулирующими назначение и выплату ежемесячных и дополнительных выплат установлено следующее:

- органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих, кроме того, размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным органом муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;

- взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской Федерации обеспечивается, в том числе, соотношением основных условий оплаты труда муниципальных служащих и государственных гражданских служащих;

- оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым относится ежемесячная надбавка к должному окладу за выслугу лет.

Пунктом 5 статьи 50 Федерального закона №79-ФЗ установлены максимальные размеры надбавки к должностному окладу за выслугу лет при стаже гражданской службы свыше 15 лет – 30%.

В связи с изложенным выше, Решение Совета депутатов в части увеличения размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет до 50% принято с нарушением требований статьи 5 Федерального закона №25-ФЗ и статьи 7 Федерального закона №79-ФЗ.

В соответствии с принятым Решением Совета депутатов, надбавка к должностному окладу за выслугу лет в повышенном размере назначена 16 муниципальным служащим, что привело к необоснованному увеличению расходов местного бюджета и является дополнительной финансовой нагрузкой на местный бюджет, учитывая дотационность муниципального образования.

Согласно экспертной оценке, избыточные расходы бюджетных средств в 2023 году составили 1 277,4 тыс. рублей (без учета уплаченных страховых взносов).

Субвенции предоставлены муниципальному образованию в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Чукотского автономного округа, переданных органам местного самоуправления.

В целях реализации положений Закона об образовании городскому округу Певек из окружного бюджета в 2023 году направлена субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в сумме 487 228,5 тыс. рублей.

На территории городского округа Певек осуществляют деятельность восемь учреждений (бюджетных – семь, автономных – одно), включенных в перечень образовательных учреждений, участвующих в региональном эксперименте по организации управления образованием, реализуемом на территории Чукотского автономного округа в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2024 года в рамках федерального эксперимента по организации управления образованием на основе создания образовательных округов.

Учредителем образовательных учреждений является городской округ Певек, функции и полномочия учредителя от имени городского округа Певек осуществляет Управление социальной политики.

Финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений предусмотрено за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели и средств, получаемых от приносящей доход деятельности.

Численность работников в муниципальных образовательных учреждениях по состоянию на 1 января 2024 года составила 386,17 штатных единиц, из них: административный персонал – 22,15 единицы, педагогические работники – 179,18 единиц.

Муниципальные задания образовательным учреждениям утверждены приказами Управления социальной политики сроком на один год и содержат категории и количество потребителей услуг, показатели, характеризующие объем и качество услуг, порядок оказания муниципальных услуг, перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляются услуги и порядок информирования потенциальных потребителей.

Проверка Отчетов о выполнении муниципальных заданий по итогам 2023 года показала, что в проверяемом периоде реализация мероприятий по выполнению муниципальных услуг в рамках установленных показателей по шести видам услуг «Дополнительное образование» (93,4%), Дошкольное образование» и «Присмотр и уход» (96,7%), «Основное общее образование» (98,6%), «Начальное образование» (98,9%), «Среднее общее образование» (99,1%) не достигнута, что связано с уменьшением количества воспитанников и обучающихся (прибытие и выбытие семей в связи со сменой места жительства, переход в следующую возрастную группу), при этом соответствует установленным допустимым (возможным) отклонениям от показателей объема муниципальной услуги (от 5% до 20%).

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания регулировалось Положением о формировании муниципального задания и осуществлялось на основании заключенных соглашений между Управлением социальной политики и подведомственными образовательными учреждениями.

Организация и ведение бухгалтерского учета подведомственных образовательных муниципальных учреждений осуществляется безвозмездно централизованной бухгалтерией Управления социальной политики на основании договоров о бухгалтерском обслуживании.

В проверяемом периоде общий размер субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставленный образовательным учреждениям составил 574 505,4 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 84,8% или 487 228,5 тыс. рублей (субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования).

Плановый объем поступлений и выплат образовательных учреждений отражен в Планах финансово-хозяйственной деятельности. Согласно отчетам об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания в проверяемом периоде, расходы образовательных учреждений составили 565 614,5 тыс. рублей или 97,7% бюджетных назначений, утвержденных планами финансово-хозяйственной деятельности (578 825,5 тыс. рублей), с учетом остатка по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 4 320,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по состоянию на 1 января 2024 года составил 13 211,0 тыс. рублей.

Проверкой использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставленных образовательным учреждениям, установлены нарушения трудового законодательства и Единых рекомендаций по установлению систем оплаты труда.

Локальные акты по оплате труда работников образовательных учреждений не приведены в соответствие с Порядком об оплате труда работников образовательных учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, и работников иных государственных организаций дополнительного образования, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 декабря 2013 года №526 – не разработаны (не утверждены) положения, регулирующие систему оплаты труда, не установлены обязанности руководителя в части соблюдения условий оплаты труда в учреждении, не отражены размеры тарифных ставок, окладов, должностных окладов работников учреждения.

Положения об оплате труда в образовательных учреждениях не приведены в соответствие с Положением об условиях и порядке использования дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда образовательных учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, и иных государственных организаций дополнительного образования, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 9 июня 2022 года №303 (установлены не предусмотренные выплаты и показатели оценки эффективности для назначения выплат), а также отсутствует единый подход в формировании положений об условиях и порядке использования дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда.

Трудовые договоры, заключенные с руководителями восьми образовательных учреждений, подведомственных Управлению социальной политики, не соответствуют типовой форме.

В отсутствие оснований, предусмотренных Порядком о назначении стимулирующих выплат руководителям, и локальных актов Управления социальной политики, средства субсидий на выполнение муниципального задания, источником финансирования которых являлась субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей, полученная из окружного бюджета, в общей сумме 1 071,0 тыс. рублей (без учета страховых взносов) направлены на следующие выплаты:

- единовременная денежная премия руководителям семи подведомственных учреждений в общей сумме 80,5 тыс. рублей (без учета страховых взносов);

- компенсационные и стимулирующие выплаты двум руководителям и пяти лицам, исполняющим обязанности (замещающим) руководителей образовательных учреждений в сумме 990,5 тыс. рублей (без учета страховых взносов).

Направление бюджетных средств на расходы, связанные с выплатами компенсирующего и стимулирующего характера руководителям и лицам, исполняющим обязанности (замещающих) руководителей образовательных учреждений, в отсутствие правовых оснований, в сумме 1 071,0 тыс. рублей, классифицируется как нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с пунктом 1 статьи 306.4. Бюджетного кодекса.

В нарушение статей 69.2. и 78.1. Бюджетного кодекса, семь образовательных учреждений за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания оплатили штрафы, пени, судебные акты (18 случаев) в сумме 652,7 тыс. рублей.

Проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг установлено, что нарушения требований статьи 275 Трудового кодекса (отсутствие дополнительных соглашений к трудовым договорам руководителей трех образовательных учреждений об осуществлении трудовой функции в сфере осуществления закупок) привели к нарушению статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части назначения контрактного управляющего. На должность контрактного управляющего назначены сотрудники, являющиеся руководителями указанных учреждений.

Несоблюдение подведомственными образовательными учреждениями требований действующего законодательства, свидетельствует о ненадлежащем осуществлении Управлением социальной политики бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных статьей 158 Бюджетного кодекса.

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, из окружного бюджета в 2023 году городскому округу Певек предоставлено 14 видов субсидий в общей сумме 305 875,4 тыс. рублей.

Использование полученных межбюджетных субсидий осуществлялось посредством предоставления субсидий юридическим лицам, в том числе муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям.

В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса, при использовании четырех субсидий, муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства окружного бюджета, не соответствуют Общим требованиям к нормативным актам:

- в Порядке предоставления субсидии на производство социально значимых видов хлеба не установлены цель и планируемый результат предоставления субсидии; не предусмотрен механизм осуществления контроля за соблюдением основного условия предоставления субсидии – реализация (отпуск) социально значимых видов хлеба в розничную сеть по цене ниже фактической себестоимости и не выше установленной за один килограмм;

- в Порядке предоставления субсидии на обеспечение жителей социально значимыми продовольственными товарами отсутствует информация, обосновывающая расчет размера субсидии (формулы расчета и порядок их применения, нормативы затрат, статистические данные и иная информация исходя из результатов предоставления субсидии); отсутствует перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; не установлена цель предоставления субсидии;

- в Порядке предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности не установлена цель предоставления субсидии.

Заключенные соглашения о предоставлении субсидий на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности; на производство социально значимых видов хлеба; на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами; на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования) не соответствуют установленной Типовой форме, что является нарушением статьи 78 Бюджетного кодекса.

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса и требований Порядка разработки муниципальных программ, не установлены целевые индикаторы в муниципальных программах «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Певек», «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа Певек», «Стимулирование экономической активности населения городского округа Певек» отражающие специфику развития, решение проблем, основных задач и реализацию мероприятий муниципальных программ.

В ходе проверки муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление указанных выше субсидий, источником финансирования которых являлись средства окружного бюджета, установлено, что в Порядке предоставления субсидии на производство социально значимых видов хлеба отсутствует методика расчета предельного норматива стоимости одного килограмма муки для целей расчета субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба. В Порядке предоставления субсидии на обеспечение жителей социально значимыми продовольственными товарами не предусмотрено закрепление ответственных лиц за осуществлением контроля по населенным пунктам муниципального образования (городской округ Певек, поселки сельского типа Айон, Биллингс и Рыткучи), а форма отчета не предусматривает фактическую цену реализации социально значимых продовольственных товаров менее (более) килограмма, литра.

Выявленные нарушения и недостатки в части предоставления субсидий, свидетельствуют о ненадлежащем осуществлении Администрацией и Управлением финансов бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных статьей 158 Бюджетного кодекса.

# Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия

По результатам контрольного мероприятия составлено три акта, один из которых подписан без разногласий:

- акт от 25 октября 2024 года, объект Управление социальной политики Администрации городского округа Певек (без разногласий);

- акт от 25 октября 2024 года, объект Администрация городского округа Певек (с разногласиями);

- акт от 25 октября 2024 года, объект Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Певек (с разногласиями).

Представленные разногласия (замечания, пояснения) не повлияли на выводы, отраженные в актах.

# Выводы

1. В 2023 году из окружного бюджета городскому округу Певек предоставлены межбюджетные трансферты в общей сумме 1 128 070,2 тыс. рублей, из них средства целевого назначения в сумме 811 002,1 тыс. рублей (субсидии – 305 875,4 тыс. рублей, субвенции – 493 292,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 11 833,8 тыс. рублей), которые распределены между главными распорядителями местного бюджета по направлениям использования.

2. В нарушение требований статьи 5 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Решением Совета депутатов в Порядок оплаты труда муниципальных служащих, внесены изменения, регулирующие определение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, для лиц имеющих стаж муниципальной службы свыше 15 лет, и устанавливающие дополнительные процентные надбавки (от 20 до 25 лет – 45%, свыше 25 лет – 50%), вступившие в силу с 1 января 2022 года.

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет в повышенном размере назначена 16 муниципальным служащим, что привело к необоснованному увеличению расходов местного бюджета. Согласно экспертной оценке, избыточные расходы бюджетных средств в 2023 году составили 1 277,4 тыс. рублей (без учета уплаченных страховых взносов).

3. В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отдельные положения муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление трех субсидий (на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба; на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности; на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами) не соответствуют установленным Общим требованиям к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492.

4. В муниципальных правовых актах, регулирующих предоставление субсидий:

- на производство социально значимых видов хлеба – отсутствует методика расчета предельного норматива стоимости одного килограмма муки;

- на обеспечение жителей социально значимыми продовольственными товарами – не предусмотрено закрепление ответственных лиц за осуществлением контроля по населенным пунктам муниципального образования, а форма отчета не предусматривает фактическую цену реализации социально значимых продовольственных товаров менее (более) килограмма, литра.

5. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не установлены целевые индикаторы в муниципальных программах «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Певек», «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа Певек», «Стимулирование экономической активности населения городского округа Певек».

6. В нарушение требований положений Трудового кодекса Российской Федерации, не приведены в соответствие с действующими нормативными актами локальные нормативные акты по оплате труда, а также трудовые договоры, заключенные с руководителями образовательных учреждений.

7. В нарушение требований статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, отсутствуют дополнительные соглашения к трудовым договорам руководителей трех образовательных учреждений об осуществлении трудовой функции в сфере осуществления закупок, что привело к нарушению статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части назначения контрактного управляющего.

8. В отсутствие оснований, предусмотренных Порядком о назначении стимулирующих выплат руководителям и локальных актов Управления социальной политики, средства субсидий на выполнение муниципального задания, источником финансирования которых являлась субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей, полученная из окружного бюджета, в общей сумме 1 071,0 тыс. рублей (без учета страховых взносов) направлены:

- на выплату единовременной денежной премии руководителям семи подведомственных учреждений в общей сумме 80,5 тыс. рублей (без учета страховых взносов);

- на выплаты стимулирующего и компенсационного характера двум руководителям и пяти лицам, исполняющим обязанности (замещающим) руководителей образовательных учреждений в сумме 990,5 тыс. рублей (без учета страховых взносов).

В соответствии с пунктом 1 статьи 306.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанные выплаты в сумме 1 071,0 тыс. рублей классифицируются как нецелевое использование бюджетных средств.

9. В нарушение статей 69.2. и 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, семь образовательных учреждений за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания оплатили штрафы, пени, судебные акты (18 случаев) в сумме 652,7 тыс. рублей.

10. Выявленные нарушения и недостатки в части предоставления субсидий, свидетельствуют о ненадлежащем осуществлении Администрацией городского округа Певек, Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Певек и Управлением социальной политики Администрации городского округа Певек бюджетных полномочий главных распорядителей бюджетных средств, предусмотренных статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11. Все в ходе проведения контрольного мероприятия выявлено 75 процедурных нарушений, не имеющих финансовой оценки, и 22 нарушения, финансовая оценка которых составила 3 001,1 тыс. рублей.

# Предложения (рекомендации)

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования межбюджетных трансфертов, направленных из окружного бюджета бюджету городского округа Певек в 2023 году» направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

2. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования межбюджетных трансфертов, направленных из окружного бюджета бюджету городского округа Певек в 2023 году» направить в Совета депутатов городского округа Певек.

3. Направить информационные письма Счетной палаты Чукотского автономного округа в адрес:

- Совета депутатов городского округа Певек с целью информирования о выявленных нарушениях в рамках проведенного контрольного мероприятия;

- Главы Администрации городского округа Певек для принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, отраженных в актах по результатам контрольного мероприятия;

- Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа о выявленных недостатках и нарушениях при использовании субсидии на обеспечение жителей социально значимыми продовольственными товарами, источником финансирования которых являлись средства окружного бюджета, с целью установления надлежащего контроля за использованием бюджетных средств;

- Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа о выявленных недостатках и нарушениях при использовании субсидий на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба, источником финансирования которых являлись средства окружного бюджета, с целью установления надлежащего контроля за использованием бюджетных средств;

- Департамента образования и науки Чукотского автономного округа о выявленных недостатках и нарушениях при использовании субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей, с целью установления надлежащего контроля за использованием бюджетных средств.

4. Направить материалы проверки в адрес Прокуратуры Чукотского автономного округа.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа                                                         И.В. Бондаренко

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка соблюдения законодательства при выделении и использовании субсидии из окружного бюджета на модернизацию и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила» в 2021-2022 годах»

(утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа,

протокол от 5 ноября 2024 года №19)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.16. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2024 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 29 декабря 2023 года №31).

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по предоставлению и использованию средств окружного бюджета, направленных в 2021-2022 годах на модернизацию и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила».

Цель контрольного мероприятия: оценить нормативную обеспеченность процесса использования средств субсидий из окружного бюджета, направленных в 2021-2022 годах на модернизацию и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила» и установить законность использования средств окружного бюджета на вышеуказанные цели.

Объекты контрольного мероприятия:

- Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа;

- Государственное автономное учреждение дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная спортивная школа».

Проверяемый период деятельности: 2021-2022 годы.

Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: с 20 сентября по 5 ноября 2024 года.

Краткая характеристика проверяемой сферы и деятельности объектов контрольного мероприятия

Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила» осуществлялись в рамках  основного мероприятия «Модернизация, благоустройство и материальное обеспечение отраслей культуры, спорта, туризма и кинематографии» (далее –  мероприятие) подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма» Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа».

Ответственным исполнителем Государственной программы являлся Департамент – орган государственной власти Чукотского автономного округа, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области физической культуры и спорта, а также оказании государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, организующим государственное управление, осуществляющим надзор и контроль в пределах своей компетенции, координирующим деятельность всех исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа в указанных сферах.

Положение о Департаменте, его структура и предельная штатная численность утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 5 февраля 2024 года №30.

Участником Государственной программы и непосредственным исполнителем мероприятия являлось Учреждение, находящееся в ведомственном подчинении Департамента в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2012 года №120, осуществляющее деятельность по оказанию услуг дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта на основании Устава, утвержденного учредителем и согласованного собственником имущества в установленном порядке.

Нормативная обеспеченность процесса использования средств субсидий из окружного бюджета, направленных в 2021-2022 годах на модернизацию и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила» и законность их использования

Горнолыжный комплекс расположен на земельном участке по адресу:                г. Анадырь, гора Михаила, площадью 266 759,0 м2 (кадастровый номер: 87:05:000020:18), и включает в себя восемь объектов недвижимости:  Техническое здание, кадастровый номер 87:05:000020:47; временная дизельная, кадастровый номер 87:05:000020:45; нежилое здание – баня, кадастровый номер 87:05:000020:44; здание общежития,  кадастровый номер 87:05:000020:46; дизельная – гараж-котельная, кадастровый номер 87:05:000020:43; ТП-31, кадастровый номер 87:05:000020:20; продовольственный склад, кадастровый номер 87:05:000020:42; горнолыжная буксировочная дорога на горе Михаила, кадастровый номер 87:05:000000:7911.

Вышеуказанные объекты недвижимости не объединены в единый имущественный комплекс и не числятся в реестре государственного имущества Чукотского автономного округа как имущественный комплекс горнолыжного назначения – «Горнолыжный комплекс «Гора Михаила».

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по модернизации и благоустройству территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила» осуществлялось за счет средств окружного бюджета, предоставленных Департаментом Учреждению в виде субсидий.

Предоставление субсидий регулировалось Порядком, утвержденным Правительством Чукотского автономного округа.

Субсидии предоставлялись на основании соглашений, заключенных Департаментом с Учреждением. Соглашениями установлены цели, условия, формы отчетности, заявок на выделение целевой субсидии, формы отчетности об их исполнении и достижении результатов предоставления субсидии. Показателем результативности предоставления субсидий является количество модернизированных и обустроенных объектов – 1 единица.

На модернизацию и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила» предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 68 333,3 тыс. рублей, что соответствует объемам финансового обеспечения, предусмотренным Государственной программой, в том числе:

- на 2021 год в соответствии с Законом об окружном бюджете –                  43 890,5 тыс. рублей;

- на 2022 год в соответствии со сводной бюджетной росписью –                  24 442,8 тыс. рублей, из них 21 109,5 тыс. рублей – за счет средств межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа.

В целях модернизации и благоустройства территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила» Департаментом с Учреждением заключены соглашения:

- от 14 апреля 2021 года №01-50/53 (в редакции дополнительного соглашения от 22 декабря 2022 года №9) с объемом финансового обеспечения 54 442,8 тыс. рублей;

- от 29 июля 2021 года №01-50/84 с объемом финансового обеспечения           13 890,5 тыс. рублей.

Согласно условиям соглашений средства субсидий предоставлялись на следующие цели:

- проведение ремонтных работ;

- приобретение товарно-материальных ценностей (оборудование, мебель, предметы малых архитектурных форм);

- погрузочно-разгрузочные работы;

- электромонтажные работы;

- земельные работы.

В проверяемом периоде Департаментом на модернизацию и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила» перечислены средства субсидий в соответствии с условиями соглашений, на основании заявленной Учреждением потребности в общем объеме                    68 332,7 тыс. рублей. Использованы бюджетные средства в полном объеме, что соответствует данным отчетов, предоставленных Учреждением в соответствии с требованиями, установленными соглашениями.

Информация об объемах финансовых средств, направленных Учреждению и использованных в 2021-2022 годах на модернизацию и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила», приведена в следующей таблице.

Таблица

(тыс. рублей)

| № п/п | Реквизиты Соглашения | Период реализации | Предусмотрено соглашением |  | Профинан-сировано Департаментом |  | Расходы Учреждения |  | Остаток субсидии, разрешенный к использованию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | от 14 апреля 2021 года №01-50/53 | 2021 | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  | 10 592,6 |  | 19 407,4 |  |
|  |  | 2022 | 24 442,8 |  | 24 442,2 |  | 42 993,0 |  | 856,6 |  |
| 2 | от 29 июля 2021 года №01-50/84 | 2021 | 13 890,5 |  | 13 890,5 |  | 13 890,5 |  | - |  |
| Итого: |  |  |  | 68 333,3 |  | 68 332,7 |  | 67 476,1 |  | х |

В 2023 году на модернизацию и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила» Учреждением произведены расходы в сумме 856,6 тыс. рублей за счет остатка средств субсидии, разрешенного к использованию.

В ходе проведения проверки использования средств субсидии установлено следующее.

В проверяемом периоде Учреждением на основании договора от 15 июня 2021 года (01.06.2021 г. или 21.06.2021 г.) б/н, заключенного с ООО «Агентство коммуникаций» произведен ремонт Технического здания на сумму 30 541,4 тыс. рублей. Работы приняты в декабре 2022 года и оплачены в полном объеме в соответствии с условиями договора (КБК 917 1101 050160460 622 241).

В ноябре 2023 года Анадырской межрайонной прокуратурой вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона (ГрК РФ), на основании которого Техническое здание признано не отвечающим требованиям безопасности, в связи с чем с ноября 2023 года и по настоящее время его эксплуатация приостановлена.

МП «Градпроект» проведено обследование технического состояния Технического здания, по результатам которого видимых повреждений, отклонения от нормального работоспособного состояния и дефектов несущих и ограждающих конструкций здания не выявлено; техническое состояние объекта, состояние и износ инженерных сетей (канализации), состояние звукоизоляции и теплотехническое состояние ограждающих конструкций являются работоспособными. Учитывая несоответствие параметров здания техническому паспорту: увеличение высоты здания и объема, изменения внутренней планировки помещений, Учреждению рекомендовано разработать проектную документацию на реконструкцию здания; в состав проектной документации включить расчет вновь возведенных строительных конструкций; определить нагрузки, воздействующие на строительные элементы здания; определить достаточна ли прочность и устойчивость вновь возведенных конструктивных элементов здания при заданных нагрузках и условиях эксплуатации.

В ходе контрольного мероприятия Счетной палатой проведен сравнительный анализ параметров здания, отраженных в Техническом паспорте, выданном 30 июля 2003 года Государственным предприятием Чукотского автономного округа «Чукотский центр технической инвентаризации», с параметрами, приведенными в Техническом заключении, выданном 8 февраля 2024 года МП «Градпроект», по результатам которого установлено, что высота помещений и объем объекта значительно изменились и не соответствуют параметрам, указанным в Техническом паспорте.

В связи с чем, руководствуясь частью 14 статьи 1 ГрК РФ можно сделать вывод, что произведенные Учреждением ремонтные работы в Техническом здании относятся к работам по реконструкции объекта, для проведения которых необходима разработка проектной документации.

Разрешение на ввод в эксплуатацию Технического здания отсутствует.

Таким образом, неверно принятое Учреждением решение при выборе типа ремонтных мероприятий на объекте «Техническое здание», эксплуатация которого приостановлена на неопределенный срок, привело к неэффективному использованию средств окружного бюджета в сумме 30 541,4 тыс. рублей (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Данное нарушение свидетельствует о низком уровне исполнения Департаментом в 2021-2022 годах полномочий по координации и контролю за деятельностью подведомственного Учреждения.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: по результатам контрольного мероприятия оформлены акты, подписанные без разногласий:

- от 29 октября 2024 года – в Государственном автономном учреждении дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная спортивная школа»;

- от 31 октября 2024 года – в Департаменте физической культуры и спорта Чукотского автономного округа.

Выводы:

1. На модернизацию и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила» предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 68 333,3 тыс. рублей, что соответствует объемам финансового обеспечения, предусмотренным Государственной программой, в том числе:

- на 2021 год – 43 890,5 тыс. рублей;

- на 2022 год – 24 442,8 тыс. рублей, из них 21 109,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

2. Департаментом перечислены Учреждению средства субсидий на основании заявленной потребности в общем объеме 68 332,7 тыс. рублей. Использованы бюджетные средства в полном объеме, что соответствует данным первичных учетных документов и отчетов, предоставленных Учреждением в соответствии с условиями соглашений.

3. Параметры отремонтированного в 2021-2022 годах здания, отраженные в Техническом паспорте, и параметры, приведенные в Техническом заключении МП «Градпроект», имеют расхождения. Высота помещений и объем объекта значительно изменились и не соответствуют параметрам, указанным в Техническом паспорте. В соответствии с ч. 14 статьи 1 ГрК РФ, произведенные Учреждением в Техническом здании ремонтные работы, относятся к работам по реконструкции объекта, для проведения которых необходима разработка проектной документации и проведение всего комплекса мероприятий в соответствии с требованиями ГрК РФ.

Разрешение на ввод в эксплуатацию Технического здания отсутствует.

4. Проведение Учреждением на объекте «Техническое здание» ремонтных работ вместо реконструкции, привело к невозможности его дальнейшей эксплуатации, в связи с чем,  средства окружного бюджета  в сумме 30 541,4 тыс. рублей использованы неэффективно (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Данное нарушение свидетельствует о недостаточном уровне исполнения Департаментом в 2021-2022 годах полномочий по координации и контролю за деятельностью подведомственного Учреждения.

Предложения:

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства при выделении и использовании субсидии из окружного бюджета на модернизацию и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила» в 2021-2022 годах» направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

2. Материалы контрольного мероприятия направить в межрайонный следственный отдел СУ СК России по Чукотскому автономному округу (по запросу).

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа 			   	         		       Т.В.Беланова

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в Чукотском автономном округе» в 2023 году

(утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа,

протокол от 13 ноября 2024 года №20)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.9. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2024 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 29 декабря 2023 года №31).

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по предоставлению и использованию бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в Чукотском автономном округе» в 2023 году.

Цель контрольного мероприятия:

Оценить законность предоставления и результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в Чукотском автономном округе» в 2023 году.

Вопросы контрольного мероприятия:

Законность предоставления и использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в Чукотском автономном округе» в 2023 году.

Оценка результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в Чукотском автономном округе» в 2023 году.

Объекты контрольного мероприятия:

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (далее – Департамент строительства, Департамент);

Администрация городского округа Эгвекинот (далее – Администрация ГО Эгвекинот);

Администрация городского округа Певек (далее – Администрация ГО Певек);

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация Чукотского района);

Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район (далее – Администрация Билибинского района).

Проверяемый период деятельности: 2023 год.

Сроки проверки: с 27 августа 2024 года по 31 октября 2024 года.

Контрольное мероприятие проводилось выборочным методом, по материалам, размещенным в официальных источниках информации (сайт Правительства Чукотского автономного округа (http://www.чукотка.рф/) и материалам, предоставленным объектами проверки по запросам Счетной палаты Чукотского автономного округа.

Оценка законности предоставления и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в Чукотском автономном округе» в 2023 году

В проверяемом периоде Департамент строительства являлся ответственным исполнителем подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма) Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», предусматривающей реализацию следующих мероприятий:

- «Субсидии на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» (далее – Субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей);

- «Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» (далее – Субсидии на возмещение недополученных доходов);

- «Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению» (далее – Субсидии на финансовое обеспечение затрат).

Цели Подпрограммы состоят в обеспечении населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства.

Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом об окружном бюджете на 2023 год и паспортом Государственной программы №92 на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет средств окружного бюджета, составляет 7 696 413,0 тыс. рублей, в том числе:

- Субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей – 107 349,7 тыс. рублей;

- Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов – 6 252 163,3 тыс. рублей;

- Субсидии на финансовое обеспечение затрат – 1 336 900,0 тыс. рублей.

В рамках указанных мероприятий была предоставлена государственная поддержка Администрациям четырех муниципальных образований 
(ГО Эгвекинот, Чукотского района, ГО Певек, Билибинского района), 
12 ресурсоснабжающим организациям (далее – РСО).

Субсидии на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования

Реализация мероприятия «Субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей» осуществлялась Департаментом строительства путем предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования.

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджетам муниципальных образований на 2023 год утвержден в сумме 107 349,7 тыс. рублей, в том числе:

- 10 837,3 тыс. рублей – городскому округу Эгвекинот;

- 30 738,7 тыс. рублей – Чукотскому муниципальному району;

- 54 022,0 тыс. рублей – городскому округу Певек;

- 11 751,7 тыс. рублей – Билибинскому муниципальному району.

Предоставление бюджетных средств регулировалось положениями Порядка предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования.

Департаментом строительства с Администрациями муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении Субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования на общую сумму 107 722,0 тыс. рублей (107 349,7 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 372,3 тыс. рублей – средства местного бюджета). В 2023 году предоставлена Субсидия в полном объеме в сумме 107 349,7 тыс. рублей.

Использование Субсидии Администрациями муниципальных образований осуществлялось посредством предоставления организациям ЖКХ (МУП «Айсберг», МП ЖКХ Билибинского района, МП «Чаунское РКХ», МУП ЖКХ «Иультинское») бюджетных средств на основании заключенных соглашений, в целях возмещения им части затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования.

Организациями ЖКХ в проверяемом периоде осуществлены лизинговые платежи по 8 муниципальным контрактам (договорам) финансовой аренды (лизинга) 37 ед. техники и оборудования в общей сумме 107 722,0 тыс. рублей (без учета собственных средств организаций ЖКХ), из которых:

- тридцать единиц техники по договорам финансовой аренды (лизинга) эксплуатировались в 2023 году и перешли в собственность организаций ЖКХ (3 ед. в 2023 году, 27 ед. в 2024 году);

- две дизель-генераторные установки, переданные в лизинг МП ЖКХ Билибинского района, в 2023 году установлены и введены в эксплуатацию в с. Островное с 1 апреля 2024 года;

- техника, переданная МУП «Айсберг» по Муниципальному контракту 2023 года в количестве 4 ед., не эксплуатировалась по причине прохождения регистрационных процедур, осуществленных в 2024 году.

- срок передачи автоматизированной блочно-модульной котельной 
АБМК-4000 по Договору лизинга 2023 года, заключенному МП «Чаунское РКХ», установлен на 2024 год и находится за пределами проверяемого периода.

Установленные соглашениями показатели результативности использования субсидии в 2023 году – «Количество приобретенной техники и оборудования, в том числе путем заключения Договоров лизинга» в количестве 36 ед. – достигнуты (из них: 6 ед. – приобретены в 2023 году, 30 ед. – приобретены в 2021 году), в количестве 1 ед. – показатель установлен на 2024 год.

Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Реализация мероприятия «Субсидии на возмещение недополученных доходов» осуществлялась Департаментом строительства посредством предоставления субсидии ресурсоснабжающим организациям, оказывающим коммунальные услуги (ресурсы), в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате утверждения тарифов для населения на следующие коммунальные услуги (ресурсы): электроснабжение, в том числе приравненные к населению категориям потребителям электрической энергии, отопление, водоснабжение, водоотведение, подвозная вода.

Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом об окружном бюджете на 2023 год на реализацию мероприятия, составлял 
6 252 163,3 тыс. рублей.

Предоставление бюджетных средств регулировалось положениями Порядка предоставления субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

В 2023 году Департаментом строительства с ресурсоснабжающими организациями заключены 24 соглашения на общую сумму 6 252 163,3 тыс. рублей (в том числе: 12 соглашений на общую сумму 5 362 581,8 тыс. рублей или 85,8% – возмещение недополученных доходов за 2023 год, 12 соглашений на общую сумму 889 581,5 тыс. рублей или 14,2% – возмещение недополученных доходов за 2022 год (задолженность).

Сведения об использовании средств Субсидии на возмещение недополученных доходов представлены в таблице №1.

Таблица №1

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование РСО | Объем Субсидии, предусмотренный соглашениями | Предъявлено к возмещению РСО | Перечислено Департаментом | Задолженность по состоянию на 01.01.2024 г. (гр.4-гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 2 083 191,4 | 2 674 392,2 | 2 083 191,4 | 591 200,8 |
| 2 | АО «Чукотэнерго» | 1 045 234,3 | 1 233 189,2 | 1 045 234,3 | 187 954,9 |
| 3 | МП «Горкоммунхоз» | 561 421,7 | 619 462,9 | 561 421,7 | 58 041,2 |
| 4 | МП ЖКХ Билибинского МР | 655 819,1 | 956 531,3 | 655 819,1 | 300 712,2 |
| 5 | МП «Чаунское РКХ» | 492 080,1 | 507 468,1 | 492 080,1 | 15 388,0 |
| 6 | МУП «Айсберг» | 429 741,0 | 528 072,1 | 429 741,0 | 98 331,1 |
| 7 | МУП ЖКХ «Иультинское» | 562 388,3 | 670 833,2 | 562 388,3 | 108 444,9 |
| 8 | ООО «Электро-Инчоун» | 21 904,5 | 21 904,5 | 21 904,5 | - |
| 9 | ООО «Тепло-Инчоун» | 5 996,9 | 5 996,9 | 5 996,9 | - |
| 10 | ООО «Тепло-Рыркайпий» | 168 319,3 | 184 515,7 | 168 319,3 | 16 196,4 |
| 11 | ООО «Тепло-Лорино» | 172 998,8 | 194 017,2 | 172 998,8 | 21 018,4 |
| 12 | ООО «ЧукотТранс» | 53 067,9 | 53 245,7 | 53 067,9 | 177,8 |
| Итого, в том числе: |  | 6 252 163,3 | 7 649 629,0 | 6 252 163,3 | 1 397 465,7 |
| возмещение за 2023 год |  | 5 362 581,8 | 6 760 047,5 | 5 362 581,8 | 1 397 465,7 |
| возмещение за 2022 год |  | 889 581,5 | 889 581,5 | 889 581,5 |  |

По состоянию на 1 января 2024 года сумма не возмещенной из бюджета задолженности составляет 1 397 465,7 тыс. рублей.

Установленные соглашениями к достижению в 2023 году значения результатов (показателей) предоставления Субсидии – «Предоставление населению услуги электроснабжения, отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, подвоза воды по тарифам для населения» – достигнуты.

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению

Реализация мероприятия «Субсидии на финансовое обеспечение затрат» осуществлялась Департаментом строительства посредством предоставления субсидии организациям ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, в целях сохранения их устойчивого функционирования, надежной и бесперебойной работы объектов и систем жизнеобеспечения, повышения качества оказываемых организациями коммунальных услуг.

Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом об окружном бюджете на 2023 год на реализацию мероприятия, составляет 1 336 900,0 тыс. рублей.

Предоставление бюджетных средств регулировалось положениями Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению.

Для заключения соглашений организациями ЖКХ (МУП «Айсберг», МП «Чаунское РКХ», МУП ЖКХ «Иультинское», МП ЖКХ Билибинского МР, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз») поданы заявки на общую сумму 5 681 721,4 тыс. рублей, сведения представлены в таблице №2.

Таблица №2

(тыс. рублей)

| Направление расходов | Запрашиваемый объем средств | % |
| --- | --- | --- |
| Объем средств, запрашиваемый организациями ЖКХ, всего: | 5 681 721,4 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| - погашение просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023 г. | 4 878 891,3 | 85,9 |
| - приобретение топливно-энергетических ресурсов в текущем финансовом году, не учтенных при установлении тарифов | 581 683,9 | 10,2 |
| - проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры | 122 562,2 | 2,2 |
| - приобретение резервных источников питания | 98 584,0 | 1,7 |

В 2023 году Департаментом строительства (в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств) с организациями ЖКХ заключены 5 соглашений на общую сумму 1 336 900,0 тыс. рублей или 23,5% от заявленной потребности.

Субсидия на финансовое обеспечение затрат предоставлена Департаментом и использована организациями ЖКХ в общей сумме 
1 336 900,0 тыс. рублей, сведения представлены в таблице №3.

Таблица №3

(тыс. рублей)

| Направление расходов | Использовано бюджетных средств | % от заявленной потребности |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 1 336 900,0 | х |
| - погашение просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023 г. | 1 232 100,4 | 25,3 |
| - проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры | 39 110,0 | 31,9 |
| - приобретение резервных источников питания | 65 689,6 | 66,6 |

Выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры подтверждено первичными учетными документами на общую сумму 39 110,0 тыс. рублей, приобретение резервных источников питания (дизельных генераторов) на общую сумму 65 689,6 тыс. рублей.

Предусмотренные соглашениями к достижению в 2023 году показатели:

- «Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками энергоресурсов имеющейся по состоянию на 1 января 2023 года» 	в общем значении 25% для 5 организаций ЖКХ – достигнуто;

- «Достижение плановых значений показателей по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» на уровне 100%, установленные для МП ЖКХ Билибинского МР и МУП ЖКХ «Иультинское» – достигнуты;

- «Приобретение резервных источников питания» – в количестве 3 ед., установленный для ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» – достигнуто.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

По результатам проведения контрольного мероприятия оформлены 5 актов:

- от 16 октября 2024 года на объекте – Администрация городского округа Эгвекинот, подписан без разногласий 22 октября 2024 года;

- от 18 октября 2024 года на объекте – Администрация городского округа Певек, подписан без разногласий 22 октября 2024 года;

- от 18 октября 2024 года на объекте – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, подписан без разногласий 
22 октября 2024 года;

- от 18 октября 2024 года на объекте – Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район, подписан без разногласий 23 октября 2024 года;

- от 31 октября 2024 года на объекте – Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, подписан 5 ноября 2024 года без разногласий.

Выводы:

1. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств окружного бюджета, составляет 7 696 413,0 тыс. рублей.

2. В 2023 году Департаментом строительства в рамках реализации мероприятий Подпрограммы заключено 33 соглашения, из них 4 – с Администрациями муниципальных образований (Билибинского района, ГО Певек, ГО Эгвекинот, Чукотского района), 29 соглашений 
с 12 ресурсоснабжающими организациями на общую сумму 7 696 785,3 тыс. рублей (из них: 7 696 413,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 372,3 тыс. рублей – средства местных бюджетов).

3. Предъявлено к возмещению из окружного бюджета в 2023 году Получателями Субсидий 9 093 878,7 тыс. рублей, в том числе:

- Субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей – 107 349,7 тыс. рублей;

- Субсидии на возмещение недополученных доходов – 7 649 629,0 тыс. рублей;

- Субсидии на финансовое обеспечение затрат – 1 336 900,0 тыс. рублей.

4. Предоставлено Департаментом строительства бюджетных средств по заявкам Получателей 7 696 413,0 тыс. рублей.

5. По состоянию на 1 января 2024 года сумма не возмещенной из бюджета задолженности в рамках мероприятия «Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов», составляет 1 397 465,7 тыс. рублей.

6. Субсидия на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению предоставленная Департаментом строительства организациям ЖКХ, исходя из возможностей окружного бюджета, в сумме 1 336 900,0 тыс. рублей или 23,5% от заявленной потребности в сумме 5 681 721,4 тыс. рублей, не обеспечивает фактическую потребность организаций ЖКХ  в средствах для погашения просроченной кредиторской задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы (85,9% от заявленной потребности).

7. Установленные соглашениями показатели результативности использования в 2023 году:

- Субсидии на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» – «Приобретение техники и оборудования, в том числе путем заключения Договоров лизинга» в количестве 36 ед. – достигнут (из них: 6 ед. – приобретены в пользование 2023 году (оплата лизинговых платежей), 30 ед. – приобретены в пользование в 2021 году (оплата лизинговых платежей);

- Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек - «Предоставление населению услуги электроснабжения, отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, подвоза воды по тарифам для населения» – достигнуто в установленных значениях;

- Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению: «Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками энергоресурсов имеющейся по состоянию на 1 января 2023 года», «Достижение плановых значений показателей по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период», «Приобретение резервных источников питания» – достигнуты в полном объеме.

8. По результатам предоставления Субсидий из окружного бюджета, установленные в Подпрограмме «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства», целевые показатели в 2023 году достигнуты.

9. В ходе проверки предоставления и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в Чукотском автономном округе» в 2023 году, нарушений не установлено.

Предложения (рекомендации):

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в Чукотском автономном округе» в 2023 году» в Думу Чукотского автономного округа и Губернатору Чукотского автономного округа.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа	                                                       О.М. Тодавчич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» за 9 месяцев 2024 года»

Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 13 ноября 2024 года №20)

Основание для проведения мероприятия

Пункт 2.8. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2024 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 29 декабря 2023 года №31).

Предмет экспертно-аналитического мероприятия

Процесс исполнения окружного бюджета за 9 месяцев 2024 года.

Цель экспертно-аналитического мероприятия

Оценить полноту поступлений доходов окружного бюджета, исполнения расходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета в отчетном периоде в сравнении с утвержденными Законом об окружном бюджете показателями на текущий финансовый год.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

1. Анализ основных показателей социально-экономического развития Чукотского автономного округа.

2. Анализ исполнения основных параметров (показателей) окружного бюджета.

Объект экспертно-аналитического мероприятия

Главные администраторы средств окружного бюджета, в том числе Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент финансов), организующий исполнение окружного бюджета, иные организации (при необходимости).

Проверяемый период деятельности: 9 месяцев 2024 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 7 ноября 2024 года по 12 ноября 2024 года.

Заключение подготовлено на основании отчета Правительства Чукотского автономного округа об исполнении окружного бюджета за 9 месяцев 2024 года, статистических данных, размещенных на официальных сайтах Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (Хабаровскстат) и Отделения Банка России по Чукотскому автономному округу, данных, представленных органами исполнительной власти Чукотского автономного округа.

1. Анализ основных показателей 
социально-экономического развития Чукотского автономного округа

Основные характеристики окружного бюджета на 2024 год, утвержденные статьей 1 Закона об окружном бюджете, определены, исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта, в размере 227 796,27 млн рублей.

Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа, представлены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс промышленного производства за 9 месяцев 2024 года составил 103,5% к аналогичному периоду 2023 года, в том числе: в добывающей отрасли – 102,3%, обрабатывающих производствах – 143,4%, обеспечении электрической энергией, газом и паром – 105,2%, водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,7%.

Объем собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (отгруженных товаров) в Чукотском автономном округе по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2024 года составил 134 160,8 млн рублей, в том числе: добыча полезных ископаемых – 8 730,7 млн рублей, обрабатывающие производства – 104 058,6 млн рублей, обеспечение электрической энергией – 20 797,6 млн рублей, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 573,9 млн рублей.

За отчетный период на территории округа добыто 17,48 тонны золота, что на 1,2% больше объема добычи аналогичного периода прошлого года (17,28 тонны). Объем добычи серебра на 1 октября 2024 года составил 76,28 тонны или на 11,8% меньше объема добычи соответствующего периода прошлого года (86,5 тонны).

За девять месяцев текущего года добыто 44,38 млн м3 газа, что на 6,4% ниже аналогичного периода 2023 года (47,42 млн м3). Добыча каменного угля в анализируемом периоде выросла на 11,4% и составила 1 272,2 тыс. тонн. Объем добычи бурого угля снизился в 1,8 раза по сравнению с прошедшим годом (106,0 тыс. тонн) и составил 57,2 тыс. тонн.

Объем произведенной продукции сельского хозяйства (в действующих ценах) в январе-сентябре 2024 года составил 1 229,4 млн рублей, в январе-сентябре 2023 года – 995,7 млн рублей. Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составило: скот и птица 303,5 тонны (в январе-сентябре 2023 года – 354,8 тонн); молока – 20,1 тонны (в январе-сентябре 2023 года – 15,7 тонны); яиц – 5 376 тыс. штук (в январе-сентябре 2024 года – 5 705 тыс. штук).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за январь-сентябрь 2024 года, уменьшился на 24% к аналогичному периоду 2023 года, и составил 17 179,9 млн рублей.

В транспортной отрасли округа за отчетный период пассажирооборот уменьшился на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 4,1 млн пасс.-км; грузооборот увеличился на 24,7% и составил 20,5 млн т-км.

Оборот розничной торговли по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличился на 15,1% и за отчетный период составил 11 998,7 млн рублей.

В сентябре 2024 года индекс потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги составил 101%, в том числе:

- 100,3% на продовольственные товары;

- 101,9% на непродовольственные товары;

- 101,5% на платные услуги населению.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в сентябре уменьшился до 5,97% после 6,36% в августе. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,34% после снижения в августе вследствие включения в сентябре 2024 года крупной интернет-площадкой стоимости доставки в цены на товары. В результате, в годовом выражении снижение цен на одежду и обувь замедлилось, а трикотажные изделия, косметика и парфюмерия подорожали. Годовой темп прироста цен на услуги в сентябре ускорился до 5,33% после 3,76% в августе. В сентябре из-за ограниченного количества номеров в гостиницах Чукотского автономного округа в период проведения массовых мероприятий с участием гостей из других регионов увеличился спрос на арендное жилье. В результате годовой рост цен на аренду квартир ускорился.

Среднемесячная начисленная заработная плата в августе 2024 года составила 168 489,7 рублей и увеличилась на 19,1% по сравнению с августом 2023 года (141 411,6 рублей).

Просроченная задолженность по заработной плате в крупных и средних организациях округа по состоянию на 1 октября 2024 года отсутствует.

Величина прожиточного минимума в Чукотском автономном округе на 2024 год в расчете на душу населения составляет 40 332 рубля, для трудоспособного населения – 43 962 рубля, пенсионеров – 34 686 рублей, детей – 39 122 рубля.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 10 октября 2024 года – 1 618 единиц, в том числе:

- юридических лиц – 441 единица;

- индивидуальных предпринимателей – 1 177 единиц.

Среднесписочная численность работников на предприятиях МСП по состоянию на 10 октября 2024 года – 3 764 человека, в том числе:

- у юридических лиц – 2 839 человек;

- у индивидуальных предпринимателей – 925 человек.

Субъектам МСП за отчетный период выдано банковских кредитов в сумме 3 709,0 млн рублей. Задолженность по кредитам на 1 октября 2024 года субъектов МСП составляет 3 467,0 млн рублей, в том числе просроченная – 97,0 млн рублей.

Численность самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по состоянию на 30 сентября 2024 года – 1 421 человек.

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 октября 2024 года составил 0,5%, по состоянию на 1 октября 2023 года – 0,7%. В качестве безработных зарегистрированы и получают пособие 147 человек, в аналогичном периоде прошлого года количество безработных составляло 206 человек. Заявленная работодателями потребность в работниках – 1 395 вакантных рабочих мест.

Естественный прирост населения в Чукотском автономном округе за январь – август 2024 года составил 2 человека.

Годовая инфляция в Чукотском автономном округе в сентябре 2024 года ускорилась и составила 4,25% (в августе – 3,12%). Данный уровень инфляции ниже значений по Дальневосточному федеральному округу (8,55%) и по стране в целом (8,63%). Ускорению годовой инфляции в регионе способствовали рост спроса на некоторые виды услуг, а также изменение правил формирования конечных цен для покупателей на крупной интернет-площадке. В сентябре 2023 года годовая инфляция в регионе составляла 5,93%.

2. Анализ исполнения основных 
параметров (показателей) окружного бюджета

В Закон об окружном бюджете в отчетном периоде изменения вносились два раза, с учетом внесенных изменений, доходы окружного бюджета утверждены в объеме 52 490 135,9 тыс. рублей, расходы – 52 881 493,2 тыс. рублей, дефицит окружного бюджета определен в размере 391 357,3 тыс. рублей.

Изменения основных параметров окружного бюджета в отчетном периоде представлены в таблице №1.

Таблица №1

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Закон об окружном бюджете на 2024 год |  | Изменения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 08.12.2023 г. №76-ОЗ | от 08.07.2024 г. №53-ОЗ | сумма | процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы, в том числе: | 43 220 140,6 | 52 490 135,9 | 9 269 995,3 | 21,4 |
| Налоговые доходы | 21 556 469,8 | 23 266 457,3 | 1 709 987,5 | 7,9 |
| Неналоговые доходы | 702 075,4 | 733 617,4 | 31 542,0 | 4,5 |
| Безвозмездные поступления | 20 961 595,4 | 28 490 061,2 | 7 528 465,8 | 35,9 |
| Расходы | 43 204 816,6 | 52 881 493,2 | 9 676 676,6 | 22,4 |
| Программные мероприятия | 40 128 466,4 | 49 642 871,6 | 9 514 405,2 | 23,7 |
| Непрограммные мероприятия | 3 076 350,2 | 3 238 621,6 | 162 271,4 | 5,3 |
| Профицит (дефицит) | 15 324,0 | -391 357,3 | -406 681,3 | в 2,6 раза |
| Верхний предел государственного внутреннего долга на 01.01.2025 г., в т.ч. | 7 446 941,6 | 7 497 301,6 | 50 360,0 | 0,7 |
| по государственным гарантиям | - | - | - | - |
| объем заимствований | 7 446 941,6 | 7 497 301,6 | 50 360,0 | 0,7 |

Внесение изменений в Закон об окружном бюджете обусловлено необходимостью отражения дополнительных доходов, в том числе за счет ожидаемого поступления, с учетом прогноза Управления федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу и основных налогоплательщиков, платежей по налогу на прибыль организаций и добыче полезных ископаемых, а также безвозмездных целевых взносов от Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», вследствие этого, изменения объема расходов, уточнение и перераспределение отдельных расходов государственных программ Чукотского автономного округа и непрограммных расходов, а также в связи с внесением изменений в структуру органов исполнительной власти Чукотского автономного округа.

Руководствуясь статьей 217 Бюджетного кодекса и статьей 12 Закона об окружном бюджете, статьей 28.2. Закона о бюджетном процессе, Департаментом финансов, без внесения изменений в Закон об окружном бюджете, увеличен план по расходам до 53 406 687,3 тыс. рублей или на 525 194,1 тыс. рублей (1%). Изменения связаны с распределением безвозмездных поступлений в окружной бюджет, зарезервированных бюджетных ассигнований, средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа и перераспределением между главными распорядителями бюджетных средств, в том числе и новому главному распорядителю бюджетных средств – Департаменту физической культуры и спорта Чукотского автономного округа, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса. Указанный плановый показатель отражен в сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2024 года и в Отчете об исполнении окружного бюджета.

Информация об изменениях утвержденных показателей и не учтенных в Законе об окружном бюджете, представлена в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в таблице №2.

Таблица №2

(тыс. рублей)

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств Чукотского автономного округа | Утверждено |  | Отклонение (гр.3-гр.2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Закон об окружном бюджете (в ред. от 08.07.2024 г. №53-ОЗ) | Отчет об исполнении окружного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы бюджета - всего | 52 881 493,2 | 53 406 687,3 | 525 194,1 |
| 901 Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 10 188 020,4 | 10 484 013,6 | 295 993,2 |
| 902 Департамент промышленной политики | 12 143 734,3 | 12 135 035,5 | -8 698,8 |
| 903 Департамент социальной политики | 3 507 986,7 | 3 669 453,1 | 161 466,4 |
| 904 Департамент экономики и инвестиций | 355 722,1 | 386 093,5 | 30 371,4 |
| 905 Департамент финансов и имущественных отношений | 5 239 190,3 | 4 842 796,8 | -396 393,5 |
| 906 Департамент сельского хозяйства и продовольствия | 3 596 504,2 | 3 664 061,5 | 67 557,3 |
| 907 Департамент цифрового развития | 203 043,0 | 232 521,4 | 29 478,4 |
| 908 Государственное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и противопожарной службы» | 630 206,4 | 632 106,4 | 1 900,0 |
| 909 Департамент здравоохранения | 3 844 710,9 | 3 912 677,9 | 67 967,0 |
| 910 Аппарат Губернатора и Правительства | 1 317 887,2 | 1 441 170,3 | 123 283,1 |
| 911 Счетная палата | 124 833,6 | 138 296,3 | 13 462,7 |
| 912 Комитет государственного регулирования цен и тарифов | 54 188,5 | 60 243,2 | 6 054,7 |
| 913 Избирательная комиссия | 231 848,7 | 245 888,8 | 14 040,1 |
| 914 Департамент физической культуры и спорта | - | 429 016,4 | 429 016,4 |
| 915 Дума | 238 505,0 | 272 007,2 | 33 502,2 |
| 916 Департамент природных ресурсов и экологии | 1 101 947,4 | 1 070 004,5 | -31 942,9 |
| 917 Департамент культуры и туризма | 1 404 687,4 | 958 096,8 | -446 590,6 |
| 918 Департамент образования и науки | 8 542 068,1 | 8 635 269,4 | 93 201,3 |
| 919 Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций | 123 506,3 | 129 636,1 | 6 129,8 |
| 920 Комитет по охране объектов культурного наследия | 22 956,8 | 38 731,5 | 15 774,7 |
| 921 Управление молодежной политики | 9 945,9 | 29 567,1 | 19 621,2 |

Плановый объем бюджетных ассигнований увеличен 17 главным распорядителям бюджетных средств в общей сумме на 1 408 819,9 тыс. рублей, четырем главным распорядителям уменьшен на 883 625,8 тыс. рублей.

Характеристика исполнения окружного бюджета по итогам отчетного периода представлена в таблице №3.

Таблица №3

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено (ф. 0503117) | Исполнено | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего доходов | 52 490 135,9 | 40 894 497,3 | 77,9 |
| Всего расходов* | 53 406 687,3 | 38 921 360,9 | 72,9 |
| Профицит (+), Дефицит (–) | -391 357,3 | 1 973 136,4 | х |

*С учетом изменений, вносимых сводной бюджетной росписью

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2024 года:

- доходы поступили в сумме 40 894 497,3 тыс. рублей или 77,9% утвержденных плановых показателей;

- расходы составили 38 921 360,9 тыс. рублей или 72,9% утвержденных назначений;

- окружной бюджет исполнен с профицитом в размере 1 973 136,4 тыс. рублей.

Доходы окружного бюджета

В отчетном периоде доходы окружного бюджета составили 40 894 497,3 тыс. рублей или 77,9% прогнозируемого объема доходов, утвержденного Законом об окружном бюджете.

Исполнение доходов окружного бюджета за отчетный период характеризуется данными, приведенными в таблице №4.

Таблица №4

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы бюджета - всего | 52 490 135,9 | 40 894 497,3 | 77,9 | х |
| Налоговые и неналоговые доходы | 24 000 074,7 | 19 089 512,4 | 79,5 | 46,7 |
| Налоговые доходы | 23 266 457,3 | 18 877 818,9 | 81,1 | 46,2 |
| Неналоговые доходы | 733 617,4 | 211 693,5 | 28,9 | 0,5 |
| Безвозмездные поступления | 28 490 061,2 | 21 804 984,9 | 76,5 | 53,3 |

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 19 089 512,4 тыс. рублей или 79,5% утвержденных назначений, объем безвозмездных поступлений – 21 804 984,9 тыс. рублей или 76,5%.

Налоговые доходы

В отчетном периоде налоговые поступления в окружной бюджет составили 18 877 818,9 тыс. рублей или 81,1% утвержденных годовых показателей.

В структуре полученных доходов окружного бюджета доля налоговых поступлений составляет 46,2%.

Основную долю в структуре налоговых доходов составляют налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц – 73,4%, налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 17,7%, налоги на имущество – 6,8%.

Информация об объемах поступлений налоговых доходов представлена в таблице №5.

Таблица №5

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые доходы | 23 266 457,3 | 18 877 818,9 | 81,1 | х |
| 101 Налоги на прибыль, доходы | 16 832 072,2 | 13 849 332,0 | 82,3 | 73,4 |
| 103 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 587 882,6 | 381 353,3 | 64,9 | 2,0 |
| 105 Налоги на совокупный доход | 5 170,0 | 6 996,1 | в 1,4 раза | менее 0,1 |
| 106 Налоги на имущество | 1 622 608,0 | 1 287 384,2 | 79,3 | 6,8 |
| 107 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 4 207 712,6 | 3 344 017,7 | 79,5 | 17,7 |
| 108 Государственная пошлина | 10 961,9 | 8 735,6 | 79,7 | менее 0,1 |
| 109 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 50,0 | - | - | - |

В отчетном периоде сверх утвержденного плана в окружной бюджет поступили доходы в общей сумме 110 408,8 тыс. рублей, из них:

- 80 608,2 тыс. рублей – налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых;

- 13 982,9 тыс. рублей – налог на добычу полезных ископаемых в виде угля коксующегося;

- 7 561,2 тыс. рублей – налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в отчетном периоде поступили в сумме 211 693,5 тыс. рублей или 28,9% утвержденных показателей.

В структуре доходов окружного бюджета доля неналоговых доходов составляет 0,5%.

Информация об объемах поступлений неналоговых доходов в отчетном периоде представлена в таблице №6.

Таблица №6

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Неналоговые доходы | 733 617,4 | 211 693,5 | 28,9 | х |
| 111 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 646 272,5 | 137 331,3 | 21,2 | 64,9 |
| 112 Платежи при пользовании природными ресурсами | 25 476,1 | 17 660,9 | 69,3 | 8,3 |
| 113 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 5 749,4 | 8 364,1 | в 1,4 раза | 4,0 |
| 114 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | - | 335,4 | - | 0,2 |
| 116 Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 56 119,4 | 48 047,7 | 85,6 | 22,7 |
| 117 Прочие неналоговые доходы | - | -45,9 | - | - |

В отчетном периоде сверх утвержденного плана поступили неналоговые доходы в сумме 23 314,8 тыс. рублей, из них:

- 12 684,9 тыс. рублей – проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов за счет средств окружного бюджета (вид 111 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности»);

- 4 447,9 тыс. рублей – доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете;

- 1 767,0 тыс. рублей – штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений в отчетном периоде составил 21 804 984,9 тыс. рублей или 76,5% годовых бюджетных назначений.

В структуре доходов окружного бюджета доля безвозмездных поступлений в анализируемом периоде сложилась на уровне 53,3%.

Информация об объемах безвозмездных поступлений в отчетном периоде представлена в таблице №7.

Таблица №7

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Безвозмездные поступления | 28 490 061,2 | 21 804 984,9 | 76,5 | х |
| 202 Дотации | 15 365 279,1 | 12 386 077,3 | 80,6 | 56,8 |
| 202 Субсидии | 4 985 778,7 | 3 136 843,9 | 62,9 | 14,4 |
| 202 Субвенции | 420 608,9 | 405 697,2 | 96,5 | 1,9 |
| 202 Иные межбюджетные трансферты | 150 329,8 | 166 849,3 | в 1,1 раза | 0,8 |
| 203 Безвозмездные поступления от государственных организаций | - | 75 176,5 | - | 0,3 |
| 204 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | - | 4 873,3 | - | менее 0,1 |
| 207 Прочие безвозмездные поступления | 7 488 064,7 | 5 445 865,2 | 72,7 | 25,0 |
| 218 Доходы бюджетов от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 80 000,0 | 11 647 428,6 | в 145,6 раз | 53,4 |
| 219 Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | -11 463 826,4 | - | -52,6 |

В отчетном периоде из федерального бюджета получены дотации в объеме 12 386 077,3 тыс. рублей, в том числе:

- 12 103 385,5 тыс. рублей – на выравнивание бюджетной обеспеченности;

- 177 054,3 тыс. рублей – на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели;

- 105 637,5 тыс. рублей – в виде грантов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Субсидии поступили в объеме 3 136 843,9 тыс. рублей или 62,9% плановых назначений (из 54 плановых видов субсидий поступило 46). В отчетном периоде из федерального бюджета вне плановых значений поступили субсидии в сумме 73 122,8 тыс. рублей, из них 70 599,7 тыс. рублей – на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.

Субвенций получено в сумме 405 697,2 тыс. рублей или 96,5% утвержденных назначений (из 12 плановых субвенций поступило 11). В связи с недостаточностью финансирования из федерального бюджета, Департаментом природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа принято решение об отсутствии потребности в использовании субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 166 849,3 тыс. рублей или 111% плановых назначений (7 плановых трансфертов). В окружной бюджет поступили незапланированные межбюджетные трансферты в сумме 156,7 тыс. рублей – на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.

Вне плана поступили средства от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 75 176,5 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Прочие безвозмездные поступления составили 5 445 865,2 тыс. рублей – целевые взносы Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2023 года №3964-р, в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней.

Кроме того, в окружной бюджет вне утвержденных назначений поступили безвозмездные поступления от негосударственной организации Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на реализацию комплекса мер, направленных на создание семейных многофункциональных центров в Чукотском автономном округе в сумме 4 873,3 тыс. рублей.

Доходы окружного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде составили 11 647 428,6 тыс. рублей, из них сверх плановых значений поступило 11 567 428,6 тыс. рублей, что связано с возвратом Акционерным обществом «Дальэнергомост» остатков субсидии прошлых лет в сумме 11 389 751,4 тыс. рублей, полученной из окружного бюджета 
в 2018-2019 годах на создание энергетической инфраструктуры в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 11 463 826,4 тыс. рублей, из них:

- 11 389 751,4 тыс. рублей – субсидия на создание энергетической инфраструктуры в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта (Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа);

- 26 000,0 тыс. рублей – субсидия на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок из бюджетов субъектов Российской Федерации (Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа);

- 16 989,8 тыс. рублей – субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом из бюджетов субъектов Российской Федерации (Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа);

- 14 589,2 тыс. рублей – субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, из бюджетов субъектов Российской Федерации (Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа).

Расходы окружного бюджета

В отчетном периоде расходы окружного бюджета составили 38 921 360,9 тыс. рублей или 72,9% утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований.

Информация об исполнении окружного бюджета за 9 месяцев 2024 года по расходам в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов представлена в таблице №8.

Таблица №8

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено за 9 месяцев 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | уровень исполнения, % | удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы бюджета - всего | 53 406 687,3 | 38 921 360,9 | 72,9 | х |
| 01 Общегосударственные расходы | 2 328 275,0 | 1 782 077,6 | 76,5 | 4,6 |
| 02 Национальная оборона | 21 218,5 | 14 960,1 | 70,5 | менее 0,1 |
| 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 660 683,4 | 398 806,9 | 60,4 | 1,0 |
| 04 Национальная экономика | 10 852 853,5 | 8 089 379,8 | 74,5 | 20,8 |
| 05 Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 109 102,2 | 12 907 791,2 | 80,1 | 33,2 |
| 06 Охрана окружающей среды | 438 230,8 | 53 307,3 | 12,2 | 0,1 |
| 07 Образование | 9 433 846,6 | 6 580 436,1 | 69,8 | 16,9 |
| 08 Культура, кинематография | 853 432,2 | 398 086,3 | 46,6 | 1,0 |
| 09 Здравоохранение | 3 364 684,5 | 2 299 602,3 | 68,3 | 5,9 |
| 10 Социальная политика | 4 063 117,1 | 2 973 604,7 | 73,2 | 7,6 |
| 11 Физическая культура и спорт | 553 697,2 | 183 849,7 | 33,2 | 0,5 |
| 12 Средства массовой информации | 220 190,0 | 173 443,9 | 78,8 | 0,4 |
| 13 Обслуживание государственного долга | 21 854,5 | 383,6 | 1,8 | менее 0,1 |
| 14 Межбюджетные трансферты | 4 485 501,8 | 3 065 631,4 | 68,3 | 7,9 |

В структуре расходов окружного бюджета наибольший объем занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 33,2%, национальную экономику – 20,8%, межбюджетные трансферты общего характера – 7,9%. Расходы на социальную сферу составили 31,9% (их них: образование – 16,9%; социальная политика – 7,6%; здравоохранение – 5,9%). Удельный вес расходов по остальным разделам в общем объеме расходов окружного бюджета составил менее 4,6%.

Наибольший уровень исполнения в отчетном периоде сложился по расходам:

- жилищно-коммунальное хозяйство – 80,1% или 12 907 791,2 тыс. рублей;

- общегосударственные расходы – 76,5% или 1 782 077,6 тыс. рублей;

- социальная политика – 73,2% или 2 973 604,7 тыс. рублей;

- образование – 69,8% или 6 580 436,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты – 68,3% или 3 065 631,4 тыс. рублей;

- здравоохранение – 68,3% или 2 299 602,3 тыс. рублей.

Уровень исполнения мероприятий по разделу «Охрана окружающей среды» составил 12,2%, по разделу «Обслуживание государственного долга» – 1,8% утвержденных значений.

Информация об исполнении окружного бюджета за 9 месяцев 2024 года по расходам в разрезе главных распорядителей приведена в таблице №9.

Таблица №9

(тыс. рублей)

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств Чукотского автономного округа | Утверждено | Исполнено за 9 месяцев 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | уровень исполнения, % | удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы бюджета - всего | 53 406 687,3 | 38 921 360,9 | 72,9 | х |
| 901 Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 10 484 013,6 | 7 996 061,6 | 76,3 | 20,6 |
| 902 Департамент промышленной политики | 12 135 035,5 | 8 745 214,6 | 72,1 | 22,5 |
| 903 Департамент социальной политики | 3 669 453,1 | 2 658 484,9 | 72,4 | 6,8 |
| 904 Департамент экономики и инвестиций | 386 093,5 | 240 485,9 | 62,3 | 0,6 |
| 905 Департамент финансов и имущественных отношений | 4 842 796,8 | 3 324 163,1 | 68,6 | 8,5 |
| 906 Департамент сельского хозяйства и продовольствия | 3 664 061,5 | 3 167 888,2 | 86,5 | 8,1 |
| 907 Департамент цифрового развития | 232 521,4 | 167 058,2 | 71,8 | 0,4 |
| 908 Государственное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и противопожарной службы» | 632 106,4 | 374 987,6 | 59,3 | 1,0 |
| 909 Департамент здравоохранения | 3 912 677,9 | 2 706 309,5 | 69,2 | 7,0 |
| 910 Аппарат Губернатора и Правительства | 1 441 170,3 | 1 092 342,4 | 75,8 | 2,8 |
| 911 Счетная палата | 138 296,3 | 110 871,6 | 80,2 | 0,3 |
| 912 Комитет государственного регулирования цен и тарифов | 60 243,2 | 47 924,8 | 79,6 | 0,1 |
| 913 Избирательная комиссия | 245 888,8 | 209 011,4 | 85,0 | 0,5 |
| 914 Департамент физической культуры и спорта | 429 016,4 | 214 673,6 | 50,0 | 0,6 |
| 915 Дума | 272 007,2 | 211 825,3 | 77,9 | 0,5 |
| 916 Департамент природных ресурсов и экологии | 1 070 004,5 | 606 506,2 | 56,7 | 1,6 |
| 917 Департамент культуры и туризма | 958 096,8 | 621 262,1 | 64,8 | 1,6 |
| 918 Департамент образования и науки | 8 635 269,4 | 6 298 326,5 | 72,9 | 16,2 |
| 919 Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций | 129 636,1 | 90 678,3 | 69,9 | 0,2 |
| 920 Комитет по охране объектов культурного наследия | 38 731,5 | 14 855,9 | 38,4 | менее 0,1 |
| 921 Управление молодежной политики | 29 567,1 | 22 429,2 | 75,9 | 0,1 |

Более чем на 84% исполнены расходы двумя главными распорядителями бюджетных средств (Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа – 86,5%, Избирательная комиссия Чукотского автономного округа – 85%). Менее чем на 40% исполнены расходы одним главным распорядителем (Комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа – 38,4%).

# Реализация государственных программ и непрограммных направлений деятельности Чукотского автономного округа

Объемы бюджетных ассигнований на программные и непрограммные расходы окружного бюджета приведены в таблице №11.

Таблица №11

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы бюджета - всего | 53 406 687,3 | 38 921 360,9 | 72,9 | х |
| Программные мероприятия | 49 997 119,0 | 36 286 616,7 | 72,6 | 93,2 |
| Непрограммные мероприятия | 3 409 568,3 | 2 634 744,2 | 77,3 | 6,8 |

Законом об окружном бюджете предусмотрено финансирование девятнадцати Государственных программ Чукотского автономного округа (далее – Государственные программы). Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий в сумме 49 997 119,0 тыс. рублей или 93,6% расходов бюджета.

Финансовое обеспечение 137 структурных элементов Государственных программ (51 региональный проект, из них 30 региональных проектов в рамках национальных проектов Российской Федерации, 86 комплексов процессных мероприятий) за отчетный период составило 36 286 616,7 тыс. рублей или 72,6% уточненных бюджетных назначений.

Информация о результатах реализации Государственных программ за 9 месяцев 2024 года приведена в таблице №12.

Таблица №12

(тыс. рублей)

| Наименование Государственной программы Чукотского автономного округа | Утверждено | Финансирование мероприятий | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программные мероприятия - Всего | 49 997 119,0 | 36 286 616,7 | 72,6 | х |
| Развитие здравоохранения (01) | 3 911 019,4 | 2 704 164,5 | 69,1 | 7,5 |
| Развитие занятости населения (02) | 201 288,3 | 127 554,8 | 63,4 | 0,4 |
| Социальная поддержка населения (03) | 3 143 108,1 | 2 259 612,1 | 71,9 | 6,2 |
| Стимулирование экономической активности населения 04) | 212 120,3 | 91 288,6 | 43,0 | 0,3 |
| Развитие культуры, спорта и туризма (05) | 1 634 367,7 | 693 035,0 | 42,4 | 1,9 |
| Развитие агропромышленного комплекса (06) | 3 662 646,2 | 3 198 021,4 | 87,3 | 8,8 |
| Информационное общество (07) | 517 485,7 | 376 905,7 | 72,8 | 1,0 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса (08) | 6 754 664,2 | 6 410 789,7 | 94,9 | 17,7 |
| Развитие образования и науки (09) | 9 315 475,1 | 6 479 091,5 | 69,6 | 17,9 |
| Развитие лесного хозяйства (10) | 349 161,5 | 319 659,8 | 91,6 | 0,9 |
| Развитие транспортной инфраструктуры (11) | 4 186 171,7 | 3 090 855,1 | 73,8 | 8,5 |
| Управление региональными финансами и имуществом (12) | 4 993 805,6 | 3 462 709,2 | 69,3 | 9,5 |
| Развитие жилищного строительства (14) | 922 385,7 | 623 356,9 | 67,6 | 1,7 |
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности (16) | 634 704,6 | 378 228,2 | 59,6 | 1,0 |
| Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования (18) | 571 324,7 | 175 442,8 | 30,7 | 0,5 |
| Развитие энергетики (19) | 8 162 418,4 | 5 603 972,9 | 68,7 | 15,4 |
| Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения (20) | 1 720,6 | 1 064,9 | 61,9 | менее 0,1 |
| Формирование комфортной городской среды (21) | 567 761,7 | 86 056,3 | 15,2 | 0,2 |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (22) | 255 489,5 | 204 807,3 | 80,2 | 0,6 |

Мероприятия двух Государственных программ в отчетном периоде профинансированы более чем на 90% утвержденных назначений («Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса» – 94,9%, «Развитие лесного хозяйства» – 91,6%).

Наибольший удельный вес в структуре профинансированных мероприятий в отчетном периоде составляют мероприятия Государственной программы «Развитие образования и науки» – 6 479 091,5 тыс. рублей (17,9%), из них 4 317 776,8 тыс. рублей – субвенция на финансовое обеспечение реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ.

Наибольший объем финансирования в отчетном периоде приходится на следующие программные мероприятия:

- 5 603 618,5 тыс. рублей – субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса);

- 5 445 865,2 тыс. рублей – субсидии гарантирующим поставщикам (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям) на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) (Развитие энергетики);

- 4 317 776,8 тыс. рублей – субвенции муниципальным образованиям на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования (Развитие образования и науки);

- 2 767 776,4 тыс. рублей – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов (Управление региональными финансами и имуществом);

- 1 103 073,0 тыс. рублей – субсидии на финансовое обеспечение производства и переработки продукции северного оленеводства (Развитие агропромышленного комплекса);

- 809 126,8 тыс. рублей – капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота) (Развитие транспортной инфраструктуры);

- 681 344,0 тыс. рублей – субсидии автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) средних профессиональных учебных заведений (Развитие образования и науки);

- 537 616,2 тыс. рублей – субсидии на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (Развитие здравоохранения);

- 399 527,0 тыс. рублей – субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства (Развитие жилищного строительства);

- 338 552,8 тыс. рублей – выплата региональных социальных доплат к пенсии (Социальная поддержка населения);

- 201 541,6 тыс. рублей – осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров (Развитие лесного хозяйства);

- 168 197,3 тыс. рублей – субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда).

Мероприятия трех Государственных программ («Развитие культуры, спорта и туризма» – 42,4%, «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования» – 30,7%, «Формирование комфортной городской среды» –15,2%) профинансированы менее чем на 43% плановых назначений.

В текущем году на территории Чукотского автономного округа предусмотрено финансирование 29 региональных проектов в рамках мероприятий национальных проектов, разработанных на федеральном уровне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в сумме 4 004 756,6 тыс. рублей.

Информация о финансировании мероприятий региональных проектов представлена в таблице №12.

Таблица №12

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Финансирование мероприятий | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Региональные проекты – всего расходов | 4 004 756,6 | 2 058 662,1 | 51,4 |
| Культура | 72 715,6 | 17 906,8 | 24,6 |
| РП «Культурная среда» (A1) | 53 327,7 | 3 490,0 | 6,5 |
| РП «Творческие люди» (A2) | 19 387,9 | 14 416,8 | 74,4 |
| Образование | 754 673,1 | 247 744,9 | 32,8 |
| РП «Современная школа» (E1) | 564 038,0 | 66 095,3 | 11,7 |
| РП «Успех каждого ребенка» (E2) | 181 327,8 | 175 761,6 | 96,9 |
| РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (ЕВ) | 9 307,3 | 5 888,0 | 63,3 |
| Жилье и городская среда | 1 357 261,8 | 661 920,2 | 48,8 |
| РП «Жилье» (F1) | 661 178,7 | 399 527,0 | 60,4 |
| РП «Формирование комфортной городской среды» (F2) | 357 143,0 | 32 481,6 | 9,1 |
| РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (F3) | 255 489,5 | 204 807,3 | 80,2 |
| РП «Чистая вода» (F5) | 83 450,6 | 25 104,3 | 30,1 |
| Экология | 7 530,4 | 2 530,4 | 33,6 |
| РП «Чистая страна» (G1) | 5 000,0 | - | - |
| РП «Сохранение лесов» (GA) | 2 530,4 | 2 530,4 | 100,0 |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 15 066,5 | 8 486,4 | 56,3 |
| РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (I2) | 1 093,7 | 1 093,7 | 100,0 |
| РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (I4) | 4 787,0 | 2 290,7 | 47,9 |
| РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (I5) | 9 185,8 | 5 102,0 | 55,5 |
| Туризм и индустрия гостеприимства | 30 612,3 | - | - |
| РП «Развитие туристической инфраструктуры» (J1) | 30 612,3 | - | - |
| Здравоохранение | 984 117,9 | 678 452,3 | 68,9 |
| РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (N1) | 755 979,1 | 537 616,2 | 71,1 |
| РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (N2) | 9 184,5 | 8 073,5 | 87,9 |
| РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» (N3) | 1 780,0 | 1 780,0 | 100,0 |
| РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (N5) | 2 600,8 | 2 270,0 | 87,3 |
| РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы (РМИС ЧАО)» (N7) | 97 216,4 | 34 341,4 | 35,3 |
| РП «Модернизация первичного звена здравоохранения» (N9) | 117 357,1 | 94 371,2 | 80,4 |
| Демография | 802 034,2 | 400 306,0 | 49,9 |
| РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (P1) | 246 096,4 | 184 874,5 | 75,1 |
| РП «Содействие занятости» (P2) | 86 752,3 | 68 365,3 | 78,8 |
| РП «Старшее поколение» (P3) | 91 802,0 | 49 005,4 | 53,4 |
| РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (P4) | 3 858,5 | 3 858,3 | 100,0 |
| РП «Спорт - норма жизни» (P5) | 197 340,2 | 18 335,5 | 9,3 |
| Безопасные качественные дороги | 153 929,6 | 116 282,2 | 75,5 |
| РП «Региональная и местная дорожная сеть» (R1) | 153 229,6 | 115 940,4 | 75,7 |
| РП «Безопасность дорожного движения» (R3) | 700,0 | 341,8 | 48,8 |
| Беспилотные авиационные системы | 3 000,0 | 899,9 | 30,0 |
| РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (Y4) | 3 000,0 | 899,9 | 30,0 |

Финансирование мероприятий региональных проектов в отчетном периоде составляет 2 058 662,1 тыс. рублей или 51,4% утвержденных бюджетных ассигнований. Доля расходов окружного бюджета на реализацию мероприятий региональных проектов в общем объеме расходов – 5,3%.

Наибольший объем финансирования приходится на региональные проекты «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – 26,1%, «Жилье» – 19,4%, «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 9,9%.

Мероприятия четырех региональных проектов профинансированы:

- в полном объеме (100% утвержденных показателей) – «Сохранение лесов», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

- в объеме менее 12% плановых показателей – «Современная школа» (11,7%), «Спорт – норма жизни» (9,3%), «Формирование комфортной городской 
среды» (9,1%), «Культурная среда» (6,5%).

В отчетном периоде отсутствует финансирование двух региональных проектов («Чистая страна», «Развитие туристической инфраструктуры»).

В отчетном периоде, в связи с вводом в эксплуатацию и (или) передачей, сняты с учета затраты на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества и незавершенного строительства по 3 объектам на общую сумму 526 134,5 тыс. рублей:

- Модульное здание участковой больницы в с. Рыткучи передано в оперативное управление Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская окружная больница» (в рамках реализации основного мероприятия «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»);

- Модульная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь передана в оперативное управление Государственному бюджетному учреждению Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии» (рамках реализации основного мероприятия «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса» подпрограммы «Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса» Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»);

- Детский сад в г. Анадырь передан в муниципальную собственность городскому округу Анадырь (в рамках реализации мероприятия «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования «Строительство объекта Детский сад в г. Анадырь» регионального проекта «Содействие занятости» (Р2) Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»).

Финансирование мероприятий непрограммных направлений деятельности составило 2 634 744,2 тыс. рублей или 77,3% плановых назначений. В рамках непрограммных мероприятий бюджетные ассигнования направлены на исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств, обеспечение функционирования региональных органов власти и исполнение отдельных обязательств Чукотского автономного округа.

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа

Законом об окружном бюджете резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы (далее – Резервный фонд) утвержден в объеме 301 000,0 тыс. рублей.

Информация об использовании средств Резервного фонда в отчетном периоде в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в таблице №13.

Таблица №13

(тыс. рублей)

| Наименование получателя средств | Утверждено | Финансирование | Расходы | Неиспользованный остаток средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 268 477,1 | 245 260,0 | 245 235,7 | 23 217,1 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 697,0 | 580,5 | 580,6 | 116,5 |
| Департамент промышленной политики | 3 912,8 | - | - | 3 912,8 |
| Департамент социальной политики | 109 167,0 | 108 776,4 | 108 773,7 | 390,6 |
| Департамент финансов и имущественных отношений | 697,0 | 594,1 | 572,8 | 102,9 |
| Департамент сельского хозяйства и продовольствия | 15 004,9 | 15 004,8 | 15 004,8 | 0,1 |
| Департамент цифрового развития | 1 232,0 | 1 232,0 | 1 232,0 | - |
| Государственное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и противопожарной службы» | 8 140,0 | 5 087,3 | 5 087,3 | 3 052,7 |
| Департамент здравоохранения | 16 485,0 | 16 485,0 | 16 485,0 | - |
| Аппарат Губернатора и Правительства | 38 785,7 | 34 423,7 | 34 423,3 | 4 362,0 |
| Департамент природных ресурсов и экологии | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 |
| Департамент культуры и туризма | 47 000,0 | 43 500,0 | 43 500,0 | 3 500,0 |
| Департамент образования и науки | 18 434,5 | 18 434,4 | 18 434,4 | 0,1 |
| Управление молодежной политики | 5 921,2 | 1 141,8 | 1 141,8 | 4 779,4 |

Бюджетные ассигнования Резервного фонда используются по решению Правительства Чукотского автономного округа в соответствии с Положением о порядке расходования средств Резервного фонда, планируются по подразделу 01 11 «Резервные фонды» и при исполнении распределяются по всей бюджетной классификации в соответствии с назначением расходования средств.

Средства Резервного фонда распределены между главными распорядителями средств окружного бюджета в сумме 268 477,1 тыс. рублей, профинансировано 245 260,0 тыс. рублей или 91,4%, расходы составили 245 235,7 тыс. рублей.

Наибольший объем средств Резервного фонда направлен на следующие мероприятия:

- 105 000,0 тыс. рублей – для оказания дополнительной меры социальной поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также предоставления единовременной материальной помощи военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, лицам, принимавшим на добровольной основе участие в боевых действиях, волонтерам и членам их семей (Департамент социальной политики Чукотского автономного округа);

- 40 000,0 тыс. рублей – для оплаты расходов, связанных с организацией участия Чукотского автономного округа в выставке «Улица Дальнего Востока», проводимой в рамках IX Восточного экономического форума в городе Владивостоке (субсидия Некоммерческой организации «Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа» (Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа);

- 19 300,0 тыс. рублей – на проведение мероприятий, посвященных открытию Года семьи в Чукотском автономном округе (субсидия Автономной некоммерческой организации «Информационное агентство «Чукотка» (Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа);

- 16 485,0 тыс. рублей – на оплату кредиторской задолженности по договорам на закупку лекарственных препаратов (субсидия Обществу с ограниченной ответственностью «Чукотфармация» (Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа);

- 16 422,4 тыс. рублей – на компенсацию расходов, связанных с карантинными ограничениями в период организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в населенных пунктах Чукотского автономного округа (субсидия Региональному Чукотскому общественному фонду «Полюс Надежды» (Департамент образования и науки Чукотского автономного округа).

Также средства Резервного фонда направлены на доставку в пункты отбора, проживание и питание граждан, принявших решение о прохождении военной службы по контракту в воинских частях Министерства обороны Российской Федерации, устранение последствий чрезвычайных ситуаций и оказание финансовой помощи жителям Курской области, проведение авиационного отстрела волка на территории общедоступных охотничьих угодий и др.

Кроме того, средства Резервного фонда распределены муниципальным образованиям округа для последующего предоставления в виде субсидий:

- 3 912,8 тыс. рублей – для возмещения фактических затрат, направленных на устранение последствий чрезвычайной ситуации Билибинскому муниципальному району (Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа);

- 3 470,0 тыс. рублей – в целях оказания единовременной материальной помощи городскому округу Эгвекинот, в том числе: 2 678,0 тыс. рублей –гражданам, потерявшим имущество в результате пожара; 792,0 тыс. рублей –семьям, пострадавшим в результате несчастного случая (Департамент социальной политики Чукотского автономного округа).

Государственный долг Чукотского автономного округа

Верхний предел государственного внутреннего долга Чукотского автономного округа на 1 января 2025 года установлен Законом об окружном бюджете в сумме 7 497 301,6 тыс. рублей.

Согласно данным государственной долговой книги Чукотского автономного округа, объем долговых обязательств округа по состоянию на 1 октября 2024 года составил 10 563 004,4 тыс. рублей, в том числе:

- 7 926 034,4 тыс. рублей – основной долг по кредитам, полученным из федерального бюджета, в том числе:

- 7 466 082,4 тыс. рублей – частичное покрытие дефицита бюджета;

- 345 924,0 тыс. рублей – финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;

- 114 028,0 тыс. рублей – специальный казначейский кредит.

- 2 636 970,0 тыс. рублей – обязательства по обеспечению государственных гарантий, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа.

Расходы на обслуживание государственного долга учтены в расходной части окружного бюджета в сумме 21 854,5 тыс. рублей. В отчетном периоде расходы на обслуживание государственного долга округа составили 383,6 тыс. рублей.

Просроченная задолженность по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, отсутствует.

Информация о государственных гарантиях, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа в отчетном периоде 2024 года для обеспечения исполнения обязательств по кредитам, отражена в таблице №14.

Таблица №14

(тыс. рублей)

| Наименование заемщика | Остаток на 01.01.2024 г. | Предоставлено | Погашено | Остаток на 01.10.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Всего | 222 256,1 | 8 907 538,1 | 6 492 824,2 | 2 636 970,0 |
| АО «Анадырьморпорт» | - | 200 000,0 | 120 000,0 | 80 000,0 |
| АО «ЧукотАВИА» | - | 56 970,0 | - | 56 970,0 |
| АО «Чукотснаб» | - | 7 500 000,0 | 5 000 000,0 | 2 500 000,0 |
| НАО «ЧТК» | 222 256,1 | 870 868,1 | 1 093 124,2 | - |
| ООО «Берингов пролив» | - | 220 000,0 | 220 000,0 | - |
| ООО «Новомариинский ТПК» | - | 59 700,0 | 59 700,0 | - |

В отчетном периоде предоставлено девять государственных гарантий в размере 8 907 538,1 тыс. рублей или 98% установленных Программой государственных гарантий (9 086 970,0 тыс. рублей) на следующие цели:

- на приобретение и доставку топлива (нефтепродуктов) 7 500 000,0 тыс. рублей или 100% установленного плана (Акционерному обществу «Чукотснаб»), из них погашено на отчетную дату 5 000 000,0 тыс. рублей;

- на приобретение и доставку продовольственных товаров 279 700,0 тыс. рублей или 55,9% установленного плана (Обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» 220 000,0 тыс. рублей, срок 16 февраля – 24 августа 2024 года и Обществу с ограниченной ответственностью «Новомариинский ТПК» 59 700,0 тыс. рублей, срок 12 февраля – 31 августа 2024 года), погашено на отчетную дату в полном объеме;

- на подготовку флота к навигации 200 000,0 тыс. рублей или 100% плана (Акционерному обществу «Анадырьморпорт», срок 23 января –31 декабря 2024 года), погашено на отчетную дату 120 000,0 тыс. рублей;

- на строительство объекта энергетической инфраструктуры 870 868,1 тыс. рублей или 96,8% установленного плана (Непубличному акционерному обществу «Чукотская торговая компания», срок 1 января – 31 декабря 2024 года), погашено на отчетную дату в полном объеме;

- на обновление парка воздушных судов 56 970,0 тыс. рублей или 100% установленного плана (Акционерному обществу «ЧукотАВИА», срок 23 июля 2024 года – 30 сентября 2027 года).

Источники финансирования дефицита окружного бюджета

Законом об окружном бюджете предусмотрен дефицит в размере 391 357,3 тыс. рублей. Окружной бюджет по результатам отчетного периода исполнен с профицитом в сумме 1 973 136,4 тыс. рублей.

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета представлены в таблице №15.

Таблица №15

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено (ф. 0503117) | Исполнено на 01.10.2024 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы бюджета | 52 490 135,9 | 40 894 497,3 |
| Расходы бюджета | 53 406 687,3 | 38 921 360,9 |
| Результат исполнения бюджета (Дефицит «-»; Профицит «+») | -391 357,3 | 1 973 136,4 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита, в том числе: | 391 357,3 | - 1 973 136,4 |
| 1. Бюджетные кредиты от других бюджетов | - 1 137 284,7 | -651 582,0 |
| получено | 78 909,0 | 78 909,0 |
| возврат | - 1 216 193,7 | -730 491,0 |
| 2. Бюджетные кредиты | 1 415 350,7 | 30 570,0 |
| предоставлено | -1 050 000,0 | -50 000,0 |
| возврат | 2 465 350,7 | 80 570,0 |
| 3. Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 113 291,3 | -1 352 124,4 |

Структура источников внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета соответствует статье 95 Бюджетного кодекса.

На конец отчетного периода объем долговых обязательств Чукотского автономного округа по бюджетным кредитам снизился на 651 582,0 тыс. рублей:

- за счет уменьшения на 730 491,0 тыс. рублей – погашение кредита, полученного из федерального бюджета в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ Российской Федерации, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, (строительство 4 участков автомобильной дороги регионального и местного значения Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа (участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота; Билибино-Комсомольский-Певек;

- за счет увеличения на 78 909,0 тыс. рублей – получен кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Законом об окружном бюджете предоставление бюджетных кредитов установлено сумме 1 050 000,0 тыс. рублей, в том числе: 50 000,0 тыс. рублей местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов, 1 000 000,0 тыс. рублей юридическим лицам для закупки и доставки топлива на территорию округа.

В отчетном периоде предоставлены бюджетные кредиты муниципальным образованиям в общей сумме 50 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- 40 000,0 тыс. рублей – городскому округу Анадырь на срок до 2027 года (кредитный договор от 13 марта 2024 года №05-01-08/30);

- 10 000,0 тыс. рублей – Анадырскому муниципальному району на срок до 2025 года (кредитный договор от 17 апреля 2024 года №05-01-08/33).

Юридическим лицам бюджетные кредиты в анализируемом периоде не предоставлялись.

В отчетном периоде осуществлен возврат бюджетного кредита Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-Лорино» в сумме 12 000,0 тыс. рублей (кредитный договор от 25 июля 2022 года №05-01-08/133).

Задолженность юридических лиц и муниципальных образований перед окружным бюджетом на 1 октября 2024 года составила 1 435 850,7 тыс. рублей, в том числе:

- 1 115 750,7 тыс. рублей – юридические лица (Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания» – 627 750,7 тыс. рублей, Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Лаврентия» – 300 000,0 тыс. рублей, Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Лорино» – 188 000,0 тыс. рублей);

- 320 100,0 тыс. рублей – муниципальные образования (городские округа: Анадырь – 147 750,0 тыс. рублей, Эгвекинот – 31 100,0 тыс. рублей, Провиденский – 55 300,0 тыс. рублей; муниципальные районы: Анадырский – 15 000,0 тыс. рублей, Билибинский – 37 000,0 тыс. рублей, Чукотский – 33 950,0 тыс. рублей).

В доход окружного бюджета поступила плата за пользование бюджетными кредитами в сумме 37 697,4 тыс. рублей.

Выводы

1. За девять месяцев текущего года общий объем доходов окружного бюджета составил 40 894 497,3 тыс. рублей или 77,9% прогнозируемого годового объема доходов (52 490 135,9 тыс. рублей).

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 19 089 512,4 тыс. рублей или 79,5% утвержденных назначений, безвозмездных поступлений – 21 804 984,9 тыс. рублей или 76,5%.

2. В отчетном периоде окружной бюджет по расходам исполнен в объеме 38 921 360,9 тыс. рублей или 72,9% утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований (53 406 687,3 тыс. рублей) и 73,6% ассигнований, утвержденных Законом об окружном бюджете (52 881 493,2 тыс. рублей). Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи на отчетную дату превысили показатели, утвержденные Законом об окружном бюджете на 525 194,1 тыс. рублей или 1%, отклонение связано с распределением безвозмездных поступлений в окружной бюджет, зарезервированных бюджетных ассигнований, средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Финансирование мероприятий Государственных программ Чукотского автономного округа за отчетный период составило 36 286 616,7 тыс. рублей (72,6% уточненных бюджетных назначений) или 93,2% расходов окружного бюджета. Наибольший удельный вес в структуре расходов составляют мероприятия Государственной программы Чукотского автономного округа «Развитие образования и науки» – 17,9% (6 479 091,5 тыс. рублей).

4. Финансирование мероприятий непрограммных направлений деятельности составило 2 634 744,2 тыс. рублей или 77,3% плановых назначений.

5. Средства Резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа распределены между главными распорядителями средств окружного бюджета в сумме 268 477,1 тыс. рублей, профинансировано 245 260,0 тыс. рублей или 91,4%, расходы составили 245 235,7 тыс. рублей.

6. По состоянию на 1 октября 2024 года задолженность по выданным из окружного бюджета кредитам муниципальным образованиям и юридическим лицам составила 1 435 850,7 тыс. рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

7. Государственный долг Чукотского автономного округа на 1 октября 2024 года составил 10 563 004,4 тыс. рублей, из них 2 636 970,0 тыс. рублей – обязательства на обеспечение государственных гарантий, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа.

8. Окружной бюджет за 9 месяцев 2024 года исполнен с профицитом в размере 1 973 136,4 тыс. рублей, при плановом дефиците – 391 357,3 тыс. рублей.

# Предложения

Заключение направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа				 	           И.В. Бондаренко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Чукотского автономного округа

«О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и

на плановый период 2026 и 2027 годов»

Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 18 ноября 2024 года №21)

1. Общие положения

Заключение Счетной палаты Чукотского автономного округа на проект закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей  9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 2 Закона Чукотского автономного округа от 8 июня 1998 года №36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа», статьей 8 Закона Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» и Стандартом внешнего государственного финансового контроля «Проведение экспертизы проекта закона Чукотского автономного округа о бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования».

Заключение на представленный Законопроект подготовлено с учетом показателей проекта закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Управление средствами обязательного медицинского страхования на территории Чукотского автономного округа, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Чукотского автономного округа, реализацию государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории Чукотского автономного округа, осуществляет Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами Минздрава России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования  и Положением о Фонде.

Общее руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется директором Фонда. Коллегиальным органом, определяющим основные направления деятельности Фонда и осуществляющим текущий контроль за его деятельностью, а также иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Чукотского автономного округа, является Правление Фонда.

В соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ Фонд участвует в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Чукотском автономном округе в рамках Территориальной программы ОМС, являющейся составной частью ТПГГ и определяющей права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи на территории округа.

Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС осуществляется за счет средств бюджета Фонда.

Территориальная программа ОМС реализуется в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа» Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа».

В системе ОМС Чукотского автономного округа функции страховщика осуществляет Чукотский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» на основании договора о финансовом обеспечении ОМС, заключенного с Фондом. Проектом ТПГГ в 2025 году предусматривается осуществление деятельности в сфере ОМС следующими медицинскими организациями:

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;

- Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №4 федерального медико-биологического агентства», г.Билибино;

- Общество с ограниченной ответственностью «Афина», г.Хабаровск;

- Общество с ограниченной ответственностью «Виталаб», г.Курск;

- Государственное автономное учреждение республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная медицинская компания», г.Белая Калитва;

- Общество с ограниченной ответственностью «Юним-Сибирь», г.Новосибирск.

Вышеуказанные организации, осуществляющие деятельность в сфере ОМС в Чукотском автономном округе, зарегистрированы в Едином реестре страховых медицинских организаций и медицинских организаций.

Проект бюджета Фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов представлен в форме проекта закона Чукотского автономного округа, составлен сроком на три года, что соответствует требованиям статей 11 и 169 Бюджетного кодекса. Законопроект представлен в соответствии с требованиями п.11 статьи 145 Бюджетного кодекса одновременно с проектом закона об окружном бюджете.

В соответствии со статьей 9 Закона о бюджетном процессе, одновременно с Законопроектом представлены: пояснительная записка к Законопроекту, предварительные итоги исполнения бюджета Фонда за текущий финансовый год, пояснительная записка к проекту ТПГГ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в части Территориальной программы ОМС, проект бюджетной сметы на выполнение управленческих функций Фонда на очередной финансовый год.

Законопроект согласован Правлением Фонда в соответствии со статьей 9 Закона о бюджетном процессе (Решение от 30 октября 2024 года №02/24).

2. Соблюдение порядка составления Законопроекта, определенного Бюджетным кодексом и Законом о бюджетном процессе

Представленный на экспертизу Законопроект по своему составу и содержанию соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса. В составе Законопроекта на каждый год рассматриваемого периода приложениями и отдельными статьями определены:

- прогнозируемые доходы бюджета Фонда (приложение 1,2);

- распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и группам видов расходов классификации расходов бюджета (приложение 3,4);

- источники финансирования дефицита бюджета Фонда (пункт 3 статьи 1).

В целях обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС статьей 4 Законопроекта установлен нормированный страховой запас Фонда в размере 213 912,8 тыс. рублей на каждый год рассматриваемого периода, что не превышает среднемесячный размер планируемых поступлений средств Фонда на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС в 2025 году и соответствует требованиям части 6 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ.

Норматив расходов на ведение в 2025-2027 годах дела по ОМС для СМО, участвующей в реализации территориальной программы ОМС, остался на уровне предыдущего финансового года, и установлен статьей 5 Законопроекта в размере 0,83 процента от суммы средств, поступивших в СМО по дифференцированным подушевым нормативам.

Бюджет Фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов планируется с учетом параметров ожидаемого исполнения бюджета Фонда за текущий финансовый год, бездефицитен, сбалансирован по доходам и расходам на каждый год рассматриваемого периода, что соответствует требованиям статей 33 и 35 Бюджетного кодекса. Прогноз доходов бюджета Фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов осуществлен с учетом перечня источников доходов, установленного подпунктом 4 пункта 1 статьи 146 Бюджетного кодекса.

Направления расходов бюджета Фонда на трехлетний период соответствуют целям, установленным Федеральным законом №326-ФЗ, нормам статьи 147 Бюджетного кодекса и расчетам, представленным с проектом ТПГГ в части Территориальной программы ОМС.

Законопроект сформирован в соответствии с требованиями Порядка и с применением кодов бюджетной классификации, утвержденных Приказами Министерства финансов Российской Федерации .

При составлении Законопроекта соблюдены требования бюджетного законодательства, предъявляемые к процедуре формирования проекта бюджета Фонда и применению кодов бюджетной классификации.

3. Соблюдение требований Бюджетного кодекса к основным характеристикам и составу показателей бюджета Фонда при подготовке Законопроекта

3.1. Доходы бюджета Фонда, предусмотренные Законопроектом

Законопроектом предлагается утвердить бюджет Фонда по доходам: на 2025 год – в объеме 4 620 874,9 тыс. рублей, рост к 2024 году – 226 674,5 тыс. рублей или 5,2%; на 2026 год – 4 936 441,3 тыс. рублей, на 2027 год –   5 235 155,8 тыс. рублей, рост к 2024 году – 12,3% и 19,1% соответственно.

Данные о прогнозируемых доходах бюджета Фонда на трехлетний период, а также оценка изменения показателей, предусмотренных Законопроектом на 2025 год, относительно аналогичных показателей доходов бюджета Фонда на текущий финансовый год, представлены в таблице 1.

Таблица 1

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждены бюджетные назначения на 2024 год | Исполнение на 01.10.2024 г. |  | Проект бюджета Фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |  |  | Изменения (+,-) 2025 год к 2024 году (гр.5-гр.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | к плану, % гр.3/гр.2 | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДОХОДЫ | 4 394 200,4 | 3 261 623,5 | 74,2 | 4 620 874,9 | 4 936 441,3 | 5 235 155,8 | 226 674,5 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 000,0 | 13 712,1 | 97,9 | 18 212,8 | 18 212,8 | 18 212,8 | 4 212,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 14 000,0 | 11 056,8 | 79,0 | 18 212,8 | 18 212,8 | 18 212,8 | 4 212,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 2 655,3 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 380 200,4 | 3 247 911,4 | 74,1 | 4 602 662,1 | 4 918 228,5 | 5 216 943,0 | 222 461,7 |
| Межбюджетные трансферты, передава-емые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 4 380 200,4 | 3 298 196,1 | 75,3 | 4 602 662,1 | 4 918 228,5 | 5 216 943,0 | 222 461,7 |
| Межбюджетные трансферты из окружного бюджета: | 816 389,4 | 617 191,6 | 75,6 | 426 668,0 | 424 652,0 | 424 652,0 | -389 721,4 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам ОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС | 473 505,9 | 355 129,2 | 75,0 | 222 068,4 | 177 654,7 | 177 654,7 | -251 437,5 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС | 342 883,5 | 262 062,4 | 76,4 | 204 599,6 | 246 997,3 | 246 997,3 | -138 283,9 |
| Межбюджетные трансферты из бюджета ФФ ОМС: | 3 445 410,7 | 2 584 058,4 | 75,0 | 4 050 294,1 | 4 367 876,5 | 4 666 591,0 | 604 883,4 |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ | 3 445 410,7 | 2 584 058,4 | 75,0 | 4 050 294,1 | 4 367 876,5 | 4 666 591,0 | 604 883,4 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС | 118 400,3 | 96 946,1 | 81,9 | 125 700,0 | 125 700,0 | 125 700,0 | 7 299,7 |
| Доходы бюджетов территориальных фондов ОМС от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 80,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -50 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В структуре доходов бюджета Фонда значительный объем составляют субвенции на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации, предоставляемые из бюджета ФФ ОМС: на 2025 год – 87,7% или 4 050 294,1 тыс. рублей, на 2026 год – 88,5% или 4 367 876,5 тыс. рублей, на 2026 год – 89,1% или 4 666 591,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем субвенций из ФФ ОМС определен в соответствии с Порядком распределения, предоставления и расходования субвенций, исходя из численности лиц, застрахованных по ОМС по состоянию на 1 января 2024 года – 45 182 человека, подушевого норматива: на 2025 год – 21 080,3 рублей, на 2026 год – 22 733,2 рублей, на 2027 год  – 24 287,9 рублей, коэффициента дифференциации для Чукотского автономного округа равного 4,05 и коэффициента доступности медицинской помощи равного 1,05 в каждом году рассматриваемого периода.

Объем субвенции, планируемый Законопроектом на 2025 год, соответствует объему, предусмотренному для Чукотского автономного округа проектом федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

За счет субвенций обеспечивается реализация базовой программы ОМС, в рамках которой оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь и диспансеризацию, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь по установленному перечню.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета ФФ ОМС размер субвенции обеспечивает:

- сохранение соотношения заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе по врачам – 200%, среднему медицинскому персоналу – 100% в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 с учетом доли средств ОМС в фонде оплаты врачей и среднего медицинского персонала – 83,0%;

- увеличение заработной платы младшего медицинского персонала и прочего персонала на индекс потребительских цен с 1 октября;

- увеличение остальных расходов медицинских организаций, работающих в сфере ОМС, на индекс потребительских цен с 1 января;

- финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения;

- мероприятия по медицинской реабилитации застрахованных лиц, в том числе перенесших COVID-19, во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года.

В связи с увеличением подушевого норматива и незначительном увеличении численности застрахованных лиц (+1 человек), отмечается рост объема субвенций на финансовое обеспечение организации ОМС по отношению к 2024 году, в том числе: в 2025 году – на 604 883,4 тыс. рублей или 17,6%, в 2026 году – на 922 465,8 тыс. рублей или 26,8%, в 2027 году – на 1 221 180,3 тыс. рублей или 35,4%.

Объем субвенций на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации, предусмотренный проектом бюджета Фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, рассчитан в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Расчет объема субвенции на финансовое обеспечение организации ОМС в Чукотском автономном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, проведенный Счетной палатой при подготовке настоящего заключения, представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Год | Показатели для расчета субвенции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подушевой норматив финанси-рования, (рублей) | Изменения норматива по отношению к предыдущему году (рублей, %) | Коэф-т дифферен-циации | Коэф-т доступности медпомощи | Подушевой норматив фин-я с учетом коэф.-тов (гр.2*гр.4*гр.5, рублей) | Численность застрахованных по ОМС по состоянию на 01.01.2024г. (человек) | Объем субвенции, (гр.6*гр.7/1000) (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2024 | 17 932,5 |  | 4,05 | 1,05 | 76 258,0 | *45 181,0 | 3 445 410,7 |
| 2025 | 21 080,3 | 3 147,8 (17,6%) | 4,05 | 1,05 | 89 644,0 | 45 182,0 | 4 050 294,1 |
| 2026 | 22 733,2 | 1 652,9 (7,8%) | 4,05 | 1,05 | 96 672,9 | 45 182,0 | 4 367 876,5 |
| 2027 | 24 287,9 | 1 554,7 (6,8%) | 4,05 | 1,05 | 103 284,3 | 45 182,0 | 4 666 591,0 |
| * численность застрахованных по ОМС лиц по состоянию на 1 января 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |

В связи с ростом субвенций на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации, потребность в межбюджетных трансфертах из окружного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС уменьшится.

Доля межбюджетных трансфертов из окружного бюджета на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС (в части базовой и сверх базовой программы ОМС) в общем объеме доходов бюджета Фонда уменьшится с 18,9% или 816 389,4 тыс. рублей и составит: в 2025 году – 9,2% или 426 668,0 тыс. рублей, в 2026 году – 8,6% или  424 652,0 тыс. рублей, в 2027 году – 8,1% или 424 652,0 тыс. рублей.

Поступление прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов ОМС, планируется в объеме            125 700,0 тыс. рублей в каждом году рассматриваемого периода. Согласно пояснительной записке к Законопроекту – это средства, поступающие из других территориальных фондов ОМС за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями округа лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации.

Объем межбюджетных трансфертов, подлежащих зачислению в бюджет Фонда из окружного бюджета на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС (в части базовой и сверх базовой программы ОМС), предусмотренный Законопроектом на трехлетний период, соответствует показателям проекта закона об окружном бюджете на вышеуказанные цели.

3.2. Расходы бюджета Фонда, предусмотренные Законопроектом

Законопроектом предлагается утвердить общий объем расходов бюджета Фонда на 2025 год в сумме 4 620 874,9 тыс. рублей, рост к 2024 году на                             222 854,6 тыс. рублей или 5,1%; на 2026 год – 4 936 441,3 тыс. рублей, рост к 2024 году на 537 714,5 тыс. рублей или 12,2%; 2027 год – 5 235 155,8 тыс.            рублей, рост к 2024 году 19,0%.

Увеличение расходной части бюджета Фонда в значительной степени обусловлено ростом заработной платы работников здравоохранения.

Состав расходной части бюджета Фонда соответствует целям финансового обеспечения, определенным частью 5 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ, в том числе: выполнение территориальных программ ОМС; выполнение функций органа управления территориального фонда; ведение дела по ОМС СМО.

Законопроектом предусматриваются расходы бюджета Фонда по разделам     01 «Общегосударственные вопросы» и 09 «Здравоохранение» на программные и непрограммные направления деятельности Фонда.

Данные о планируемых расходах бюджета Фонда на трехлетний период, а также оценка изменений показателей, предусмотренных Законопроектом на  2025 год, относительно аналогичных показателей расходов бюджета Фонда на текущий год, представлены в таблице 3.

Таблица 3

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждены бюджетные назначения | Исполнение на 01.10.2024 г. |  | Проект бюджета Фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |  |  | Изменения (+,-) 2025 год к 2024 году (гр.5-гр.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | к плану, % гр.3/гр.2 | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РАСХОДЫ | 4 398 726,8 | 3 167 509,4 | 72,0 | 4 620 874,9 | 4 936 441,3 | 5 235 155,8 | 222 854,6 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 69 717,2 | 49 062,8 | 70,4 | 72 357,6 | 72 357,6 | 72 357,6 | 2 640,4 |
| Финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации | 69 717,2 | 49 062,8 | 70,4 | 72 357,6 | 72 357,6 | 72 357,6 | 2 640,4 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 4 329 009,6 | 3 118 446,6 | 72,0 | 4 548 517,3 | 4 864 083,7 | 5 162 798,2 | 220 214,2 |
| Государственная программа "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа" | 4 195 897,6 | 3 016 442,4 | 71,9 | 4 404 604,5 | 4 720 170,9 | 5 018 885,4 | 208 706,9 |
| Территориальная программа ОМС | 4 195 897,6 | 3 016 442,4 | 71,9 | 4 404 604,5 | 4 720 170,9 | 5 018 885,4 | 208 706,9 |
| Финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 3 312 493,5 | 2 348 226,4 | 70,9 | 3 907 936,5 | 4 225 518,9 | 4 524 233,4 | 595 443,0 |
| Финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (Межбюджетные трансферты) | 67 014,7 | 58 812,0 | 87,8 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 2 985,3 |
| Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС (Социальное обеспече-ние и иные выплаты населению) | 473 505,9 | 355 129,2 | 75,0 | 222 068,4 | 177 654,7 | 177 654,7 | -251 437,5 |
| Выполнение территориальной программы ОМС сверх базовой программы ОМС (Социальное обеспече-ние и иные выплаты населению) | 342 883,5 | 254 274,8 | 74,2 | 204 599,6 | 246 997,3 | 246 997,3 | -138 283,9 |
| Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов | 133 112,0 | 102 004,2 | 76,6 | 143 912,8 | 143 912,8 | 143 912,8 | 11 507,3 |
| Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинских работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 5,2 | 5,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,2 |
| Организация ОМС на территории Чукотского автономного округа за счет иных источников (Социальное обеспе-чение и иные выплаты населению) | 118 400,3 | 94 255,5 | 79,6 | 125 700,0 | 125 700,0 | 125 700,0 | 7 299,7 |
| Управление средствами нормированного страхового запаса | 14 706,5 | 7 743,5 | 52,7 | 18 212,8 | 18 212,8 | 18 212,8 | 4 212,8 |
| Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС (софинансирование расходов медцинс-ких организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) | 706,5 | 706,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению медицинского оборудования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 13 933,8 | 7 037,1 | 50,5 | 18 146,6 | 18 146,6 | 18 146,6 | 4 212,8 |
| Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 0,0 |

По разделу «Общегосударственные вопросы» на 2025 год предусмотрены расходы на выполнение управленческих функций Фонда в объеме 72 357,6 тыс. рублей на каждый год трехлетнего периода, что на 2 640,4 тыс. рублей или 3,8% больше аналогичных расходов, утвержденных на 2024 год.  При этом, расходы на выплаты персоналу Фонда вырастут на 1,5%, расходы на закупку товаров, работ, услуг – на 16,6%, основной причиной чего является значительный рост тарифов на энергоресурсы (70,8%).

В соответствии с положениями пункта III Методических указаний расчет планируемых расходов на выполнение управленческих функций Фонда в                    2025 году направлен в ФФ ОМС для оценки соответствия планируемых расходов на выполнение функций Фонда и их согласование (исх. №854/02-09 от 16.09.2024 г.).

По разделу «Здравоохранение» в трехлетнем периоде предусмотрены расходы бюджета Фонда: на 2025 год – 4 548 517,3 тыс. рублей; на 2026 год – 4 864 083,7 тыс. рублей; на 2027 год – 5 162 798,2 тыс. рублей. В структуре расходов бюджета Фонда расходы на указанные цели в 2025-2027 годах составляют 98,4%, 98,5%, 98,6% соответственно.

В структуре расходов бюджета Фонда доля расходов на реализацию Территориальной программы ОМС в трехлетнем периоде составит 95,3%, 95,6% и 95,9% в соответствующем финансовом году и по отношению к 2024 году изменится незначительно.

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС, предусмотренные Законопроектом, в 2025 году составят 4 404 604,5 тыс. рублей, что больше аналогичных расходов, утвержденных на 2024 год на 208 706,9 тыс. рублей или 5,0%; в 2026 году – 4 720 170,9 тыс. рублей, рост к 2024 году 12,5%; в 2027 году – 5 018 885,4 тыс. рублей, рост к 2024 году 19,6%.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ расчетов стоимости Территориальной программы ОМС на 2025-2027 годы, представленных Фондом. Стоимость Территориальной программы ОМС определена с учетом численности застрахованных лиц по состоянию на                    1 января 2024 года и исходя из установленных в ТПГГ территориальных нормативов объема медицинской помощи, нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и подушевого норматива финансирования. Данный расчет произведен в соответствии с исходными показателями, предусмотренными проектом постановления Правительства Российской Федерации «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

По результатам анализа расчетов стоимости Территориальной программы ОМС установлено, что стоимость Территориальной программы ОМС не превышает размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию Законопроектом, что соответствует требованиям части 11 статьи 36 Федерального закона № 326-ФЗ.

Таким образом, расходная часть бюджета Фонда позволит обеспечить выполнение Территориальной программы ОМС, предусмотренной в составе ТПГГ, как в части запланированных объемов медицинской помощи, так и в части запланированных финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.

Расходы на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации осуществляются за счет средств субвенции из ФФ ОМС и планируются на 2025 год в объеме 3 977 936,5 тыс. рублей, что по сравнению с аналогичным показателем текущего года больше на 598 428,3 тыс. рублей или 17,7%; на 2026 год – 4 295 518,9 тыс. рублей, рост к 2024 году 27,1%; на 2027 год – 4 594 233,4 тыс. рублей, рост к 2024 году 35,9%.

В связи с увеличением объема субвенции из ФФ ОМС объем расходов на выполнение территориальной программы ОМС (базовой и сверх базовой), осуществляемых за счет средств окружного бюджета, в рассматриваемом периоде уменьшится по сравнению с аналогичными расходами прошлого года:  в 2025 году – на 389 721,4 тыс. рублей или 47,7% и составит  426 668,0 тыс. рублей, в 2026-2027 годах – на 391 737,4 тыс. рублей или 48,0% в каждом году и составит 424 652,0 тыс. рублей.

В пояснительной записке к Законопроекту не отражены финансово-экономические обоснования изменений указанных расходов.

На финансовое обеспечение расходов, осуществляемых в рамках непрограммных направлений деятельности, Законопроектом предусматривается направить в каждом году трехлетнего периода финансовые средства в объеме 143 912,8 тыс. рублей, что больше расходов, предусмотренных на указанные цели в 2024 году на 11 507,3 тыс. рублей или 8,1%, из них: на оказание медицинской помощи медицинскими организациями округа лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации – на 7 299,7 тыс. рублей; на приобретение медицинского оборудования – на  4 212,8 тыс. рублей. Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в 2025-2027 годах Законопроектом не предусматривается.

Согласно пояснительной записке к проекту Территориальной программы ОМС расходы на содержание СМО на трехлетний период планируются в размере 35 681,1 тыс. рублей, 38 278,7 тыс. рублей и 40 737,6 тыс. рублей соответственно. Расчет затрат произведен в соответствии с нормативом расходов на ведение дела по ОМС, установленным статьей 5 Законопроекта.

Выводы

1). Представленный проект бюджета Фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов соответствует требованиям статей 11 и 169 Бюджетного кодекса, согласован Правлением Фонда в соответствии со статьей 9 Закона о бюджетном процессе.

В нарушение требований статьи 9 Закона о бюджетном процессе пояснительная записка к проекту бюджета Фонда не содержит объяснения особенностей отдельных предлагаемых параметров бюджета Фонда, предлагаемых Законопроектом.

2). Бюджет Фонда на трехлетний период сформирован с учетом параметров ожидаемого исполнения бюджета Фонда за текущий финансовый год, бездефицитен, сбалансирован по доходам и расходам на каждый год рассматриваемого периода, что соответствует требованиям статей 33 и 35 Бюджетного кодекса. Структура и содержание Законопроекта соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса.

При составлении Законопроекта соблюдены требования бюджетного законодательства, предъявляемые к процедуре формирования проекта бюджета Фонда и применению кодов бюджетной классификации.

3). Статьей 4 Законопроекта установлен нормированный страховой запас Фонда в размере 213 912,8 тыс. рублей на каждый год рассматриваемого периода, что не превышает среднемесячный размер планируемых поступлений средств Фонда на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС и соответствует требованиям части 6 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ.

4). Законопроектом предлагается утвердить бюджет Фонда по доходам и расходам на 2025 год в объеме 4 620 874,9 тыс. рублей; на 2026 год –              4 936 441,3 тыс. рублей; на 2027 год – 5 235 155,8 тыс. рублей.

5). В структуре доходов бюджета Фонда значительный объем составляют субвенции на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации, предоставляемые из бюджета ФФ ОМС: на 2025 год – 87,7% или 4 050 294,1 тыс. рублей, на 2026 год – 88,5% или 4 367 876,5 тыс. рублей, на 2027 год – 89,1% или 4 666 591,0 тыс. рублей.

Объем субвенций рассчитан в соответствии с требованиями действующего законодательства. Планируемый Законопроектом объем субвенции на 2025 год, соответствует объему, предусмотренному для Чукотского автономного округа проектом федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В связи с увеличением подушевого норматива финансирования объем субвенций на финансовое обеспечение организации ОМС увеличится в                    2025 году на 604 883,4 тыс. рублей или 17,6%, в 2026 году – на 922 465,8 тыс. рублей или 26,8%, в 2027 году – на 1 221 180,3 тыс. рублей или 35,4%.

6). Объем межбюджетных трансфертов, подлежащих зачислению в бюджет Фонда из окружного бюджета на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС (в части базовой и сверх базовой программы ОМС), предусмотренный Законопроектом на трехлетний период, соответствует показателям проекта закона об окружном бюджете на вышеуказанные цели и в общем объеме доходов бюджета Фонда составит: в 2025 году – 9,2% или 426 668,0 тыс. рублей, в 2026 году – 8,6% или 424 652,0 тыс. рублей, в 2027 году – 8,1% или 424 652,0 тыс. рублей.

7). В структуре расходов бюджета Фонда доля расходов на реализацию Территориальной программы ОМС в рассматриваемом периоде составит 95,3-95,9%. На финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС в 2025 году предусматривается направить 4 404 604,5 тыс. рублей, что больше аналогичных расходов текущего года на 208 706,9 тыс. рублей или 5,0%, в 2026 году – 4 720 170,9 тыс. рублей (рост к 2024 году 12,5%), в 2027 году –                           5 018 885,4 тыс. рублей (рост к 2024 году 19,6%).

8). Расчетная стоимость Территориальной программы ОМС не превышает размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию Законопроектом, что соответствует требованиям части 11 статьи 36 Федерального закона № 326-ФЗ. Расходная часть бюджета Фонда позволит обеспечить выполнение Территориальной программы ОМС, предусмотренной в составе ТПГГ, как в части запланированных объемов медицинской помощи, так и в части запланированных финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.

9). На финансовое обеспечение расходов на непрограммные направления деятельности Законопроектом предусматриваются расходы в каждом году трехлетнего периода в объеме 143 912,8 тыс. рублей, что больше аналогичных расходов, предусмотренных на 2024 год, на 11 507,3 тыс. рублей или 8,1%, из них: на оказание медицинской помощи медицинскими организациями округа лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации – на 7 299,7 тыс. рублей; на приобретение медицинского оборудования – на 4 212,8 тыс. рублей. Расходы на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в 2025-2027 годах Законопроектом не предусматриваются.

10). Представленный на экспертизу Законопроект соответствует положениям бюджетного законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа, а также иным нормативным правовым актам, регулирующим формирование бюджета Фонда.

Предложения

По результатам экспертизы Счетная палата Чукотского автономного округа предлагает депутатам Думы Чукотского автономного округа рассмотреть представленный проект закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в первом чтении.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа						       Т.В.Беланова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Оценка хода реализации региональных проектов в Чукотском автономном округе за 9 месяцев 2024 года»

Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 22 ноября 2024 года №22)

22 ноября 2024 года	                      			                          г. Анадырь

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.11. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2024 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 29 декабря 2023 года №31).

Предмет экспертно-аналитического мероприятия - деятельность исполнительных органов государственной власти по реализации региональных проектов в Чукотском автономном округе за 9 месяцев 2024 года.

Цель экспертно-аналитического мероприятия - оценка хода реализации региональных проектов за январь-сентябрь 2024 года.

Вопросы:

1. Оценка промежуточных результатов реализации региональных проектов, анализ отчетов о ходе реализации региональных проектов за 9 месяцев 2024 года.

2. Исполнение отдельных региональных проектов Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2024 года.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия - Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа (далее – Департамент экономики и инвестиций), главные распорядители средств окружного бюджета, ответственные за реализацию мероприятий региональных проектов Чукотского автономного округа.

Исследуемый период: январь-сентябрь 2024 года.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 8 ноября по 22 ноября 2024 года.

В данном заключении используются следующие сокращения:

Национальный проект – нацпроект, НП;

Региональный проект – регпроект, РП;

Сводная бюджетная роспись – СБР;

Государственный контракт – ГК.

Муниципальный контракт – МК.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено Счетной палатой в соответствии с полномочиями по внешнему государственному финансовому контролю, возложенными Законом Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года №36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа», требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», в части обеспечения системного мониторинга и контроля реализации региональной составляющей национальных проектов.

Экспертно-аналитическое мероприятие проводилось по материалам, размещенным в официальных источниках информации (ГИИС «Электронный бюджет», Единая информационная система государственных закупок «ЕИС ЗАКУПКИ») и представленным объектами экспертно-аналитического мероприятия отчетов об исполнении региональных проектов за 9 месяцев 2024 года, отчетов об исполнении государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2024 года.

1. Оценка промежуточных результатов реализации региональных проектов, анализ отчетов о ходе реализации региональных проектов                  за 9 месяцев 2024 года

В рамках проведения отдельных мероприятий национальных проектов, разработанных на федеральном уровне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», разработаны региональные проекты Чукотского автономного округа, мероприятия которых включены в государственные программы Чукотского автономного округа.

Региональный проект Чукотского автономного округа - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы субъекта Российской Федерации .

Организацию проектной деятельности в Чукотском автономном округе и межведомственное взаимодействие в процессе подготовки, реализации (включая мониторинг и внесение изменений в проекты) и завершением реализации региональных проектов осуществляет отдельное структурное подразделение органа исполнительной власти Чукотского автономного округа - Проектный офис. Функции регионального проектного офиса Чукотского автономного округа осуществляет Департамент экономики и инвестиций. Деятельность Проектного офиса регулируется Постановлением №286. Региональный проектный офис курирует заместитель Губернатора Чукотского автономного округа, ответственный за организацию проектной деятельности.

Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов региональных проектов, запросов на изменение паспортов региональных проектов, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на основании соглашений о реализации региональных проектов, заключенных между отраслевым министерством РФ и Правительством Чукотского автономного округа. Проектный офис ежемесячно осуществляет мониторинг реализации РП в ГИИС «Электронный бюджет».

Счетная палата отмечает, что действующая система оценки реализации мероприятий региональных проектов по кассовому исполнению направленных на их реализацию бюджетных ассигнований не информативна, так как в общем объеме кассовых расходов отражаются, в том числе, авансовые платежи по государственным и муниципальным контрактам, гранты и межбюджетные трансферты в форме субсидий, неиспользованные остатки по которым могут быть возвращены в бюджет по истечении отчетного финансового года. Согласно Постановлению №286, в редакции от 09.08.2024 года, разделом 5.1. «Мониторинг реализации региональных проектов» предусмотрены данные о фактическом исполнении (достижении) параметров региональных проектов, формируемых в автоматическом режиме в системе «Электронный бюджет», что не подразумевает информацию о фактических расходах (подтвержденные актами приема-ввода в эксплуатацию объектов, приема-передачи товарно-материальных ценностей, оказания услуг и т.п.), осуществленных по мероприятиям регионального проекта, с разбивкой за счет средств какого периода (кассовые расходы текущего года или перечисленные авансовые платежи, субсидии в предыдущих отчетных периодах) они произведены, о котором неоднократно отмечает Счетная палата в своих заключениях и отчетах.

Чукотский автономный округ принимает участие в 13 из 16 национальных проектов («Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Беспилотные авиационные системы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда») и не участвует в трех национальных проектах «Наука и университеты», «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года», «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Реализация региональных проектов в рамках национальных проектов в Чукотском автономном округе предусмотрена на период 2019-2024 годов с объемом финансовых ресурсов в сумме 19 794 685,1 тыс. рублей, из них 12 455 720,3 тыс. рублей или 62,9% предполагается направить на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры (школы, детский сад, спортивные площадки) и жилья.

Наибольшую долю в общем объеме бюджетных ассигнований планируется направить на региональные проекты в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» (27,4% от общего объема финансирования), «Образование» (21%), «Демография» (16,4%) и «Здравоохранение» (16,3%). На национальные проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Беспилотные авиационные системы» на региональном уровне планируется направить от 5,1% до 0,02% предусмотренного объема финансовых ресурсов (таблица 1). Региональные проекты национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» планируются к реализации без финансового обеспечения.

Таблица №1    (млн рублей)

| Наименование национального проекта | Утверждено Паспортом на 2019- 2024 годы | Всего с начала реализации РП за 2019-2023 годы и за 9 месяцев 2024 года |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено СБР | Поступило из ФБ, Фонда СРЖКХ, Фонда РТ | Кассовый расход (ФБ + ОБ) | Фактическое выполнение | гр.5/ гр.3 | гр.6/ гр5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Демография | 3 256,2 | 3 638,7 | 1 441,8 | 2 910,1 | 2 717,4 | 80,0 | 93,4 |
| Здравоохранение | 3 229,9 | 3 451,0 | 2 494,8 | 3 097,5 | 3 089,7 | 89,8 | 99,7 |
| Образование | 4 164,6 | 3 907,1 | 2 754,5 | 3 095,5 | 2 452,7 | 79,2 | 79,2 |
| Жильё и городская среда | 5 427,3 | 4 825,2 | 1 187,3 | 3 446,7 | 2 202,1 | 71,4 | 63,9 |
| Экология | 1 007,9 | 283,3 | 203,4 | 242,6 | 115,7 | 85,6 | 47,7 |
| Безопасные качественные дороги | 1 008,6 | 874,9 | 271,3 | 832,6 | 829,2 | 95,2 | 99,6 |
| Цифровая экономика | 356,4 | 478,3 | 417,1 | 476,4 | 476,4 | 99,6 | 100,0 |
| Культура | 694,5 | 856,2 | 601,8 | 726,6 | 162,8 | 84,9 | 22,4 |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 615,8 | 613,0 | 593,8 | 606,0 | 559,4 | 98,9 | 92,3 |
| Туризм и индустрия гостеприимства | 30,6 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Беспилотные авиационные системы | 3,0 | 3,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Международная кооперация и экспорт | х | х | х | х | х | х | х |
| Производительность труда и поддержка занятости | х | х | х | х | х | х | х |
| ВСЕГО | 19 794,7 | 18 961,3 | 9 966,7 | 15 434,8 | 12 605,4 | 81,4 | 81,7 |

За период 2019-2023 годы и за 9 месяцев 2024 года из федерального бюджета и государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» с 22 декабря 2022 года) на реализацию РП поступило 9 966 744,6 тыс. рублей

Направлено из окружного бюджета за период 2019-2023 годах и за 9 месяцев 2024 года на реализацию региональных проектов 15 434 822,1 тыс. рублей или 81,4% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований.

Фактическое исполнение составило 12 605 360,7 тыс. рублей или 81,7% от объемов финансирования. На 1 октября 2024 года в авансах числятся 2 446 970,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2024 года в системе «Электронный бюджет» утверждено 48 региональных проектов. Соглашения о реализации всех региональных проектов заключены между отраслевыми министерствами РФ и Правительством Чукотского автономного округа. В отчетном периоде в действующие соглашения о реализации 23 региональных проектов, заключенных между руководителями федерального и регионального проектов, вносились изменения путем заключения 35 дополнительный соглашений.

За январь-сентябрь 2024 года паспортами региональных проектов предусмотрено финансирование 31 регионального проекта на общую сумму 4 043 838,5 тыс. рублей, из них 2 294 580,8 тыс. рублей или 56,7% - на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и жилья.

Законом об окружном бюджете на 2024 год утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 28 региональных проектов в объеме 4 072 019,6 тыс. рублей, в том числе: 1 980 980,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета и Фонда РТ, 2 091 038,8 тыс. рублей – средства окружного бюджета.

Сводной бюджетной росписью на 2024 год утвержден объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 29 региональных проектов на общую сумму 4 004 756,6 тыс. рублей, из них 2 300 846,1 тыс. рублей или 57,5% - на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и жилья.

Из федерального бюджета в отчетном периоде в окружной бюджет поступило 1 016 638,1 тыс. рублей.

За январь-сентябрь 2024 года направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию 27 региональных проектов в сумме 2 058 662,1 тыс. рублей (51,4% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований), из них 856 382,1 тыс. рублей или 41,6% - на строительство объектов социальной инфраструктуры и жилья.

По данным, отраженным в Отчетах о ходе реализации региональных проектов за 9 месяцев 2024 года, размещенных в ГИИС «Электронный бюджет», на реализацию мероприятий региональных проектов направлены бюджетные ассигнования в объеме 2 055 384,2 тыс. рублей (из них 44,2 тыс. рублей - средства местного бюджета) или 50,8% от утвержденных паспортами региональных проектов объемов финансовых ресурсов, что на 3 322,1 тыс. рублей меньше, чем отражено в отчете об исполнении окружного бюджета за 9 месяцев 2024 года.

Фактическое исполнение мероприятий региональных проектов за 9 месяцев 2024 года составило 2 179 905,8 тыс. рублей, из них на сумму 246 333,2 тыс. рублей выполнены работы, оказаны услуги, поставлены ТМЦ за счет бюджетных ассигнований 2022-2023 годов (рис.1).

(млн рублей)

Рис.1

Информация о ходе реализации региональных проектов в разрезе национальных проектов за 9 месяцев 2024 год приведена в таблице №2.

Таблица №2									                            (млн рублей)

| Наименование национального проекта | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  | Форма 0503117-НП |  |  | Фактическое выполнение за счет бюджетных ассигнований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено Паспортом РП | Исполнено (кассовый расход) | % | Утверждено | Исполнено | % | Всего за 2024 год | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2022-2023 годов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Демография | 647,6 | 324,4 | 50,1 | 625,8 | 324,4 | 51,8 | 329,8 |  | 316,0 | 13,8 |
| Здравоохранение | 982,3 | 678,5 | 69,1 | 984,1 | 678,5 | 68,9 | 728,5 |  | 678,5 | 50,0 |
| Образование | 766,1 | 247,8* | 32,3 | 754,7 | 247,7 | 32,8 | 293,7 |  | 248,9 | 44,8 |
| Жильё и городская среда | 1 195,3 | 661,9 | 55,4 | 1 357,3 | 661,9 | 48,8 | 709,1 |  | 571,5 | 137,6 |
| Экология | 119,1 | 2,5 | 2,1 | 7,5 | 2,5 | 33,6 | 2,5 |  | 2,5 | 0,0 |
| Безопасные качественные дороги | 153,9 | 116,3 | 75,5 | 153,9 | 116,3 | 75,5 | 112,9 |  | 112,9 | 0,0 |
| Цифровая экономика | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Культура | 129,2 | 14,6* | 11,3 | 72,7 | 17,9 | 24,6 | 3,2 |  | 3,2 | 0,0 |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 16,6 | 8,5 | 51,1 | 15,1 | 8,5 | 56,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Туризм и индустрия гостеприимства | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Беспилотные авиационные системы | 3,0 | 0,9 | 30,0 | 3,0 | 0,9 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Международная кооперация и экспорт | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |
| Производительность труда и поддержка занятости | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |
| ВСЕГО | 4 043,8 | 2 055,4* | 50,8 | 4 004,8 | 2 058,7 | 51,4 | 2 179,9 |  | 1 933,6 | 246,3 |

* с учетом средств местных бюджетов в объеме 44,2 тыс. рублей.

2. Исполнение отдельных региональных проектов Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2024 года

2.1. В рамках НП «Демография» на территории Чукотского автономного округа реализуются пять региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в пять государственных программ Чукотского автономного округа.

На реализацию региональных проектов НП «Демография» за 9 месяцев 2024 года из окружного бюджета направлено 324 439,0 тыс. рублей или 51,8 % от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований, из них 98 436,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило 329 841,8 тыс. рублей, из них 13 848,1 тыс. рублей за счет авансовых платежей 2022-2023 годов (рис. 2).

Рис.2 (тыс. рублей)

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Демография» показал следующее.

1) На реализацию мероприятий РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение»)» за январь-сентябрь 2024 направлено 49 005,4 тыс. рублей, в том числе:

- 8,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета) - на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, выполнение составило 100% от полученного финансирования;

- 48 997,0 тыс. рублей (из них 31 170,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета) на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, выполнение составило 100% от полученного финансирования. Системой долговременного ухода охвачено 108 человек.

2) На реализацию РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2024 год СБР утверждены в сумме 3 858,3 тыс. рублей (из них 351,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета). Бюджетные ассигнования направлены в отчетном периоде на предоставление субсидии и грантов в целях реализации проектов, направленных на формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек, на снижение потребления алкоголя, профилактику алкоголизма и его последствий и на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни Православной религиозной организации Анадырская и Чукотская епархия Русской Православной Церкви сроком исполнения до 31.12.2024г.

3) В рамках РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» осуществлялась реализация восьми мероприятий, направленных на поддержку семей при рождении (усыновлении) первого ребенка и (или) второго ребёнка, третьего или последующих детей, малоимущих семей. На эти цели в отчетном периоде направлено 184 874,5 тыс. рублей, из них    56 457,2 тыс. рублей средства федерального бюджета.

4) В рамках РП «Содействие занятости» осуществляется реализация двух мероприятий:

- «Повышение мобильности трудовых ресурсов» - из других субъектов Российской Федерации привлечено 19 работников или 70,4% годового плана. На отчётную дату выплачена финансовая поддержка пяти работодателям на привлечённых работников в размере 11 000,0 тыс. рублей, из них 10 450,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Фактические расходы составили 17 590,0 тыс. рублей, из них 13 848,1 тыс. рублей за счет средств прошлых лет;

- «Строительство объекта «Детский сад в г. Анадырь» (далее – Объект) на 60 мест для детей от 1,5 до 3 лет. В отчетном периоде на реализацию мероприятия направлено 57 365,4 тыс. рублей (средства окружного бюджета) или 100% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований.

Стоимость фактически выполненных работ всего по Объекту составила 367 452,1 тыс. рублей (с учетом расходов 2020 года на ПСД в сумме 6 365,0 тыс. рублей) или 100% от направленных с момента строительства бюджетных ассигнований (в том числе 95 103,2 тыс. рублей средства федерального бюджета).

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 02.08.2024 №311-рп законченный строительством объект «Детский сад в г. Анадырь» балансовой стоимостью 367 452,1 тыс. рублей передан в муниципальную собственность городского округа Анадырь Чукотского АО.

5) На реализацию девяти мероприятий РП «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт- норма жизни)» в отчетном периоде направлены средства окружного бюджета в объеме 18 335,5 тыс. рублей или 9,3% от утвержденных бюджетных назначений на строительство объекта «Спортивный зал в с. Лаврентия», из них:

- 17 000,0 тыс. рублей на оплату выполненных работ в рамках строительства объекта: «Спортивный зал в с.Лаврентия». Госконтракт заключен между УКС ЧАО» и НАО «ЧТК» от 12.10.2021 №22/ПИР/СМР-21 стоимостью 357 735,0 тыс. рублей сроком исполнения 31.12.2024г. В рамках выполнения госконтракта в 2023 году подрядчику предоставлен аванс в сумме 177 186,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 169 898,0 тыс. рублей. Стоимость фактически выполненных работ на отчетную дату составила 17 000,0 тыс. рублей, подрядчиком ведутся работы по изготовлению металлокаркаса здания в заводских условиях, закупка и комплектация материалов и оборудования.

В связи с риском ввода в эксплуатацию объекта в текущем году, направлено письмо в Министерство спорта Российской Федерации о рассмотрении возможности переноса срока значения результата по мероприятию строительства объекта «Спортивный зал в с. Лаврентия» на 2025 год.

- 1 335,5 тыс. рублей на оплату оказанных услуг по проведению строительного контроля при строительстве объекта: «Спортивный зал в с.Лаврентия», в рамках заключенного госконтракта между ГКУ «УКС ЧАО» и ФБУ «Росстройконтроль» от 15.03.2024 №4/СК-24 на сумму 8 013,3 тыс. рублей сроком исполнения 31.12.2024г. Стоимость фактически выполненных работ на отчетную дату составила 4 006,6 тыс. рублей.

2.2. В рамках НП «Здравоохранение» на территории Чукотского автономного округа реализуются восемь региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в государственную программу «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа». По РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и РП «Развитие экспорта медицинских услуг» в 2024 году финансовое обеспечение не предусмотрено.

На реализацию региональных проектов в рамках НП «Здравоохранение» за 9 месяцев 2024 года из окружного бюджета направлено 678 452,3 тыс. рублей (из них 559 917,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета) или 68,9% от утвержденных СБР ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий РП составило 728 502,2 тыс. рублей, из них 50 049,9 тыс. рублей за счет авансовых платежей 2022-2023 годов (рис.3).

Рис. 3 (тыс. рублей)

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Здравоохранение» показал следующее.

1) В рамках реализации РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» осуществлялась реализация мероприятия на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. На эти цели в отчетном периоде направлено 537 616,2 тыс. рублей, из них                     451 322,3 тыс. рублей средства федерального бюджета, осуществлено 307 вылетов санитарной авиации.

2) В ходе реализации РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а также обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, направлено 8 073,5 тыс. рублей (из них 7 361,0 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 87,9% от утвержденных СБР ассигнований, на приобретение аппарата «Ультразвуковая диагностическая система» и лекарственных препаратов.

3) На переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлено 1 780,0 тыс. рублей  (их них 1 390,6 средства федерального бюджета) или 100% от утвержденных СБР ассигнований, выполнение составило 100% от полученного финансирования. Приобретено и поставлено медицинское оборудование: видеогастроскоп.

4) На реализацию РП «Цифровой контур здравоохранения» в отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования в объеме 34 341,4 тыс. рублей (из них 8 529,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета) или 35,3% от утвержденных СБР ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий РП составило 34 341,4 тыс. рублей на оказание услуг по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

5) В рамках РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» предусмотрено финансирование в размере 2 600,8 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки студентам медицинских ВУЗов и медицинским работникам в целях привлечения молодых специалистов в учреждения здравоохранения округа. В отчетном периоде направлено из окружного бюджета на реализацию мероприятия 2 270,0 тыс. рублей, выполнение составило 100% от полученного финансирования.

6) На реализацию РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Чукотского автономного округа» в отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования в объеме 94 371,2 тыс. рублей, (из них          91 313,7 тыс. рублей средства федерального бюджета), или 80,4% от утвержденных СБР ассигнований.

В отчетном периоде выполнение мероприятий РП составило 144 421,2 тыс. рублей (из них 50 049,9 тыс. рублей за счет средств 2023 года), в том числе на сумму:

- 50 049,9 тыс. рублей (средства 2023 года) приобретены 2 аппарата рентгеновских диагностических телеуправляемых в Иультинскую районную больницу и окружную больницу г.Анадырь, оплата произведена с учетом вычета пени за просрочку исполнения ГПД от 26.12.2022 №ГПД/22-АРД в сумме 7 800,1 тыс. рублей, которые возвращены в бюджет в текущем году;

- 26 962,1 тыс. рублей приобретены 2 маммографа рентгеновских в                      с. Амгуэма и с. Омолон, оплата произведена с учетом вычета пени за просрочку исполнения ГПД от 19.05.2023 №ГПД/23-ПМР-2 в сумме 1 037,9 тыс. рублей;

- 15 400,0 тыс. рублей приобретен маммограф рентгеновский;

- 21 987,3 тыс. рублей приобретены 2 аппарата наркозных (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков в г. Анадырь, оплата произведена с учетом вычета пени за просрочку исполнения ГПД от 20.06.2023 №ГПД/23-АНД в сумме 903,4 тыс. рублей;

-1 114,5 тыс. рублей приобретен стерилизатор паровой в с. Лаврентия, оплата произведена с учетом вычета пени за просрочку исполнения ГПД от 17.05.2023 №ГПД/23-ПСП-2 в сумме 75,5 тыс. рублей;

- 10 350,0 тыс. рублей приобретен передвижной рентгеновский цифровой аппарат в с. Усть-Белая;

- 10 545,9 тыс. рублей приобретены 5 единиц автотранспортных средств;

- 8 011,4 тыс. рублей выполнен капитальный ремонт участковой больницы в с. Усть-Белая (наружные сети водоотведения).

2.3. НП «Образование» на территории Чукотского автономного округа реализуется в рамках шести региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в государственную программу «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа». По РП «Цифровая образовательная среда», РП «Социальная активность» и РП «Развитие системы поддержки молодёжи» («Молодёжь России») в отчетном периоде финансовое обеспечение не предусмотрено.

За январь-сентябрь 2024 года на реализацию трёх региональных проектов СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 754 673,1 тыс. рублей, направлено на их реализацию 247 744,8 тыс. рублей, (из них 234 239,9 тыс. рублей средства федерального бюджета), или 32,8% от утвержденных СБР ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило 293 743,9 тыс. рублей, из них 44 818,4 тыс. рублей за счет авансовых платежей 2020-2023 годов (рис. 4).

Рис. 4 (тыс. рублей)

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Образование» показал следующее.

1) На реализацию РП «Современная школа» в отчетном периоде направлено 66 095,3 тыс. рублей (из них 56 223,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета), или 11,7% от утвержденных СБР ассигнований, из которых:

- 13 535,9 тыс. рублей (из них 10 604,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, выполнение составило 100% от полученного финансирования. В отчетном периоде закуплено оборудование и открыты 9 Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»;

- 2 000,0 тыс. рублей (из них 1 900,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – на реализацию мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. В отчетном периоде по итогам проведенных конкурсов выплату получили 1 педагог, приехавший работать в городской округ Анадырь;

- 44 612,1 тыс. рублей (из них 43 719,8 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 8,2% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований направлено на строительство объекта «Школа г. Анадырь».

Всего в рамках выполнения государственных контрактов на строительство школы в г. Анадырь в 2021 – 2024 годах направлено подрядчикам из окружного бюджета 1 999 882,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение работ по строительству школы на отчетную дату составило 1 319 811,4 тыс. рублей или 73,4% от направленных бюджетных ассигнований. В отчетном периоде выполнено работ на сумму 116 758,2 тыс. рублей (из них на сумму 44 818,7 тыс. рублей за счет предоставленных авансов 2020-2023 годов). По состоянию на             1 октября 2024 года аванс НАО «ЧТК» на выполнение работ по ГК составляет 680 071,5 тыс. рублей.

В настоящее время Подрядчик завершил работы по устройству монолитного железобетонного ростверка и приступил к монолитным работам по устройству колонн и несущих стен на Учебном корпусе.

В связи с риском не сдачи объекта в текущем году Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа 25.07.2024 было направлено письмо в Министерство просвещения РФ о рассмотрении возможности исключения объекта из национального проекта «Образование» с переносом сроков ввода объекта на 2025 год.

Министерством просвещения РФ принято решение о переносе сроков ввода объекта на 2025 год. В настоящий момент осуществляется процедура подписания дополнительных соглашений.

- 5 947,3 тыс. рублей или 100% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований на строительство объекта «Школа в с. Островное», из них:

5 247,5 тыс. рублей на осуществление технологического присоединения объекта строительства к электрическим сетям;

598,9 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана законченного строительством объекта;

100,9 тыс. рублей на перераспределение земельного участка.

Стоимость фактически выполненных работ по строительству объекта «Школа в с. Островное» составила 671 005,7 тыс. рублей или 100% от направленных с момента строительства бюджетных ассигнований (в том числе 440 851,0 тыс. рублей средства федерального бюджета).

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 08.07.2024 №270-рп законченный строительством объект «Школа в с. Островное» балансовой стоимостью 677 634,8 тыс. рублей (из них 6 629,1 тыс. рублей в рамках реализации программных мероприятий на строительство центра образования (школа - детский сад) в с. Островное за счет средств 2013-2018 годов) передан в муниципальную собственность муниципального образования Билибинский муниципальный район Чукотского АО.

2) В рамках реализации РП «Успех каждого ребёнка» на реализацию мероприятий «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях», «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» СБР утверждены бюджетные ассигнования в сумме 181 327,8 тыс. рублей (из них 177 701,8 тыс. рублей средства федерального бюджета) и направлены в объеме 175 761,6 тыс. рублей (или 96,9% от утвержденных СБР ассигнований).

В отчетном периоде выполнение мероприятий РП составило 149 614,5 тыс. рублей:

- 142 460,1 тыс. рублей на создание Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Чукотском автономном округе;

- 7 154,4 тыс. рублей на приобретение товаров для занятий физической культурой и спортом.

3) В рамках реализации РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  на реализацию мероприятия «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях», СБР утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 307,3 тыс. рублей (из них 9 120,5 тыс. рублей средства федерального бюджета) и направлены в объеме 5 888,0 тыс. рублей (или 63,3% от утвержденных СБР ассигнований). Выполнение составило 100% от полученного финансирования. В 2024 году в 10 общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа осуществляют деятельность советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

2.4.  НП «Жильё и городская среда» на территории Чукотского автономного округа реализуется в рамках четырёх региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в четыре государственные программы Чукотского автономного округа.

На реализацию региональных проектов за январь-сентябрь 2024 года из окружного бюджета направлено 661 920,1 тыс. рублей (из них 42 974,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета) или 48,8% от утвержденных СБР ассигнований.

Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов в отчетном периоде составило 709 149,4 тыс. рублей, из них 137 616,8 тыс. рублей - за счет авансовых платежей 2022-2023 годов (рис.5).

Рис. 5 (тыс. рублей)

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Жильё и городская среда» показал следующее.

1) На реализацию РП «Жильё» в форме субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства в отчетном периоде направлено средств окружного бюджета в объеме 399 527,0 тыс. рублей, или 60,4% от утвержденных СБР ассигнований (661 178,7 тыс. рублей), на расчеты по муниципальным контрактам:

- 1 200,3 тыс. рублей (аванс) на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства «Жилые дома в с.п. Лорино Чукотского района Чукотского АО» по МК №08886000005240000480001 от 14.04.2024 с ООО «Горэнерго» общей стоимостью 245 212,8 тыс. рублей и сроком исполнения – 15.11.2025 года;

- 17 879,4 тыс. рублей приобретены жилые помещения у застройщика в селе Уэлен Чукотского района Чукотского АО по МК №08886000005230000980001 от 22.12.2023 с ООО «Строй Сервис» общей стоимостью 18 060,0 тыс. рублей, контракт исполнен;

- 5 144,9 тыс. рублей (аванс) на строительство 26 жилых помещений в сп Нунлигран площадью не менее 1 163,6 кв.м. по МК №0888600000722000031-01 от 07.07.2022 года с ООО «Структура» общей стоимостью 335 116,8 тыс. рублей и сроком исполнения – 01.09.2024 года. По состоянию на 1 октября 2024 года сумма авансовых платежей, перечисленных Подрядчику, составила 220 004,2 тыс. рублей. Фактические выполнение по муниципальному контракту в отчетном периоде отсутствует;

- 213 194,6 тыс рублей приобретены 26 жилых помещений в жилых домах на территории сельского поселения Энмелен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда площадью не менее 988 кв.м. по двум муниципальным контрактам с ООО «Алгоритм» общей стоимостью 284 544,0 тыс. рублей, из них 284 259,6 тыс. рублей средства окружного бюджета, контракт исполнен;

- 162 107,8 тыс. рублей на приобретение 27-ми жилых помещений в многоквартирных домах на территории сельского поселения Сиреники, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда площадью не менее 1 191 кв.м. общей стоимостью 321 364,1 тыс. рублей, срок исполнения которого с 01.12.2022 года продлен до 30.01.2024 года в связи с несоответствием геологической обстановки на месте производства работ результатам инженерно-геологическим изысканиям, потребовавшим проведения работ по перепроектированию объекта и выделения дополнительных земельных участков. По данным ЕИС ЗАКУПКИ контракт расторгнут 08.05.2024 по соглашению сторон. Застройщиком фактически выполнены обязательства по контракту и переданы 19 жилых помещений на общую сумму 231 133,9 тыс. рублей. Не выполнены обязательства по передаче застройщиком 8 жилых помещений на сумму 90 230,2 тыс. рублей. На оплату контракта в 2023-2024 годах направлено средств в объеме 231 133,9 тыс. рублей (из них 230 902,5 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета).

Фактические расходы в рамках реализации РП на отчетную дату составили 393 181,8 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2024 года по муниципальным контрактам за счет средств субсидий на общую сумму 4 483,0 тыс. рублей, предоставленных в 2022-2023 годах из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, в том числе:

- 1 947,5 тыс. рублей (средства 2022 года) на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства «Жилые дома в с.п. Лорино Чукотского района Чукотского АО» общей стоимостью 245 212,8 тыс. рублей, застройщик ООО «Северный трест», срок исполнения контракта 15.11.2023г. По данным ЕИС ЗАКУПКИ контракт расторгнут 26.01.2024 по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, средства окружного бюджета 11.07.2024 полностью возвращены в бюджет;

- 2 535,5 тыс. рублей (средства 2023 года) аванс на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства «Жилой дом в с. Уэлькаль, Иультинского района Чукотского АО» по МК № 60-ЖД от 13.06.2023 с ООО «Северный Трест» общей стоимостью 147 341,3 тыс. рублей и сроком исполнения – 02.12.2024 года;

Также, Счетная палата отмечает, что Администрации Провиденского ГО для оплаты муниципального контракта на выкуп 7 жилых помещений у застройщика в селе Янракыннот (общей площадью не менее 314 кв.м. и сроком исполнения – 01.12.2021г.) в 2021 году предоставлена субсидия в сумме 58 526,9 тыс. рублей, которая не была использована. В 2022-2023 годах неиспользованные средства субсидии в полном объеме возвращались в местный бюджет на основании решения о подтверждении потребности в данных средствах. По состоянию на 1 октября 2024 года вновь согласованный неиспользованный остаток субсидии в сумме 58 526,9 тыс. рублей Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа в местный бюджет не перечислялся.

2) Паспортом и СБР на реализацию РП «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 357 143,0 тыс. рублей (из них 350 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета) в рамках двух мероприятий «субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды», «создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

За январь-сентябрь 2024 года направлены средства в объеме 32 481,6 тыс. рублей (из них 32 085,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета) или 9,1% от утвержденных СБР бюджетных ассигнований:

- 10 696,7 тыс. рублей авансирование МК №22 от 05.04.2024 (сумма контракта 132 553,6 тыс. рублей, срок исполнения - 01.11.2024 года) ООО «ФЛАГМАГ ГОЛД» на выполнение работ по благоустройству общественной территории на Антенном поле Билибинского муниципального района, контракт по данным ЕИС ЗАКУПКИ расторгнут 11.11.2024 на основании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, стоимость фактически выполненных работ на отчетную дату составила 39 766,1 тыс. рублей, из них 10 308,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета;

- 14 646,5 тыс. рублей на авансирование МК №22 от 02.04.2024 (сумма контракта 50 758,8 тыс. рублей, срок исполнения - 17.12.2024 года) ООО «ЭНЕРГИЯ» на обустройство площади перед зданием ГАУК ЧАО "ОДНТ" в г. Анадырь;

- 4 660,8 тыс. рублей на авансирование МК №35 от 08.05.2024 (сумма контракта 16 152,8 тыс. рублей, срок исполнения - 16.12.2024 года) ООО «ЭНЕРГИЯ» на обустройство общественной территории с установкой герба города Анадырь;

- 2 477,6 тыс. рублей на оплату фактически выполненных работ по обустройству сквера им. Л.Ф. Гриневецкого в г. Анадырь.

Стоимость фактически выполненных работ на отчетную дату составила 12 786,2 тыс. рублей.

3) На реализацию РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках предоставления субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в отчетном периоде направлено бюджетных ассигнований в объеме 204 807,3 тыс. рублей (средства окружного бюджета) или 80,2% от утвержденных СБР ассигнований (255 489,5 тыс. рублей), в том числе:

- 12 762,3 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, инженерным изысканиям и строительству жилого дома в с.п. Ваеги по МК №0888600000422000150-1 от 06.12.2022 с ИП Игнаткин Александр Викторович стоимостью 20 585,7 тыс. рублей сроком исполнения до 10.12.2023г., контракт исполнен. Фактическое выполнение по контракту за счет бюджетных средств составило 20 482,7 тыс. рублей, из них 7 720,4 тыс. рублей за счет авансовых платежей 2022 года;

- 71 052,9 тыс. рублей на выкуп 24 квартир в с.Снежное по МК№7 от 01.04.2021 с ООО «СтройСервис» стоимостью 280 039,1 тыс. рублей, общей площадью не менее 1 132,9 кв.м и сроком исполнения до 31.12.2023г. Фактическое выполнение по контракту составило 280 039,1 тыс. рублей (из них за счет средств окружного бюджета 278 638,9 тыс. рублей), за отчетный период 138 629,3 тыс. рублей (из них 67 576,4 тыс. рублей за счет авансовых платежей 2022-2023 годов), контракт исполнен. Первый дом с 12 жилыми квартирами введен в эксплуатацию 12.07.2023 и передан для заселения 11.09.2023, второй дом с 12 квартирами введен в эксплуатацию 31.01.2024 и передан для заселения 08.05.2024;

- 81 192,0 тыс. рублей на приобретение жилых помещений у застройщика в многоквартирных домах на территории сельского поселения Анюйск в рамках МК №44 от 25.08.2023 года сроком исполнения 02.12.2024 г., стоимостью 272 000 тыс. рублей, застройщик ООО «Строй Сервис». По состоянию на 1 октября 2024 года сумма, перечисленных Подрядчику, средств составила 107 032,0 тыс. рублей, из них 25 840,0 тыс. рублей авансовые платежи 2023 года. Фактическое выполнение в отчетном периоде составило 81 600,0 тыс. рублей, из них за счет средств окружного бюджета 81 192,0 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 90 %;

- 39 800,0 тыс. рублей на авансирование МК №69 от 18.12.2023 (сумма контракта 321 195,4 тыс. рублей, срок исполнения 30.12.2024 года) ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» на приобретение жилых помещений у Застройщика в многоквартирных домах на территории сельского поселения Островное.  По данным ЕИС ЗАКУПКИ контракт расторгнут 13.08.2024 по причине одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, средства в объеме 39 800,0 тыс. рублей 14.11.2024 возвращены в бюджет.

Также, в рамках мероприятия РП действуют муниципальные контракты, на исполнение которых перечислены авансовые платежи в 2021-2023 годах на общую сумму 284 566,3 тыс. рублей:

- 37 924,4 тыс. рублей – Администрации Чукотского МР на приобретение 8 квартир в жилых домах у застройщика на территории сельского поселения Нешкан, застройщик ООО «Новомариинский торгово-производственный комплекс». Кроме того, в 2021 году подрядчику перечислен аванс в сумме 63 882,0 тыс. рублей. Поскольку, стоимость контракта дополнительным соглашением от 11.08.2023 года была уменьшена с 223 900 тыс. рублей до 62 320,0 тыс. рублей сроком исполнения до 01.12.2023 года, средства в объеме 39 490,0 тыс. рублей, как излишне уплаченные, в августе 2023 года возвращены в бюджет. Всего аванс подрядчику составил 62 320,0 тыс. рублей или 100% от цены МК, контракт исполнен. Фактическое выполнение в отчетном периоде составило 62 320,0 тыс. рублей;

- 9 252,2 тыс. рублей – Администрации Анадырского МР на строительство многоквартирного дома в с.п. Алькатваам Анадырского муниципального района по МК №12 от 31.07.2023 с ООО «Алгоритм» на сумму 83 000,0 тыс. рублей, со сроком действия до 30 ноября 2024 года. Общая площадь жилого помещения, не менее 380,0 кв. м. В 2023 году Администрацией Анадырского района перечислен аванс ООО «Алгоритм» в сумме 2 006,0 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств субсидии, предоставленной Администрации Анадырского района в декабре 2023 года, в сумме 7 246,2 тыс. рублей возвращен в окружной бюджет в январе 2024 года. Фактическое выполнение по контракту отсутствует. По данным ЕИС ЗАКУПКИ контракт расторгнут 08.10.2024;

- 52 005,5 тыс. рублей (средства 2022 года) - выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, инженерным изысканиям и строительству жилого дома в с.п. Ваеги, по шести муниципальным контрактам общей стоимостью 106 667,2 тыс. рублей, застройщик Игнаткин Александр Викторович, срок исполнения контрактов 10.12.2024 года;

- 161 952,8 тыс. рублей (средства 2021-2022 годов) на приобретение 24 квартир в с.Снежное стоимостью 332 176,9 тыс. рублей (стоимость контракта увеличена на 133 880 тыс. рублей), общей площадью не менее 1 120 кв.м и сроком исполнения до 01.12.2024г., застройщик ООО «СтройСервис». В настоящее время строительные материалы доставлены на территорию округа осуществлена подготовка участков. По состоянию на 1 октября 2024 года фактическое исполнение контракта отсутствует;

- 23 431,4 тыс. рублей (средства 2022 года) - 9 жилых помещений в с. Янракыннот, площадью не менее 438 кв.м., стоимостью 78 183,0 тыс. рублей и сроком исполнения 31.12.2024 года, застройщик ЗАО «СПК Зевра». По состоянию на 01.10.2024 год выполнение обязательств по контракту отсутствует.

Фактическое выполнение РП (частичное или полное исполнение муниципальных контрактов в соответствии с подписанными актами приема-передачи жилых помещений) в отчетном периоде составило 302 624,0 тыс. рублей, из них 137 616,8 тыс. рублей за счёт авансов прошлых лет.

4) Паспортом и СБР на реализацию РП «Чистая вода» в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 83 450,6 тыс. рублей, за январь-сентябрь 2024 года направлены средств в объеме 25 104,3 тыс. рублей (из них 10 889,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета) или 30,1% от утвержденных СБР бюджетных ассигнований в рамках строительства водовода с заменой водонапорной башни по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, сельское поселение Омолон:

- 24 546,8 тыс. рублей авансирование муниципального контракта №8у-20/01 от 04.03.2024 (сумма контракта 91 520,2 тыс. рублей, срок исполнения - 30.11.2024 года) ООО «ВЕРШИНА» на строительство водовода с заменой водонапорной башни. В настоящее время техническая готовность объекта составила 95%, строительно-монтажные работы по условиям контракта оплачиваются по факту их выполнения;

- 557,4 рублей оплачены выполненные услуги в рамках МК №12/2024 от 15.03.2024 года ФБУ «РосСтройКонтроль» на проведение строительного контроля.

2.5. В рамках НП «Экология» на территории Чукотского автономного округа реализуются четыре региональных проекта, мероприятия которых интегрированы в три государственные программы Чукотского автономного округа. По РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в отчетном периоде финансовое обеспечение не предусмотрено.

В отчетном периоде на реализацию двух региональных проектов СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 7 530,4 тыс. рублей, направлено на их реализацию 2 530,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета) или 33,6% от утвержденных СБР ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий РП «Сохранение лесов» составило 2 530,4 тыс. рублей (рис. 6).

Рис. 6 (тыс. рублей)

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Экология» показал следующее.

1) В отчетном периоде в рамках РП «Сохранение лесов» направлено и исполнено 2 530,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета) или 100% от утвержденных СБР бюджетных ассигнований на оснащение ГАУ Чукотского автономного округа «База авиационной охраны лесов» лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (приобретены  мотолодка – 1 штука, ранцевые огнетушители – 2 штуки).

2) По РП «Чистая страна» паспортом и СБР на 2024 год утверждены бюджетные ассигнования в объеме 5 000,0 тыс. рублей на возмещение затрат по перевозке отходов лома черных металлов.

3) РП «Чистая вода» G5 завершен досрочно в соответствии с Протоколом №1 от 29.01.2021 года заседания президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского АО.

2.6. В рамках НП «Цифровая экономика» на территории Чукотского автономного округа реализуются пять региональных проектов без финансового обеспечения, мероприятия которых интегрированы в государственную программу «Информационное общество Чукотского автономного округа».

2.7. НП «Безопасные качественные дороги» на территории округа реализуется посредством трёх региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в две государственные программы Чукотского автономного округа.

За январь-сентябрь 2024 года на реализацию двух региональных проектов направлены бюджетные ассигнования в сумме 116 282,2 рублей (из них 66 392,4 тыс. рублей средства федерального бюджета), фактическое выполнение составило 112 914,5 тыс. рублей (рис. 7).

Рис. 7 (тыс. рублей)

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Безопасные качественные дороги» показал следующее.

1) СБР на реализацию РП «Дорожная сеть» на реализацию мероприятия «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» утверждены бюджетные ассигнования в объеме 153 229,6 тыс. рублей (из них 81 060,3 тыс. рублей средства федерального бюджета), за отчетный период из окружного бюджета на реализацию проекта направлено 115 940,4 тыс. рублей:

- 115 486,2 тыс. рублей предоставлена субсидия Администрации городского округа Анадырь, в рамках которой реализуются муниципальные контракты на ремонт 9 участков автомобильных дорог Анадырской агломерации и на капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь. За отчетный период выполнены работы в объеме 112 118,4 тыс. рублей в рамках пяти муниципальных контрактов на 5 объектах (ремонт участка автомобильной дороги по ул. Отке от КМ 1+314 до КМ 1+378; ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+040 до КМ 0+120 по ул. «Подъезд к стоянке Правительства ЧАО»; ремонт участка автомобильной дороги по ул. Партизанская от КМ 0+184 до КМ 0+243; на ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+314 до КМ 0+430 по ул. Южная; ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+155 до КМ 0+175 по ул. Беринга);

- 454,3 тыс. рублей выполнены работы по осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Певек - Апапельгино - Янранай на территории Чукотского автономного округа. Участок км 0+000 - км 18+400».

2) В рамках реализации РП «Безопасность дорожного движения» в отчетном периоде направлено 341,8 тыс. рублей за счет средства окружного бюджета, фактические расходы составили 341,8 тыс. рублей в рамках участия в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2024», проходившего в г. Екатеринбурге.

3) В отчетном периоде реализация РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» осуществлялась без финансового обеспечения.

2.8. В рамках НП «Культура» на территории Чукотского автономного округа реализуются три региональных проекта, мероприятия которых интегрированы в государственную программу «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа».

За январь-сентябрь 2024 года на реализацию двух региональных проектов направлены бюджетные ассигнования в сумме 17 906,8 тыс. рублей (из них 2 930,1 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 24,6% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований, фактическое выполнение составило 3 177,7 тыс. рублей (рис. 8).

Рис. 8 (тыс. рублей)

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Культура» показал следующее.

1) В рамках реализации РП «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры культуры («Культурная среда») в отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования в объеме 3 490,0 тыс. рублей (из них 2 930,1 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 6,5% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований:

- 2 990,0 тыс. рублей на техническое оснащение двух муниципальных музеев, из них:

769,2 тыс. рублей - отдел по музейной работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» с. Лаврентия, выполнение составило на 517,5 тыс. рублей;

2 220,8 тыс. рублей - МБУК го Певек «Чаунский краеведческий музей», выполнение составило на 2 160,2 тыс. рублей.

- 500,0 тыс. рублей на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами предоставлена субсидия МАОУ ДО «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района», в рамках которой приобретены музыкальные инструменты (цифровое пианино) в количестве 3 штук; специализированное оборудование (микшерный пульт) в количестве 1 штуки; учебная литература в количестве 106 штук.

В отчетном периоде продолжены работы в рамках исполнения госконтрактов:

- в рамках субсидии на проведение капитального ремонта в детских школах искусств - МАОУ ДО «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» (музыкальное отделение) (муниципальный контракт №4-КР от 13.04.2023 стоимостью 26 708,4 тыс. рублей сроком исполнения 15.12.2024 с ООО «ФАСАД»). Фактическое выполнение по данным Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа отсутствует в связи с непредставлением извещения Администрацией городского округа Эгвекинот. По данным ЕИС ЗАКУПКИ контракт исполнен в объеме 26 708,4 тыс. рублей, из них 26 681,7 тыс. рублей средства окружного бюджета (из них 7 977,8 тыс. рублей авансовые платежи 2023 года). Приемка объекта и открытие детской школы искусств после капитального ремонта осуществлена 26.08.2024;

-  в рамках субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев в объеме 31 835,4 тыс. рублей на капитальный ремонт здания МАУК «Краеведческий музей городского округа Эгвекинот» (муниципальный контракт №3-КР от 22.08.2022 стоимостью 58 095,6 тыс. рублей сроком исполнения 25.11.2024 с ООО «ГЛОБУС»). Фактическое выполнение по состоянию на 01.10.2024 по контракту составило 24 808,8 тыс. рублей, из них за счет бюджетных средств - 24 513,4 тыс. рублей (авансовые платежи 2023 года), в отчетном периоде выполнение отсутствует. На отчетную дату техническая готовность объекта составляет 59%;

- на выполнение работ по подготовке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Центр культурного развития в г. Певек» (государственный заказчик - ГКУ «УКС ЧАО», подрядчик  НАО «ЧТК»), цена контракта – 524 923,0 тыс. рублей, срок выполнения работ продлен с 30.12.2023 года до 31.12.2024 года, проектная мощность объекта - зал не более 110 мест. Фактическое выполнение работ по состоянию на 1 октября 2024 года составляет 6 623,0 тыс. рублей, в отчетном периоде выполнение отсутствует. По состоянию на 1 октября 2024 года сумма авансовых платежей, перечисленных Подрядчику в 2021-2022 годах, составила 466 470,0 тыс. рублей.

В связи с высоким риском не сдачи объекта в 2024 году Департаментом культуры и туризма Чукотского автономного округа 07.06.2024 направлено письмо в Министерство культуры Российской Федерации о рассмотрении возможности исключения объекта «Центр культурного развития в г. Певек» из национального проекта «Культура» и выведения его в мероприятия Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» и продлении сроков строительства на 2025 год;

- на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Дом культуры в с. Канчалан» (государственный заказчик - ГКУ «УКС ЧАО», подрядчик ООО «Технострой ДВ»), цена контракта – 65 305,0 тыс. рублей, сроком выполнения до 31.12.2024 года. Фактическое выполнение работ по состоянию на 1 октября 2024 года отсутствует. По состоянию на 1 октября 2024 года сумма авансовых платежей, перечисленных Подрядчику в 2022 году, составила 43 793,7 тыс. рублей. 16.08.2024 подрядной организацией получено положительное заключение на проектно-сметную документацию объекта. По состоянию на 01.10.2024 доставлено 10 контейнеров со строительными материалами.

В связи с высоким риском не сдачи объекта в 2024 году Департаментом культуры и туризма Чукотского автономного округа 07.06.2024 направлено письмо в Министерство культуры Российской Федерации о рассмотрении возможности исключения объекта «Строительство Дома культуры в с. Канчалан" из национального проекта «Культура» и выведения его в мероприятия Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» и продлении сроков строительства на 2025 год.

Фактическое выполнение по РП за отчетный период составило 3 177,7 тыс. рублей.

2) На реализацию мероприятий РП «Творческие люди» за январь-сентябрь 2024 года направлено средств окружного бюджета в объеме 14 416,8 тыс. рублей или 74,4% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований:

- 3 313,7 тыс. рублей на организацию и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов;

- 768,2 тыс. рублей на реализацию программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание;

- 9 831,0 тыс. рублей на организацию и проведение Фестивалей профессионального и любительского творчества;

- 503,9 тыс. рублей на проведение мероприятий по развитию кинематографии.

Фактическое выполнение по РП за отчетный период отсутствует.

2.9. На территории Чукотского автономного округа в рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются 4 региональных проекта, мероприятия которых интегрированы в государственные программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» и «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа».

За январь-сентябрь 2024 года на реализацию трех региональных проектов направлены бюджетные ассигнования в сумме 8 486,4 тыс. рублей (из них 8 316,7 тыс. рублей средства федерального бюджета), фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило 45,9 тыс. рублей (рис. 9).

Рис. 9 (тыс. рублей)

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» показал следующее.

1) На реализацию РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» за отчетный период направлены бюджетные ассигнования в объеме 1 093,7 тыс. рублей (из них 1 071,8 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 100% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований  – предоставлена субсидия Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» (далее – НО «Фонд развития Чукотки») в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам, в рамках реализации регионального проекта. Фактическое выполнение за отчетный период отсутствует.

2) На реализацию РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» за отчетный период направлены бюджетные ассигнования в объеме 2 290,7 тыс. рублей (из них 2 244,9 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 47,9% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес, в рамках реализации регионального проекта. Фактическое выполнение мероприятия в отчетном периоде составило 45,9 тыс. рублей.

3) На реализацию РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» за январь-сентябрь 2024 года направлены бюджетные ассигнования в объеме 5 102,0 тыс. рублей (из них 5 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 55,5% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации – по результатам отбора получателей субсидии средства в полном объеме доведены на оплату труда работников центра компетенций на базе НО «Фонд развития Чукотки».

4) РП «Популяризация предпринимательства» завершен досрочно в соответствии с Протоколом №1 от 29.01.2021 заседания президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского АО.

2.10. На территории Чукотского автономного округа в рамках НП «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется РП «Развитие туристической инфраструктуры», мероприятия которого интегрированы в государственную программу «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа».

На реализацию регионального проекта на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 30 612,3 тыс. рублей (из них 30 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета) на создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, а также приобретение кемпинговых палаток и других видов оборудования.

В отчетном периоде финансирование регионального проекта не осуществлялось (рис. 10).

Рис. 10 (тыс. рублей)

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Туризм и индустрия гостеприимства» показал следующее.

В отчетном периоде осуществлен конкурсный отбор кандидатов на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристской инфраструктуры. С победителем конкурсного отбора - ООО «Север 87», заключено Соглашение №10-2024-060705 от 25 сентября 2024 года на создание объектов кемпинг-размещения в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием туристской инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа.

2.11. В рамках НП «Беспилотные авиационные системы» реализуется РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», мероприятия которого интегрированы в государственную программу «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа».

За январь-сентябрь 2024 года на реализацию регионального проекта направлены бюджетные ассигнования в сумме 899,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета) или 30% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований, фактическое выполнение отсутствует (рис. 11).

Рис. 11 (тыс. рублей)

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Беспилотные авиационные системы» показал следующее.

В отчетном периоде в целях приобретения беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений заключен госконтракт с единственным поставщиком №01/2024 от 16.07.2024 с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» на сумму 2 999,8 рублей на приобретение 2 единиц БАС Геоксан 801. По состоянию на 1 октября 2024 года выплачен аванс в размере 899,9 тыс. рублей.

2.12. На территории Чукотского автономного округа в рамках НП «Международная кооперация и экспорт» реализуются РП «Экспорт продукции АПК» и РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» без финансового обеспечения, мероприятия которого интегрированы в государственные программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», «Стимулирование экономической активности Чукотского автономного округа», соответственно.

2.13. В рамках НП «Производительность труда и поддержка занятости» реализуются РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и РП «Системные меры по повышению производительности труда» без финансового обеспечения, мероприятия которого интегрированы в государственную программу «Стимулирование экономической активности Чукотского автономного округа».

Информация о ходе реализации региональных проектов в Чукотском автономном округе за 9 месяцев 2024 года приведена в Приложении №1 к настоящему заключению.

ВЫВОДЫ:

1. Чукотский автономный округ принимает участие в 13 из 16 национальных проектов («Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Беспилотные авиационные системы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда»).

Чукотский автономный округ не участвует в национальных проектах «Наука и университеты», «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года», «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

На период 2019-2024 годов предусмотрена реализация региональных проектов в рамках национальных проектов в Чукотском автономном округе с объемом финансовых ресурсов в сумме 19 794 685,1 тыс. рублей, из них 12 455 720,3 тыс. рублей или 62,9% предполагается направить на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры (школы, детский сад, спортивные площадки) и жилья.

2. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утвержден объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 29 региональных проектов на общую сумму 4 004 756,6 тыс. рублей, из них 2 300 846,1 тыс. рублей или 57,5% - на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и жилья.

3. За январь-сентябрь 2024 года на реализацию 27 региональных проектов из окружного бюджета направлено 2 058 662,1 тыс. рублей (51,4% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований), из них 856 382,1 тыс. рублей или 41,6% - на строительство объектов социальной инфраструктуры и жилья.

4. За январь-сентябрь 2024 года в рамках реализации мероприятий пяти региональных проектов «Содействие занятости», «Современная школа», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Дорожная сеть» завершены работы в общем объеме бюджетных инвестиций 1 814 156,8 тыс. рублей по объектам: строительство детского сада в г.Анадырь; строительство школы в с.Островное; на приобретение жилых помещений у застройщика в с.Уэлен Чукотского района; на приобретение 26 жилых помещений в жилых домах на территории сп Энмелен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; строительство жилого дома в с.п. Ваеги; на выкуп 24 квартир в с.Снежное; на приобретение 8 квартир в жилых домах у застройщика на территории сельского поселения Нешкан; ремонт на 5 участках автомобильных дорог.

5. В отчетном периоде в рамках реализации мероприятий трех региональных проектов «Содействие занятости населения», «Современная школа», «Культурная среда» в связи с риском не сдачи объектов строительства в 2024 году ведутся работы по переносу сроков строительства на 2025 год и возможности исключения из соответствующих национальных проектов по 4 объектам строительства: школы г.Анадырь, спортивного зала в с.Лаврентия, центра культурного развития в г.Певек, дома культуры в с.Канчалан.

6. В отчетном периоде в рамках проведения капитального ремонта в детских школах искусств - МАОУ ДО «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» фактическое выполнение по данным Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа отсутствует в связи с непредставлением извещения Администрацией городского округа Эгвекинот. По данным ЕИС ЗАКУПКИ контракт исполнен в объеме 26 708,4 тыс. рублей, из них 26 681,7 тыс. рублей средства окружного бюджета. Приемка объекта и открытие детской школы искусств после капитального ремонта осуществлена 26.08.2024.

7. Средства субсидии 2021 года, предоставленные из окружного бюджета двум муниципальным образованиям в объеме 186 107,6 тыс. рублей не использованы на предусмотренные цели:

- Администрации Провиденского городского округа, предназначенная для оплаты муниципального контракта на выкуп 7 жилых помещений у застройщика в селе Янракыннот в объеме 58 526,9 тыс. рублей, в 2021 году не была использована, в 2022 - 2023 годах неиспользованные средства субсидии в полном объеме возвращались в местный бюджет на основании решения о подтверждении потребности в данных средствах. По состоянию на 1 октября 2024 года вновь согласованный неиспользованный остаток субсидии в сумме 58 526,9 тыс. рублей Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа в местный бюджет не перечислялся;

- Администрации МО Билибинский МР средства субсидии 2021 года в объеме 127 580,7 тыс. рублей, для оплаты по двум муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений у Застройщика в многоквартирных домах на территории сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района, неоднократно возвращались в окружной бюджет до подтверждения в потребности, окончательно возвращены в 2024 году Администрацией как неиспользованные средства субсидии в полном объеме .

8.  В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» расторгнуты 5 государственных (муниципальных) контрактов:

- в рамках РП «Жилье»:

на приобретение 27-ми жилых помещений в многоквартирных домах на территории сельского поселения Сиреники, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда площадью общей стоимостью 321 364,1 тыс. рублей сроком исполнения контракта 30.01.2024. По данным ЕИС ЗАКУПКИ контракт расторгнут 08.05.2024 по соглашению сторон.  Застройщиком фактически выполнены обязательства по контракту и переданы 19 жилых помещений на общую сумму 231 133,9 тыс. рублей. Не выполнены обязательства по передаче застройщиком 8 жилых помещений на сумму 90 230,2 тыс. рублей. На оплату контракта в 2023-2024 годах направлено средств в объеме 231 133,9 тыс. рублей (из них 230 902,5 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета);

на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства «Жилые дома в с.п. Лорино Чукотского района Чукотского АО» общей стоимостью 245 212,8 тыс. рублей сроком исполнения контракта 15.11.2023, контракт расторгнут 26.01.2024 по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, авансирование произведено в сумме 1 947,5 тыс. рублей (средства 2022 года), средства окружного бюджета 11.07.2024 полностью возвращены в бюджет;

- в рамках РП «Формирование комфортной городской среды»:

на выполнение работ по благоустройству общественной территории на Антенном поле Билибинского муниципального района общей стоимостью 132 553,6 тыс. рублей сроком исполнения 01.11.2024 года, контракт расторгнут 11.11.2024 на основании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Стоимость фактически выполненных работ на отчетную дату составила 39 766,1 тыс. рублей, из них 10 308,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, авансирование произведено в сумме 10 696,7 тыс. рублей (средства окружного бюджета)

- в рамках РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

на приобретение жилых помещений у Застройщика в многоквартирных домах на территории сельского поселения Островное общей стоимостью 321 195,4 тыс. рублей сроком исполнения 30.12.2024 года, контракт расторгнут 13.08.2024 по причине одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, средства полностью в объеме 39 800,0 тыс. рублей 14.11.2024 возвращены в бюджет;

на строительство многоквартирного дома в с.п. Алькатваам Анадырского муниципального района общей стоимостью 83 000,0 тыс. рублей сроком исполнения 30.11.2024, контракт расторгнут 08.10.2024 по причине одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта, предоставленной в рамках субсидии в объеме 9 252,2 тыс. рублей Администрации Анадырского МР, из них остаток неиспользованных средств субсидии Администрацией в сумме 7 246,2 тыс. рублей возвращен в окружной бюджет в январе 2024 года. Информация по возврату средств, направленной на авансирование контракта, в объеме 2 006,0 тыс. рублей отсутствует.

9. Фактическое исполнение мероприятий региональных проектов за январь-сентябрь 2024 года составило 2 179 905,8 тыс. рублей, в том числе:

на сумму 1 933 572,6 тыс. рублей или 93,9% от направленных в отчетном периоде бюджетных ассигнований – фактически поставлены товарно-материальные ценности, выполнены работы, оказаны услуги;

на сумму 246 333,2 тыс. рублей выполнены работы, поставлены товарно-материальные ценности, оказаны услуги за счет бюджетных ассигнований 2022-2023 годов.

10. По состоянию на 1 октября 2024 года бюджетные ассигнования в общей сумме 2 446 970,0 тыс. рублей 15,9% от средств, направленных на реализацию региональных проектов (кассовый расход) в 2019-2023 годах и за 9 месяцев 2024 года числятся в авансовых платежах.

11. По состоянию на 1 октября 2024 года по данным реестра отчетов за III квартал 2024 года, размещенным в системе ГИИС «Электронный бюджет» и информации Проектного офиса о реализации региональных проектов, по 45 региональным проектам в рамках 13 национальных проектов  достигнуты, предусмотренные региональными проектами: показатели - 88 из 140; результаты- 7 из 160; контрольные точки - 86 из 614.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Заключение направить в Думу, Губернатору Чукотского автономного округа и в Региональный проектный офис.

2. Рекомендовать Правительству Чукотского автономного округа и Региональному проектному офису, в связи с рисками неисполнения подрядчиками принятых на себя обязательств, усилить контроль по мероприятиям, предусматривающим   строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры (школы, детский сад, спортивные площадки) и жилья.

Начальник Инспекции №4

Счетной палаты Чукотского автономного округа                                   Н.М.Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Чукотского автономного округа

«Об окружном бюджете на 2025 год 
и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 27 ноября 2024 года №23)

# 1. Общие положения

Заключение Счетной палаты Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата) на проект закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Законопроект) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Законом о Счетной палате, Законом о бюджетном процессе, иными правовыми актами в сфере бюджетных правоотношений, на основании поручения Думы Чукотского автономного округа от 2 ноября 2024 года 
№02-07/607, с учетом положений Стандарта внешнего государственного финансового контроля (СВГФК 111) «Проведение экспертизы проекта закона Чукотского автономного округа об окружном бюджете».

В рамках проведения экспертизы рассматривались вопросы соответствия Законопроекта требованиям бюджетного законодательства, документам стратегического планирования, принятым в Чукотском автономном округе, проанализированы материалы, представленные одновременно с Законопроектом, оценено состояние нормативной и методологической базы, регулирующей порядок формирования показателей Законопроекта, проведен анализ основных характеристик Законопроекта, проанализировано соответствие объемов финансирования государственных программ Чукотского автономного округа и региональных проектов, отраженных в паспортах, объемам финансового обеспечения, предусмотренных Законопроектом.

Кроме того, для полной и объективной оценки представленного Законопроекта использованы результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой.

При подготовке Заключения учтены положения Федеральных законов от 13 июля 2024 года №177-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 8 августа 2024 года №277-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», проекта Федерального закона №727320-8 «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Также учитывалась необходимость реализации мероприятий, направленных на исполнение национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ №309), и положений предусмотренных Посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 года, Стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.

Законопроект, а также документы и материалы, предоставляемые одновременно с ним, внесены на рассмотрение в Думу Чукотского автономного округа в сроки, установленные статьей 185 Бюджетного кодекса и статьей 16 Закона о бюджетном процессе (не позднее 1 ноября).

Состав документов и материалов, представленных одновременно с Законопроектом, в целом, соответствует перечню, установленному статьей 184.2. Бюджетного кодекса и статьей 14 Закона о бюджетном процессе.

Состав показателей, представляемых для утверждения в Законопроекте, соответствует требованиям статьи 184.1. Бюджетного кодекса и статьи 12 Закона о бюджетном процессе.

Представленный проект окружного бюджета составлен сроком на три года (очередной финансовый год и на плановый период), что соответствует нормам статьи 169 Бюджетного кодекса и статьи 10 Закона о бюджетном процессе.

# 2. Параметры 
Прогноза социально-экономического развития 
Чукотского автономного округа на 2025-2027 годы

Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса и статьями 33 и 35 Закона о стратегическом планировании, на основе анализа внешних и внутренних условий социально-экономического развития округа и с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики, а также на основе официальной статистической информации, сформированной Федеральной службой государственной статистики (субъектами официального статистического учета) и другими участниками стратегического планирования, Департаментом экономики и инвестиций Чукотского автономного округа проводится разработка Прогнозов социально-экономического развития округа на долгосрочный период (до 2035 года) и среднесрочный период (2025-2027 годы), включающих данные, необходимые для анализа, оценки и планирования экономических, социальных, демографических и технологических факторов.

Порядком разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период установлено, что прогноз разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период на основе анализа социально-экономического развития округа, на вариативной основе и формируется в двух вариантах: базовом (основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий) и консервативном (на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий).

В составе материалов, предоставленных с Законопроектом, представлен проект Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа «О прогнозе социально-экономического развития Чукотского автономного округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

В нарушение пункта 3 статьи 173 Бюджетного кодекса, Прогноз социально-экономического развития Чукотского автономного округа (на среднесрочный период – на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов) не одобрен высшим исполнительным органом субъекта одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в законодательный (представительный) орган.

Проект Прогноза СЭР на среднесрочный период представлен в одном варианте, что является нарушением пункта 10 Порядка разработки Прогноза СЭР на среднесрочный период, так как отсутствует вариативность (базовый и консервативный).

В пояснительной записке к Проекту Прогноза СЭР на среднесрочный период отсутствует обоснование параметров прогноза и сопоставление параметров Прогноза СЭР на среднесрочный период с данными предыдущего Прогноза, что не соответствует пункту 4 статьи 173 Бюджетного кодекса.

Основные макроэкономические показатели Проекта Прогноза СЭР на среднесрочный период представлены в таблице №1.

# Таблица №1

(млн рублей)

| Показатели Прогноза социально- экономического развития | 2022 г. (отчет) | 2023 г. (отчет) | 2024 г. (оценка) | Проект Прогноза |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Валовой региональный продукт | 141 042,1 | 175 407,33 | 230 946,24 | 313 245,06 | 315 199,57 | 337 592,13 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта (%) | 94,5 | 113,9 | 121,1 | 126,5 | 96,5 | 102,9 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства | 110 188,56 | 162 562,15 | 214 329,32 | 225 461,49 | 241 441,52 | 299 898,03 |
| Индекс промышленного производства (%)* | 86,8 | 109,9 | 106,9 | 101,2 | 103,0 | 119,0 |
| Объем продукции сельского хозяйства | 1 884,6 | 1 937,8 | 1 940,1 | 2 003,0 | 2 035,0 | 2 055,3 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (%)* | 106,0 | 91,5 | 100,1 | 103,2 | 101,5 | 100,7 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | 11 814,5 | 32 178,7 | 30 875,79 | 34 822,22 | 41 634,39 | 44 903,99 |
| Индекс физического объема работ по виду деятельности «Строительство» (%)* | 73,1 | 262,0 | 89,7 | 106,5 | 113,8 | 103,5 |
| Оборот розничной торговли | 13 526,8 | 14 458,8 | 16 864,6 | 17 948,19 | 19 105,43 | 20 368,21 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли (%)* | 113,3 | 101,0 | 111,9 | 102,3 | 102,5 | 102,7 |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года (%) | 105,7 | 104,8 | 104,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Объем платных услуг населению | 4 504,13 | 4 776,51 | 5 075,92 | 5 369,92 | 5 699,75 | 6 042,23 |
| Индекс физического объема платных услуг населению (%) | 102,6 | 101,6 | 102,3 | 101,9 | 102,4 | 102,2 |
| Инвестиции в основной капитал | 81 379,4 | 88 174,2 | 182 761,84 | 249 169,89 | 249 016,19 | 224 393,27 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (%)* | 146,2 | 100,4 | 190,0 | 126,5 | 94,9 | 86,3 |
| Уровень инфляции (%) | 5,7 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 |

*В сопоставимых ценах

Проект Прогноза СЭР на среднесрочный период сформирован по основным макроэкономическим показателям социально-экономического развития Чукотского автономного округа, с учетом инфраструктурных ограничений в сфере транспорта, энергетики и информационно-телекоммуникационных технологий.

В трехлетнем периоде экономическая ситуация в Чукотском автономном округе прогнозируется стабильным ростом по основным макроэкономическим показателям.

По данным Проекта Прогноза СЭР на среднесрочный период, ожидается ежегодный рост обобщающего показателя экономической деятельности региона – валового регионального продукта:

- в номинальном выражении с 141 042,1 млн рублей в 2022 году до 337 592,1 млн рублей в 2027 году;

- в расчете на душу населения с 2 946,2 тыс. рублей в 2022 году до 6 833,8 тыс. рублей в 2027 году.

Объем отгруженных товаров собственного производства в 2024 году оценивается в размере 214 329,32 млн рублей, в 2025 году – 225 461,49 млн рублей, в 2026 году – 241 441,52 млн рублей, в 2027 году – 299 898,03 млн рублей.

Индекс промышленного производства в 2025-2027 годах составит 101,2%, 103% и 119% соответственно. Значение индекса напрямую зависит от прогноза объема добычи руд цветных металлов на основных месторождениях округа «Купол», «Майское» и «Кекура». В 2025 году ожидается снижение объема добычи на месторождении «Купол». В 2026 году прогнозируется рост добычи на месторождении «Майское» и начало производства работ по добыче золота и серебра на месторождениях «Телевеем» и «Клен».

Объем продукции сельского хозяйства определен в диапазоне от 2 003,0 млн рублей в 2025 году до 2 055,3 млн рублей в 2027 году.

Индекс производства продукции сельского хозяйства запланирован в размере 103,2% в 2025 году, в 2026 году – 101,5%, в 2027 году – 100,7%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по оценке 2024 года, составит 30 875,79 млн рублей. С 2025 года прогнозируется рост объема выполненных работ – 34 822,22 млн рублей, 2026 год – 41 634,39 млн рублей, 2027 год – 44 903,99 млн рублей.

Рост обусловлен работами по дальнейшему строительству обогатительной фабрики на месторождении «Кекура», горно-обогатительного комбината на месторождении Баимской рудной зоны, двух высоковольтных линий электропередач Певек-Билибино, автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь». Жилищное строительство в округе осуществляется на месте сносимого ветхого и аварийного жилья в пределах застроенной территории. Прогнозный объем вводимого в действие жилья в 2025 году составит 10 тыс. кв. метров с последующим снижением в 2027 году до 7 тыс. кв. метров.

Инвестиционные вложения в экономику Чукотского автономного округа снизятся с 249 169,89 млн рублей в 2025 году до 224 393,27 млн рублей в 2027 году. Снижение общего объема инвестиций обусловлено прогнозируемым завершением работ на объектах транспортной инфраструктуры горно-обогатительного комбината на месторождении Баимской рудной зоны.

По данным Центрального Банка России, годовая инфляция в Чукотском автономном округе в сентябре 2024 года ускорилась и составила 4,25% (в августе – 3,12%), но осталась ниже значений по Дальневосточному федеральному округу (8,55%) и по стране в целом (8,63%). Ускорению годовой инфляции в регионе способствовали рост спроса на некоторые виды услуг, а также изменение правил формирования конечных цен для покупателей на крупной интернет-площадке. В сентябре 2023 года годовая инфляция в регионе составляла 5,93%.

Показатели, характеризующие уровень жизни населения, приведены в таблице №2.

# Таблица №2

| Показатели Прогноза социально-экономического развития | 2022 г. (отчет) | 2023 г. (отчет) | 2024 г. (оценка) | Проект Прогноза |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения (тыс. человек) | 47,87 | 47,93 | 48,11 | 48,31 | 48,74 | 49,4 |
| Ожидаемая продолжительность жизни (число лет) | 66,20 | 66,56 | 66,95 | 71,5 | 72,0 | 72,5 |
| Численность населения занятых в экономике (тыс. человек) | 33,52 | 31,95 | 33,73 | 33,91 | 34,26 | 34,78 |
| Уровень безработицы (% к рабочей силе) | 1,9 | 1,68 | 1,67 | 1,62 | 1,59 | 1,57 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Прожиточный минимум в среднем на душу населения (рублей в месяц) | 31 736,0 | 35 938,0 | 40 332,0 | 46 283,0 | 52 119,0 | 56 728,0 |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения (%) | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,7 |
| Реальные доходы населения (млн рублей) | 51 807,13 | 59 577,67 | 71 946,12 | 78 041,41 | 83 974,70 | 90 433,99 |
| Реальные денежные доходы населения предыдущему году (%) | 128,5 | 93,6 | 117,6 | 104,6 | 102,1 | 102,1 |

Показатель численности населения, занятого в экономике, увеличится за счет роста миграции трудовых ресурсов и составит в 2025 году – 33,9 тыс. человек, в 2026 году – 34,3 тыс. человек, в 2027 году – 34,8 тыс. человек. Для региона характерны колебания численности трудовых мигрантов, связанные с работой вахтовым методом в отраслях добывающей промышленности.

На рынке труда в 2025-2027 годах уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется в размере 1,62%, с небольшим снижением к 2027 году до 1,57%.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения прогнозируется с ежегодным увеличением и составит в 2025 году 46 283 рубля, в 2026 году – 52 119 рублей и в 2027 году – 56 728 рублей.

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2024 году составит 5,1% общей численности населения с последующим снижением в 2025-2027 годах (5%, 4,8%, 4,7% соответственно).

Одновременно с Законопроектом представлены «Основные направления бюджетной и налоговой политики Чукотского автономного округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики). Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики округа, как и в прошлые годы, является определение условий, используемых при составлении проекта окружного бюджета на очередной трехлетний цикл, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров окружного и местных бюджетов. Ориентирами бюджетной и налоговой политики в среднесрочной перспективе является сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Чукотского автономного округа, расширение потенциала экономики региона, исполнение поручений и указов Президента Российской Федерации, адресное решение социальных задач и достижение общественно значимых результатов.

# 3. Общая характеристика проекта окружного бюджета

Руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса, Порядка составления проекта окружного бюджета, Порядка планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и с учетом распределения средств федерального бюджета по субъектам Российской Федерации, отраженного в Законопроекте о федеральном бюджете на 2025 год, Департаментом финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент финансов) подготовлен Законопроект.

Проект окружного бюджета составлен сроком на три года: на 2025 год – очередной финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов и содержит 12 статей и 24 приложения.

Основные показатели окружного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов приведены в таблице №3.

# Таблица №3

(тыс. рублей)

| Основные показатели | Утверждено на 2024 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. | 2027 г. к 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы | 52 490 135,9 | 51 177 389,0 | 45 146 202,9 | 39 446 869,7 | 97,5 | 88,2 | 87,4 |
| Расходы | 52 881 493,2 | 51 191 294,1 | 44 777 827,6 | 39 018 494,4 | 96,8 | 87,5 | 87,1 |
| Результат исполнения (Дефицит, Профицит) | - 391 357,3 | - 13 905,1 | 368 375,3 | 428 375,3 | х | х | х |
| Государственный долг (верхний предел) | 7 497 301,6 | 7 151 032,6 | 6 682 657,3 | 6 157 312,0 | 95,4 | 93,5 | 92,1 |

Законопроектом в 2025 году предусматривается снижение доходов окружного бюджета относительно плановых показателей на 2024 год на 2,5%, с последующим снижением в 2026 году относительно 2025 года на 11,8% и в 2027 году относительно 2026 года на 12,6%.

Общий объем расходов окружного бюджета запланирован с уменьшением в 2025 году по отношению к плановым показателям 2024 года на 3,2%, в 2026 году по отношению к 2025 году на 12,5%, в 2027 году к 2026 году на 12,9%.

Окружной бюджет на 2025 год сформирован с дефицитом в размере 13 905,1 тыс. рублей, и профицитом на 2026 год – 368 375,3 тыс. рублей и на 2027 год – 428 375,3 тыс. рублей.

Верхний предел государственного долга на 1 января 2026 года предусмотрен в объеме 7 151 032,6 тыс. рублей, на 1 января 2027 года – 6 682 657,3 тыс. рублей, на 1 января 2028 года – 6 157 312,0 тыс. рублей.

Условно утвержденные расходы запланированы Законопроектом на 2026 год в сумме 977 183,4 тыс. рублей или 2,5% общего объема расходов окружного бюджета, без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, на 2027 год – 1 692 412,7 тыс. рублей (5%), что соответствует статье 184.1. Бюджетного кодекса.

В составе расходов окружного бюджета предусмотрено формирование резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы на 2025 год в сумме 268 000,0 тыс. рублей, 
на 2026-2027 годы в сумме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Законом о бюджетном процессе в составе документов и материалов, представляемых одновременно с Законопроектом, не предусмотрено предоставление обоснований и расчетов требуемого (планируемого) объема бюджетных ассигнований, что не дает возможность оценить его достоверность.

Оценка ожидаемого исполнения окружного бюджета за 2024 год представлена общими итогами, в разделе расходов окружного бюджета – по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации прогнозируемого исполнения без указания данных в разрезе:

- главных администраторов доходов;

- видов поступлений неналоговых доходов;

- главных распорядителей бюджетных средств;

- целевых статей классификации расходов бюджетов Российской Федерации (государственных программ и непрограммных направлений расходов).

Отсутствие указанных сведений снижает информативность представленных материалов и не позволяет в полной мере оценить показатели ожидаемого исполнения окружного бюджета за 2024 год, а также планируемые показатели на 2025-2027 годы.

Основные параметры 
консолидированного бюджета Чукотского автономного округа

Доходы консолидированного бюджета Чукотского автономного округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в разрезе общих характеристик представлены в таблице №4.

# Таблица №4

(тыс. рублей)

| Показатели консолидированного бюджета | План 2025 г. | План 2026 г. | План 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего доходов | 54 987 521,1 | 49 257 731,5 | 44 542 493,9 |
| Налоговые и неналоговые доходы - всего | 34 410 076,4 | 32 500 223,4 | 31 625 342,8 |
| Налоговые доходы, всего, из них: | 32 408 395,5 | 29 322 874,4 | 31 126 038,5 |
| налог на прибыль организаций | 12 812 876,5 | 9 972 715,0 | 9 570 289,8 |
| налог на доходы физических лиц | 10 627 219,9 | 11 050 392,9 | 11 862 092,6 |
| Неналоговые доходы | 2 001 680,9 | 3 177 349,0 | 499 304,3 |
| Безвозмездные поступления | 20 577 444,7 | 16 757 508,1 | 12 917 151,1 |

Прогнозные значения доходов консолидированного бюджета Чукотского автономного округа в 2025-2027 годах имеют тенденцию к ежегодному снижению, в 2026 году к уровню 2025 года на 10,4%, в 2027 году к уровню 2026 года – на 9,6%.

В анализируемом периоде прогнозируется снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, в 2026 году по отношению к уровню 2025 года на 5,6%, в 2027 году к уровню 2026 года – на 2,7%.

Налоговые доходы консолидированного бюджета округа по отношению к уровню 2025 года прогнозируются с уменьшением в 2026 году на 9,5%, и с увеличением в 2027 году относительно 2026 года на 6,1%.

Основные параметры консолидированного бюджета Чукотского автономного округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов представлены в таблице №5.

# Таблица №5

(тыс. рублей)

| Показатели консолидированного бюджета | План 2025 г. | План 2026 г. | План 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы – всего | 54 987 521,1 | 49 257 731,5 | 44 542 493,9 |
| окружной бюджет | 51 177 389,0 | 45 146 202,9 | 39 446 869,7 |
| муниципальные бюджеты | 8 661 892,8 | 7 743 747,6 | 7 502 315,9 |
| суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета | -4 851 760,7 | -3 632 219,0 | -2 406 691,7 |
| Расходы – всего | 55 001 426,4 | 48 889 356,2 | 44 114 118,6 |
| окружной бюджет | 51 191 294,1 | 44 777 827,6 | 39 018 494,4 |
| муниципальные бюджеты | 8 661 892,8 | 7 743 747,6 | 7 502 315,9 |
| суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета | -4 851 760,5 | -3 632 219,0 | -2 406 691,7 |
| Результат исполнения (Дефицит «-», Профицит «+») | -13 905,3 | 368 375,3 | 428 375,3 |
| Всего доходов к предыдущему году | х | -5 729 789,6 | -4 715 237,6 |
| Всего доходов к предыдущему году, % | х | -10,4 | -9,6 |
| Всего расходов к предыдущему году | х | -6 112 070,2 | -4 775 237,6 |
| Всего расходов к предыдущему году, % | х | -11,1 | -9,8 |

В общем объеме доходов консолидированного бюджета округа доля доходов окружного бюджета в 2025 году составит 93,1%, в 2026 году – 91,7%, в 2027 году– 88,6%.

В общем объеме расходов консолидированного бюджета в 2025 году доля расходов окружного бюджета составит 93,1%, в 2026 году – 91,6%, в 2027 году – 88,4%.

Исполнение консолидированного бюджета Чукотского автономного округа в 2025 году планируется с дефицитом в размере 13 905,3 тыс. рублей, с профицитом в 2026 году – 368 375,3 тыс. рублей и в 2027 году – 428 375,3 тыс. рублей.

Согласно Прогнозу основных характеристик консолидированного бюджета на 2025-2027 годы, расходы бюджетов муниципальных образований прогнозируются в объеме доходов.

4. Прогноз доходов окружного бюджета

Прогнозирование доходной части окружного бюджета регламентируется нормами бюджетного законодательства, в условиях действующего законодательства о налогах и сборах, с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа.

Законопроектом прогнозируются доходы окружного бюджета в следующих объемах:

на 2025 год – в сумме 51 177 389,0 тыс. рублей;

на 2026 год – в сумме 45 146 202,9 тыс. рублей;

на 2027 год – в сумме 39 446 869,7 тыс. рублей.

В структуре доходов окружного бюджета на 2025 год налоговые и неналоговые поступления составят 59,8%, безвозмездные поступления – 40,2% (по прогнозу 2024 года – соответственно 45,7% и 54,3%). Доля налоговых и неналоговых поступлений в 2026 году составит 62,9%, безвозмездных поступлений – 37,1%; в 2027 году – 67,3% и 32,7% соответственно.

Доходы окружного бюджета в разрезе общих характеристик отражены в таблице №6.

# Таблица №6

(тыс. рублей)

| Наименование вида доходов | Исполнено за 2023 г. | Ожидаемое исполнение за 2024 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. | 2027 г. к 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы – всего | 55 977 491,4 | 52 490 135,9 | 51 177 389,0 | 45 146 202,9 | 39 446 869,7 | 97,5 | 88,2 | 87,4 |
| Налоговые доходы | 22 650 647,2 | 23 266 457,3 | 28 964 172,8 | 25 650 486,8 | 26 378 729,4 | в 1,2 раза | 88,6 | 102,8 |
| Неналоговые доходы | 303 329,7 | 733 617,4 | 1 635 771,5 | 2 738 208,0 | 150 989,2 | в 2,2 раза | в 1,7 раза | 5,5 |
| Безвозмездные поступления | 33 023 514,5 | 28 490 061,2 | 20 577 444,7 | 16 757 508,1 | 12 917 151,1 | 72,2 | 81,4 | 77,1 |

В 2025 году относительно ожидаемого исполнения окружного бюджета в 2024 году прогнозируется снижение доходов на 1 312 746,9 тыс. рублей (2,5%), за счет снижения безвозмездных поступлений на 7 912 616,5 тыс. рублей (27,8%), увеличения налоговых доходов на 5 697 715,5 тыс. рублей (24,5%) и неналоговых доходов на 902 154,1 тыс. рублей (в 2,2 раза).

В плановом периоде:

- в 2026 году относительно 2025 года предусматривается уменьшение доходов на 6 031 186,1 тыс. рублей (11,8%) за счет снижения безвозмездных поступлений на 3 819 936,6 тыс. рублей (18,6%), налоговых поступлений на 3 313 686,0 тыс. рублей (11,4%) и увеличения неналоговых доходов на 1 102 436,5 тыс. рублей (в 1,7 раза);

- в 2027 году относительно 2026 года – уменьшение доходов на 5 699 333,2 тыс. рублей (12,6%) за счет снижения безвозмездных поступлений на 3 840 357,0 тыс. рублей (22,9%), неналоговых поступлений на 2 587 218,8 тыс. рублей (94,5%) и увеличения налоговых доходов на 728 242,6 тыс. рублей (2,8%).

Бюджетные полномочия по администрированию доходов окружного бюджета в 2025 году планируют осуществлять 21 главный администратор доходов, а именно: 16 государственных органов (из 21) и 5 федеральных (территориальных) органов государственной власти.

В соответствии со статьей 184.2. Бюджетного кодекса в составе материалов к Законопроекту представлен Реестр источников доходов окружного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, предусматривающий 104 вида налоговых и неналоговых доходов.

Анализ доходов, включенных в Реестр источников доходов окружного бюджета, показал, что содержащиеся в реестре виды доходов, планируемые к поступлению в окружной бюджет, соответствуют положениям бюджетного законодательства.

Информация о доходах окружного бюджета в разрезе источников поступлений, предусматриваемых Законопроектом, приведена в Приложении №1 к настоящему Заключению.

Налоговые доходы

Основными источниками налоговых доходов окружного бюджета являются поступления от федеральных налогов, зачисляемых в окружной бюджет по единым нормативам – налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц, налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, доля которых в формировании налоговых доходов бюджета составляет более 89%.

Нормативы распределения доходов между окружным бюджетом, местными бюджетами округа и бюджетом Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования, отражены в статье 2 Законопроекта, что соответствует требованиям статьи 58 Бюджетного кодекса.

Прогнозные показатели поступления налоговых доходов в 2025-2027 годах, отчетные показатели за 2023 год и ожидаемое исполнение за 2024 год представлены в таблице №7.

# Таблица №7

(тыс. рублей)

| Наименование вида доходов | Исполнено за 2023 г. | Ожидаемое исполнение за 2024 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. | 2027 г. к 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Налоговые доходы | 22 650 647,2 | 23 266 457,3 | 28 964 172,8 | 25 650 486,8 | 26 378 729,4 | в 1,2 раза | 88,6 | 102,8 |
| Налоги на прибыль, доходы, в том числе: | 17 207 260,7 | 16 832 072,2 | 20 411 250,3 | 17 782 002,4 | 17 953 605,1 | в 1,2 раза | 87,1 | 101,0 |
| Налог на прибыль организаций | 11 249 470,6 | 10 395 424,5 | 12 812 876,5 | 9 972 715,0 | 9 570 289,8 | в 1,2 раза | 77,8 | 96,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 5 957 790,1 | 6 436 647,7 | 7 598 373,8 | 7 809 287,4 | 8 383 315,3 | в 1,2 раза | 102,8 | 107,4 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 490 490,6 | 587 882,6 | 1 224 212,0 | 1 265 644,8 | 1 719 440,0 | в 2,1 раза | 103,4 | в 1,4 раза |
| Налоги на совокупный доход | 8 072,9 | 5 170,0 | 10 906,0 | 11 847,0 | 13 082,0 | в 2,1 раза | 108,6 | в 1,1 раза |
| Налоги на имущество | 1 348 544,5 | 1 622 608,0 | 1 720 058,0 | 1 737 284,0 | 1 754 681,0 | 106,0 | 101,0 | 101,0 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 3 583 560,8 | 4 207 712,6 | 5 591 203,2 | 4 847 316,2 | 4 931 507,0 | в 1,3 раза | 86,7 | 101,7 |
| Государственная пошлина | 12 717,7 | 10 961,9 | 6 493,3 | 6 342,4 | 6 364,3 | 59,2 | 97,7 | 100,3 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Основную долю в налоговой части доходов окружного бюджета 
в 2025-2027 годах занимают бюджетообразующие налоги:

- налог на прибыль организаций – 12 812 876,5 тыс. рублей (44,2% с незначительным снижением до 36,3% к 2027 году);

- налог на доходы физических лиц – 7 598 373,8 тыс. рублей (26,2% с увеличением до 31,8% к 2027 году);

- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 5 591 203,2 тыс. рублей (19,3% с незначительным снижением до 18,7% к 2027 году);

- налоги на имущество – 1 720 058,0 тыс. рублей (5,9% с незначительным увеличением до 6,7% к 2027 году).

Главным администратором доходов наибольшего объема налоговых поступлений (99,9% или 28 963 453,5 тыс. рублей) в окружной бюджет в 2025 году является Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу.

Налог на прибыль организаций, согласно Пояснительной записке к Законопроекту, определен исходя из прогноза Управления Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу, сформированного на основе планового объема добычи драгоценных металлов на территории округа в прогнозируемом периоде, и с учетом:

- продления до 2030 года порядка зачисления налога на прибыль организаций, владеющих лицензиями на пользование участками недр в границах Чукотского автономного округа, в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по ставке 3% и 17% соответственно;

- продления до 31 декабря 2026 года ограничений по учету в текущем отчетном (налоговом) периоде суммы убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, учитываемых при формировании налогооблагаемой базы, не более чем на 50%;

- установления особенностей зачисления налога на прибыль организаций, входящих до 1 января 2023 года в состав консолидированных групп налогоплательщиков на переходный период 2023-2025 годов;

- установления права организаций или обособленных подразделений организаций, расположенных на территории Чукотского автономного округа, безвозмездно передавших имущество (включая денежные средства) образовательным организациям, расположенным на территории Чукотского автономного округа, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования и имеющих государственную аккредитацию, на инвестиционный налоговый вычет ‒ уменьшение суммы налога на прибыль организаций (авансового платежа), подлежащей зачислению в окружной бюджет. Размер инвестиционного налогового вычета составляет 100% с учетом предельной величины инвестиционного налогового вычета, установленной пунктом 2.1. статьи 286.1. Налогового кодекса.

Прогноз поступлений налога на прибыль организаций на 2025 год составляет 12 812 876,5 тыс. рублей, что на 2 417 452,0 тыс. рублей (23,3%) больше ожидаемого поступления текущего года, на 2026 и 2027 годы поступления прогнозируются в сумме 9 972 715,0 тыс. рублей и 9 570 289,8 тыс. рублей соответственно.

Налог на доходы физических лиц планируется с учетом повышения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы (на 4,5% с 1 октября 2025 года), увеличения минимального размера оплаты труда, сохранения достигнутых целевых показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации в части размера заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, прогнозируемого фонда оплаты труда, действующих ставок налога и установленного дополнительного норматива отчислений, подлежащего зачислению в окружной бюджет в размере 69%, а также с учетом внесенных изменений в налоговое законодательство:

- увеличены с 1 января 2024 года социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц за обучение, медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги;

- установлен в 2024 году коэффициент, используемый для расчета суммы фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан в размере 3%;

- с 1 января 2025 года вступают в силу изменения в части установления налоговой ставки на доходы физических лиц.

Прогнозный план поступлений налога в окружной бюджет на 2025 год составляет 7 598 373,8 тыс. рублей, что на 1 161 726,1 тыс. рублей (18%) выше ожидаемого поступления текущего года, на 2026 и 2027 годы планируется ежегодное повышение поступлений налога на 210 913,6 тыс. рублей (2,8%) и 574 027,9 тыс. рублей (7,4%) соответственно.

Налоги на имущество. В структуре имущественных налогов 93,5% занимает налог на имущество организаций, транспортный налог – 6,5%.

Налог на имущество организаций и транспортный налог спрогнозирован исходя из базы налогообложения, ставок и льгот, установленных 
Законом №47-ОЗ, а именно:

- с июня 2023 года установлена ставка 0% по налогу на имущество организаций в отношении объектов жилищного фонда, предназначенных для использования юридическими и физическими лицами на основании договоров аренды (найма) для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- от уплаты налога на имущество организаций в размере 90% исчисленного к уплате налога с 1 января 2024 года освобождены организации, осуществляющие управление аэропортами и воздушным движением, наземное обслуживание на аэродромах, в отношении объектов аэропортовой инфраструктуры (полос взлетно-посадочных, включая рулежные дорожки, светосигнального оборудования, аэровокзалов, аэровокзальных комплексов, контрольно-пропускных пунктов, производственных зданий, аварийно-ремонтных пунктов, трансформаторных подстанций, линий электропередач, ограждений аэродромов и служебных территорий аэропортов, внутриплощадочных и наружных инженерных сетей (водоснабжение, теплоснабжение, канализация), линий кабельной технологической связи);

- от уплаты транспортного налога освобождены лица, принимающие (принимавшие) участие с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и члены их семей.

Прогноз поступлений налога на имущество в окружной бюджет на 2025 год составляет 1 720 058,0 тыс. рублей, что на 97 450,0 тыс. рублей (6%) выше ожидаемого поступления текущего года, прогнозируется увеличение в 2026 году до 1 737 284,0 тыс. рублей (1%), в 2027 году до 1 754 681,0 тыс. рублей (1%).

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – прогноз поступлений по данному виду налога на 2025 год составляет 5 591 203,2 тыс. рублей, что на 1 383 490,6 тыс. рублей (32,9%) выше ожидаемого поступления 2024 года, в 2026 и 2027 году запланировано снижение поступлений на 743 887,0 тыс. рублей (13,3%) и 84 190,8 тыс. рублей (1,7%) соответственно.

В структуре налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами более 99% занимает налог на добычу полезных ископаемых.

Расчет поступлений налога на добычу полезных ископаемых произведен с учетом объема добычи полезных ископаемых, норматива зачисления в бюджет субъекта Российской Федерации, установленных ставок налога и прогнозируется на 2025 год в сумме 5 562 067,2 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 4 818 172,2 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 4 902 361,0 тыс. рублей.

## Оценка налоговых льгот

Федеральным законодательством определены территории Чукотского автономного округа, на которых устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности:

- муниципальные образования: городской округ Анадырь, Анадырский и Билибинский муниципальные районы с 2017 года отнесены к территории опережающего социально-экономического развития «Чукотка» (далее – ТОСЭР «Чукотка»);

- муниципальное образование городской округ Певек относится к территории особого режима таможенного налогового и административного регулирования «Свободный порт Владивосток» (далее – СПВ);

- территория Чукотского автономного округа отнесена к свободной экономической зоне поддержки предпринимателей «Арктическая зона Российской Федерации» (далее – АЗРФ).

Целью реализации преференциальных режимов является привлечение инвестиций в экономику региона, прирост валового регионального продукта и развитие отраслей экономики, создание новых рабочих мест, перспективный прирост доходов в бюджет.

Для организаций, получивших статус резидентов, указанных выше зон и территорий (ТОСЭР «Чукотка», СПВ и АЗРФ), на территории округа установлены пониженные ставки, в части сумм, зачисляемых в окружной бюджет, по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций. Также, при определении налоговой базы для исчисления налога на добычу полезных ископаемых, для резидентов ТОСЭР «Чукотка» и АЗРФ, в соответствии со статьей 342.3. Налогового кодекса, применяется пониженный коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого.

Пояснительная записка к Законопроекту не содержит информации о прогнозных объемах льгот, получаемых резидентами ТОСЭР «Чукотка», СПВ и АЗРФ, по вышеуказанным налогам в 2025-2027 годах.

Согласно представленной Управлением Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу информации, наблюдается ежегодный рост налоговых расходов – объема выпадающих доходов окружного бюджета в отношении резидентов ТОСЭР «Чукотка», СПВ и АЗРФ по налогам, зачисляемым в окружной бюджет, который составил:

- за 2021 год – 620 956,0 тыс. рублей;

- за 2022 год – 921 162,0 тыс. рублей;

- за 2023 год – 3 811 131,0 тыс. рублей.

Наибольшую долю в объеме льгот в 2021-2023 годах занимает льгота по налогу на прибыль организаций: в 2021 году 421 706,0 тыс. рублей или 67,9%, в 2022 и 2023 годах – 522 505,0 тыс. рублей (56,7%) и 2 402 012,0 тыс. рублей (63%) соответственно.

По состоянию на 30 сентября 2024 года на территории округа действует 24 организации, являющиеся резидентами особых преференциальных режимов, общий объем полученных льгот составляет 3 393 304,0 тыс. рублей.

Отсутствие в материалах к Законопроекту оценки налоговых расходов в части предоставления налоговых льгот и преференций на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (выпадающих доходов окружного бюджета) по организациям, получающим преференции в виде пониженных налоговых ставок в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа, не позволяет оценить объем выпадающих доходов окружного бюджета в результате предоставления налоговых льгот на 2025-2027 годы, в том числе и в разрезе конкретных видов налогов, и прогнозных показателей налоговых доходов окружного бюджета.

Неналоговые доходы

Поступление неналоговых доходов в 2025 году прогнозируется в объеме 1 635 771,5 тыс. рублей, что на 902 154,1 тыс. рублей (в 2,2 раза) больше оценки 2024 года, в 2026 году – увеличение до 2 738 208,0 тыс. рублей (67,4%), в 2027 году планируется снижение до 150 989,2 тыс. рублей (94,5%).

В структуре неналоговых доходов основной объем занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности – 98,3%, и поступления платежей при пользовании природными ресурсами – 1,3%.

Прогнозные показатели поступления неналоговых доходов 
в 2025-2027 годах, ожидаемое поступление за 2024 год и отчетные показатели за 2023 год представлены в таблице №8.

# Таблица №8

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Исполнено за 2023 г. | Ожидаемое исполнение за 2024 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. | 2027 г. к 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Неналоговые доходы | 303 329,7 | 733 617,4 | 1 635 771,5 | 2 738 208,0 | 150 989,2 | в 2,2 раза | в 1,7 раза | в 5,5 раза |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 213 343,5 | 646 272,5 | 1 607 959,1 | 2 709 740,6 | 121 940,6 | в 2,5 раза | в 1,7 раза | в 4,5 раза |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 38 747,8 | 25 476,1 | 20 581,3 | 21 155,3 | 21 695,4 | 80,8 | 102,8 | 102,6 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 11 379,6 | 5 749,4 | 4 960,8 | 4 967,5 | 5 002,3 | 86,3 | 100,1 | 100,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 153,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 39 685,6 | 56 119,4 | 2 270,3 | 2 344,6 | 2 350,9 | 4,0 | 103,3 | 100,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - |

В 2025-2026 годах планируются поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим округу, в 2025 году в сумме 1 150 300,0 тыс. рублей, в 2026 году – в сумме 2 588 100,0 тыс. рублей, что существенно повлияет на динамику поступлений по доходам, по сравнению с 2024 годом; в 2027 году прогнозируется снижение данных поступлений 
до 300,0 тыс. рублей.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов не запланированы.

## Безвозмездные поступления

В структуре доходов окружного бюджета на 2025 год безвозмездные поступления составляют 40,2% или 20 577 444,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 20 260 148,5 тыс. рублей, что на 661 848,0 тыс. рублей (3,2%) меньше прогнозных поступлений 2024 года.

В 2026 году планируется снижение безвозмездных поступлений к уровню предыдущего года на 3 819 936,6 тыс. рублей или на 18,6%, в 2027 году – на 3 840 357,0 тыс. рублей или на 22,9%.

Прогнозные показатели безвозмездных поступлений в 2025-2027 годах, ожидаемое поступление за 2024 год и отчетные показатели за 2023 год представлены в таблице №9.

# Таблица №9

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Исполнено за 2023 г. | Ожидаемое исполнение за 2024 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. | 2027 г. к 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Безвозмездные поступления, всего | 33 023 514,5 | 28 490 061,2 | 20 577 444,7 | 16 757 508,1 | 12 917 151,1 | 72,2 | 81,4 | 77,1 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов, в том числе: | 22 349 033,4 | 20 921 996,5 | 20 260 148,5 | 16 757 508,1 | 12 917 151,1 | 96,8 | 82,7 | 77,1 |
| Дотации | 13 801 240,6 | 15 365 279,1 | 16 046 093,4 | 11 067 015,0 | 7 746 910,5 | 104,4 | 69,0 | 70,0 |
| Субсидии (межбюджетные) | 6 593 249,3 | 4 985 778,7 | 3 672 015,4 | 5 138 396,1 | 4 773 152,0 | 75,6 | 73,6 | в 1,4 раза |
| Субвенции | 426 703,8 | 420 608,9 | 397 270,4 | 407 562,1 | 379 397,4 | 98,6 | 94,5 | 102,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1 527 839,7 | 150 329,8 | 144 769,3 | 144 534,9 | 17 691,2 | 9,8 | 96,3 | 99,8 |
| Безвозмездные поступления от государственных организаций | 171 843,1 | - | 237 296,2 | - | - | - | - | - |
| Прочие безвозмездные поступления | 10 292 662,2 | 7 488 064,7 | - | - | - | 72,8 | - | - |
| Доходы от возврата средств, имеющих целевое назначение | 271 028,9 | 80 000,0 | 80 000,0 | - | - | 29,5 | - | - |
| Возврат средств, имеющих целевое назначение | -61 053,1 | - | - | - | - | - | - | - |

Поступление субсидий из федерального бюджета запланировано на 2025 год в сумме 3 672 015,4 тыс. рублей (34 вида), на 2026 год в сумме 5 138 396,1 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 4 773 152,0 тыс. рублей, из них наибольшие объемы имеют субсидии, представленные в таблице №10.

# Таблица №10

(тыс. рублей)

| Наименование субсидии | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 939 158,0 | 743 505,7 | - |
| На софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 603 804,6 | 2 655 661,1 | 3 075 677,8 |
| На выплату региональных социальных доплат к пенсии | 503 295,8 | 607 765,5 | 695 743,2 |
| На создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях ‒ победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 |
| На реализацию программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации | 180 000,0 | 146 000,0 | 146 000,0 |
| На реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 177 210,2 | - | - |
| На реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 171 607,2 | - | - |
| На реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 132 908,4 | 136 634,0 | - |
| На реализацию программ формирования современной городской среды | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 88 398,0 | 80 615,1 | 83 836,9 |
| На поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 83 369,7 | 83 369,7 | 83 369,7 |
| На оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | 74 099,9 | - | - |
| На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 42 852,2 | 42 673,4 | 44 478,7 |
| На осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 41 225,8 | 59 671,3 | 63 444,3 |
| На единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 38 130,0 | 36 080,0 | 40 480,0 |
| На осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 29 172,8 | - | - |
| На реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 25 650,0 | 25 650,0 | 25 650,0 |
| На расходы, связанные с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 15 798,3 | 16 652,4 | 17 469,2 |
| На обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации | 15 527,4 | 15 477,5 | 15 233,5 |
| На достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» | 13 753,8 | - | - |
| На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 10 363,9 | 10 654,5 | 10 654,5 |
| На создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 9 792,0 | - | - |
| На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 9 120,5 | 9 900,2 | 9 900,2 |
| На обеспечение в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» | 4 114,2 | 4 036,4 | 4 036,4 |
| На обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 3 547,2 | 3 716,2 | 3 716,2 |
| На реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 2 257,9 | 2 150,5 | - |
| На обеспечение комплексного развития сельских территорий | 2 020,4 | 576,9 | 576,9 |
| На обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | 1 586,8 | 1 586,8 | 1 586,8 |

Поступление субвенций из федерального бюджета запланировано на 2025 год в сумме 397 270,4 тыс. рублей (10 видов), на 2026 год в сумме 407 562,1 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 379 397,4 тыс. рублей, из них наибольшие объемы предусмотрены на осуществление:

-  мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров на 2025-2027 годы – 201 746,7 тыс. рублей ежегодно;

- отдельных полномочий в области лесных отношений на 2025 год в сумме 77 124,2 тыс. рублей, на 2026 год – 80 409,2 тыс. рублей, на 2027 год – 80 327,2 тыс. рублей;

- социальных выплат безработным гражданам на 2025 год в сумме 36 013,9 тыс. рублей, на 2026 год – 37 838,6 тыс. рублей, на 2027 год – 39 689,5 тыс. рублей;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 2025 год в сумме 23 193,1 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 22 827,5 тыс. рублей ежегодно.

Иные межбюджетные трансферты запланированы на 2025 год в сумме 144 769,3 тыс. рублей (6 видов), на 2026 год – 144 534,9 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 17 691,2 тыс. рублей, из них:

- вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования на 2025 год в сумме 111 086,6 тыс. рублей, на 2026 год – 110 852,3 тыс. рублей;

- вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и города Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2025-2026 год в сумме 9 374,4 тыс. рублей ежегодно;

- лекарственное обеспечение на 2025-2027 годы в сумме 6 297,7 тыс. рублей ежегодно.

В 2025 году планируются безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций (Публично-правовая компания «Фонд развития территорий») в сумме 237 296,2 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что Законопроектом не предусмотрены прочие безвозмездные поступления. В 2022, 2023 и 2024 годах в окружной бюджет поступили безвозмездные целевые взносы от Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», в связи с доведением до базового уровня цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

5. Расходы окружного бюджета

Законопроектом предлагается утвердить расходы окружного бюджета в следующих объемах:

на 2025 год – в сумме 51 191 294,1 тыс. рублей;

на 2026 год – в сумме 44 777 827,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 977 183,4 тыс. рублей;

на 2027 год – в сумме 39 018 494,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 692 412,7 тыс. рублей.

В качестве резерва предстоящих платежей на 2026 и 2027 годы предусмотрены условно утвержденные расходы, требования статьи 184.1. Бюджетного кодекса к их объему в Законопроекте соблюдены.

Структура расходов окружного бюджета на 2025-2027 годы состоит из 14 разделов функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Информация о плановых расходах окружного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов в 2025-2027 годах приведена в таблице №11.

# Таблица №11

(тыс. рублей)

| Наименование показателя (раздел) | Утверждено на 2024 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. | 2027 г. к 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы – всего | 52 881 493,2 | 51 191 294,1 | 44 777 827,6 | 39 018 494,4 | 96,8 | 87,5 | 87,1 |
| 01 Общегосударственные вопросы, из них: | 2 520 650,9 | 2 901 191,9 | 3 807 302,0 | 4 958 600,1 | в 1,2 раза | в 1,3 раза | в 1,3 раза |
| условно утвержденные расходы | - | - | 977 183,4 | 1 692 412,7 | х | х | в 1,7 раза |
| 02 Национальная оборона | 18 461,8 | 10 675,2 | 11 784,0 | 12 242,8 | 57,8 | в 1,1 раза | 103,9 |
| 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 669 272,2 | 953 991,2 | 949 409,4 | 831 132,8 | в 1,4 раза | 99,5 | 87,5 |
| 04 Национальная экономика | 10 571 540,2 | 11 381 315,4 | 13 280 129,6 | 10 127 243,5 | 107,7 | в 1,2 раза | 76,3 |
| 05 Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 761 820,2 | 12 324 146,6 | 8 563 769,7 | 7 317 632,2 | 78,2 | 69,5 | 85,4 |
| 06 Охрана окружающей среды | 547 206,4 | 432 109,3 | 432 511,0 | 318 896,5 | 79,0 | 100,1 | 73,7 |
| 07 Образование | 9 319 321,6 | 8 932 709,9 | 6 377 909,9 | 5 338 967,8 | 95,9 | 71,4 | 83,7 |
| 08 Культура, кинематография | 883 926,1 | 895 275,2 | 717 022,5 | 550 366,1 | 101,3 | 80,1 | 76,8 |
| 09 Здравоохранение | 3 295 234,6 | 2 379 289,1 | 1 510 613,5 | 1 708 750,5 | 72,2 | 63,5 | в 1,1 раза |
| 10 Социальная политика | 3 912 599,5 | 4 453 214,8 | 4 141 448,8 | 4 172 872,0 | в 1,1 раза | 93,0 | 100,8 |
| 11 Физическая культура и спорт | 688 887,4 | 778 613,8 | 670 873,3 | 467 684,7 | в 1,1 раза | 86,2 | 69,7 |
| 12 Средства массовой информации | 220 190,0 | 273 040,0 | 201 550,0 | 201 550,0 | в 1,2 раза | 73,8 | 100,0 |
| 13 Обслуживание государственного и муниципального долга | 21 854,5 | 20 536,8 | 19 284,9 | 17 863,7 | 94,0 | 93,9 | 92,6 |
| 14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 450 527,8 | 5 455 184,9 | 4 094 219,0 | 2 994 691,7 | в 1,2 раза | 75,1 | 73,1 |

В разрезе разделов структура расходов окружного бюджета 
в 2025-2027 годах существенно не изменится.

Расходы на финансирование отраслей «социального блока» в общих расходах составляют в 2025 году 34,1% (образование – 17,4%, социальная политика – 8,7%, здравоохранение – 4,6%, культура, кинематография – 1,7%, физическая культура и спорт – 1,5%), в 2026 году – 30%, в 2027 году – 31,4%.

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2025 году составит 24,1% (в 2026 году – 19,1%, в 2027 году – 18,8%) и национальную экономику – 22,2% (в 2026 году – 29,7%, в 2027 году – 26%).

Информация о плановых расходах окружного бюджета в разрезе видов расходов бюджетной классификации в 2025-2027 годах приведена в таблице №12.

# Таблица №12

(тыс. рублей)

| Наименование показателя (вид расходов) | Утверждено на 2024 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. | 2027 г. к 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы – всего | 52 881 493,2 | 51 191 294,1 | 44 777 827,6 | 39 018 494,4 | 96,8 | 87,5 | 87,1 |
| Расходы на выплаты персоналу (100) | 3 762 571,5 | 4 714 548,4 | 4 691 734,8 | 4 671 900,7 | в 1,3 раза | 99,5 | 99,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (200) | 2 800 043,2 | 3 536 260,6 | 3 097 174,1 | 1 752 857,8 | в 1,3 раза | 87,6 | 56,6 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) | 2 703 008,4 | 3 086 539,1 | 2 873 750,0 | 2 999 337,2 | в 1,1 раза | 93,1 | 104,4 |
| Капитальные вложения в объекты государственной собственности (400) | 2 723 858,5 | 1 393 884,5 | 3 600 630,1 | 4 101 845,3 | 51,2 | в 2,6 раза | в 1,1 раза |
| Межбюджетные трансферты (500) | 15 991 638,5 | 16 707 914,0 | 13 007 908,2 | 9 712 108,5 | 104,5 | 77,9 | 74,7 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (600) | 6 254 954,9 | 6 511 704,2 | 5 402 634,2 | 5 889 218,6 | 104,1 | 83,0 | 109,0 |
| Обслуживание государственного долга (700) | 21 854,5 | 20 536,8 | 19 284,9 | 17 863,7 | 94,0 | 93,9 | 92,6 |
| Иные бюджетные ассигнования (800), из них: | 18 623 563,7 | 15 219 906,5 | 12 084 711,3 | 9 873 362,6 | 81,7 | 79,4 | 81,7 |
| условно утвержденные расходы | - | - | 977 183,4 | 1 692 412,7 | - | - | в 1,7 раза |

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов окружного бюджета на 2025-2027 годы приходится на следующие виды:

- «Межбюджетные трансферты» (вр 500) в 2025 году – 32,6%, в 2026 году – 29%, в 2027 году – 24,9%;

- «Иные бюджетные ассигнования» (вр 800) в 2025 году – 29,7%, в 2026 году – 27%, в 2027 году – 25,3%;

- «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (вр 600) в 2025 году – 12,7%, в 2026 году – 12,1%, в 2027 году – 15,1%.

К 2027 году по сравнению с 2025 годом снижаются расходы по всем группам видов расходов, за исключением расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности (рост с 1 393 884,5 тыс. рублей до 4 101 845,3 тыс. рублей, что связано с увеличением финансирования из федерального бюджета в 2026 и 2027 годах строительства автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота). Значительное снижение расходов к 2027 году наблюдается по виду «Межбюджетные трансферты» на 6 995 805,5 тыс. рублей (с 16 707 914,0 тыс. рублей до 9 712 108,5 тыс. рублей).

Ведомственная структура расходов бюджета сформирована с учетом положений Постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 26 сентября 2022 года №305 «О системе и структуре органов исполнительной власти Чукотского автономного округа». В 2024 году внесены изменения в структуру исполнительных органов власти Чукотского автономного округа, в связи с чем количество главных распорядителей средств окружного бюджета увеличилось с 16 до 22:

- Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа реорганизован в форме выделения из его состава Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (зарегистрирован 12 января 2024 года) и Департамента гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа (зарегистрирован 29 октября 2024 года);

- Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа реорганизован в форме выделения из его состава Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа (зарегистрирован 9 января 2024 года). Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа переименован в Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (зарегистрирован 11 января 2024 года);

- Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа реорганизован в форме выделения из его состава Департамента физической культуры и спорта Чукотского автономного округа (зарегистрирован 8 мая 2024 года), и переименован в Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа (зарегистрирован 8 мая 2024 года);

- образовано два органа исполнительной власти – Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа (зарегистрирован 
29 декабря 2023 года) и Управление молодежной политики Чукотского автономного округа (зарегистрировано 28 декабря 2023 года).

Ведомственная структура расходов окружного бюджета на 2025-2027 годы сформирована в разрезе 21 главного распорядителя бюджетных средств. Наибольшие объемы финансирования предусмотрены семи главным распорядителям – в 2025 году запланировано 86,2% общих расходов окружного бюджета, в 2026 году – 84,8%, в 2027 году – 82,6% (Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Департамент финансов, Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа, Департамент социальной политики Чукотского автономного округа, Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа).

Статьей 12 Законопроекта предлагается установить основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета в части распределения зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 на 2025 год бюджетных ассигнований в общей сумме 752 818,7 тыс. рублей, в том числе:

- 329 818,7 тыс. рублей – на совершенствование системы материальной мотивации работников органов государственной власти округа;

- 268 000,0 тыс. рублей – на непредвиденные расходы за счет средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа;

- 100 000,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение устойчивости экономики Чукотского автономного округа в условиях роста санкционного давления, и мероприятий в рамках реализации специального инфраструктурного проекта;

- 50 000,0 тыс. рублей – на выполнение условий софинансирования по целевым межбюджетным трансфертам;

- 5 000,0 тыс. рублей – на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа.

Средства резервных фондов, а также средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотрены Департаменту финансов, как финансовому органу, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса.

Часть зарезервированных бюджетных ассигнований связана с реализацией отдельных государственных программ Чукотского автономного округа, но отражается в непрограммных направлениях расходов.

В ходе исполнения окружного бюджета указанные выше средства перераспределяются путем изменения сводной бюджетной росписи расходов окружного бюджета по обращениям главных распорядителей бюджетных средств по итогам принятия нормативных правовых актов Чукотского автономного округа.

Информация о расходах окружного бюджета в разрезе главных распорядителей средств за 2024 год (оценка), а также предусмотренных Законопроектом на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, представлена в Приложении №2 к настоящему Заключению.

Резервный фонд

Создание резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа (далее – Резервный фонд) соответствует положениям статьи 81 Бюджетного кодекса.

Подпунктом 10 пункта 1 статьи 4 Законопроекта предлагается установить ежегодные размеры Резервного фонда на 2025 год в объеме 268 000,0 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – по 100 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Резервные средства предусмотрены Департаменту финансов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 11 «Резервные фонды», целевой статье 12 4 03 20010 «Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа», виду расходов 870 «Резервные средства».

Бюджетные ассигнования Резервного фонда используются по решению Правительства Чукотского автономного округа в соответствии с Положением о порядке расходования средств Резервного фонда и при исполнении распределяются по всей бюджетной классификации в соответствии с назначением расходования средств.

Дорожный фонд

Подпунктом 11 пункта 1 статьи 4 Законопроекта предлагается утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чукотского автономного округа в размере в 2025 году – 2 700 719,7 тыс. рублей, в 2026 году – 4 586 858,2 тыс. рублей, в 2027 году – 4 707 621,6 тыс. рублей.

Информация об источниках формирования Дорожного фонда окружного бюджета в 2025-2027 годах приведена в таблице №13.

# Таблица №13

(тыс. рублей)

| Наименование раздела | Утверждено на 2024 г. | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы дорожного фонда | 2 161 334,1 | 2 700 719,7 | 4 586 857,2 | 4 707 620,6 |
| Доходы от уплаты акцизов | 437 798,7 | 1 043 627,1 | 1 072 419,4 | 1 515 520,8 |
| Транспортный налог | 108 030,0 | 111 555,0 | 112 696,0 | 113 847,0 |
| Государственная пошлина | 310,8 | 2 570,0 | 2 570,0 | 2 570,0 |
| Административные штрафы (за правонарушения в области дорожного движения) и другие платежи | 19 179,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 1 596 014,9 | 1 542 962,6 | 3 399 166,8 | 3 075 677,8 |

Предлагаемый к утверждению объем Дорожного фонда равен объему плановых доходов, формирующих Дорожный фонд, что соответствует требованиям статьи 179.4. Бюджетного кодекса (в размере не менее прогнозируемого объема доходов, формирующих Дорожный фонд) и Закона о дорожном фонде.

Информация о плановых объемах средств Дорожного фонда 
в 2025-2027 годах и ожидаемом исполнении за 2024 год приведена в таблице №14.

# Таблица №14

(тыс. рублей)

| Наименование раздела | План 2024 г. | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы окружного бюджета, всего | 52 490 135,9 | 51 177 389,0 | 45 146 202,9 | 39 446 869,7 |
| Доходы дорожного фонда | 2 161 334,1 | 2 700 719,7 | 4 586 857,2 | 4 707 620,6 |
| доля в доходах окружного бюджета (%) | 4,1 | 5,3 | 10,2 | 11,9 |
| к предыдущему году | х | 539 385,6 | 1 886 137,5 | 120 763,4 |
| к предыдущему году, % | х | в 1,3 раза | в 1,7 раза | 102,6 |
| Расходы окружного бюджета, всего | 52 881 493,2 | 51 191 294,1 | 44 777 827,6 | 39 018 494,4 |
| Расходы на обеспечение дорожной деятельности | 2 686 989,6 | 3 077 312,1 | 4 927 888,2 | 4 593 708,0 |
| доля в расходах окружного бюджета (%) | 5,1 | 6,0 | 11,0 | 11,8 |
| к предыдущему году | х | 390 322,5 | 1 850 576,1 | -334 180,2 |
| к предыдущему году, % | х | 114,5 | в 1,6 раза | 93,2 |
| Отклонения между доходами Дорожного фонда и расходами на обеспечение дорожной деятельности | -525 655,5 | -376 592,4 | -341 031,0 | 113 912,6 |

Законом о дорожном фонде предусмотрено, что при формировании окружного бюджета расходы Дорожного фонда, превышающие прогнозируемый объем доходов фонда, покрываются за счет собственных доходов окружного бюджета, в том числе: в 2025 году – 376 592,4 тыс. рублей, в 2026 году – 341 031,0 тыс. рублей.

В плановом периоде средства окружного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности предусматриваются Департаменту промышленной политики Чукотского автономного округа и Департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (таблица №15).

# Таблица №15

(тыс. рублей)

| Наименование раздела | План 2024 г. | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на обеспечение дорожной деятельности | 2 686 989,6 | 3 077 312,1 | 4 927 888,2 | 4 593 708,0 |
| Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота | 987 935,0 | 635 583,8 | 2 795 432,8 | 3 237 555,6 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» в Чукотском автономном округе» | - | 948 716,6 | 750 942,0 | - |
| Содержание участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Певек-Апапельгино-Янранай» | 5 814,9 | - | - | - |
| Капитальный ремонт дорожной инфраструктуры в целях разработки месторождения «Пыркакайские штокверки» | 168 050,5 | 14 779,3 | - | - |
| Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке | 50 000,0 | 34 482,4 | - | - |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, проектно-изыскательские работы и прочие работы, резерв средств на предупредительные, аварийно-восстановительные и непредвиденные работы, из них: | 537 944,8 | 587 454,4 | 593 565,2 | 566 012,7 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа | - | 8 837,0 | - | - |
| Субсидии на частичную компенсацию юридическим лицам затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования, закупаемого в целях обслуживания дорог регионального и местного значения | 24 632,0 | 12 071,6 | 24 518,5 | 34 710,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд до базы ГП ЧАО «Чукотоптторг» от г. Певек» на участке км 0+000 - км 2+200 | 206 048,2 | - | - | - |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 82 714,7 | - | - | - |
| Реализация региональных проектов в области дорожного хозяйства | 64 700,0 | 101 700,0 | 64 700,0 | 64 700,0 |
| Обеспечение функционирования дорожных учреждений | 559 149,5 | 742 524,0 | 698 729,7 | 690 729,7 |

Значительный объем средств Дорожного фонда планируется направить на очередной этап инвестиционного проекта в сфере транспортной инфраструктуры – строительство автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь» на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них», в 2025 году – 635 583,8 тыс. рублей, в 2026 году – 2 795 432,8 тыс. рублей и в 2027 году – 3 237 555,6 тыс. рублей.

Обеспечение функционирования государственных учреждений прогнозируется в 2025 году в объеме 742 524,0 тыс. рублей или 24,1% общего объема Дорожного фонда.

В 2025 году продолжается проведение комплекса мероприятий «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Певек-Апапельгино-Янранай» в целях разработки месторождения «Пыркакайские штокверки» в рамках инфраструктурного проекта Чукотского автономного округа в сумме 14 779,3 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» планируется в форме иного межбюджетного трансферта городскому округу Анадырь в 2025 году в сумме 101 700,0 тыс. рублей, в 2026 и 2027 годах по 64 700,0 тыс. рублей ежегодно.

Публичные нормативные обязательства

Руководствуясь пунктом 3 статьи 184.1. Бюджетного кодекса, подпунктом 5 пункта 1 статьи 4 Законопроекта установлен общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на предстоящий бюджетный цикл, в том числе:

- в 2025 году планируется направить 1 636 794,7 тыс. рублей, из них 576 683,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;

- в 2026 году – 1 404 372,6 тыс. рублей (670 670,0 тыс. рублей средства федерального бюджета);

- в 2027 году – 1 491 126,7 тыс. рублей (795 187,5 тыс. рублей средства федерального бюджета).

В структуре расходов окружного бюджета публичные нормативные обязательства составят в 2025 году – 3,2%, в 2026 году – 3,1%, в 2027 году – 3,8%.

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств предусматриваются отдельно по каждому виду обязательств в виде пособий, компенсаций и других социальных выплат с присвоением каждому публичному нормативному обязательству уникального кода целевой статьи расходов окружного бюджета.

Перечень публичных нормативных обязательств на 2025 год содержит 32 вида целевых направлений (в 2026 году – 28 видов, в 2027 году – 26 видов), из них:

- на пенсионное обеспечение планируется направить в 2025 году – 39,1% общих расходов на исполнение публичных нормативных обязательств, 
в 2026-2027 годах – 53,4% и 56,5% соответственно;

- на охрану семьи и детства запланировано в 2025 году – 35,4%,
в 2026-2027 годах – 35,1% и 33,3% соответственно;

- на социальное обеспечение планируется направить в 2025 году – 25,5%, в 2026-2027 годах – 11,6% и 10,2% соответственно.

Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2025-2027 годах, представлена в таблице №16.

# Таблица №16

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено на 2024 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. | 2027 г. к 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Публичные нормативные обязательства – всего | 1 431 922,8 | 1 636 794,7 | 1 404 372,6 | 1 491 126,7 | в 1,1 раза | 85,8 | 106,2 |
| Пенсионное обеспечение (1001) | 707 403,2 | 639 459,5 | 749 427,7 | 842 035,8 | 90,4 | в 1,2 раза | в 1,1 раза |
| Социальное обеспечение (1003) | 228 130,4 | 417 798,5 | 162 474,4 | 152 809,2 | в 1,8 раза | 38,9 | 94,1 |
| Охрана семьи и детства (1004) | 496 389,2 | 579 536,7 | 492 470,5 | 496 281,7 | в 1,2 раза | 85,0 | 100,8 |

Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств увеличиваются к 2025 году на 204 871,9 тыс. рублей или на 14,3%, в 2026 году снижаются на 232 422,1 тыс. рублей или на 14,2%, а в 2027 году идет увеличение на 86 754,1 тыс. рублей или на 6,2%. Основными причинами увеличения объемов бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств являются изменения количества получателей социальной поддержки и размера социальных выплат.

В ведомственной структуре расходов Законопроекта основная доля бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств закреплена за Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа (более 98% ежегодно общего объема публичных нормативных обязательств на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов), в незначительных объемах за Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Департаментом здравоохранения Чукотского автономного округа.

Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных Законопроектом на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, приведена в Приложении №3 к настоящему Заключению.

6. Государственные программы Чукотского автономного округа

Законопроект сформирован в программной структуре расходов на основе 20 государственных программ Чукотского автономного округа (далее – Государственные программы, госпрограммы). Перечень Государственных программ утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 13 сентября 2013 года №338-рп (в редакции от 2 сентября 2024 года №336-рп).

Процедуру принятия решений о разработке, реализации и проведения оценки эффективности реализации Государственных программ определяет Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ.

Финансовое обеспечение реализации Государственных программ предусмотрено за счет средств федерального и окружного бюджетов, а также за счет средств иных внебюджетных источников.

Законопроект по расходам на реализацию Государственных программ сформирован:

- на 2025 год в сумме 48 080 997,8 тыс. рублей, что меньше утвержденного объема расходов в 2024 году на 3,1%;

- на 2026 год – 40 927 417,8 тыс. рублей, что меньше объема бюджетных ассигнований на 2025 год на 14,9%;

- на 2027 год – 34 042 484,0 тыс. рублей, что меньше объема бюджетных ассигнований на 2026 год на 16,8%.

Доля расходов на реализацию программных мероприятий в общем объеме расходов окружного бюджета в 2025 году составляет 93,9% (в 2024 году – также 93,9%), в 2026 году – 91,4%, в 2027 году – 87,2%.

Анализ формирования расходов окружного бюджета на реализацию Государственных программ в 2025-2027 годах произведен на основании представленных в составе материалов к Законопроекту паспортов Государственных программ (далее – Паспорт) и пояснительной записки к Законопроекту.

Основной объем программных расходов в очередном финансовом году и плановом периоде предусмотрен на реализацию четырех Государственных программ, в том числе:

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса» в размере 23,6%, 20,2% и 17,3% ежегодно;

- «Развитие образования и науки» – 18,5%, 15,5% и 15,6% ежегодно;

- «Управление региональными финансами и имуществом» в размере 12,5%, 10,9% и 9,9% ежегодно;

- «Развитие транспортной инфраструктуры» в размере 9%, 14,4% и 16,3% ежегодно.

При реализации Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса» основной объем расходов предусмотрен на следующие мероприятия:

- возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек: 5 621 176,0 тыс. рублей (49,5%) в 2025 году, 4 418 681,0 тыс. рублей (53,5%) в 2026 году, 4 321 176,0 тыс. рублей (73,5%) в 2027 году;

- финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению –4 150 000,0 тыс. рублей (36,6%) в 2025 году, 1 831 720,8 тыс. рублей (22,2%) в 2026 году, 860 566,5 тыс. рублей (14,6%) в 2027 году.

В рамках реализации Государственной программы «Развитие образования и науки» основной объем расходов приходится на предоставление субвенции для финансового обеспечения реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ в сумме 5 864 366,1 тыс. рублей (65,9%) в 2025 году, 3 925 355,2 тыс. рублей (61,7%) в 2026 году, 3 125 355,2 тыс. рублей (58,7%) в 2027 году.

Основной объем расходов при реализации Государственной программы «Управление региональными финансами и имуществом» приходится на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям округа в размере 4 761 728,6 тыс. рублей (79,1%) в 2025 году, 3 556 058,7 тыс. рублей (79,6%) в 2026 году, 2 333 141,0 тыс. рублей (69,3%) в 2027 году.

В рамках реализации Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» основной объем расходов приходится на следующие мероприятия:

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км автодороги «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» – 948 716,6 тыс. рублей (21,9%) в 2025 году, 750 942,0 тыс. рублей (12,8%) в 2026 году;

- строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь, участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота – 635 583,8 тыс. рублей (14,7%) в 2025 году, 2 795 432,8 тыс. рублей (47,5%) в 2026 году, 3 237 555,6 тыс. рублей (58,3%) в 2027 году;

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них – 587 454,4 тыс. рублей (13,6%) в 2025 году, 593 565,2 тыс. рублей (10,1%) в 2026 году, 566 012,7 тыс. рублей (10,2%) в 2027 году.

Реализация Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» завершена в 2024 году.

С 1 января 2025 года вводятся в действие новые Государственные программы «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие системы обращения с отходами».

Государственные программы реализуются ответственными исполнителями – главными распорядителями средств окружного бюджета, из них Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа исполняется 11 госпрограмм, на которые в 2025 году предусмотрено 13 643 257,8 тыс. рублей или 28,4% объема программных расходов окружного бюджета, в 2026 году – 10 618 047,5 тыс. рублей (25,9%) и 2027 году – 7 929 850,8 тыс. рублей (23,3%).

Значения объемов финансирования госпрограмм «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса» и «Управление региональными финансами и имуществом» на 2026 год, отраженные в Законопроекте и в Паспортах, не соответствуют ассигнованиям, указанным в пояснительной записке к Законопроекту.

Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию Государственных программ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, приведена в Приложении №4 к настоящему Заключению.

7. Региональные проекты Чукотского автономного округа

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 определены национальные цели развития Российской Федерации до 2030 года, для достижения которых ведется разработка 19 национальных проектов (далее – нацпроект) в обеспечение технологического лидерства, устойчивого экономического и социального развития.

На реализацию региональных проектов в рамках шести национальных проектов Законопроектом предусмотрено бюджетных ассигнований:

- на 2025 год – 2 988 302,7 тыс. рублей – 14 региональных проектов;

- на 2026 год – 4 526 615,1 тыс. рублей – 13 региональных проектов;

- на 2027 год – 4 082 205,4 тыс. рублей – 12 региональных проектов.

Доля расходов на реализацию региональных проектов в общем объеме расходов окружного бюджета в 2025 году составляет 5,8% (в 2024 году – 7,7%), в 2026 году – 10,1%, в 2027 году – 10,5%.

Информация о бюджетных ассигнованиях окружного бюджета для финансового обеспечения реализации национальных проектов представлена в таблице №17.

# Таблица №17

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2026 г. к 2025 г. | 2027 г. к 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 2 988 302,7 | 4 526 615,1 | 4 082 205,4 | в 1,5 раза | 90,2 |
| Продолжительная и активная жизнь (Д) | 255 927,9 | 7 832,7 | 7 832,7 | 3,1 | 100,0 |
| Инфраструктура для жизни (И) | 2 140 546,3 | 4 065 620,7 | 3 756 801,5 | в 1,9 раза | 92,4 |
| Кадры (Л) | 26 786,0 | 26 786,0 | 26 786,0 | 100,0 | 100,0 |
| Экологическое благополучие (Ч) | 1 613,1 | 1 477,5 | 1 477,5 | 91,6 | 100,0 |
| Молодежь и дети (Ю) | 308 673,8 | 130 648,0 | 10 421,3 | 42,3 | 8,0 |
| Семья (Я) | 254 755,6 | 294 250,2 | 278 886,4 | в 1,2 раза | 94,8 |

Наибольший объем расходов в 2025 году и в плановом периоде 
2026-2027 годов приходится на региональный проект, направленный на достижение результатов национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В 2025 году бюджетные ассигнования на реализацию 14 региональных проектов предусматриваются в рамках восьми Государственных программ шести главным распорядителям средств окружного бюджета. Основной объем расходов в 2025 году запланирован Департаменту промышленной политики Чукотского автономного округа (1 686 000,4 тыс. рублей) и Департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (454 545,9 тыс. рублей).

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» (Д) предусматривается реализация четырех региональных проектов «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (Д1), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (Д2), «Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания» (Д5), «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (Д7). Финансовое обеспечение запланировано по Государственной программе «Развитие здравоохранения».

Основной объем расходов при реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» (Д) в 2025 году предусмотрен по следующим региональным проектам:

- «Модернизация первичного звена здравоохранения» (Д1), субсидия на реализацию региональных программ в сумме 173 340,6 тыс. рублей;

- «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (Д7), субсидия медицинским организациям, проводящим медицинскую реабилитацию, для оснащения медицинскими изделиями – 74 848,4 тыс. рублей.

Финансирование регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (Д7) предусмотрено только на 2025 год.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (И) предусматривается реализация двух региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» (И4), «Региональная и местная дорожная сеть» (И8). Финансовое обеспечение запланировано по Государственным программам «Развитие транспортной инфраструктуры» и «Формирование комфортной городской среды».

Основной объем расходов в 2025 году приходится на региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (И8) в размере 1 686 000,4 тыс. рублей, их них: 948 716,6 тыс. рублей – капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км автодороги «Автоподъезд до аэропорта 
от г. Анадырь», 635 583,8 тыс. рублей – строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь, участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота.

В рамках нацпроекта «Кадры» (Л) предусматривается реализация двух региональных проектов «Активные меры содействия занятости» (Л3), «Человек труда» (Л4). Финансовое обеспечение запланировано по Государственной программе «Развитие занятости населения».

Основной объем расходов в 2025 году приходится на региональный проект «Активные меры содействия занятости» (Л3) – субсидия на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в размере 25 909,1 тыс. рублей.

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» (Ч) в 2025 году предусматривается реализация одного регионального проекта «Сохранение лесов» (Ч6) – субсидия учреждениям на приобретение специализированной пожарной техники в сумме 1 613,1 тыс. рублей.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» (Ю) предусматривается реализация двух региональных проектов «Все лучшее детям» (Ю4) и «Педагоги и наставники» (Ю6). Финансовое обеспечение запланировано по Государственной программе «Развитие образования и науки».

Основной объем расходов в 2025 году приходится на региональный проект «Все лучшее детям» (Ю4) – межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в размере 179 000,2 тыс. рублей. Финансирование регионального проекта «Все лучшее детям» (Ю4) предусмотрено только на 2025 год.

В рамках нацпроекта «Семья» (Я) предусматривается реализация четырех региональных проектов «Поддержка семьи» (Я1), «Многодетная семья» (Я2), «Старшее поколение» (Я4) и «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Я5).

Финансовое обеспечение запланировано по Государственной программе «Социальная поддержка населения».

Основной объем расходов в 2025 году приходится на региональный проект «Поддержка семьи» (Я1) в размере 178 747,1 тыс. рублей, из них:

- 109 800,0 тыс. рублей – ежемесячная выплата при рождении первого и (или) второго ребенка;

- 41 642,2 тыс. рублей – единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка.

Финансирование регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Я5) запланировано на 2026 год в целях проектирования модульного здания для размещения нового корпуса Государственного казенного учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Коды национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов для подготовки проектов законов о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрены в письме Министерства финансов Российской Федерации от 8 октября 2024 года №02-05-08/97433. Изменения в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года №82н будут внесены позднее.

Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных Законопроектом на финансовое обеспечение реализации региональных проектов в рамках национальных проектов в Чукотском автономном округе приведена в Приложении №5 к настоящему Заключению.

8. Расходы по непрограммным направлениям деятельности

Расходы на непрограммную деятельность предусмотрены на 2025 год в размере 3 110 296,3 тыс. рублей, на 2026 год – 2 873 226,4 тыс. рублей, на 2027 год – 3 283 597,7 тыс. рублей.

Доля расходов на реализацию непрограммной деятельности в общем объеме расходов окружного бюджета в 2025 году составляет 6,1% (в 2024 году также 6,1%), в 2026 году – 6,4%, в 2027 году – 8,4%.

Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на финансирование непрограммных направлений деятельности, представлена в таблице №18.

# Таблица №18

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено на 2024 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. | 2027 г. к 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Непрограммные расходы – всего | 3 238 621,6 | 3 110 296,3 | 2 873 226,4 | 3 283 597,7 | 96,0 | 92,4 | 114,3 |
| Обеспечение функционирования учреждений (80, 81, 83, 84, 85) | 2 323 336,9 | 1 970 055,2 | 2 311 115,0 | 2 848 158,3 | 84,8 | в 1,2 раза | в 1,2 раза |
| Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям (98) | 39 449,8 | 39 750,1 | 41 840,4 | 15 474,4 | 100,8 | 105,3 | 37,0 |
| Выполнение отдельных обязательств (82) | 875 834,9 | 1 100 491,0 | 520 271,0 | 419 965,0 | в 1,3 раза | 47,3 | 80,7 |

В составе непрограммной части окружного бюджета наибольший объем (в 2025 году – 63,3%, в 2026 году – 80,4%, в 2027 году – 86,7%) составят расходы на содержание и обеспечение деятельности органов власти и учреждений округа (21 главный распорядитель бюджетных средств).

Межбюджетные трансферты за счет средств федерального и окружного бюджетов в структуре непрограммных расходов в 2025-2027 годах составляют 1,3%, 1,5% и 0,5% соответственно. К ним относятся: субвенции на осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, административных комиссий, на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов и на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

На выполнение отдельных обязательств Чукотского автономного округа предусмотрено направить: в 2025 году – 35,4%, в 2026 году – 18,1% и в 2027 году – 12,8% общего объема непрограммных расходов (субсидии некоммерческим организациям и управляющим компаниям, обеспечение граждан бесплатной юридической помощью, оплата членских взносов).

9. Межбюджетные трансферты

Законопроектом бюджетные ассигнования окружного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов предусмотрены на 2025 год в сумме 16 707 914,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 13 007 908,2 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 9 712 108,5 тыс. рублей, из них:

1) местным бюджетам на 2025 год – 16 180 184,0 тыс. рублей, на 2026 год – 12 482 194,2 тыс. рублей и на 2027 год – 9 186 394,5 тыс. рублей;

2) федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий на 2025-2027 годы ежегодно по 120,3 тыс. рублей;

3) бюджетам государственных внебюджетных фондов
на 2025 год – 527 609,7 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 525 593,7 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации в форме субвенций на 2025-2027 годы по 100 941,7 тыс. рублей ежегодно – на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в рамках Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» и социальные выплаты безработным гражданам в рамках Государственной программы «Развитие занятости населения Чукотского автономного округа»;

- Чукотскому территориальному фонду обязательного медицинского страхования в форме иных межбюджетных трансфертов на 2025 год – 426 668,0 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 424 652,0 тыс. рублей ежегодно.

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов окружного бюджета в 2025 году составит 32,6% (в 2024 году – 30,2%), в 2026 году – 29%, в 2027 году – 24,9%.

Информация о межбюджетных трансфертах, предусмотренных местным бюджетам в 2025-2027 годах, в разрезе их видов приведена в таблице №19.

# Таблица №19

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено на 2024 г. | Законопроект |  |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. к 2024 г. |  | 2026 г. к 2025 г. | 2027 г. к 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Расходы – всего | 52 881 493,2 | 51 191 294,1 | 44 777 827,6 | 39 018 494,4 | 96,8 |  | 87,5 | 87,1 |
| Межбюджетные трансферты, в том числе: | 15 112 861,9 | 16 180 184,0 | 12 482 194,2 | 9 186 394,5 | 107,1 |  | 77,1 | 73,6 |
| в общих расходах ОБ, % | 28,6 | 31,6 | 27,9 | 23,5 | х |  | х | х |
| Дотации | 4 450 027,8 | 5 455 184,9 | 4 094 219,0 | 2 994 691,7 | в 1,2 раза |  | 75,1 | 73,1 |
| в общей сумме МБТ*, % | 29,4 | 33,7 | 32,8 | 32,6 | х |  | х | х |
| Субсидии | 4 482 915,8 | 4 502 836,4 | 4 153 873,7 | 2 964 838,2 | 100,4 |  | 92,3 | 71,4 |
| в общей сумме МБТ*, % | 29,7 | 27,8 | 33,3 | 32,3 | х |  | х | х |
| Субвенции | 6 062 743,4 | 6 115 059,9 | 4 127 233,0 | 3 226 864,6 | 100,9 |  | 67,5 | 78,2 |
| в общей сумме МБТ*, % | 40,1 | 37,8 | 33,1 | 35,1 | х |  | х | х |
| Иные межбюджетные трансферты | 117 174,9 | 107 102,8 | 106 868,5 | – | 91,4 |  | 99,8 | – |
| в общей сумме МБТ*, % | 0,8 | 0,7 | 0,9 | – | х |  | х | х |

*Межбюджетные трансферты

- Доля расходов окружного бюджета, направленных на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям округа, в анализируемом периоде сократится с 31,6% в 2025 году до 23,5% в 2027 году.

Основную часть межбюджетных трансфертов составят в 2025 году субвенции в сумме 6 115 059,9 тыс. рублей или 37,8%, в 2026 году субсидии – 4 153 873,7 тыс. рублей или 33,3%, в 2027 году субвенции в сумме 3 226 864,6 тыс. рублей или 35,1%.

Количество муниципальных образований на территории округа составляет 30 единиц, в том числе четыре городских округа, три муниципальных района, 23 городских и сельских поселения (три городских и 20 сельских). С 1 января 2025 года городские округа Певек, Провиденский и Эгвекинот наделяются статусом муниципальных округов.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2025 год предусмотрены по десяти разделам классификации расходов бюджета в рамках реализации тринадцати Государственных программ. Основной объем средств приходится на три Государственные программы – «Развитие образования и науки», «Управление региональными финансами и имуществом» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса».

Межбюджетные трансферты в форме дотаций предусмотрены трех видов:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – в 2025 году распределены в общей сумме 4 851 760,5 тыс. рублей трем муниципальным районам, трем муниципальным округам (4 761 728,6 тыс. рублей) и 20 сельским поселениям (90 031,9 тыс. рублей), в 2026 году – 3 632 219,0 тыс. рублей, в 2027 году – 2 406 691,7 тыс. рублей;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности – в 2025 году в сумме 451 567,9 тыс. рублей, в 2026 году – 462 000,0 тыс. рублей и в 2027 году – 588 000,0 тыс. рублей;

- дотации (гранты) за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в 2025 году в сумме 151 856,5 тыс. рублей.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности осуществляется в соответствии с порядком и методикой, утвержденными Законом Чукотского автономного округа от 6 декабря 2013 года №120-ОЗ «О дотациях бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа».

Расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2025-2027 годы определен исходя из необходимости доведения расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов) до уровня, принятого в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов). Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов) предусмотрен Законопроектом в размере 2,391 на 2025 год, 1,901 на 2026 год и 1,501 на 2027 год, что соответствует требованиям статьи 138 Бюджетного кодекса.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности и за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления между муниципальными образованиями Законопроектом не распределены, что допустимо и подлежат распределению в соответствии с Порядком предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности и Правилами предоставления и распределения дотаций (грантов) из окружного бюджета за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления.

В целях финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, Законопроектом предусмотрено предоставление субвенций в следующих размерах:

- на 2025 год – 6 115 059,9 тыс. рублей (11 видов);

- на 2026 год – 4 127 233,0 тыс. рублей (11 видов);

- на 2027 год – 3 226 864,6 тыс. рублей (9 видов).

В составе материалов к Законопроекту представлены проекты методик (правил) распределения межбюджетных трансфертов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, что соответствует статье 184.2. Бюджетного кодекса и статье 14 Закона о бюджетном процессе.

Распределение субвенций из окружного бюджета между бюджетами муниципальных образований округа соответствует утвержденной методике.

Основную часть субвенций (более 95%) в 2025-2027 годах составят расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ (в 2025 году – 5 864 366,1 тыс. рублей, в 2026 году – 3 925 355,2 тыс. рублей, в 2027 году – 3 125 355,2 тыс. рублей). Получателями указанного вида субвенции являются городской округ, муниципальные округа и муниципальные районы.

На реализацию непрограммных мероприятий Законопроектом 
в 2025-2026 годах планируется направить 5 видов субвенций ежегодно 
(в 2027 году – три вида).

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований планируется в следующих объемах:

- на 2025 год – 4 502 836,4 тыс. рублей;

- на 2026 год – 4 153 873,7 тыс. рублей;

- на 2027 год – 2 964 838,2 тыс. рублей.

Законопроектом предусмотрено на 2025 год предоставление 47 видов субсидий бюджетам муниципальных образований. Руководствуясь пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса, бюджетам муниципальных образований распределено 47 субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на общую сумму 4 502 836,4 тыс. рублей.

В составе субсидий, предусмотренных местным бюджетам в 2025 году, наиболее значимыми являются субсидии:

- на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства – 758 901,5 тыс. рублей;

- на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами – 650 000,0 тыс. рублей;

- на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта – 450 000,0 тыс. рублей;

- на обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 353 535,6 тыс. рублей;

- на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) и вводу в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры – 330 521,5 тыс. рублей.

Основная часть субсидий в 2025-2027 годах предусматривается в рамках реализации Государственных программ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса», «Развитие жилищного строительства», «Развитие агропромышленного комплекса».

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2025 год предусматриваются в сумме 107 102,8 тыс. рублей, на 2026 год – 106 868,5 тыс. рублей на вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» Государственной программы «Развитие образования и науки».

Необходимо отметить, что в наименовании целевых статей по виду расходов «Межбюджетные трансферты» отсутствует указание на вид межбюджетного трансферта (субсидии, субвенции или иной межбюджетный трансферт), что не отражает в полной мере направление расходов окружного бюджета.

10. Капитальные вложения
в объекты государственной и муниципальной собственности

Общий объем финансирования объектов капитального строительства (в форме бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам и муниципальным образованиям округа) составляет 15 780 681,1 тыс. рублей, в том числе:

- в 2025 году – 3 843 559,9 тыс. рублей;

- в 2026 году – 6 280 862,5 тыс. рублей;

- в 2027 году – 5 656 258,7 тыс. рублей.

В общем объеме расходов окружного бюджета доля капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности составляет в 2025 году – 7,5%, в 2026 году – 14% и в 2027 году – 14,5%.

Информация о капитальных вложениях в объекты государственной и муниципальной собственности представлена в таблице №20.

# Таблица №20

(тыс. рублей)

| Наименование показателя/ код вида расходов | Всего (2025-2027 гг.) | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальные вложения, в том числе: | 15 780 681,1 | 3 843 559,9 | 6 280 862,5 | 5 656 258,7 |
| Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (вр 400) | 9 096 359,9 | 1 393 884,5 | 3 600 630,1 | 4 101 845,3 |
| Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (вр 500) | 6 477 278,6 | 2 242 632,8 | 2 680 232,4 | 1 554 413,4 |
| Субсидии юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества (вр 800) | 207 042,6 | 207 042,6 | – | – |

Законопроектом бюджетные ассигнования в форме бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности (группа вида расходов 400) распределены четырем главным распорядителям средств окружного бюджета:

- Департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства (901) в 2025 году в сумме 380 400,7 тыс. рублей, в 2026 году – 455 997,3 тыс. рублей, в 2027 году – 490 089,7 тыс. рублей;

- Департаменту промышленной политики (902) в 2025 году в сумме 635 583,8 тыс. рублей, в 2026 году – 2 795 432,8 тыс. рублей, в 2027 году – 3 237 555,6 тыс. рублей;

- Департаменту природных ресурсов и экологии (916) в 2025 году – 197 900,0 тыс. рублей, в 2026-2027 годах по 224 200,0 тыс. рублей ежегодно;

- Департаменту гражданской защиты и противопожарной службы (922) в 2025 году в сумме 180 000,0 тыс. рублей, в 2026 году – 125 000,0 тыс. рублей, в 2027 году – 150 000,0 тыс. рублей.

В 2025 году с привлечением средств федерального бюджета в сумме 603 804,6 тыс. рублей продолжится финансирование строительства автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь» на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота.

Общий объем планируемых бюджетных инвестиций на 2025-2027 годы составит 9 096 359,9 тыс. рублей и предусмотрен на строительство 17 объектов, в том числе:

- 5 объектов незавершенного строительства, числящихся на 1 января 2024 года, плановый объем инвестиций 7 364 059,9 тыс. рублей;

- 12 новых объектов с плановым объемом инвестиций 1 732 300,0 тыс. рублей.

Информация о бюджетных инвестициях в объекты государственной и муниципальной собственности в 2025-2027 годах (группа вида расходов 400) отражена в таблице №21.

# Таблица №21

(тыс. рублей)

| Наименование объекта | Всего 2025-2027 гг. | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (вр 400) | 9 096 359,9 | 1 393 884,5 | 3 600 630,1 | 4 101 845,3 |
| Объекты незавершенного строительства, в том числе: | 7 364 059,9 | 898 484,5 | 2 927 930,1 | 3 537 645,3 |
| 1. Быстровозводимый пассажирский терминал аэропорта Кепервеем (2022 г.) | 100 000,0 | 100 000,0 | – | – |
| 2. Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота (2019 г.) | 6 668 572,2 | 635 583,8 | 2 795 432,8 | 3 237 555,6 |
| 3. Центр культурного развития в г. Певек (2021 г.) | 67 324,1 | 67 324,1 | – | – |
| 4. Провиденская районная больница (2021 г.) | 250 206,5 | 57 000,0 | 59 195,2 | 134 011,3 |
| 5. Реконструкция здания пристройки под лечебный корпус Чаунской районной больницы (2018 г.) | 277 957,1 | 38 576,6 | 73 302,1 | 166 078,4 |
| Новые объекты, в том числе: | 1 732 300,0 | 495 400,0 | 672 700,0 | 564 200,0 |
| 1. Детский сад в пгт. Угольные Копи | 36 000,0 | 24 500,0 | 11 500,0 | – |
| 2. Детский сад в г.Анадырь | 25 000,0 | – | – | 25 000,0 |
| 3. Плоскостное спортивное сооружение с. Усть-Белая | 63 000,0 | 63 000,0 | – | – |
| 4. Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в с. Конергино | 15 000,0 | – | – | 15 000,0 |
| 5. Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в с. Амгуэма | 165 000,0 | – | 15 000,0 | 150 000,0 |
| 6. Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в с. Рыткучи | 165 000,0 | 15 000,0 | 150 000,0 | – |
| 7. Модульный спортивный зал в с. Канчалан | 147 000,0 | – | 147 000,0 | – |
| 8. Крытый каток с искусственным льдом в п. Угольные Копи | 15 000,0 | 15 000,0 | – | – |
| 9. Гараж в с. Лаврентия (два машиновыезда) | 155 000,0 | – | 5 000,0 | 150 000,0 |
| 10. Гараж в пгт. Провидения (два машиновыезда) | 120 000,0 | – | 120 000,0 | – |
| 11. Гараж в г. Анадырь | 180 000,0 | 180 000,0 | – | – |
| 12. Создание комплексов по обращению с отходами в г. Билибино и г. Певеке | 646 300,0 | 197 900,0 | 224 200,0 | 224 200,0 |

Финансирование указанных объектов (17 единиц) запланировано следующим образом:

- на 2025 год – 1 393 884,5 тыс. рублей (2,7% общего объема расходов бюджета) на строительство (реконструкцию) 11 объектов (5 объектов незавершенного строительства, 6 новых объектов);

- на 2026 год – 3 600 630,1 тыс. рублей (8%) на строительство (реконструкцию) 10 объектов (3 объекта незавершенного строительства, 7 новых объектов);

- на 2027 год – 4 101 845,3 тыс. рублей (10,5%) на строительство (реконструкцию) 8 объектов (3 объекта незавершенного строительства, 5 новых объектов).

Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям округа на софинансирование капитальных вложений (группа вида расходов 500) в объекты муниципальной собственности предусмотрены на 2025 год в сумме 2 242 632,8 тыс. рублей, на 2026 год – 2 680 232,4 тыс. рублей и на 2027 год – 1 554 413,4 тыс. рублей (таблица №22).

# Таблица №22

(тыс. рублей)

| Наименование объекта | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Субсидии, в том числе: | 2 242 632,8 | 2 680 232,4 | 1 554 413,4 |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 901 711,0 | 778 760,8 | 587 760,8 |
| Обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа | 12 425,8 | 4 495,5 | 4 495,5 |
| Переселение граждан из аварийного жилья, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Жилищное строительство | 788 901,5 | 771 681,6 | 915 306,1 |
| Приобретение и установка банных модульных комплексов | 79 594,5 | 60 294,5 | – |
| Реконструкция объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» | 450 000,0 | 1 050 000,0 | – |
| Спортивный комплекс в г. Певек | – | – | 31 851,0 |

В общем объеме расходов окружного бюджета доля межбюджетных субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности составляет в 2025 году – 4,4%, в 2026 году – 6% и в 2027 году – 4%.

Законопроектом предусмотрена субсидия юридическому лицу на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству объекта здравоохранения «Инфекционный корпус в пгт. Угольные Копи», (группа вида расходов 800) на 2025 год – 207 042,6 тыс. рублей.

Пояснительная записка к Законопроекту не содержит информации об объектах строительства (реконструкции) муниципальной собственности, на которые из окружного бюджета предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитальных вложений.

11. Государственный долг Чукотского автономного округа

Отдельным направлением бюджетной политики Чукотского автономного округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов является политика в области управления государственным долгом, направленная на поддержание объема и структуры государственного долга округа на экономически безопасном уровне с учетом всех ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Законопроектом предлагается установить верхний предел государственного внутреннего долга на очередной бюджетный цикл в следующих объемах:

- на 1 января 2026 года – 7 151 032,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям – 227 880,0 тыс. рублей;

- на 1 января 2027 года – 6 682 657,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям – 227 880,0 тыс. рублей;

- на 1 января 2028 года – 6 157 312,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям – 170 910,0 тыс. рублей.

Структура государственного долга Чукотского автономного округа на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов представлена бюджетными кредитами, привлеченными из федерального бюджета, и государственными гарантиями, предоставляемыми Правительством Чукотского автономного округа.

Параметры государственного внутреннего долга Чукотского автономного округа приведены в таблице №23.

# Таблица №23

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено на 2024 год | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственный долг, в том числе: | 7 497 301,6 | 7 151 032,6 | 6 682 657,3 | 6 157 312,0 |
| Верхний предел по государственным гарантиям | 56 970,0 | 227 880,0 | 227 880,0 | 170 910,0 |
| Бюджетные кредиты по состоянию на 31 декабря соответствующего года | 7 440 331,6 | 6 923 152,6 | 6 454 777,3 | 5 986 402,0 |
| Расходы на обслуживание государственного долга | 21 854,5 | 20 536,8 | 19 284,9 | 17 863,7 |

Предоставление государственных гарантий планируется по целям, предусмотренным Программой государственных гарантий округа в общем объеме:

- на 2025 год – 11 370 910,0 тыс. рублей, из них 10 000 000,0 тыс. рублей (87,9% утвержденного объема) на приобретение и доставку топлива (нефтепродуктов) на территорию округа;

- на 2026-2027 годы – 5 970 000,0 тыс. рублей ежегодно, из них 5 500 000,0 тыс. рублей на приобретение и доставку топлива (нефтепродуктов) на территорию округа;

К концу 2027 года государственный долг округа снизится на 17,9% относительно оценки 2024 года, что, соответственно, повлечет снижение расходов на его обслуживание.

Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга соответствует ограничениям, установленным статьей 111 Бюджетного кодекса.

Согласно выписке из долговой книги Чукотского автономного округа по состоянию на 1 октября 2024 года государственный долг составил 10 563 004,4 тыс. рублей, в том числе:

- 7 926 034,4 тыс. рублей – основной долг по кредитам, полученным из федерального бюджета;

- 2 636 970,0 тыс. рублей – обязательства на обеспечение государственных гарантий, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа.

12. Источники финансирования дефицита окружного бюджета

Законопроект сформирован с дефицитом на 2025 год в размере 13 905,1 тыс. рублей, с профицитом на 2026-2027 годы в размере 368 375,3 тыс. рублей и 428 375,3 тыс. рублей соответственно.

Основные параметры окружного бюджета и источники финансирования дефицита на 2025-2027 годы приведены в таблице №24.

# Таблица №24

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено на 2024 год | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы, из них: | 52 490 135,9 | 51 177 389,0 | 45 146 202,9 | 39 446 869,7 |
| Доходы для расчета дефицита | 24 000 074,7 | 30 599 944,3 | 28 388 694,8 | 26 529 718,6 |
| Расходы | 52 881 493,2 | 51 191 294,1 | 44 777 827,6 | 39 018 494,4 |
| Дефицит (профицит) | - 391 357,3 | - 13 905,1 | 368 375,3 | 428 375,3 |
| Источники финансирования, в том числе за счет: | 391 357,3 | 13 905,1 | - 368 375,3 | - 428 375,3 |
| заимствований | -1 137 284,7 | - 828 265,8 | - 468 375,3 | - 468 375,3 |
| изменения остатков | 113 291,3 | 200 000,0 | - | - |
| прочих источников | 1 415 350,7 | 642 170,9 | 100 000,0 | 40 000,0 |

Расходы окружного бюджета предполагается осуществлять за счет поступления доходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета.

На 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов предусмотрены следующие источники финансирования дефицита окружного бюджета:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета:

привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета не планируется;

погашение бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета:

в 2025 году – 828 265,8 тыс. рублей;

в 2026-2027 годах – 468 375,3 тыс. рублей ежегодно.

- остатки средств окружного бюджета на счетах в 2025 году в сумме 200 000,0 тыс. рублей;

- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2025 году в сумме 642 170,9 тыс. рублей, в 2026 году – 100 000,0 тыс. рублей, в том числе:

предоставление бюджетных кредитов в 2025 году в сумме 1 070 000,0 тыс. рублей (1 020 000,0 тыс. рублей – юридическим лицам для закупки и доставки топлива, 50 000,0 тыс. рублей – местным бюджетам для частичного покрытия дефицитов), в 2026 году в сумме 1 050 000,0 тыс. рублей (1 000 000,0 тыс. рублей – юридическим лицам для закупки и доставки топлива, 50 000,0 тыс. рублей – местным бюджетам для частичного покрытия дефицитов);

возврат бюджетных кредитов в 2025 году – 1 712 170,9 тыс. рублей:

1 500 000,0 тыс. рублей – предоставленных юридическим лицам;

212 170,9 тыс. рублей – предоставленных местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов;

возврат бюджетных кредитов в 2026 году – 1 150 000,0 тыс. рублей:

1 100 000,0 тыс. рублей – предоставленных юридическим лицам;

50 000,0 тыс. рублей – предоставленных местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов.

Положения статьи 95 Бюджетного кодекса по определению состава источников финансирования дефицита окружного бюджета в Законопроекте соблюдены.

Выводы

1. Состав документов и материалов, представленных одновременно с Законопроектом, соответствует перечню, установленному статьей 184.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 14 Закона о бюджетном процессе.

2. Представленный проект окружного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов составлен сроком на три года (очередной финансовый год и на плановый период), что соответствует статье 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Основные характеристики окружного бюджета, к которым в соответствии со статьей 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации относятся: общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, прогнозируются:

на 2025 год:

по доходам – в сумме 51 177 389,0 тыс. рублей,

по расходам – в сумме 51 191 294,1 тыс. рублей,

дефицит – в сумме 13 905,1 тыс. рублей;

на плановый период 2026 года:

по доходам – в сумме 45 146 202,9 тыс. рублей,

по расходам – в сумме 44 777 827,6 тыс. рублей,

профицит – в сумме 368 375,3 тыс. рублей;

на плановый период 2027 года:

по доходам – в сумме 39 446 869,7 тыс. рублей,

по расходам – в сумме 39 018 494,4 тыс. рублей,

профицит – в сумме 428 375,3 тыс. рублей.

4. Расходы окружного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформированы в программной структуре на основе 20 государственных программ Чукотского автономного округа.

Доля расходов на реализацию программных мероприятий в общем объеме расходов окружного бюджета в 2025 году составляет 93,9% (в 2026 году – 91,4%, в 2027 году – 87,2%).

5. В рамках государственных программ Чукотского автономного округа предусмотрено финансирование мероприятий региональных проектов, направленных на достижение результатов шести национальных проектов, реализуемых на территории округа.

В 2025 году на реализацию 14 региональных проектов планируется направить 2 988 302,7 тыс. рублей, в 2026 году – 4 526 615,1 тыс. рублей (13 проектов), в 2027 году – 4 082 205,4 тыс. рублей (12 проектов).

Доля расходов на реализацию региональных проектов в общем объеме расходов окружного бюджета в 2025 году составляет 5,8%, в 2026 году – 10,1%, в 2027 году – 10,5%.

6. В составе расходов окружного бюджета на плановый период Законопроектом предлагается установить условно утверждаемые расходы: на 2026 год – 977 183,4 тыс. рублей (2,5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 2027 год – 1 692 412,7 тыс. рублей (5%), требования статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюдены.

7. В Законопроекте соблюдены требования и ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации: принцип сбалансированности бюджета (статья 33), по объему государственного долга (пункт 4 статьи 107), перечню государственных заимствований (статья 99), составу источников финансирования дефицита окружного бюджета (статья 95), расходам на обслуживание государственного долга (статья 111), объему бюджетных ассигнований Дорожного фонда (пункт 4 статьи 179.4.) и объему условно утвержденных расходов (пункт 3 статьи 184.1.).

8. В результате проведенной экспертизы, Счетная палата Чукотского автономного округа предлагает депутатам Думы Чукотского автономного округа к рассмотрению проект закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в первом чтении.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа					           И.В. Бондаренко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ сводного отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2024 года»

Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 28 ноября 2024 года №24)

28 ноября 2024 года 	         			                                     г. Анадырь

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.10. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2024 год.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

- деятельность ответственных исполнителей государственных программ Чукотского автономного округа по реализации государственных программ Чукотского автономного округа.

3. Цели экспертно-аналитического мероприятия:

Цель 1. Оценить общие итоги реализации государственных              программ Чукотского автономного округа государственных программ за 9 месяцев 2024 года.

3.1. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

3.1.1. Анализ достижения показателей государственных программ за 9 месяцев 2024 года.

3.1.2. Анализ исполнения государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2024 года.

3.1.3. Анализ реализации государственных контрактов, заключенных в рамках государственных программ для обеспечения государственных нужд, за январь-сентябрь 2024 года.

4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа;

- главные распорядители средств окружного бюджета – ответственные исполнители государственных программ Чукотского автономного округа (по запросам).

5. Исследуемый период: январь – сентябрь 2024 года.

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 8 ноября по 22 ноября 2024 года.

В данном заключении используются следующие сокращения:

Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа – Департамент промышленной политики;

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа – Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа – Департамент цифрового развития;

Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа – Департамент здравоохранения;

Департамент социальной политики Чукотского автономного округа – Департамент социальной политики;

Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа – Департамент экономики и инвестиций;

Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа – Департамент финансов;

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа – Департамент образования и науки;

Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа – Департамент культуры и туризма;

Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа – Департамент физической культуры и спорта;

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа – Департамент природных ресурсов и экологии;

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа – Департамент сельского хозяйства и продовольствия;

Государственная программа – Госпрограмма;

Региональный проект – регпроект, РП;

Сводная бюджетная роспись – СБР;

Заключение подготовлено на основании норм действующего бюджетного законодательства, нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, регулирующих вопросы разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа, Отчета о ходе реализации государственных программ за 9 месяцев 2024 года и предоставленной ответственными исполнителями государственных программ информации об исполнении государственных программ за 9 месяцев 2024 года.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, проведенного выборочным методом, установлено следующее.

7. Общие положения

Государственная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Чукотского автономного округа, национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации.

Перечень действующих в Чукотском автономном округе государственных программ утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 13 сентября 2013 года №338-рп, в соответствии с которым на территории округа в 2024 году реализуется девятнадцать государственных программ. Четырнадцатью государственными программами осуществляется реализация региональных проектов в рамках национальных проектов.

C 1 января 2024 года осуществлен переход на новые подходы к разработке и реализации государственных программ, включая изменение системы целеполагания, структуры и содержания госпрограмм в соответствии с Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 октября 2023 года №401 внесены изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года №359 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа», в соответствии с которым Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа изложен в новой редакции (далее – Порядок №359, Порядок разработки государственных программ).

Согласно пункту 7.5. Порядка разработки государственных программ сводный отчет о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2024 года (далее – Сводный отчет) представлен в Счетную палату Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата), однако, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Департаментом экономики и инвестиций в установленный срок не размещен.

Подпунктом 7 пункта 3.1. Положения о Департаменте экономики и инвестиций, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22 декабря 2023 года №496 предусмотрено осуществление Департаментом организационно-методического руководства и координация разработки и реализации государственных программ Чукотского автономного округа, оценки их эффективности, в то же время, все указанные функции в Порядке №359 остаются за Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Необходимо отметить, что Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22 декабря 2023 года №492 «Об утверждении структуры, предельной штатной численности и Положения о Департаменте финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа» исполнение выше названных функций не предусмотрено.

Пунктом 7.1. Порядка №359 определено, что контроль за реализацией государственных программ (мониторинг) – это комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации государственных программ, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров. Мониторинг осуществляется с использованием ГИИС «Электронный бюджет» системы «Управления» (далее – подсистема «Электронный бюджет»).

В нарушение пункта 7.1. Порядка №359 в составе Сводного отчета не представлен расчет отклонения фактических параметров от плановых, анализ их причин, а также прогнозирование хода реализации государственных программ, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.

8. Структура государственных программ

Согласно Порядку разработки государственных программ, в структуре государственной программы предусмотрены региональные и ведомственные проекты (проектная часть), а также комплексы процессных мероприятий (процессная часть).

Комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию, направленных на выполнение функций и решение текущих задач органов исполнительной власти или организаций, соответствующих положениям (уставам) о таких органах исполнительной власти или организациях.

8.1.  Исполнение показателей государственных программ за 9 месяцев 2024 года

Показатель государственной программы – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей государственной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы, и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации государственной программы, ее структурного элемента.

В составе Сводного отчета Департаментом экономики представлена информация о выполнении целевых показателей, установленных в рамках государственных программ за 9 месяцев 2024 года (далее – Информация о показателях). Информация о показателях приведена по 19 госпрограммам, из них:

- по двум госпрограммам отмечено выполнение целевых показателей госпрограмм («Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа» - 22 показателей; «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» - 2 показателя;

- по семи госпрограммам отмечено частичное выполнение целевых показателей госпрограмм («Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» 2 из 4 показателей; «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» 3 из 7 показателей; «Информационное общество Чукотского автономного округа» 2 из 6 показателей; «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» 1 из 4 показателей; «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» 6 из 13 показателей; «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» 1 из 7 показателей; «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» 2 из 10 показателей;

-  по остальным десяти госпрограммам достижение целевых показателей предусмотрено по итогам текущего года.

8.2. Исполнение государственных программ за 9 месяцев 2024 года

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортами государственных программ на их реализацию в 2024 году, составил 53 763 182,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 4 942 603,8 тыс. рублей;

- за счет средств окружного бюджета – 35 995 255,7 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда – 3 445 410,7 тыс. рублей (средства фонда обязательного медицинского страхования);

- за счет прочих безвозмездных поступлений – 7 488 064,7 тыс. рублей;

- за счет средств Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 48 030,4 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников – 1 843 817,3 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете на 2024 год утверждены бюджетные ассигнования в объеме 49 642 871,6 тыс. рублей.

СБР по состоянию на 1 октября 2024 года объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ предусмотрен в сумме 49 997 119,0 тыс. рублей (93,6% от общих расходов окружного бюджета), что на 354 247,4 тыс. рублей больше объема расходов, утвержденных Законом об окружном бюджете на 2024 год. Расхождение плановых назначений связано с увеличением финансовым органом бюджетных ассигнований путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Закон об окружном бюджете на 2024 год, в соответствии с нормами статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Информация об исполнении государственных программ по состоянию на 1 октября 2024 года отражена на рисунке 1.

тыс. рублей

Рис. 1

Государственные программы реализуются 13 ответственными исполнителями – главными распорядителями средств окружного бюджета, из них Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства исполняются 4 госпрограммы, на которые сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в объеме 8 348 825,6 тыс. рублей или 17% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию госпрограмм, Департаментом промышленной политики исполняются 3 госпрограммы, на которые сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в объеме 12 899 151,3 тыс. рублей или 26%.

В январе-сентябре 2024 года на реализацию Госпрограмм из окружного бюджета направлено 36 286 616,7 тыс. рублей или 72,6% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований (таблица №2).

Таблица №1

(тыс. рублей)

| п/п | ГАБС - ответственный исполнитель госпрограммы | Утверждено СБР | Принятые бюджетные обязательства | Направлено бюджетных ассигнований (ф.0503117) | % к годовым назначениям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Принято БО (гр4/гр3* 100) | Кассовый расход (гр5/гр3* 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Расходы по ГП, всего | 49 997 119,0 | 48 027 026,2 | 36 286 616,7 | 96,1 | 72,6 |
|  | 901 Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 8 500 301,1 | 8 348 825,6 | 7 325 010,2 | 98,2 | 86,2 |
| 1 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса (08) | 6 754 664,2 | 6 659 145,2 | 6 410 789,7 | 98,6 | 94,9 |
| 2 | Развитие жилищного строительства (14) | 922 385,7 | 909 264,5 | 623 356,9 | 98,6 | 67,6 |
| 3 | Формирование комфортной городской среды (21) | 567 761,7 | 535 582,8 | 86 056,3 | 94,3 | 15,2 |
| 4 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (22) | 255 489,5 | 244 833,1 | 204 807,3 | 95,8 | 80,2 |
|  | 902 Департамент промышленной политики | 12 983 294,7 | 12 899 151,3 | 9 073 056,3 | 99,4 | 69,9 |
| 1 | Развитие транспортной инфраструктуры (11) | 4 186 171,7 | 4 140 104,1 | 3 090 855,1 | 98,9 | 73,8 |
| 2 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности (16) | 634 704,6 | 605 517,2 | 378 228,2 | 95,4 | 59,6 |
| 3 | Развитие энергетики (19) | 8 162 418,4 | 8 153 530,0 | 5 603 972,9 | 99,9 | 68,7 |
|  | 903 Департамент социальной политики | 3 344 396,4 | 3 305 558,9 | 2 387 166,9 | 98,8 | 71,4 |
| 1 | Развитие занятости населения (02) | 201 288,3 | 190 847,0 | 127 554,8 | 94,8 | 63,4 |
| 2 | Социальная поддержка населения (03) | 3 143 108,1 | 3 114 711,9 | 2 259 612,1 | 99,1 | 71,9 |
|  | 904 Департамент экономики и инвестиций | 212 120,3 | 110 700,2 | 91 288,6 | 52,2 | 43,0 |
| 1 | Стимулирование экономической активности населения (04) | 212 120,3 | 110 700,2 | 91 288,6 | 52,2 | 43,0 |
|  | 905 Департамент финансов и имущественных отношений | 4 993 805,6 | 4 922 863,9 | 3 462 709,2 | 98,6 | 69,3 |
| 1 | Управление региональными финансами и имуществом (12) | 4 993 805,6 | 4 922 863,9 | 3 462 709,2 | 98,6 | 69,3 |
|  | 906 Департамент сельского хозяйства и продовольствия | 3 662 646,2 | 3 566 514,9 | 3 198 021,4 | 97,4 | 87,3 |
| 1 | Развитие агропромышленного комплекса (06) | 3 662 646,2 | 3 566 514,9 | 3 198 021,4 | 97,4 | 87,3 |
|  | 907 Департамент цифрового развития | 517 485,7 | 501 387,1 | 376 905,7 | 96,9 | 72,8 |
| 1 | Информационное общество (07) | 517 485,7 | 501 387,1 | 376 905,7 | 96,9 | 72,8 |
|  | 909 Департамент здравоохранения | 3 911 019,4 | 3 029 750,4 | 2 704 164,5 | 77,5 | 69,1 |
| 1 | Развитие здравоохранения (01) | 3 911 019,4 | 3 029 750,4 | 2 704 164,5 | 77,5 | 69,1 |
|  | 910 Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа | 1 720,6 | 1 716,6 | 1 064,9 | 99,8 | 61,9 |
| 1 | Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения (20) | 1 720,6 | 1 716,6 | 1 064,9 | 99,8 | 61,9 |
|  | 916 Департамент природных ресурсов и экологии | 920 486,2 | 738 223,0 | 495 102,6 | 80,2 | 53,8 |
| 1 | Развитие лесного хозяйства (10) | 349 161,5 | 343 889,6 | 319 659,8 | 98,5 | 91,6 |
| 2 | Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования (18) | 571 324,7 | 394 333,3 | 175 442,8 | 69,0 | 30,7 |
|  | 917 Департамент культуры и туризма 914 Департамент физической культуры и спорта | 1 634 367,7 | 1 324 021,9 | 693 035,0 | 81,0 | 42,4 |
| 1 | Развитие культуры, спорта и туризма (05) | 1 634 367,7 | 1 324 021,9 | 693 035,0 | 81,0 | 42,4 |
|  | 918 Департамент образования и науки | 9 315 475,1 | 9 278 312,5 | 6 479 091,5 | 99,6 | 69,6 |
| 1 | Развитие образования и науки (09) | 9 315 475,1 | 9 278 312,5 | 6 479 091,5 | 99,6 | 69,6 |

В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

По состоянию на 1 октября 2024 года объем принятых бюджетных обязательств в рамках исполнения структурных элементов 19 госпрограмм составил 48 027 026,2 тыс. рублей или 96,1% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований.

Бюджетные обязательства на уровне от 90% до 100% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований приняты по 15 государственным программам. На уровне менее 90% от утвержденных ассигнований приняты бюджетные обязательства по четырем госпрограммам: «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» (81%), «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» (77,5%), «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» (69%), «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» (52,2%).

Кассовые расходы на уровне от 59,6% до 94,9% от предусмотренных бюджетных ассигнований произведены по 15 государственным программам, из них: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (94,9%), «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» (91,6%), «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» (87,3%).

Мероприятия четырех государственных программ в отчетном периоде профинансированы менее чем на 50% утвержденных годовых назначений («Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» – 43%, «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» – 42,4%, «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» – 30,7%, «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» – 15,2%).

Информация о плановых расходах окружного бюджета на реализацию Госпрограмм и кассовом исполнении за 9 месяцев текущего года в разрезе видов расходов бюджетной классификации приведена в таблице №2.

Таблица №2

(тыс. рублей)

| Наименование раздела | Утверждено СБР | Кассовый расход за 9 месяцев 2024 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего расходов по ГП в том числе: | 49 997 119,0 | 36 286 616,7 | 72,6 |
| Расходы на выплаты персоналу (100) | 2 081 059,2 | 1 512 416,2 | 72,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (200) | 2 449 081,3 | 1 394 551,5 | 56,9 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) | 2 696 570,5 | 1 966 250,8 | 72,9 |
| Капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (400) | 2 543 034,4 | 1 255 528,1 | 49,4 |
| Межбюджетные трансферты (500) | 16 086 739,3 | 10 637 083,3 | 66,1 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (600) | 5 775 829,6 | 4 205 529,7 | 72,8 |
| Обслуживание государственного долга (700) | 21 854,5 | 383,6 | 1,8 |
| Иные бюджетные ассигнования (800) | 18 342 950,2 | 15 314 873,5 | 83,5 |

По данным Сводного отчета кассовое исполнение составило 35 685 896,0 тыс. рублей, что на 600 720,7 тыс. рублей меньше показателей исполнения окружного бюджета за 9 месяцев текущего года в рамках исполнения пяти госпрограмм:

- 617 191,6 тыс. рублей в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»;

2,6 тыс. рублей в рамках реализации госпрограммы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»;

16 426,5 тыс. рублей в рамках реализации госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»;

41,6 тыс. рублей в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»;

0,2 тыс. рублей в рамках реализации госпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе».

По данным ответственных исполнителей госпрограмм, фактическое исполнение государственных программ за 9 месяцев 2024 года составило 32 096 072,7 тыс. рублей (из них на сумму 408 930,8 тыс. рублей осуществлены фактические расходы за счет бюджетных ассигнований 2022, 2023 годов) или 87,3% от направленных бюджетных ассигнований.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ за 9 месяцев 2024 года в разрезе структурных элементов приведена в Приложении 1 к настоящему заключению. Анализ исполнения государственных программ с целью сопоставимости данных с Законом об окружном бюджете на 2024 год, за 9 месяцев 2024 года и сводной бюджетной росписи проводится без учета их финансового обеспечения и исполнения за счет средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда и внебюджетных источников (которые не отражены в доходной части окружного бюджета).

Информация о мероприятиях Госпрограмм, на реализацию которых в январе-сентябре 2024 года бюджетные ассигнования не направлялись, приведена в Приложении 2 к настоящему заключению.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ за 9 месяцев 2024 года в разрезе проектной и процессной части приведена в Приложении 3 к настоящему заключению.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов в рамках государственных программ за 9 месяцев 2024 года приведена в Приложении 4 к настоящему заключению.

Государственная программа «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»

Ответственным исполнителем Государственной программы является Департамент здравоохранения.

Целями Государственной программы являются: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году; снижение смертности от всех причин до 11,5 на 1 000 населения к 2030 году; повышение удовлетворенности населения медицинской помощью.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 7 194 945,1 тыс. рублей, из них 3 445 410,7 тыс. рублей средства Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования.  Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 3 911 019,4 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 1 554 890,3 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 2 356 129,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 2 704 164,5 тыс. рублей или 69,1% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 6 из 79 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом финансирования 9 117,6 тыс. рублей или 0,2% утвержденных СБР объемов финансирования, из них на мероприятие «Обеспечение больных туберкулезом продуктовыми наборами на амбулаторном этапе лечения» в сумме 1 780,0 тыс. рублей; на мероприятие «Реализация мероприятий по финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя» в сумме 1 891,0 тыс. рублей; на мероприятие «Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и детей витаминно-минеральными комплексами» в сумме 4 000,6 тыс. рублей.

Низкое финансирование отмечено по следующим мероприятиям Госпрограммы:

- оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в объеме 2 190,0 тыс. рублей или 2,7% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в объеме 708,0 тыс. рублей или 13,6% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- проведение мероприятия по совершенствованию лечения больных туберкулезом, включая приобретение современных противотуберкулезных препаратов в объеме 698,0 тыс. рублей или 8,9% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- обеспечение детским питанием детей первых лет жизни в объеме 1 878,2 тыс. рублей или 5,3% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в объеме 1 818,5 тыс. рублей или 28,2% от плановых назначений, выполнение составило 94,8% от направленного финансирования;

- предоставление медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений здравоохранения (аптечных организаций) Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья по ипотечным жилищным кредитам в объеме 221,4 тыс. рублей или 5,1% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2024 года по Госпрограмме составило 2 725 353,2 тыс. рублей (из них 68 499,1 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 2022-2023 годов) или 98,3% от направленного финансирования за отчетный период, в т.ч. по проектной части – 970 461,9 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 1 754 891,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде при наличии финансирования отмечено отсутствие выполнения следующих мероприятий:

- приобретение и установка моргов модульного исполнения в медицинских организациях в с. Марково (профинансировано 2 601,3 тыс. рублей или 87% утвержденных СБР ассигнований), заключен госконтракт на приобретение и установку моргов модульного исполнения в медицинских организациях в с. Марково (№12/МОРГ-24 от 19.08.2024 со сроком поставки 30.10.2025 г.);

- приобретение и установка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Ламутское (профинансировано 11 362,0 тыс. рублей или 100% утвержденных СБР ассигнований), заключен госконтракт на приобретение и установку модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Ламутское (№9/ФАП-24 от 10.06.2024 со сроком поставки 30.10.2025 г.);

- приобретение и установка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Чуванское (профинансировано 11 362,0 тыс. рублей или 100% утвержденных СБР ассигнований), заключен госконтракт на приобретение и установку модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Чуванское (№10/ФАП-24 от 10.06.2024 со сроком поставки 30.10.2024 г.).

Госпрограмма «Развитие занятости населения Чукотского автономного округа»

Ответственным исполнителем Государственной программы является Департамент социальной политики.

Целями Государственной программы являются: развитие трудовых ресурсов, повышение мобильности; предотвращение роста уровня безработицы, напряженности на рынке труда.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 205 840,3 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 201 288,3 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 27 000,0 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 174 288,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 127 554,8 тыс. рублей или 63,4% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 7 из 15 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом финансирования 9 471,2 тыс. рублей или 4,7% утвержденных СБР объемов финансирования, из них на мероприятие «Субсидии работодателям на возмещение затрат, связанных с организацией трудоустройства граждан» в сумме 8 690,7 тыс. рублей, в рамках которого заключена соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат по оплате труда граждан при организации общественных и временных работ, перечисление средств субсидии планируется в октябре - ноябре 2024 года.

Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2024 года по Госпрограмме составило 134 144,8 тыс. рублей (из них 13 848,1 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 2022-2023 годов) или 94,3% от направленного финансирования за отчетный период, в т.ч. по проектной части – 17 590,0 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 116 554,8 тыс. рублей.

Государственная программа «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа»

Ответственным исполнителем Государственной программы определен Департамент социальной политики.

Целями Государственной программы являются: повышение благосостояния граждан и снижение бедности; повышение доступности социального обслуживания для населения.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 3 027 085,7 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 3 143 108,1 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 337 890,0 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 2 805 218,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 2 259 612,1 тыс. рублей или 71,9% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 4 из 66 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом финансирования 8 166,5 тыс. рублей или 0,26% утвержденных СБР объемов финансирования, из них на мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на создание Семейных многофункциональных центров в Чукотском автономном округе» в сумме 7 559,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2024 года по Госпрограмме составило 2 260 360,7 тыс. рублей (из них 5 699,4 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 2022-2023 годов) или 99,8% от направленного финансирования за отчетный период, в т.ч. по проектной части – 233 871,4 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 2 026 489,3 тыс. рублей.

Государственная программа «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа»

Ответственным исполнителем Государственной программы определен Департамент экономики и инвестиций.

Целями Государственной программы являются: создание благоприятных условий для развития бизнеса; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 204 100,5 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 212 120,3 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 205 400,5 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 6 719,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 91 288,6 тыс. рублей или 43% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 6 из 15 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом финансирования 22 900,2 тыс. рублей или 10,8% утвержденных СБР объемов финансирования, из них на мероприятия:

- гранты начинающим субъектам малого предпринимательства» в сумме 10 000,0 тыс. рублей, за отчетный период на получение финансовой поддержки было подано 6 заявок и принято решение о предоставлении гранта 6 начинающим предпринимателям, соглашения о предоставлении субсидии и перечислении средств субсидии будет осуществлено в октябре 2024 года;

- субсидии субъектам предпринимательской деятельности на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в инвестиционных целях» в сумме 8 000,0 тыс. рублей, за отчетный период на получение финансовой поддержки было подано и принято положительное решение по 7 заявкам субъектов предпринимательской деятельности, предоставление субсидии предусмотрено в 4 квартале 2024 года;

- государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации» в сумме 2 496,2 тыс. рублей, реализация мероприятия будет осуществляться в октябре 2024 года.

Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2024 года по Госпрограмме составило 84 187,6 тыс. рублей или 92,2% от направленного финансирования за отчетный период, в т.ч. по проектной части – 80 629,2 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 3 558,4 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Субсидии на финансовое обеспечение затрат деятельности управляющих компаний промышленных парков» регионального проекта «Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 93 569,3 тыс. рублей. За отчетный период на реализацию мероприятия направлены из окружного бюджета 11 243,7 тыс. рублей (или 12% от утвержденных СБР ассигнований) на расходы, связанные с оплатой труда персонала, на оплату аренды земли и производственного комплекса, их содержание и эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт, на оплату юридических, бухгалтерских, аудиторских, нотариальных, банковских и информационно-консультационных услуг ООО «УК «Промышленный Парк «Арктикпромпарк», фактическое выполнение составило 8 822,2 тыс.рублей.

По состоянию на 1 октября 2024 года неиспользованные средства предоставленных в 2021-2023 годах в рамках реализации мероприятий Госпрограммы грантов и субсидий составили 1 304 163,5 тыс. рублей, из них:

- 118 288,1 тыс. рублей – предоставлены субсидии, гранты субъектам МСП в рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (из них 111 719,7 тыс. рублей – бюджетные ассигнования 2023 года);

- 1 144 191,3 тыс. рублей – направлено на реализацию основного мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (из них 1 011 006,0 тыс. рублей – бюджетные ассигнования 2023 года), из которых 1 051 033,5 тыс. рублей (из них 926 480,0 тыс. рублей – бюджетные ассигнования 2023 года) – бюджетные инвестиции на реализацию мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой промышленного парка «Анадырь» (Строительство объекта капитального строительства «Внутриплощадочные автомобильные дороги, внутриплощадочные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для промышленного парка «Анадырь» ТОР «Чукотка»)», по данным ответственного исполнителя Госпрограммы до конца 2024 года будет произведена приемка выполненных работ.

Реализация мероприятий по созданию ТОР «Чукотка» осуществляется в соответствии с утвержденным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (далее – АО «КРДВ») и Правительством округа планом-графиком реализации мероприятий. Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа ООО «Управляющая компания «Промышленный парк «Арктикпромпарк» определено получателем бюджетных инвестиций в целях строительства  объекта капитального строительства «Внутриплощадочные автомобильные дороги, внутриплощадочные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для промышленного парка «Анадырь» ТОР «Чукотка» (далее – Объект) на условиях последующей передачи в собственность округа доли в уставном капитале данного хозяйственного общества номинальной стоимостью, равной размеру предоставленных бюджетных инвестиций.

В мае 2022 года между ООО «УК «Промышленный Парк «Арктикпромпарк» и ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту на сумму 1 033 488,1 тыс. рублей (плановый срок завершения строительства – четвертый квартал 2023 года). Срок завершения строительства объекта перенесен с декабря 2023 года на декабрь 2024 года в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации по объекту (Протокол совместного заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики от 11 августа 2023 года).

По данным ответственного исполнителя Госпрограммы на 1 октября  2024 года подрядной организацией осуществляются завершающие работы по капитальному ремонту административного здания  и будет осуществлена приемка выполненных работ в октябре 2024 года (общая площадь помещений 645 кв. м, количество этажей – 3, строительный объём – 2 340 куб. м, стоимостью 97 500,0 тыс. рублей, срок завершения строительства объекта перенесен с декабря 2023 года на декабрь 2024 года). Выполнение на 1 января 2024 года составило 15 508,3 тыс. рублей за счет средств 2021-2023 годов.

Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»

Ответственными исполнителями Государственной программы являются Департамент культуры и туризма, Департамент физической культуры и спорта.

Основными целями Государственной программы являются: создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, а также укрепление гражданской идентичности; создание необходимых условий для сохранения историко-культурного наследия; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году; формирование и развитие туристско-рекреационного комплекса Чукотского автономного округа.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 1 737 680,6 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 1 634 367,7 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 778 139,1 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 856 228,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 693 035,0 тыс. рублей или 42,4% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 28 из 57 мероприятий Государственной программы с предусмотренным объемом финансирования 460 448,3 тыс. рублей или 28,2% утвержденных СБР ассигнований, из них на мероприятия:

- 31 851,0 тыс. рублей – субсидия на строительство спортивного комплекса в г. Певек;

- 42 641,6 тыс. рублей – приобретение и установка модульного здания «Центр культуры и досуга в с. Нунлигран»;

- 12 857,0 тыс. рублей – приобретение и установка модульного здания «Центр культуры и досуга в с. Нутэпэльмен»;

- 18 942,6 тыс. рублей – приобретение и установка модульных центров культуры и досуга в с. Энмелен, с. Сиреники;

- 34 075,6 тыс. рублей – реализация концессионного соглашения по созданию объекта «Гостиничный комплекс в п.г.т. Угольные Копи»;

- 6 804,3 тыс. рублей – реализация концессионного соглашения по созданию объекта «Спортивный комплекс в п.г.т. Угольные Копи»;

- 130 603,5 тыс. рублей – строительство Этнокультурного центра в с. Лаврентия;

- 38 578,4 тыс. рублей – реализация концессионного соглашения по созданию объекта «Спортивный комплекс в п.г.т. Угольные Копи»;

- 21 511,6 тыс. рублей – строительство объекта «Дом культуры в с. Канчалан»;

- 27 948,6 тыс. рублей – реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев;

- 30 612,3 тыс. рублей – РП «Развитие туристической инфраструктуры Чукотского автономного округа»;

- 36 087,9 тыс. рублей – закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок;

- 14 000,0 тыс. рублей – субсидии на проведение работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества в ходе выполнения задач специальной военной операции;

- 4 500,0 тыс. рублей – субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Чукотского автономного округа.

Низкое финансирование отмечено по следующим мероприятиям Госпрограммы:

- разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли культура – 93,6 тыс. рублей или 15,6% от плановых назначений, выполнение составило 66,7% от направленного финансирования;

- сохранение и использование объектов культурного наследия – 1 074,8 тыс. рублей или 23,1% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования.

Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2024 года по Госпрограмме составило 407 129,2 тыс. рублей (из них 28 201,5 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 2022-2023 годов) или 54,7% от направленного финансирования за отчетный период, в т.ч. по проектной части – 137 774,0 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 269 355,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде при наличии финансирования отмечено отсутствие выполнения следующих мероприятий:

- проведение ремонтных работ в государственных учреждениях культуры (профинансировано 2 742,0 тыс. рублей или 21,7% от утвержденного СБР ассигнований), освоение средств запланировано в IV квартале текущего года;

- организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов (профинансировано 3 313,7 тыс. рублей или 66,3% от утвержденного СБР ассигнований), предоставление отчетной документации по реализации мероприятия планируется в IV квартале текущего года;

- реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание (профинансировано 768,2 тыс. рублей или 66,8% от утвержденного СБР ассигнований), предоставление отчётной документации по реализации предоставленной субсидии планируется в IV квартале 2024 года;

- организация и проведение Фестивалей профессионального и любительского творчества (профинансировано 9 831,0 тыс. рублей или 100,0% от утвержденного СБР ассигнований) предоставление отчетной документации по реализации мероприятия планируется в IV квартале текущего года;

- проведение мероприятий по развитию кинематографии (профинансировано 503,9 тыс. рублей или 38,8% от утвержденного СБР ассигнований);

- организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами. Создание культурного продукта (профинансировано 5 540,3 тыс. рублей или 42,7% от утвержденного СБР ассигнований);

- предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов в области кинематографии (профинансировано 6 000,0 тыс. рублей или 85,7% от утвержденного СБР ассигнований), проведен отбор по предоставлению грантов в форме субсидий, направленным на поддержку творческих проектов, реализация мероприятия будет осуществлена до конца 2024 года;

- выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам учреждений культуры» (профинансировано 1 260,0 тыс. рублей или 53,6% от утвержденного СБР ассигнований);

- меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам (специалистам) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа (профинансировано 21,6 тыс. рублей или 74,5% от утвержденного СБР ассигнований);

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (профинансировано 56 220,0 тыс. рублей или 73,6% от утвержденного СБР ассигнований);

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и искусства» (профинансировано 64 670,5 тыс. рублей или 77,8% от утвержденного СБР ассигнований);

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений кинематографии (профинансировано 37 550,0,0 тыс. рублей или 76,4% от утвержденного СБР ассигнований), предоставление отчётной документации по реализации субсидии планируется в IV квартале 2024 года;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культурно-досугового типа» (профинансировано 96 190,0 тыс. рублей или 74,5% от утвержденного СБР ассигнований);

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений развития народных художественных промыслов» (профинансировано 15 800,0 тыс. рублей или 73,6% от утвержденного СБР ассигнований.

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»

Ответственным исполнителем Государственной программы является Департамент сельского хозяйства и продовольствия.

Целями Государственной программы являются: формирование конкурентоспособного высокотоварного производства, обеспечивающего продовольственную независимость региона, выпуск качественных (экологически чистых) продуктов питания; создание условий для повышения уровня жизни сельского населения.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 2 788 435,3 тыс. рублей, из них из них 27 534,1 тыс. рублей средства внебюджетных источников. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 3 662 646,2 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 3 409 454,3 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 253 191,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 3 198 021,4 тыс. рублей или 87,3% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 12 из 45 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 17 726,5 тыс. рублей или 0,5% от утвержденных СБР ассигнований, из них на мероприятия:

- поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Грант на развитие семейных ферм) -  3 222,8 тыс. рублей;

- субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной продукции - 2 700,0 тыс. рублей;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии на возмещение затрат, связанных с привлечением учащихся высших и средних учебных заведений, специалистов для работы в организациях агропромышленного комплекса) - 1 581,9 тыс. рублей;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств окружного бюджета (Субсидии на возмещение затрат, связанных с привлечением учащихся высших и средних учебных заведений, специалистов для работы в организациях агропромышленного комплекса) - 2 100,0 тыс. рублей;

- создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Грант на реализацию проекта «Агростартап») - 4 083,7 тыс. рублей.

Низкое финансирование отмечено по следующим мероприятиям Госпрограммы:

- научно-исследовательские работы, научное сопровождение и мониторинг добычи (вылова) рыбных ресурсов в объеме 1 663,6 тыс. рублей или 30% от плановых назначений, выполнение мероприятия отсутствует;

- обеспечение оленеводства ветеринарными препаратами, оборудованием и инструментарием в объеме 2 302,8 тыс. рублей или 35,9% от плановых назначений, выполнение мероприятия отсутствует;

- научно-исследовательские работы, научное сопровождение и мониторинг вылова (добычи) морских млекопитающих, эпизоотический мониторинг заболеваемости морских млекопитающих в объеме 600,0 тыс. рублей или 30% от плановых назначений, выполнение мероприятия отсутствует;

- привлечение, трудоустройство и закрепление специалистов в организациях агропромышленного комплекса в объеме 2 086,2 тыс. рублей или 36,6% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования.

Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2024 года по Госпрограмме составило 1 942 185,6 тыс. рублей (из них 105 348,9 тыс. рублей бюджетные ассигнования 2022-2023 годов) или 57,4% от направленного финансирования за отчетный период, в т.ч. по проектной части – 1 837 969,3 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 104 216,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде при наличии финансирования отмечено отсутствие выполнения следующих мероприятий:

- субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат по оплате договоров аренды производственных, нежилых площадей (гаражей) (профинансировано 411,8 тыс. рублей или 50% от утвержденного СБР ассигнований);

- субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с закупкой и доставкой кормов (профинансировано 5 978,9 тыс. рублей или 99,6% от утвержденного СБР ассигнований);

- достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и переработкой продукции северного оленеводства) (профинансировано 12 372,4 тыс. рублей или 100% от утвержденного СБР ассигнований);

- субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с обновлением оборудования для производства пищевой продукции (профинансировано 5 000,0 тыс. рублей или 100% от утвержденного СБР ассигнований);

- субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности фонда развития традиционных отраслей хозяйствования Чукотского автономного округа (профинансировано 6 705,4 тыс. рублей или 100% от утвержденного СБР ассигнований);

- компенсация расходов, связанных с переездом (профинансировано 185,2 тыс. рублей или 55,9% от утвержденного СБР ассигнований).

За 9 месяцев 2024 года в рамках реализации мероприятия «Приобретение и установка модульной ветеринарной лаборатории в г. Анадырь» профинансировано и освоено за счет средств окружного бюджета 154 473,4 тыс. рублей, их них:

148 500,0 тыс. рублей в рамках госконтракта №15/ВЕТ-22м от 19.09.2022 года на приобретение и установку модульной ветеринарной лаборатории в г. Анадырь, контракт исполнен;

5 973,4 тыс. рублей в рамках договора №263-ПРт-21 от 11.10.2021 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 9 955,7 тыс. рублей (из них в 2021 году проавансировано 3 982,3 тыс. рублей).

Согласно распоряжению Правительства Чукотского автономного округа от 08.07.2024 №271-рп «Об использовании приобретенной и установленной модульной ветеринарной лаборатории в г. Анадырь» на основании акта приема-передачи и ввода в эксплуатацию от 22.03.2024 №1 принят в собственность Чукотского автономного округа приобретенный и установленный объект движимого имущества «Модульная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь» общей стоимостью 158 585,7 тыс. рублей (из них 130,0 тыс. рублей средства 2020 года на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка под строительство объекта «Окружная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь»; 9 955,7 тыс. рублей на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям; 148 500,0 тыс. рублей на приобретение и установку модульной ветеринарной лаборатории в г. Анадырь).

Также, в отчетном периоде ведутся работы по строительству объекта «Пищевой производственный комплекс» в г. Анадырь», на реализацию которого в 2020 году из окружного бюджета ООО «Пищевой комплекс «Полярный» предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в сумме 140 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2024 года заключены следующие госконтракты:

- на выполнение работ по строительству объекта «Пищевой производственный комплекс» в г. Анадырь» №2200500000124000001 от 22.07.2024 с ООО «ЧСБК» сроком исполнения 31.12.2025 стоимостью 180 130,1 тыс. рублей;

- на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при строительстве объекта «Пищевой производственный комплекс» в г. Анадырь» №2200500000124000002 от 01.08.2024 с стоимостью 2 500,0 тыс. рублей сроком исполнения 31.12.2025г.;

- на авторский надзор стоимостью 360,3 тыс. рублей сроком исполнения 31.12.2025г.

Согласно представленной ответственным исполнителем информации 
 ООО «ЧСБК» в соответствии с госконтрактом согласно графику выполнения строительно-монтажных работ выполнены: подготовка территории строительства, планировочная организация земельного участка, устройство основания здания и подводящих сетей, устройство свайного фундамента, перекрытия и защитного экрана, устройство железобетонной отмостки. До конца текущего года планируется выполнить устройство железобетонного экрана подполья, устройство эстакады въезда, и устройство трассы под инженерные сети.

Государственная программа «Информационное общество Чукотского автономного округа»

Ответственным исполнителем является Департамент цифрового развития.

Целями Государственной программы являются: повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, формирование электронного правительства, ориентированного на предоставление услуг гражданам и организациям на базе современных информационных технологий; обеспечение социальной потребности населения Чукотского автономного округа в информационных услугах и возможности доступа в единое информационное поле России, усиление роли электронных средств массовой информации в информированности населения; развитие информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в населенных пунктах Чукотского автономного округа для предоставления качественных государственных и муниципальных услуг населению в электронном виде; повышение качества предоставления почтовых услуг для жителей Чукотского автономного округа (прием и доставка почтовых отправлений, оформление подписки, розничная продажа товаров, финансовые операции, включая прием коммунальных платежей); финансовое обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 514 022,6 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 517 485,7 тыс. рублей (на комплекс процессных мероприятий).

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 376 905,7 тыс. рублей или 72,8% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 2 из 18 мероприятий Государственной программы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 9 200,0 тыс. рублей или 1,8% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований, из них на мероприятие «Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия радиотелефонной (сотовой) связи в населенных пунктах Чукотского автономного округа для организации доступа к сети Интернет» в сумме 4 200,0 тыс. рублей; на мероприятие «Субсидия организациям с государственным участием на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности в области информации и связи» в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2024 года по Госпрограмме составило 376 905,7 тыс. рублей или 100% от направленного финансирования за отчетный период (на комплекс процессных мероприятий).

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

Ответственным исполнителем является Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Целью Государственной программы является обеспечение к 2030 году качества и доступности жилищно-коммунальных услуг не менее 50 процентов.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 6 501 470,5 тыс. рублей, из них из них 48 030,4 тыс. рублей средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий».  Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 6 754 664,2 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 369 568,9 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 6 385 095,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 6 410 789,7 тыс. рублей или 94,9% от утвержденных СБР ассигнований.

Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2024 года по Госпрограмме составило 6 305 427,2 тыс. рублей или 98,4% от направленного финансирования за отчетный период, в т.ч. по проектной части – 1 072,7 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 6 304 354,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде отмечено низкое выполнение мероприятий Госпрограммы:

- субсидии на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет средств окружного бюджета в целях выполнения условий софинансирования по средствам Публично-правовой компании «Фонд развития территорий», фактическое выполнение составило 515,3 тыс. рублей или 0,9% от направленных бюджетных ассигнований (54 629,89 тыс. рублей);

- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, фактическое выполнение составило 557,4 тыс. рублей или 2,2 % от направленных бюджетный ассигнований (25 104,3 тыс. рублей).

В отчетном периоде при наличии финансирования отмечено отсутствие выполнения мероприятия «Субсидии на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (профинансировано 24 015,2 тыс. рублей или 17,9% от утвержденных СБР ассигнований.

Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»

Ответственным исполнителем является Департамент образования и науки.

Целями Государственной программы являются: сохранение и развитие достигнутого уровня обеспечения конституционных гарантий населению Чукотского автономного округа в сфере образования; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 9 138 833,3 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 9 315 475,1 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 945 337,0 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 8 370 138,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 6 479 091,5 тыс. рублей или 69,6% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 6 из 80 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 4 100,9 тыс. рублей или 0,04% от утвержденных СБР ассигнований, из них в рамках мероприятий «Гранты некоммерческим организациям на организацию участия детей Чукотского автономного округа в новогодних праздниках» с предусмотренным объемом финансирования – 2 500,0 тыс. рублей.

Низкое финансирование отмечено по следующим мероприятиям Госпрограммы:

- разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли образования в объеме 2 507,3 тыс. рублей или 29,3% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- организация, проведение, участие в конкурсах профессионального мастерства, в итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, профориентационных мероприятиях в объеме 2 971,7 тыс. рублей или 37,1% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- обеспечение учебниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам в объеме 98,0 тыс. рублей или 25,1% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в объеме 22 626,4 тыс. рублей или 24,2% от плановых назначений, выполнение отсутствует;

- социальная поддержка членов семьи лиц, участвующих в боевых действиях в объеме 611,4 тыс. рублей или 30,6% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- создание образовательного пространства «Школа 21» в объеме 8 701,7 тыс. рублей или 34,5% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- подготовка специалистов по программам высшего, среднего профессионального образования и профессионального обучения для экономики Чукотского автономного округа в объеме 194,5 тыс. рублей или 6% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- назначение и выплата стипендии Губернатора студентам образовательных организаций высшего образования, имеющих высокий уровень качества знаний в объеме 180,0 тыс. рублей или 20% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- реализация мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала и активности детей и молодежи под эгидой Уполномоченного по правам человека в объеме 190,3 тыс. рублей или 42,3% от плановых назначений. выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- мероприятия, направленные на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи в объеме 3 821,5 тыс. рублей или 30,5% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 170,6 тыс. рублей или 34,1% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в анализируемом периоде составило 6 493 228,8 тыс. рублей, из них 46 138,9 тыс. рублей за счёт авансов прошлых лет или 99,5% направленного финансирования в отчетном периоде, в т.ч. по проектной части – 481 465,7 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 6 011 763,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде при наличии финансирования отмечено отсутствие выполнения следующих мероприятий:

- реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (профинансировано 22 626,4 тыс. рублей);

- участие победителей конкурсных отборов Движение Первых в тематических оздоровительных сменах (профинансировано 327,4 тыс. рублей);

- гранты некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля робототехники (профинансировано 3 200,0 тыс. рублей);

- гранты некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля родных языков (профинансировано 2 500,0 тыс. рублей).

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа»

Ответственным исполнителем является Департамент природных ресурсов и экологии.

Целями Государственной программы являются: обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов к объему вырубленных и погибших лесов; повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, обеспечение кадрового развития лесного хозяйства Чукотского автономного округа.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 287 286,8 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 349 161,5 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 5 530,4 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 343 631,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 319 659,8 тыс. рублей или 91,6% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 1 из 12 мероприятий Государственной программы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 4 500,0 тыс. рублей или 1,3% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований – мероприятие «Внедрение Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса на территории Чукотского автономного округа».

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в отчетном периоде составило 318 759,8 тыс. рублей или 99,7% от направленного финансирования, в т.ч. по проектной части – 2 530,4 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 316 229,4 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»

Ответственным исполнителем Государственной программы является Департамент промышленной политики.

Целями Государственной программы являются: обеспечение авиационной доступности населенных пунктов Чукотского автономного округа до 100%; обеспечение доступности между населенными пунктами Чукотского автономного округа морским транспортом до 100%; обеспечение населенных пунктов доступными топливно-энергетическими ресурсами (уголь), перевезенными морским транспортом до 100%; повышение удельного веса автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа до 63,6%; доведение доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям до 70,8%; обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%; обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений в области дорожного хозяйства до 100%.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 4 196 267,5 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 4 186 171,7 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 1 429 844,4 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 2 756 327,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 3 090 855,1 тыс. рублей или 73,8% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 2 из 27 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 357 289,0 тыс. рублей или 8,5% от утвержденных СБР ассигнований, из них в рамках мероприятий:

- на строительство объекта «Пассажирский терминал аэропорта Кепервеем» с объемом финансовых ресурсов 278 380,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт дорожной инфраструктуры в целях разработки месторождения «Пыркакайские штокверки» за счет бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Певек - Апапельгино – Янранай») с объемом финансовых ресурсов 78 909,0 тыс. рублей.

Низкое финансирование отмечено по следующим мероприятиям Госпрограммы:

- содержание участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Певек - Апапельгино – Янранай» в объеме 454,3 тыс. рублей или 7,8% от плановый назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа в объеме 355,2 тыс. рублей или 2,1% от плановый назначений, выполнение отсутствует.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в анализируемом периоде составило 2 724 447,8 тыс. рублей или 88,1% от направленных бюджетных ассигнований, в т.ч. по проектной части – 1 072 048,2 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 1 652 399,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде при наличии финансирования отмечено отсутствие выполнения следующих мероприятий:

- строительство объекта: «Взлетно-посадочная площадка «Анадырь Окружной» для обеспечения взлетно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов (самолетов)» (профинансировано 10 299,7 тыс. рублей);

- обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа (профинансировано 355,2 тыс. рублей);

- финансовое обеспечение затрат организациям морского транспорта на осуществление общей текущей деятельности по перевалке и перевозке грузов и пассажиров морским и внутрилиманным транспортом (профинансировано  135 000,0 тыс. рублей);

- капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке (профинансировано 36 866,2 тыс. рублей);

- реконструкция автомобильной дороги «Подъезд до базы ГП ЧАО «Чукотоптторг» от г. Певек» на участке км 0 + 000 - км 2 + 200 в целях реализации новых инвестиционных проектов за счет средств окружного бюджета (профинансировано 167 425,0 тыс. рублей);

- частичная компенсация юридическим лицам затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования, закупаемого в целях обслуживания дорог регионального и местного значения (профинансировано 21 107,1 тыс. рублей).

Государственная программа «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа»

Ответственным исполнителем Государственной программы является Департамент финансов.

Целями Государственной программы являются: создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований, эффективное управление государственным долгом Чукотского автономного округа, повышение качества управления средствами резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы, обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом казны Чукотского автономного округа, организация системы пространственных данных, эффективное управление и обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений, обеспечение долгосрочного финансового планирования и повышение качества организации бюджетного процесса, повышение уровня эффективности управления региональными финансами.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 4 950 438,3 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 4 993 805,6 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 201,0 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 4 993 604,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 3 462 709,2 тыс. рублей или 69,3% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 2 из 15 мероприятий Государственной программы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 950,0 тыс. рублей или 0,03% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований, из них на мероприятие ««Проведение комплексных кадастровых работ» в сумме 201,0 тыс. рублей и мероприятие «Осуществление полномочий собственника казны Чукотского автономного округа» в сумме 749,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2024 года по Госпрограмме составило 3 462 709,2 тыс. рублей или 100% от направленного за отчетный период финансирования (на комплекс процессных мероприятий).

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»

Ответственным исполнителем является Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Целями Государственной программы являются: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация государственной политики в области жилищного строительства; повышение уровня обеспеченности населения жильем; обеспечение устойчивого развития Чукотского автономного округа посредством актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования; рост доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 745 461,1 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 922 385,7 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 661 178,7 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 261 207,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 623 356,9 тыс. рублей или 67,6% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 2 из 9 мероприятий Государственной программы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 15 602,7 тыс. рублей или 1,7% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований, из них в рамках мероприятий:

- выполнение ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкции зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений с объемом финансовых ресурсов 10 602,7 тыс. рублей – заключено соглашение с Администрацией Билибинского муниципального района, в рамках которого работы по ремонту 6 помещений будут завершены в декабре 2024 года;

- расходы на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования с объемом финансовых ресурсов 5 000,0 тыс. рублей – заключены соглашения с Администрациями Анадырского и Билибинского муниципальных районов.

Низкое финансирование отмечено по мероприятию «Выполнение внесения изменений в документы территориального планирования Чукотского автономного округа» в объеме 2 520,1 тыс. рублей или 25,8% от плановых назначений. Выполнение составило 100% от направленного финансирования.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в анализируемом периоде составило 617 050,4 тыс. рублей или 99% от направленных бюджетных ассигнований, в т.ч. по проектной части – 393 181,8 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 223 868,6 тыс. рублей.

Государственная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе»

Ответственным исполнителем Государственной программы является Департамент промышленной политики.

Целями Государственной программы являются: повышение безопасности населения Чукотского автономного округа и минимизация социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров; минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике Чукотского автономного округа, при возникновении пожаров; создание условий для реализации государственной политики в области гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты населения и территории Чукотского автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 641 804,6 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 634 704,6 тыс. рублей (на комплекс процессных мероприятий).

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 378 328,2 тыс. рублей или 59,6% от утвержденных СБР ассигнований.

Низкое финансирование отмечено по следующим мероприятиям Госпрограммы:

- ремонт пожарно-спасательных частей в объеме 120,3 тыс. рублей или 1,2% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений работникам государственных учреждений, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на межмуниципальном и региональном уровне и обеспечения пожарной безопасности в объеме 16,1 тыс. рублей или 2,6% от плановых назначений, выполнение составило 100% от направленного финансирования.

По состоянию на 1 октября 2024 года отмечается нулевой уровень финансирования 3 из 18 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 11 600, тыс. рублей (1,8% от общего объема бюджетных ассигнований), из них:

1 100,0 тыс. рублей на оснащение подразделений добровольной пожарной охраны пожарно-техническим вооружением, специальной и вспомогательной техникой, боевой одеждой и снаряжением,  заключен ГК №0888500000224000309 от 30.07.2024 на сумму 486,0 тыс. рублей на поставку мотопомпы и договор №206 от 07.08.2024г. на сумму 600,0 тыс. рублей на поставку ранцев противопожарных «РП-15 ЕРМАК» в количестве 69 штук. Исполнение госконтракта и договора предусмотрено в 4 квартале 2024 года;

5 000,0 тыс. рублей на реконструкцию гаража на два машиновыезда в г. Анадырь ул. Полярная;

5 500,0 тыс. рублей на реконструкцию гаража на два машиновыезда в пгт. Провидения, в 4 квартале 2024 года предусматривается заключение госконтракта на сумму 4 890,0 тыс. рублей на подготовку проектной (рабочей) документации на объект строительства: Здание гаража на два машиновыезда в пгт. Провидения.

В отчетном периоде отмечено низкое выполнение мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного профессионального образования», которое составило 959,5 тыс. рублей или 13,1% от направленных бюджетный ассигнований (7 263,0 тыс. рублей).

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в анализируемом периоде составило 372 026,8 тыс. рублей или 98,3% от направленных бюджетных ассигнований (на комплекс процессных мероприятий).

Государственная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе»

Ответственным исполнителем является Департамент природных ресурсов и экологии.

Целями Государственной программы являются: повышение уровня экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды; создание эффективной системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления; реализация переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 684 494,6 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 571 324,7 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 370 349,9 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 200 974,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 175 442,8 тыс. рублей или 30,7% от утвержденных СБР ассигнований.

По состоянию на 1 октября 2024 года отмечается нулевой уровень финансирования 10 из 21 мероприятия Госпрограммы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 367 090,4 тыс. рублей или 64,3% утвержденных СБР объемов финансирования, из них:

5 000,0 тыс. рублей на возмещение затрат по перевозке отходов лома черных металлов;

67 000,0 тыс. рублей на оказание услуг по разработке документации и удаление затонувшего имущества в акватории бухты Эмма (Комсомольская) пгт. Провидения Чукотского автономного округа, заключен госконтракт №323/23 от 18.12.2023 со сроком исполнения 31.12 2024 г.;

126 056,8 тыс. рублей на мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан»;

76 421,1 тыс. рублей на удаление имущества, затонувшего во внутренних морских водах, в территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации», по результатам мероприятия предусматривается возмещение стоимости выполненных работ Федеральным агентством морского и речного транспорта;

88 900,0 тыс. рублей на выплату капитального гранта по концессионному соглашению, заключены два концессионных соглашения о создании комплекса по обращению с отходами г. Билибино на сумму 95 117,0 тыс. рублей и в г. Певек на сумму 102 823,0 тыс. рублей со сроком оплаты 25.12.2024 г. На 1 октября 2024 года подписаны дополнительные соглашения о переносе сроков оплаты на 2025 год;

2 498,1 тыс. рублей на организацию мероприятий по защите человека от белого медведя в границах населенных пунктов, расположенных в береговой зоне Чукотского автономного округа.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в анализируемом периоде составило 175 472,8 тыс. рублей или 100,0% от направленных бюджетных ассигнований, в т.ч. по проектной части – 4 547,2 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 170 895,6 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие энергетики Чукотского автономного округа»

Ответственным исполнителем Государственной программы является Департамент промышленной политики.

Целями Государственной программы являются: повышение энергетической безопасности Чукотского автономного округа; сохранение устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса; сдерживание роста тарифов на электро- и теплоэнергию в Чукотском автономном округе; повышение эффективности государственного управления и регулирования в топливно-энергетическом комплексе.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 9 999 783,3 тыс. рублей, (из них 7 488 064,7 тыс. рублей прочие безвозмездные поступления, 1 816 283,2 тыс. рублей средства внебюджетных источников).  Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 8 162 418,4 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 563 389,1 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 7 599 029,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 5 603 972,9 тыс. рублей или 68,7% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 3 из 12 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 499 657,2 тыс. рублей (6,1% от общего объема бюджетных ассигнований), из них на мероприятие «Субсидии на модернизацию объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта» в сумме 493 389,1 тыс. рублей, в рамках которого предусмотрено исполнение муниципального контракта (№1 от 10.02.2022 общей стоимостью 426 711,9 тыс. рублей сроком исполнения 01.06.2024) на выполнение инженерных изысканий, проектирование и капитальный ремонт объекта «Автомобильная дорога Нагорный-Аэропорт с подъездом до морпорта», реализации мероприятий ожидается в 4 квартале 2024 года.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы составило 3 360 719,6 тыс. рублей или 60% от направленных бюджетных ассигнований, в т.ч. по проектной части – 70 000,0 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 3 290 719,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде при наличии финансирования отмечено отсутствие выполнения следующих мероприятий:

- строительство (перенос) трансформаторной подстанции ТП-10Б в г. Анадырь (профинансировано 596,9 тыс. рублей);

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» (профинансировано 45 220,0 тыс. рублей).

Согласно данным, отраженным в форме «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства», по состоянию на 1 января 2024 года числятся два объекта недвижимого имущества, строительство которых приостановлено (прекращено) и по которым в рамках Госпрограммы «Развитие энергетики» осуществлены фактические расходы в общей сумме 139 567,0 тыс. рублей, в том числе:

- 131 680,0 тыс. рублей по объекту «Строительство одноцепной ВЛ 110 Кв Анадырская-Валунистый, ПС 110 Кв Анадырская. Реконструкция ПС 110 Кв Валунистый» - финансовое обеспечение приостановлено в 2018 году;

- 7 887,0 тыс. рублей на технико-экономическое обоснование проекта обеспечения надежного функционирования изолированных энергосистем Чукотского автономного округа с возможностью объединения энергосистем Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов - финансовое обеспечение приостановлено в 2016 году.

Государственная программа «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе»

Ответственным исполнителем Государственной программы является Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа.

Целями Государственной программы являются: обеспечение безопасности и правопорядка, совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению; обеспечение безопасности дорожного движения, совершенствование системы профилактики, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 1 720,6 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 1 720,6 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 700,0 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 1 020,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 1 064,9 тыс. рублей или 61,9% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 2 из 6 мероприятий Государственной программы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 400,0 тыс. рублей (23,3% от общего объема бюджетных ассигнований), из них на мероприятие  «Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» в сумме 200,0 тыс. рублей (заключен госконтракт №116 от 30.08.2024 сроком исполнения до 30.11.2024 г.); на мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин» в сумме 200,0 тыс. рублей (заключен госконтракт №115  от 30.08.2024 сроком исполнения до 30.11.2024 г.).

Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2024 года по Госпрограмме составило 1 032,4 тыс. рублей или 96,9% от направленного финансирования за отчетный период, в т.ч. по проектной части – 341,8 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 690,6 тыс. рублей.

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе»

Ответственным исполнителем является Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Целью Государственной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Чукотского автономного округа.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 518 678,8 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 567 761,7 тыс. рублей, из них: на проектную часть – 357 143,0 тыс. рулей, на комплекс процессных мероприятий – 210 618,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 86 056,3 тыс. рублей или 15,2% от утвержденных СБР ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 1 из 6 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 6 481,5 тыс. рублей или 1,1% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований, на реализацию мероприятия «Иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятия "Капитальный ремонт дворовых территорий в границах квартала №8 в г. Анадырь (ул. Энергетиков 4 - 10 - ул. Отке, 46 - 54) за счет средств специального казначейского кредита».

Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2024 года по Госпрограмме составило 32 336,9 тыс. рублей (из них 3 588,0 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 2022-2023 годов) или 33,4% от направленного финансирования за отчетный период, в т.ч. по проектной части – 12 786,2 тыс. рулей, по комплексу процессных мероприятий – 19 550,7 тыс. рублей.

Фактическое выполнение мероприятия «Приобретение и установка банных модульных комплексов в населенных пунктах Чукотского автономного округа» в отчетном периоде отсутствует, поскольку в отчетном периоде произведено авансирование пяти муниципальных контрактов в сумме 30 435,9 тыс. рублей, из них:

24 364,4 тыс. рублей на приобретение и установку банных модульных комплексов в селах Нунлигран, Энмелен, Сиреники, Ламутское, Снежное, Усть-Белая, Хатырка, Чуванское;

6 071,5 тыс. рублей на оказание услуг по финансовой аренде (лизинга) функциональной модульной бани с.Айон (МК №0188300004524000044 от 26.07.2024 г. с ООО «Оферта» сроком исполнения 30.12.2026).

Государственная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»

Ответственным исполнителем является Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Целями Государственной программы являются: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 244 833,1 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 2024 год утверждено 255 489,5 тыс. рублей (на проектную часть).

Мероприятия Госпрограммы исполняются в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

На реализацию Госпрограммы в отчетном периоде направлено бюджетных ассигнований в форме субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда из окружного бюджета 204 807,3 тыс. рублей или 80,2% от утвержденных СБР ассигнований.

Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2024 года по Госпрограмме составило 302 624,0 тыс. рублей, из них 137 616,8 тыс. рублей за счёт авансов прошлых лет или 80,6% направленного финансирования в отчетном периоде (на проектную часть).

8.3. Анализ реализации государственных контрактов, заключенных в рамках государственных программ для обеспечения государственных нужд на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (до двух лет с момента заключения), и на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения)

По состоянию на 1 октября 2024 года действует 64 государственных контракта для обеспечения государственных нужд, заключенных в рамках шести государственных программ, в том числе:

- 22 государственных контракта общей стоимостью 1 619 882,3 тыс. рублей заключенных на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (до двух лет с момента заключения);

- 42 государственных контракта общей стоимостью 20 610 742,3 тыс. рублей заключены на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения).

Общая сумма государственных контрактов составляет 22 230 624,6 тыс. рублей. С начала реализации государственных контрактов на их исполнение направлено бюджетных ассигнований в сумме 11 821 878,6 тыс. рублей (из них в отчетном периоде 2024 года – 1 637 086,4 тыс. рублей), выполнено работ на сумму 10 201 629,1 тыс. рублей (из них в отчетном периоде 2024 года – 1 766 210,0 тыс. рублей).

В структуре государственных контрактов наибольший удельный вес занимают государственные контракты, заключенные в ходе исполнения государственных программ «Развитие транспортной инфраструктуры» (73,7%), «Развитие образования и науки» (11,2%).

Информация о ходе реализации государственных контрактов, заключенных в рамках государственных программ, за январь-сентябрь 2024 года приведена в таблице №3.

Таблица №3

(тыс. рублей)

| Наименование ГП | Заключено контрактов (единиц) со сроком действия |  | Общая сумма контрактов | По состоянию на 01.10.2024г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Профинансировано |  |  | Выполнено |  |
|  | менее 2-х лет с момента заключения | более 2-х лет с момента заключения |  | с начала реализации контрактов | из них за 9 месяцев 2024 года | с начала реализации контрактов |  | из них за 9 месяцев 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Развитие транспортной инфраструктуры | 10 | - | 387 240,7 | 297 129,7 | 235 200,9 | 297 308,6 |  | 235 379,9 |
|  | - | 28 | 15 990 422,6 | 8 089 837,0 | 1 132 876,5 | 8 168 746,0 |  | 1 211 785,5 |
| Развитие образования и науки | 2 | - | 7 692,4 | 7 692,4 | 7 692,4 | 7 692,4 |  | 7 692,4 |
|  | - | 2 | 2 475 011,4 | 1 998 107,5 | 44 612,1 | 1 318 036,0 |  | 116 758,2 |
| Формирование комфортной городской среды | 2 | - | 75 123,8 | 15 860,3 | 15 860,3 | 0,0 |  | 0,0 |
| Развитие культуры, спорта и туризма | - | 3 | 1 091 308,5 | 751 021,8 | 16 900,0 | 23 623,0 |  | 17 000,0 |
| Развитие агропромышленного комплекса | 1 | - | 182 630,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жил. фонда | 3 | - | 550 449,6 | 81 600,0 | 81 600,0 | 81 600,0 |  | 81 600,0 |
|  | - | 8 | 718 883,0 | 332 306,0 | 71 410,0 | 280 039,1 |  | 71 410,0 |
| Развитие жилищного строительства | 4 | - | 416 745,7 | 28 319,7 | 25 784,2 | 24 584,0 |  | 24 584,0 |
|  | - | 1 | 335 116,8 | 220 004,2 | 5 150,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| ВСЕГО | 22 | 42 | 22 230 624,6 | 11 821 878,6 | 1 637 086,4 | 10 201 629,1 |  | 1 766 210,0 |

9. Выводы:

1. На территории Чукотского автономного округа реализуется девятнадцать государственных программ, в пятнадцати из которых осуществляется реализация региональных проектов в рамках национальных проектов.

2. Сводный отчет о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2024 года представлен в Счетную палату Департаментом экономики и инвестиций в установленный срок, содержащий финансовые показатели и информацию о выполнении целевых показателей.

3. Информация о выполнении целевых показателей государственных программ за 9 месяцев 2024 года представлена по 19 госпрограммам, из них по 2 госпрограммам отмечено выполнение целевых показателей, по семи госпрограммам отмечено частичное выполнение целевых показателей и по 10 госпрограммам достижение целевых показателей предусмотрено по итогам текущего года.

4. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных паспортами государственных программ на их реализацию в 2024 году составил 53 763 182,6 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете на 2024 год финансирование государственных программ на 2024 год предусмотрено в размере 49 642 871,6 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2024 года на реализацию госпрограмм утвержден объем ассигнований в общей сумме 49 997 119,0 тыс. рублей (93,6% от общих расходов окружного бюджета), из них: на проектную часть – 11 271 506,1 тыс. рулей, на процессную часть – 38 725 612,9 тыс. рублей.

5. По состоянию на 1 октября 2024 года объем принятых бюджетных обязательств в рамках исполнения структурных элементов 19 госпрограмм составил 48 027 026,2 тыс. рублей или 96,1% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований.

Бюджетные обязательства на уровне от 90% до 100% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований приняты по 15 государственным программам. На уровне менее 90% от утвержденных ассигнований приняты бюджетные обязательства по четырем госпрограммам: «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» (81%), «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» (77,5%), «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» (69%), «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» (52,2%).

6. В январе-сентябре 2024 года, в соответствии с отчетом об исполнении окружного бюджета, на реализацию госпрограмм из окружного бюджета направлено 36 286 616,7 тыс. рублей (из них на проектную часть 11 271 506,1 тыс. рулей, на процессную часть 38 725 612,9 тыс. рублей) или 72,6% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований.

Департамент экономики и инвестиций в Сводном отчете отразил кассовое исполнение на 600 720,7 тыс. рублей меньше, чем в отчете об исполнении окружного бюджета по пяти госпрограммам («Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» - 617 191,6 тыс. рублей; «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» 2,6 тыс. рублей; «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» 16 426,5 тыс. рублей; «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» 41,6 тыс. рублей; «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» 0,2 тыс. рублей).

Кассовые расходы на уровне от 59,6% до 94,9% от предусмотренных бюджетных ассигнований произведены по 15 государственным программам, из них: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (94,9%), «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» (91,6%), «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» (87,3%).

Мероприятия четырех государственных программ в отчетном периоде профинансированы менее чем на 50% утвержденных годовых назначений («Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» – 43%, «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» – 42,4%, «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» – 30,7%, «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» – 15,2%).

7. На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 97 из 501 мероприятия семнадцати Госпрограмм с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований в сумме 1 804 702,0 тыс. рублей (3,6% от утвержденных бюджетных назначений).

По трем Госпрограммам доля мероприятий, финансирование которых в январе-сентябре не осуществлялось, составила более 23,3% всех мероприятий Госпрограммы:

- «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе» - 2 мероприятия или 23,3% (всего 2 мероприятия) на сумму 400,0 тыс. рублей;

- «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» - 28 мероприятий или 28,2% (всего 57 мероприятий) на сумму 460 448,3 тыс. рублей;

- «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» - 10 мероприятий или 64,3% (всего 21 мероприятий) на сумму 367 090,4 тыс. рублей.

В стоимостном выражении наибольшие объемы мероприятий, финансирование которых в отчетном периоде не осуществлялось, приходятся на Госпрограммы: «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» (499 657,2 тыс. рублей или 6,1%), «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» (460 448,3 тыс. рублей или 28,2%), «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» (367 090,4 тыс. рублей или 64,3%) и «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» (357 289,0 тыс. рублей или 8,5% от утвержденных бюджетных ассигнований).

8. По данным ответственных исполнителей госпрограмм, фактическое исполнение государственных программ за 9 месяцев 2024 года составило 32 096 072,7 тыс. рублей (из них на сумму 408 930,8 тыс. рублей осуществлены фактические расходы за счет бюджетных ассигнований 2022, 2023 годов) или 87,3% от направленных бюджетных ассигнований. Фактическое исполнение составило по проектной части 5 618 893,9 тыс. рулей или 77,5%, по процессной части 26 477 178,8 тыс. рублей или 89,6%.

Фактическое выполнение составило менее 58% направленных объемов бюджетных ассигнований по трем Госпрограммам: «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» (57,4%), «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» (54,7%) и «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» (33,4%).

9. Основными причинами низкого уровня фактического исполнения Госпрограмм являются:

- завершение мероприятий в IV квартале текущего года;

- перенос сроков выполнения работ, поставки ТМЦ, оказания услуг на следующие периоды (2025, 2026 годы);

- предоставление в текущем году авансирования по муниципальным контрактам со сроками исполнения в 2025-2026 годах;

- расторжение заключенных контрактов на выполнение работ в текущем году.

10.  По состоянию на 1 октября 2024 года действует 64 государственных контракта для обеспечения государственных нужд, заключенных в рамках шести государственных программ, с объемом финансирования 22 230 624,6 тыс. рублей, из них:

- 22 государственных контракта общей стоимостью 1 619 882,3 тыс. рублей заключенных на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (до двух лет с момента заключения);

- 42 государственных контракта общей стоимостью 20 610 742,3 тыс. рублей заключены на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения).

10. Предложения:

1. Утвердить заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ сводного отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2024 года».

2. Заключение направить в Думу, Губернатору Чукотского автономного округа и в Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа.

3. Рекомендовать Правительству Чукотского автономного округа внести изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года №359 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа» с целью приведения его положений в соответствие с функциями Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа.

4. Рекомендовать Департаменту экономики и инвестиций Чукотского автономного округа установить надлежащий контроль за достоверностью сведений, представляемых в Сводном отчете о реализации государственных программ, а также за фактическим выполнением проектной и процессной части государственных программ.

Начальник Инспекции №4

Счетной палаты Чукотского автономного округа                                       Н.М.Иванова

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, направленных в           2022-2023 годах на закупку медицинского оборудования для оснащения объектов здравоохранения в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»

(утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа,

протокол от 17 декабря 2024 года №25)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.15 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2024 год.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по предоставлению и использованию бюджетных средств, направленных на закупку медицинского оборудования для оснащения объектов здравоохранения в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» в 2022-2023 годах.

Цель контрольного мероприятия: установить законность использования бюджетных средств, направленных в 2022-2023 годах на закупку медицинского оборудования для оснащения объектов здравоохранения.

Вопросы:

1. Нормативная обеспеченность процесса использования бюджетных средств, направленных на закупку медицинского оборудования для оснащения объектов здравоохранения.

2. Соблюдение законодательства при предоставлении и использовании бюджетных средств на закупку медицинского оборудования для оснащения объектов здравоохранения.

Объект контрольного мероприятия: Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница».

Проверяемый период деятельности: 2022-2023 годы.

Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: с 11 ноября по 20 декабря 2024 года.

Краткая характеристика проверяемой сферы и деятельности объекта проверки

В целях укрепления материально-технической базы первичного звена здравоохранения, создания условий для оказания населению доступной и качественной медицинской помощи, осуществлялось оснащение объектов здравоохранения Чукотского автономного округа медицинскими изделиями, в том числе медицинским оборудованием.

Оснащение объектов здравоохранения Чукотского автономного округа медицинскими изделиями, в том числе медицинским оборудованием осуществлялось в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» в целях достижения и реализации результатов региональных проектов: «Модернизация первичного звена здравоохранения» Российской Федерации, «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Чукотском автономном округе», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом»; мероприятий: «Развитие материально-технической базы медицинских организаций», «Мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

Ответственным исполнителем Государственной программы является Департамент здравоохранения – орган государственной власти Чукотского автономного округа, проводящий единую государственную политику в сферах здравоохранения, обязательного медицинского страхования, осуществляющий регулирование и государственное управление в пределах своей компетенции, а также координирующий в этих сферах деятельность всех исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа.

Положение о Департаменте здравоохранения утверждено Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 декабря 2018 года №438.

Участником Государственной программы и непосредственным исполнителем мероприятий по закупке медицинского оборудования для оснащения объектов здравоохранения является ГБУЗ «Чукотская окружная больница», находящееся в ведомственном подчинении Департамента здравоохранения в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2012 года №120, осуществляющее деятельность в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти в сфере здравоохранения на основании Устава, утвержденного учредителем и согласованного собственником имущества в установленном порядке.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

- Нормативная обеспеченность процесса использования бюджетных средств, направленных на закупку медицинского оборудования для оснащения объектов здравоохранения

Оснащением объектов здравоохранения медицинскими изделиями, в том числе медицинским оборудованием, осуществлялось за счет средств окружного бюджета, предоставляемых Департаментом здравоохранения в виде субсидий ГБУЗ «Чукотская окружная больница».

Предоставление субсидий регулировалось Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из окружного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Чукотского автономного округа, находящимся в ведении Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа».

Субсидии предоставлялись на основании соглашений, заключенных Департаментом здравоохранения с Учреждением. Соглашениями установлены формы отчетности о расходах средств субсидии, графики и условия перечисления, а также значения результатов предоставления субсидии и форма отчета об их достижении. Соглашения заключались в целях реализации того или иного мероприятия в целом, без выделения объемов финансового обеспечения на закупку непосредственно медицинского оборудования (медицинских аппаратов, технических устройств).

Перечень медицинских изделий, в том числе оборудования, необходимых для оснащения объектов здравоохранения округа в рамках реализации конкретного мероприятия, утверждался приказами Департамента здравоохранения.

2. Соблюдение законодательства при предоставлении и использовании бюджетных средств на закупку медицинского оборудования для оснащения объектов здравоохранения

В проверяемом периоде на реализацию мероприятий, связанных с оснащением объектов здравоохранения медицинскими изделиями, в том числе медицинским оборудованием, предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 497 317,2 тыс. рублей, из них за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа – 402 334,5 тыс. рублей, что соответствует объемам финансового обеспечения, предусмотренным Государственной программой, в том числе:

- на 2022 год – в соответствии с Законом об окружном бюджете           300 843,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –          209 996,6 тыс. рублей;

- на 2023 год – в соответствии с Законом об окружном бюджете и сводной бюджетной росписью 196 474,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 192 337,9 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение мероприятий, направленных на оснащение объектов здравоохранения медицинскими изделиями, в том числе медицинским оборудованием в 2022-2023 годах Департаментом здравоохранения с ГБУЗ «Чукотская окружная больница» заключены соглашения с объемом финансового обеспечения 486 736,2 тыс. рублей, в том числе:

- на 2022 год – 297 805,2 тыс. рублей;

- на 2023 год – 188 931,0 тыс. рублей.

Субсидии предоставлялись на реализацию того или иного мероприятия, без выделения объемов финансовых средств на закупку непосредственно медицинского оборудования.

В ходе контрольного мероприятия Счетной палатой проведена проверка закупки медицинского оборудования (медицинских аппаратов, технических устройств), применяемого в диагностике, лечении и уходе за пациентами для лечебного или профилактического воздействия на организм человека, либо для замещения или коррекции функций органов и систем организма, к которым относятся:

- диагностическое оборудование: сканеры, аппараты для проведения ультразвукового исследования, рентген-аппараты, маммографы, томографы, иные технические устройства;

- лабораторное оборудование: приборы для анализов (центрифуги, термостаты, анализаторы), иные технические устройства;

- хирургическое оборудование: электрохирургические аппараты, операционные столы, лазерные системы, лапароскопы, коагуляторы, специальное освещение, иные технические устройства;

- офтальмологическое оборудование: лазерные системы, рефрактометры, офтальмоскопы, иные технические устройства;

- реанимационное оборудование: аппараты для поддержания жизнедеятельности, для подачи наркоза, для сердечной и легочной реанимации и иные технические устройства;

- физиотерапевтическое оборудование: аппараты для электрофореза, лечения ультразвуком, массажеры, и иные приборы для физиотерапии.

В проверяемом периоде Департаментом здравоохранения в соответствии с условиями соглашений, на основании заявок бюджетополучателя, перечислены ГБУЗ «Чукотская окружная больница» средства субсидий в общем объеме         486 736,2 тыс. рублей, из них непосредственно на закупку медицинского оборудования (медицинских аппаратов, технических устройств) – 380 727,1 тыс. рублей.

Информация об объемах финансовых средств, направленных Учреждению в 2022-2023 годах на оснащение объектов здравоохранения медицинскими изделиями, в том числе медицинским оборудованием, представлена в следующей таблице.

Таблица

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Период, год | Реквизиты Соглашения | Финансовое обеспечение Соглашения | Профинансировано Департаментом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | из них на медицинское оборудование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2022 | от 22.04.2022, №20-2022-061819; 31.05.2022, №20 | 133 196,8 | 133 196,8 | 114 790,7 |
|  | 2023 | от 29.03.2023, №20-2023-075430 | 120 496,0 | 120 496,0 | 104 904,6 |
| Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Чукотском автономном округе» | 2022 | от 01.09.2022 №20-2022-069267 | 69 007,9 | 69 007,9 | 68 830,3 |
| Мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 2022 | от 22.02.2022 №32 | 6 702,5 | 6 702,5 | 3 105,0 |
| Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 2022 | от 22.04.2022 №20-2022-061195; от 20.06.2022 №22 | 9 224,1 | 9 224,1 | 9 224,1 |
|  | 2023 | от 20.02.2023 №20-2023-062167 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 2022 | от 02.04.2022 №20-2022-058172 | 6 693,4 | 6 693,4 | 6 693,4 |
|  | 2023 | от 20.02.2023 №20-2023-063888 | 3 490,0 | 3 490,0 | 3 490,0 |
| Развитие материально-технической базы медицинских организаций | 2022 | от 07.04.2022 №14 | 72 980,5 | 72 980,5 | 27 088,9 |
| Реализация мероприятий по дооснащению (переоснащению) медицинских организаций, оборудованием и оснащению (дооснащению) региональных эндокринологических центров и школ в рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» | 2023 | от 19.12.2023 №20-2023-091974 | 3 166,2 | 3 166,2 | 3 166,2 |
|  | 2023 | от 22.12.2023 №20-2023-090596 | 60 078,8 | 60 078,8 | 37 733,9 |
| ИТОГО: | Х | Х | 486 736,2 | 486 736,2 | 380 727,1 |
|  | 2022 | Х | 297 805,2 | 297 805,2 | 229 732,4 |
|  | 2023 | Х | 188 931,0 | 188 931,0 | 150 994,7 |

В ходе проверки установлено, что в нарушение пункта 2.17 Порядка №8 Департаментом здравоохранения в 2023 году перечислены ГБУЗ «Чукотская окружная больница» средства субсидий в объеме 39 741,5 тыс. рублей на закупку медицинского оборудования в рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в отсутствие копий документов, подтверждающих наличие и объем принятых обязательств Учреждения, а также копий документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

В нарушение пункта 2.15. Порядка №8 Соглашениями: от 22 февраля 2022 года №32, от 22 июня 2022 года №22 не установлены значения результатов предоставления субсидии.

В 2022-2023 годах ГБУЗ «Чукотская окружная больница» за счет средств субсидий, предоставленных из окружного бюджета, а также остатка средств субсидий 2021 года, разрешенного к использованию в 2022 году, приобретено 112 единиц медицинского оборудования (медицинские аппараты, технические устройства) на общую сумму 370 593,2 тыс. рублей, в том числе:

- в 2022 году – на сумму 310 421,9 тыс. рублей;

- в 2023 году – на сумму 60 171,3 тыс. рублей.

Закупка медицинского оборудования осуществлялась Учреждением в соответствии с перечнями медицинских изделий, в том числе оборудования, необходимых для оснащения того или иного структурного подразделения в рамках реализации конкретного мероприятия, утвержденными приказами Департамента здравоохранения.

Неиспользованный остаток средств субсидий по состоянию на 1 января 2024 года в размере 98 750,1 тыс. рублей, разрешен к использованию в 2024 году на цели, предусмотренные соглашениями.

Приобретенное медицинское оборудование поставлено в 9 структурных подразделений ГБУЗ «Чукотская окружная больница». Информация о приобретенном в 2022-2023 годах медицинском оборудовании для оснащения объектов здравоохранения и поставленном в структурные подразделения          ГБУЗ «Чукотская окружная больница», приведена в Приложении к отчету.

Закупка товаров, работ, услуг осуществлялась Учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме (аукцион в электронной форме, запрос котировок в электронной форме) и в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ (малые закупки до 600,0 тыс. рублей).

По результатам закупочных процедур в 2022-2023 годах заключено                      52 договора на общую сумму 340 985,6 тыс. рублей. В результате применения Учреждением конкурентных способов определения поставщиков экономия бюджетных средств составила 25 478,0 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение медицинских изделий в рамках заключенных соглашений.

Приемка медицинского оборудования произведена Учреждением на основании счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ, товарных накладных, ввод оборудования в эксплуатацию Учреждением подтвержден актами. В ходе проверки установлено, что ввод в эксплуатацию осуществлялся поставщиками с нарушением сроков, установленных разделом 7 договоров «Порядок оказания и приемки услуг». Так, при исполнении 31 договора нарушены сроки ввода медицинского оборудования в эксплуатацию от 2 до 196 дней, при этом Учреждением не проводилась претензионная работа в части истребования уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Операции по расчетам с поставщиками товаров (работ, услуг) отражались в регистрах бухгалтерского учета своевременно и подтверждены первичными учетными документами. Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, направлены Учреждением на цели, предусмотренные соглашениями.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: по результатам контрольного мероприятия в Департаменте здравоохранения Чукотского автономного округа и в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Чукотская окружная больница» оформлены акты от   12 декабря 2024 года, подписанные без разногласий.

Выводы:

1. На реализацию мероприятий, связанных с оснащением объектов здравоохранения медицинскими изделиями, в том числе медицинским оборудованием, утверждены бюджетные ассигнования в общем объеме 497 317,2 тыс. рублей, из них за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа – 402 334,5 тыс. рублей, что соответствует объемам финансового обеспечения, предусмотренным Государственной программой, в том числе:

- на 2022 год в соответствии с Законом об окружном бюджете                 300 843,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –          209 996,6 тыс. рублей;

- на 2023 год в соответствии с Законом об окружном бюджете и сводной бюджетной росписью 196 474,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 192 337,9 тыс. рублей.

2. Нормативное обеспечение процесса использования бюджетных средств достаточное.

3. Департаментом перечислены Учреждению средства субсидий на основании заявленной потребности в общем объеме 486 736,2 тыс. рублей, из них непосредственно на закупку медицинского оборудования (медицинских аппаратов, технических устройств) – 380 727,1 тыс. рублей.

4. Закупка медицинского оборудования осуществлялась Учреждением в соответствии с перечнями медицинских изделий, необходимых для оснащения структурных подразделений, утвержденными приказами Департамента здравоохранения.

5. ГБУЗ «Чукотская окружная больница» за счет средств субсидий, предоставленных из окружного бюджета приобретено 112 единиц медицинского оборудования (медицинские аппараты, технические устройства) на сумму 370 593,2 тыс. рублей, в том числе:

- в 2022 году – на сумму 310 421,9 тыс. рублей;

- в 2023 году – на сумму 60 171,3 тыс. рублей.

Приобретенное медицинское оборудование поставлено в 9 структурных подразделений ГБУЗ «Чукотская окружная больница» и введено в эксплуатацию.

5. При вводе в эксплуатацию медицинского оборудования нарушались сроки от 2 до 196 дней, при этом Учреждением не проводилась претензионная работа по уплате неустоек (штрафов, пеней).

6. При предоставлении и использовании бюджетных средств на закупку медицинского оборудования для оснащения объектов здравоохранения нарушений не выявлено.

Предложения:

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2022-2023 годах на закупку медицинского оборудования для оснащения объектов здравоохранения в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа						   Т.В.Беланова

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» в 2023 году и истекшем периоде 2024 года

(утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа,

протокол от 25 декабря 2024 года №26)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.11. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2024 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 29 декабря 2023 года №31).

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по использованию бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» в 2023 году и истекшем периоде 2024 года.

Цели контрольного мероприятия:

Цель 1. Оценить законность использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе».

Цель 2. Оценить результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе».

Вопросы контрольного мероприятия:

Оценка законности использования бюджетных средств, направленных 
на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе».

Оценка результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию «Развитие жилищного строительства» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе».

Объекты контрольного мероприятия:

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (далее – Департамент строительства);

Администрация Провиденского городского округа (далее –Администрация Провиденского ГО);

Администрация городского округа Эгвекинот (далее – Администрация ГО Эгвекинот);

Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен (далее – Администрация сельского поселения Уэлен);

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия (далее – Администрация сельского поселения Лаврентия);

Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино (далее – Администрация сельского поселения Лорино).

Проверяемый период деятельности: 2023 год и 10 месяцев 
2024 года.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 октября 2024 года по 13 декабря 2024 года.

Контрольное мероприятие проводилось выборочным методом, по материалам, размещенным в официальных источниках информации (сайт Правительства Чукотского автономного округа (http://www.чукотка.рф/), 
ГИИС «Электронный бюджет», информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru)  и материалам, предоставленным объектами проверки.

В ходе проведения контрольного мероприятия использованы результаты контрольного мероприятия «Проверка законности использования бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года
на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе», проведенного Счетной палатой Чукотского автономного округа, в части информации о заключенных соглашениях, муниципальных контрактах при предоставлении средств субсидии на развитие жилищного строительства, продолжающих свое действие в проверяемом периоде.

Краткая характеристика проверяемой сферы использования бюджетных средств

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года», определяющих в том числе одним из приоритетов государственной политики в жилищной сфере – увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год и улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно, Правительством Российской Федерации разработан паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого действует Федеральный проект «Жилье».

Для реализации в Чукотском автономном округе мероприятий Федерального проекта «Жилье» решением президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского автономного округа утвержден паспорт регионального проекта «Жилье» (Протокол №1 от 13 декабря 2018 года), которым предусмотрено достижение целевого показателя «Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год». Срок реализации регионального проекта 2019-2024 годы.

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта «Жилье» и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов Федерального проекта «Жилье» в части мероприятий, реализуемых в Чукотском автономном округе и муниципальных образованиях, расположенных на территории Чукотского автономного округа, Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа 
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Жилье» на территории Чукотского автономного округа от 30 января 2019 года №069-2019-F10069-1.

В проверяемом периоде реализация регионального проекта «Жилье», 
в соответствии с установленными Федеральным проектом показателями 
для Чукотского автономного округа, предусматривает достижение результата «Объем жилищного строительства» в 2023 году – 0,001 млн. кв. м, в 2024 году – 0,002 млн. кв. м.

В целях обеспечения населения благоустроенным стандартным жильем, отвечающим требованиям безопасности и экологичности (создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и реализации государственной политики в области жилищного строительства) в Чукотском автономном округе предусмотрена реализация мероприятий по развитию жилищного строительства в рамках реализации Регионального проекта «Жилье» Федерального проекта «Жилье»:

- в 2023 году в структуре Государственной программы №316, в рамках мероприятия «Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства» подпрограммы «Развитие жилищного строительства»;

- с 1 января 2024 года в структуре Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»,, в рамках мероприятия «Расходы на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства».

Задачей реализации мероприятий по развитию жилищного строительства является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация государственной политики в области жилищного строительства; повышение уровня обеспеченности населения жильем; обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; приобретение (выкуп) жилых помещений 
в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, а также для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма; обеспечение жильем льготных категорий граждан, реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания, в том числе за счет переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Ответственным исполнителем Государственной программы определен Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа.

В реализации мероприятий Подпрограммы предусматривается участие органов местного самоуправления Чукотского автономного округа.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

Цель 1.  Оценить законность использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе».

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по развитию жилищного строительства регионального проекта «Жилье» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» предусмотрено с использованием средств окружного бюджета в общем объеме 1 087 723,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 426 544,3 тыс. рублей, 
в 2024 году – 661 178,7 тыс. рублей.

Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства в соответствии с Законами об окружном бюджете на 2023 и 2024 годы, составил 1 083 114,5 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 421 935,8 тыс. рублей, в 2024 году – 661 178,7 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью расходов окружного бюджета 
на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства предусмотрено в общем объеме 1 087 723,0 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 426 544,3 тыс. рублей, 2024 год – 661 178,7 тыс. рублей.

В проверяемом периоде реализация мероприятий по развитию жилищного строительства осуществлялась в виде предоставления субсидии муниципальным образованиям Чукотского автономного округа 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства,.

Пункт 2.7 Порядка №4 (в редакции Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 7 октября 2024 года № 348 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 29 декабря 2023 года №540») содержит положение о заключении соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, и Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Указанное требование является неправомерным, поскольку средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств 
при реализации мероприятий на развитие жилищного строительства 
на территории Чукотского автономного округа в рамках регионального проекта «Жилье» не предусмотрены.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства на период 2023-2024 годы утверждено Законами 
об окружном бюджете на соответствующие годы (с учетом изменений 
в распределение субсидий в соответствующих годах), и представлено 
в таблице №1.

Таблица №1

(тыс. рублей)

| наименование муниципальных образований | объем субсидий на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | всего в 2023-2024 годах |
| Провиденский городской круг | 219 429,6 | 498 542,8 | 717 972,4 |
| Городской округ Эгвекинот | 52 258,2 | 97 635,9 | 149 894,1 |
| Сельское поселение Лаврентия | 53 898,6 | 0 | 53 898,6 |
| Сельское поселение Уэлен | 100 957,9 | 17 879,4 | 118 837,3 |
| Сельское поселение Лорино | 0 | 47 120,6 | 47 120,6 |
| Всего: | 426 544,3 | 661 178,7 | 1 087 723,0 |

В 2023 и 2024 годах лимиты бюджетных обязательств доведены Департаментом строительства бюджетам муниципальных образований в общем объеме 1 087 723,0 тыс. рублей (на 2023 год – 426 544,3 тыс. рублей, 
на 2024 год – 661 178,7 тыс. рублей).

В проверяемом периоде действовали 9 соглашений с участниками реализации мероприятия «Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства» на общую сумму 1 435 372,4 тыс. рублей (с учетом доли софинансирования за счет средств местных бюджетов 2 687,3 тыс. рублей) на весь период их реализации в 2021-2025 годах, из них с использованием средств окружного бюджета в 2023-2024 годах – 1 007 979,7 тыс. рублей. 
В рамках заключенных соглашений запланировано приобретение (строительство) жилых помещений общей площадью 7 117,2 кв. м, информация представлена в таблице №2.

Таблица №2

| Наименование предмета соглашения/источника финансирования | Соглашение о предоставлении Субсидии |  |  | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Соглашением (тыс. рублей) |  |  |  |  | Приобре- таемая площадь | Коли-чество приобре- таемых квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  | Дата |  | Номер |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| Провиденский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение 27-ти квартир у застройщика в селе Сиреники | 26.03.2021 | 39 |  | 231 133,9 | 68 863,7 | 0,0 | 0,0 | 162 270,2 | 1 191,0 | 27 |
| окружной бюджет |  |  |  | 230 902,7 | 68 794,9 | 0,0 | 0,0 | 162 107,9 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 231,1 | 68,9 | 0,0 | 0,0 | 162,3 |  |  |
| Приобретение 7-ми квартир у застройщика в селе Янракыннот | 20.07.2021 | 73 |  | 58 585,5 | 58 585,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,0 | 7 |
| окружной бюджет |  |  |  | 58 526,9 | 58 526,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 58,6 | 58,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Строительство жилых домов в селе Нунлигран | 01.02.2022 | 20 |  | 335 116,8 | 0,0 | 49 999,4 | 164 854,8 | 120 262,6 | 1 163,6 | 26 |
| окружной бюджет |  |  |  | 334 781,7 | 0,0 | 49 949,4 | 164 689,9 | 120 142,4 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 335,1 | 0,0 | 50,0 | 164,9 | 120,3 |  |  |
| Строительство жилых домов в селе Энмелен | 08.09.2022 | 71 |  | 284 544,0 | 0,0 | 71 136,0 | 0,0 | 213 408,0 | 988,0 | 26 |
| окружной бюджет |  |  |  | 284 259,5 | 0,0 | 71 064,9 | 0,0 | 213 194,6 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 284,5 | 0,0 | 71,1 | 0,0 | 213,4 |  |  |
| Всего по соглашениям |  |  |  | 909 380,2 | 127 449,2 | 121 135,4 | 164 854,8 | 495 940,8 | 3 656,6 | 86 |
| окружной бюджет |  |  |  | 908 470,8 | 127 321,8 | 121 014,3 | 164 689,9 | 495 444,8 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 909,4 | 127,5 | 121,1 | 164,9 | 495,9 |  |  |
| Городской округ Эгвекинот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение 8-ми жилых помещений у застройщика в селе Конергино | 30.04.2021 | 47 |  | 61 884,1 | 18 565,2 | 43 318,8 | 0,0 | 0,0 | 304,0 | 8 |
| окружной бюджет |  |  |  | 61 821,2 | 18 545,6 | 43 275,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 62,9 | 19,6 | 43,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Приобретение 12-ми жилых помещений у застройщика в селе Уэлькаль | 13.02.2023 | 33 |  | 147 341,3 | 0,0 | 0,0 | 49 607,6 | 97 733,6 | 720,0 | 12 |
| окружной бюджет |  |  |  | 147 223,9 | 0,0 | 0,0 | 49 588,0 | 97 635,9 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 117,3 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 97,7 |  |  |
| Всего по соглашениям |  |  |  | 209 225,3 | 18 565,2 | 43 318,8 | 49 607,6 | 97 733,6 | 1 024,0 | 20 |
| окружной бюджет |  |  |  | 209 045,1 | 18 545,6 | 43 275,6 | 49 588,0 | 97 635,9 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 180,2 | 19,6 | 43,2 | 19,6 | 97,7 |  |  |
| Сельское поселение Уэлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение 16-ти квартир у застройщика в сельском поселении Уэлен | 31.05.2021 | 50 |  | 195 875,6 | 37 026,1 | 58 241,6 | 82 547,9 | 18 060,0 | 1 080,0 | 20 |
| окружной бюджет |  |  |  | 194 869,5 | 37 026,1 | 58 241,6 | 81 722,4 | 17 879,4 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 1 006,1 | 0,0 | 0,0 | 825,5 | 180,6 |  |  |
| Сельское поселение Лорино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство жилых домов в селе Лорино | 10.02.2022 | 25 |  | 66 448,3 | 0,0 | 19 280,5 | 0,0 | 47 167,8 | 1 192,0 | 24 |
| окружной бюджет |  |  |  | 66 401,1 | 0,0 | 19 280,5 | 0,0 | 47 120,6 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |  |  |
| Сельское поселение Лаврентия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение 3-ех квартир у застройщика в сельском поселении Лаврентия | 10.10.2023 | 73 |  | 54 443,0 | 0,0 | 0,0 | 54 443,0 | 0,0 | 164,6 | 4 |
| окружной бюджет |  |  |  | 53 898,6 | 0,0 | 0,0 | 53 898,6 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 544,4 | 0,0 | 0,0 | 544,4 | 0,0 |  |  |
| Итого : |  |  |  | 1 435 372,4 | 183 040,5 | 241 976,4 | 351 453,3 | 658 902,2 | 7 117,2 | 154 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окружной бюджет |  |  |  | 1 432 685,1 | 182 893,5 | 241 812,0 | 349 899,0 | 658 080,7 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 2 687,3 | 147,1 | 164,4 | 1 554,4 | 821,4 |  |  |

В 2023 году и за 10 месяцев 2024 года на реализацию мероприятий 
по развитию жилищного строительства Департаментом строительства направлено за счет средств окружного бюджета 807 326,4 тыс. рублей (из них 105 061,9 тыс. рублей – неиспользованные остатки средств Субсидии прошлых лет).

Информация о предоставленных Департаментом строительства средствах Субсидии муниципальным образованиям в 2023 году и за 10 месяцев 2024 года представлена в таблице №2.

Таблица №2

(тыс. рублей)

| Всего предоставлено средств Субсидии | 2023 | 2024 | 2023 - 2024 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 361 264,5 | 446 061,9 | 807 326,4 |
| Провиденский ГО | 223 216,8 | 380 447,3 | 545 137,2 |
| ГО Эгвекинот | 2 535,5 | 0,0 | 2 535,5 |
| Сельское поселение Лорино | 0,0 | 1 200,2 | 1 200,2 |
| Сельское поселение Уэлен | 81 722,4 | 53 638,2 | 99 601,8 |
| Сельское поселение Лаврентия | 53 789,8 | 10 776,2 | 53 789,8 |
| из них остаток неиспользованных муниципальными образованиями в отчетном финансовом году средств субсидии | 58 526,9 | 46 535,0 | 105 061,9 |

Средства Субсидии в сумме 105 061,9 тыс. рублей в отчетных периодах не использованы тремя муниципальными образованиями и в январе следующего за отчетным годом возвращались в окружной бюджет, после подтверждения потребности в данных средствах субсидия вновь предоставлялась муниципальным бюджетам, в том числе:

- в 2023 году – неиспользованные в 2021-2022 годах Администрацией Провиденского городского округа средства Субсидии в сумме 58 526,9 тыс. рублей на приобретение 7 жилых помещений в одноквартирных домах 
у застройщика на территории Провиденского городского округа в селе Янракыннот;

- в 2024 году – неиспользованные в 2023 году средства Субсидии в общей сумме 46 535,0 тыс. рублей, из них: Администрацией сельского поселения Уэлен – 35 758,8 тыс. рублей и Администрацией сельского поселения Лаврентия – 10 776,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения заключенных Соглашений о предоставлении средств субсидии уполномоченными органами заключены муниципальные контракты на приобретение (строительство) жилых помещений, информация приведена в таблице №3.

Таблица №3

(тыс. рублей)

| реквизиты соглашений | реквизиты муниципальных контрактов |  | исполнитель | кол-во квартир | площадь жилых помещений | муниципальное образование | цена контракта* | срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | дата |  |  |  |  |  |  |
| Провиденский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 26.03.2021 №39 | 0188300002121000006-01 | 24.03.2021 | НАО «ЧТК» | 27 | 1 191,0 | с. Сиреники | 321 364,1 | 30.01.2024 |
| от 20.07.2021 №73 | 0188300002121000036-01 | 09.07.2021 | ЗАО СПК «Зевра» | 7 | 314,0 | с. Янракыннот | 58 585,5 | 01.12.2021 |
| от 01.02.2022 №20 | 0888600000722000031-01 | 07.07.2022 | ООО «СТРУКТУРА» | 26 | 1 163,6 | с. Нунлингран | 335 116,8 | 01.09.2024 |
| от 08.09.2022 №71 | 0888600000722000048-01 | 11.07.2022 | ООО «Алгоритм» | 13 | 494,0 | с. Энмелен | 142 272,0 | 30.04.2024 |
|  | 0888600000722000055-01 | 05.08.2022 | ООО «Алгоритм» | 13 | 494,0 | с. Энмелен | 142 272,0 | 30.04.2024 |
| всего | 5 |  |  | 78 | 3 656,6 |  | 999 610,4 |  |
| Городской округ Эгвекинот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 30.04.2021 №47 | 85-ЖК | 24.12.2021 | ООО «Швабе-Москва» | 8 | 304,0 | с. Конергино | 61 884,1 | 01.12.2022 |
| от 13.02.2023 №33 | 60-ЖД | 13.06.2023 | ООО «Северный Трест» | 12 | 560,0 | с. Уэлькаль | 147 341,3 | 02.12.2024 |
| всего | 2 |  |  | 20 | 864,0 |  | 209 225,4 |  |
| Сельское поселение Уэлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 31.05.2021 №50 | 08886000005210000890001 | 15.11.2021 | ООО «Строй Сервис» | 16 | 752,0 | с. Уэлен | 141 695,6 | 15.11.2023 |
|  | 08886000005230000980001 | 22.12.2023 | ООО «Строй Сервис» | 1 | 51,6 | с. Уэлен | 18 060,0 | 25.12.2023 |
|  | 08886000005230000990001 | 22.12.2023 | ООО «Строй Сервис» | 2 | 103,2 | с. Уэлен | 36 120,0 | 25.12.2023 |
| всего | 3 |  |  | 19 | 906,8 |  | 195 875,6 |  |
| Сельское поселение Лорино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 10.02.2022 №25 | 08886000005220000580001 | 26.05.2022 | ООО «Северный трест» | 24 | 1192,0 | с. Лорино | 245 212,8 | 15.11.2023 |
|  | 08886000005240000480001 | 14.04.2024 | ООО «ГОРЭНЕРГО» | 24 | 1192,0 | с. Лорино | 245 212,8 | 15.11.2025 |
| всего | 2 |  |  | 48 | 2 384,0 |  | 490 425,6 |  |
| Сельское поселение Лаврентия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 10.10.2023 №73 | 08886000005230000850001 | 10.11.2023 | ООО «Новома-риинский ТПК» | 3 | 133,5 | с. Лаврентия | 43 448,1 | 15.12.2023 |
|  | 08886000005230000970001 | 22.12.2023 | ООО «Новома-риинский ТПК» | 1 | 31,1 | с. Лаврентия | 10 885,1 | 25.12.2023 |
| всего | 2 |  |  | 4 | 164,6 |  | 54 333,2 |  |
| Итого | 14 |  |  | 177 | 7 976,0 |  | 1 949 470,2 |  |

* - цена контрактов указана с учетом средств окружного и местного бюджетов

Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства
в муниципальных образованиях осуществлялась в рамках 14 муниципальных контрактов, заключенных в 2021-2023 годах, на общую сумму 1 949 470,2 тыс. рублей. По условиям муниципальных контрактов предусмотрено приобретение (строительство) 177 жилых помещений общей площадью 7 976,0 квадратных метров.

2023 год

Информация об использовании средств субсидии по обеспечению мероприятий на развитие жилищного строительства в 2023 году представлена
в таблице №4.

Таблица №4

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- |
| Дебиторская задолженность по субсидии на развитие жилищного строительства, числящаяся в Департаменте строительства по состоянию на 1 января 2023 года | 305 569,9 |
| Направлено Департаментом строительства средств в 2023 году получателям | 361 264,5 |
| Осуществлен возврат Департаментом строительства в 2023 году неиспользованного в 2022 году остатка средств субсидии Администрации Провиденского городского округа | 58 526,9 |
| Фактическое исполнение муниципальных контрактов в отчетном периоде | 230 779,8 |
| Возврат в окружной бюджет аванса, выплаченного в 2021 году, в связи с расторжением контракта в 2023 году | 18 545,6 |
| Неисполненные по состоянию на 1 января 2024 года обязательства по муниципальным контрактам, перечисленные в виде авансов исполнителям, в том числе по годам: | 358 982,1 |
| - в 2021 году | 68 794,9 |
| - в 2022 году | 122 961,8 |
| - в 2023 году | 167 225,4 |

В Департаменте строительства по состоянию на 1 января 2023 года числилась дебиторская задолженность по средствам субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства в общей сумме 305 569,9 тыс. рублей, перечисленным в виде авансов исполнителям муниципальных контрактов, в том числе: в 2021 году – 68 794,9 тыс. рублей, 
в 2022 году – 236 775,0 тыс. рулей.

В 2023 году Департаментом строительства из окружного бюджета предоставлены средства субсидии на общую сумму 361 264,5 тыс. рублей (включая возврат в 2023 году Администрации Провиденского городского округа подтвержденного остатка средств субсидии в сумме 58 526,9 тыс. рублей, неиспользованного в 2022 году на приобретение 7 жилых помещений 
в одноквартирных домах у застройщика на территории на территории Провиденского городского округа в селе Янракыннот).

Предоставленные средства окружного бюджета в сумме 167 225,4 тыс. рублей направлены в виде авансов исполнителям по двум муниципальным контрактам, в том числе: 164 689,9 тыс. рублей 
на приобретение Администрацией Провиденского городского округа 
26-ти жилых помещений в с. Нунлигран и 2 535,5 тыс. рублей Администрацией городского округа Эгвекинот в рамках выполнения первого этапа 
по муниципальному контракту на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 12 жилых домов общей площадью 720,0 кв. м в с. Уэлькаль.

Средства окружного бюджета в сумме 135 512,2 тыс. рублей направлены двум получателям средств субсидии, в том числе:

- 81 722,4 тыс. рублей – Администрации сельского поселения Уэлен 
для произведения оплаты по двум муниципальным контрактам, из которых:

45 963,6 тыс. рублей – произведен окончательный расчет 
по муниципальному контракту на приобретение 16-ти квартир общей площадью 798,0 кв. м в жилых домах у застройщика на территории сельского поселения Уэлен. Фактически выполнены работы в 2022-2023 годах на общую сумму 141 231,8 тыс. рублей (с учетом авансов, перечисленных в 2022 году 
в сумме 42 508,7 тыс. рублей);

35 758,8 тыс. рублей – для оплаты расходных обязательств 
по приобретению двух жилых помещений у застройщика в селе Уэлен общей площадью 103,2 кв. м. Контракт исполнен в полном объеме. 
В связи с поздним предоставлением Департаментом средств Субсидии, оплата приобретенных жилых помещений в 2023 году Администрацией 
не произведена. Потребность неиспользованного в 2023 году остатка средств субсидии в сумме 35 758,8 тыс. рублей подтверждена к использованию 
в 2024 году в соответствии с законодательством Чукотского автономного округа;

- 53 789,8 тыс. рублей – Администрации сельского поселения Лаврентия средства субсидии для оплаты расходных обязательств по приобретению четырех жилых помещений общей площадью 164,6 кв. м, из которых:

43 013,6 тыс. рублей – Администрацией сельского поселения Лаврентия произведен окончательный расчет по муниципальному контракту 
на приобретение трех жилых помещений (квартир) общей площадью 
133,5 кв. м в селе Лаврентия. Контракт исполнен в полном объеме;

10 776,2 тыс. рублей – средства субсидии для оплаты расходных обязательств по приобретению одного жилого помещения у застройщика в селе Лаврентия общей площадью 31,1 кв. м. Контракт исполнен в полном объеме. 
В связи с поздним предоставлением Департаментом средств Субсидии, оплата приобретенных жилых помещений в 2023 году Администрацией
не произведена. Потребность неиспользованного в 2023 году остатка средств субсидии в сумме 10 776,2 тыс. рублей подтверждена к использованию 
в 2024 году в соответствии с законодательством Чукотского автономного округа.

В 2023 году Администрации Провиденского городского округа направлены средства субсидии 58 526,9 тыс. рублей, неиспользованные в 2022 году на приобретение 7 жилых помещений у застройщика в селе Янракыннот. Полученные средства в полном объеме вновь не использованы 
в 2023 году и в соответствии с установленным порядком возвращены в окружной бюджет в 2024 году. Потребность в неиспользованном в 2023 году Администрацией остатке средств Субсидии в сумме 58 526,9 тыс. рублей 
в третий раз подтверждена Департаментом, но в истекшем периоде 2024 года средства бюджету Провиденского городского округа не предоставлялись.

Таким образом, в ходе проверки выявлен факт неосвоения бюджетных средств окружного бюджета в сумме 58 526,9 тыс. рублей на протяжении 
2021-2024 годов, который привел к недостижению результата по приобретению 7 жилых помещений общей площадью 314,0 кв. м в с. Янракыннот.

В ноябре 2023 года по соглашению сторон расторгнут муниципальный контракт, заключенный Администрацией городского округа Эгвекинот 
с ООО «Швабе-Москва» на приобретение 8 жилых помещений  общей площадью 304,0 кв. м в одноквартирных домах у застройщика в селе Конергино с ценой 61 884,1 тыс. рублей, по причине невозможности изменения Технического задания с целью увеличения внутренней высоты жилых помещений с 2,5 до 2,7 м. Выплаченный в 2021 году аванс ООО «Швабе-Москва» в сумме 18 565,2 тыс. рублей возвращен Администрации городского округа Эгвекинот. Предоставленные в 2021 году средства субсидии в сумме 18 545,6 тыс. рублей возвращены в окружной бюджет в полном объеме.

Фактическое исполнение расходов при использовании средств субсидии 
на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства 
в 2023 году составило 230 779,8 тыс. рублей, в том числе:

- 176 990,1 тыс. рублей – приобретены 18 квартир общей площадью 901,2 кв. м в с. Уэлен (из них за счет авансов, перечисленных в 2022 году исполнителю в сумме 42 508,7 тыс. рублей);

- 53 789,7 тыс. рублей – приобретены 4 квартиры общей площадью 164,6 кв. м Лаврентия.

По состоянию на 1 января 2024 года объем неисполненных обязательств по муниципальным контрактам, перечисленным в виде авансов исполнителям за счет средств окружного бюджета, составляет в общей сумме 358 982,1 тыс. рублей, в том числе:

- 214 639,3 тыс. рублей – авансы, перечисленные Администрацией Провиденского городского округа в 2022 и 2023 годах по муниципальному контракту на приобретение 26-ти жилых помещений общей площадью 1 163,6 кв. м в с. Нунлингран;

- 71 064,9 тыс. рублей – аванс, перечисленный Администрацией Провиденского городского округа в 2022 году на приобретение 26 жилых помещений общей площадью 988,0 кв. м в сельском поселении Энмелен;

- 68 794,9 тыс. рублей – аванс, перечисленный Администрацией Провиденского городского округа в 2021 году на приобретение 27 жилых помещений общей площадью 1 191,0 кв. м в сельском поселении Сиреники;

- 2 535,5 тыс. рублей – аванс, перечисленный Администрацией городского округа Эгвекинот в рамках выполнения первого этапа, предусмотренного муниципальным контрактом на выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 12 жилых домов общей площадью 720,0 кв. м в с. Уэлькаль;

- 1 947,5 тыс. рублей – аванс, перечисленный Администрацией сельского поселения Лорино в 2022 году в рамках выполнения первого этапа, предусмотренного муниципальным контрактом на выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 24 жилых домов 
в с. Лорино общей площадью 1 192,0 кв. м.

2024 год

Информация об использовании средств субсидии по обеспечению мероприятий на развитие жилищного строительства в 2024 году представлена
в таблице №5.

Таблица №5

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- |
| Дебиторская задолженность по субсидии на развитие жилищного строительства, числящаяся в Департаменте строительства по состоянию на 01.01.2024 | 358 982,1 |
| Направлено Департаментом строительства средств в 2024 году | 446 061,9 |
| Осуществлен возврат в 2024 году неиспользованных в 2023 году остатков средств субсидии Администрациям сельских поселений Уэлен и Лаврентия | 46 535,0 |
| Фактическое исполнение муниципальных контрактов в отчетном периоде | 533 041,6 |
| Возврат в окружной бюджет аванса, выплаченного в 2022 году исполнителю в связи с расторжением контракта в 2024 году | 1 947,5 |
| Неисполненные по состоянию на 1 ноября 2024 года обязательства по муниципальным контрактам, перечисленные в виде авансов исполнителям, в том числе по годам: | 223 519,8 |
| - в 2021 году | 49 949,4 |
| - в 2023 году | 167 225,4 |
| - в 2024 году | 6 345,0 |

В 2024 году Департаментом строительства из окружного бюджета предоставлены средства субсидии на общую сумму 446 061,9 тыс. рублей (включая возврат в 2024 году подтвержденных остатков средств субсидии, неиспользованных получателями субсидии в 2023 году в сумме 46 535,0 тыс. рублей).

Предоставленные средства окружного бюджета в сумме 6 345,0 тыс. рублей направлены в виде авансов исполнителям по двум муниципальным контрактам, в том числе:

5 144,8 тыс. рублей – на приобретение Администрацией Провиденского городского округа 26-ти жилых помещений общей площадью 1 163,6 кв. м 
в с. Нунлигран;

1 200,2 тыс. рублей – сумма аванса, перечисленного Администрацией сельского поселения Лорино за счет средств окружного бюджета по 1 этапу муниципального контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 24 жилых домов общей площадью 1 192,0 кв. м в с. Лорино, с ценой контракта 245 212,8 тыс. рублей и сроком исполнения в 2025 году.

Средства субсидии в общей сумме 393 181,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, направлены на оплату по трем муниципальным контрактам, в том числе:

213 194,6 тыс. рублей – приобретены 26 жилых помещений в жилых домах на территории сельского поселения Энмелен для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда площадью 1 027,8 кв. м  по двум муниципальным контрактам с ООО «Алгоритм», контракты исполнены и оплачены с учетом ранее выплаченного в 2022 году исполнителю аванса за счет средств окружного бюджета в сумме 71 064,9 тыс. рублей;

162 107,9 тыс. рублей – в рамках частичного исполнения муниципального контракта на приобретение 27-ми жилых помещений общей площадью 1 191,0 кв. м на территории сельского поселения Сиреники, Администрацией Провиденского района приобретены 19 жилых помещений общей площадью 879,9 кв. м. По причине неисполнения исполнителем обязательств по контракту 
по передаче Администрации оставшихся 8-ми жилых помещений общей площадью 311,1 кв. м на сумму 90 230,2 тыс. рублей, между сторонами заключено Соглашение о расторжении муниципального контракта 
по соглашению сторон;

17 879,4 тыс. рублей – приобретено одно жилое помещение 
у застройщика в селе Уэлен Чукотского района по муниципальному контракту с ценой 18 060,0 тыс. рублей, контракт исполнен, произведена оплата в полном объеме.

В 2024 году за счет возврата Департаментом строительства получателям остатков средств субсидии в сумме 46 535,0 тыс. рублей, неиспользованных 
в 2023 году, произведена оплата по двум исполненным в 2023 году муниципальным контрактам, в том числе:

35 758,8 тыс. рублей – оплата Администрацией сельского поселения Уэлен расходных обязательств по приобретению двух жилых помещений в селе Уэлен общей площадью 103,2 кв. м по муниципальному контракту с ценой контракта 36 120,0 тыс. рублей. Контракт оплачен в полном объеме;

10 776,2 тыс. рублей – оплата Администрацией сельского поселения Лаврентия расходных обязательств по приобретению одного жилого помещения у застройщика в селе Лаврентия общей площадью 31,1 кв. м 
по муниципальному контракту с ценой контракта 10 885,1 тыс. рублей. Контракт оплачен в полном объеме.

Фактическое исполнение расходов при использовании средств субсидии 
на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства 
по состоянию на 1 ноября 2024 года составило 533 041,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе:

- 230 902,8 тыс. рублей – приобретены 19 квартир общей площадью 879,9 кв. м в с. Сиреники;

- 284 259,4 тыс. рублей – приобретены 26 квартир общей площадью 1 027,8,0 кв. м в с. Энмелен (с зачетом аванса 71 065,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, выплаченного в 2022 году);

- 17 879,4 тыс. рублей – приобретено одно жилое помещение общей площадью 51,6 кв. м в сельском поселении Уэлен.

В 2024 году расторгнуто 2 муниципальных контракта на общую сумму 335 443,0 тыс. рублей, в том числе:

- 90 230,2 тыс. рублей – сумма неисполненных обязательств 
на приобретение оставшихся 8 жилых помещений общей площадью 311,1 кв. м в с. Сиреники в рамках исполнения обязательств на приобретение 27 жилых помещений, средства из окружного бюджета не предоставлялись;

- 245 212,8 тыс. рублей – контракт на строительство 24 жилых помещений общей площадью 1192,0 кв. м в с. Лорино, средства субсидии, предоставленные в виде аванса в 2022 году ООО «Северный Трест» в сумме 1 947,5 тыс. рублей возвращены в окружной бюджет в июле 2024 года.

По состоянию на 1 ноября 2024 года объем неисполненных обязательств по муниципальным контрактам, перечисленных в виде авансов исполнителям за счет средств окружного бюджета, составляет в общей сумме 223 519,8 тыс. рублей, в том числе:

- 219 784,1 тыс. рублей – средства, направленные Администрацией Провиденского городского округа в 2022-2024 годах по муниципальному контракту на приобретение 26-ти жилых помещений общей площадью 1 163,6 кв. м в с. Нунлингран. По состоянию на 1 ноября 2024 года, в рамках частичного исполнения муниципального контракта, Администрации Провиденского городского округа передано 6 жилых помещений общей площадью 250,2 кв. м на сумму 69 580,8 тыс. рублей. На момент проведения проверки оплата по муниципальному контракту не произведена;

- 2 535,5 тыс. рублей – средства, направленные в 2023 году Администрацией городского округа Эгвекинот по муниципальному контракту по первому этапу муниципального контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 12 жилых домов общей площадью 720,0 кв. м в с. Уэлькаль. Контракт исполняется с нарушением установленных сроков;

- 1 200,2 тыс. рублей – средства, направленные в 2024 году Администрацией сельского поселения Лорино по муниципальному контракту муниципального контракта на выполнение работ первого этапа по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 24 жилых домов общей площадью 1 192,0 кв. м в с. Лорино, срок исполнения в 2025 году.

При реализации мероприятий по развитию жилищного строительства установлен ряд нарушений действующего законодательства и недостатков, допущенных объектами контроля.

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, Администрацией Провиденского городского округа, как ответственным исполнителем основного мероприятия «Федеральный проект «Жилье» Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа», не обеспечено приведение ее ресурсного обеспечения в соответствие с Решениями о бюджете на 2023, 2024 годы,.

В ходе исполнения двух муниципальных контрактов на приобретение 
27-ми квартир в с. Сиреники и 26-ти квартир в с. Нунлингран установлено, 
что в нарушение части 65.1 статьи 112 Федерального закона 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у Администрации Провиденского городского округа отсутствовали законные основания 
для принятия распоряжений,,, и заключения четырех дополнительных соглашений к ним, которыми изменяются существенные условия в части увеличения размера аванса, цены и сроков  исполнения контрактов, поскольку документально не подтверждены обстоятельства, возникшие независимо 
от сторон контракта, а также не дана правовая оценка возможности или невозможности исполнения контрактов при возникших обстоятельствах, 
на которые ссылались исполнители контрактов при обосновании необходимости заключения дополнительных соглашений, направленных на изменение существенных условий контракта. В соответствии с частью 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации такие сделки могут быть признаны судом недействительными.

Кроме того, вследствие принятия дополнительного соглашения, связанного с увеличением цены муниципального контракта на приобретение 27-ми жилых помещений в многоквартирных домах на территории сельского поселения Сиреники, в нарушение статьи 95, пункта 2 части 6 статьи 96 Закона №44-ФЗ, застройщиком не предоставлено обеспечение исполнения муниципального контракта, а Администрацией Провиденского городского округа не приняты меры по надлежащему обеспечению исполнения контракта:

- в период со 2 января 2023 года по 18 декабря 2023 года – отсутствует обеспечение исполнения новых обязательств по контракту в связи 
с увеличением срока исполнения контракта, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта;

- с 19 декабря 2023 года – отсутствует обеспечение исполнения новых обязательств по контракту на сумму 96 409,2 тыс. рублей (30% от цены контракта), возникших в результате увеличения цены контракта до 321 364,1 тыс. рублей.

В нарушение части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Закона 
№44-ФЗ, при исполнении трех муниципальных контрактов с нарушением сроков их исполнения,  муниципальными заказчиками не применены меры ответственности (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) 
с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя):

- Администрацией Провиденского городского округа не предъявлено требование к ООО «Алгоритм» об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 5 августа 2022 года на приобретение 13-ти жилых помещений в жилых домах на территории сельского поселения Энмелен. Согласно предварительному расчету, общая сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств к предъявлению ООО «Алгоритм» составляет 4 747,5 тыс. рублей;

- Администрацией сельского поселения Уэлен не предъявлено требование к ООО «Строй Сервис» об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 22 декабря 2023 года 
на приобретение жилого помещения у застройщика в селе Уэлен. Согласно предварительному расчету, общая сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств к предъявлению ООО «Строй Сервис» составляет 38,5 тыс. рублей;

- Администрацией городского округа Эгвекинот не направлены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по факту нарушения ООО «Северный Трест» исполнения 1 этапа муниципального контракта от 13 июня 2023 года на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства «Жилой дом в с. Уэлькаль, Иультинского района Чукотского АО» в количестве 12 жилых помещений. По состоянию на 1 ноября 2024 года просрочка исполнения обязательств по 1 этапу муниципального контракта составляет 318 календарных дней.

Цель 2. Оценить результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе».

Департаментом строительства бюджетам муниципальных образований направлено бюджетных ассигнований за счет средств окружного бюджета 807 326,4 тыс. рублей (с учетом возврата подтвержденного остатка неиспользованных средств субсидии в сумме 105 061,9 тыс. рублей), в том числе: в 2023 году – 361 264,5 тыс. рублей, в январе-октябре 2024 года – 446 061,9 тыс. рублей.

В 2023 году и за 10 месяцев 2024 года фактически исполнено 
8 муниципальных контрактов на общую сумму 765 886,7 тыс. рублей 
(763 821,5 тыс. рублей – за счет средств окружного бюджета, 2 065,1 тыс. рублей – за счет средств местных бюджетов). В результате реализации мероприятий приобретено 74 квартиры общей площадью 3 275,3 кв. м, информация представлена в таблице №6.

Таблица №6

| количество жилых помещений | общая площадь (кв. м) | местонахождение жилых помещений | стоимость жилых помещений (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | окружной бюджет | местный бюджет |
| Провиденский городской округ |  |  |  |  |  |
| 19 | 879,9 | с. Сиреники | 231 133,9 | 230 902,8 | 231,1 |
| 26 | 1 027,8 | с. Энмелен | 284 544,0 | 284 259,4 | 284,6 |
| 6 | 250,2 | с. Нунлингран | х | х | х |
| сельское поселение Уэлен |  |  |  |  |  |
| 16 | 798,0 | с. Уэлен | 141 695,6 | 141 231,3 | 464,3 |
| 2 | 103,2 | с. Уэлен | 36 120,0 | 35 758,8 | 361,2 |
| 1 | 51,6 | с. Уэлен | 18 060,0 | 17 789,4 | 180,6 |
| сельское поселение Лаврентия |  |  |  |  |  |
| 3 | 133,5 | с. Лаврентия | 54 333,2 | 53 789,7 | 543,5 |
| 1 | 31,1 | с. Лаврентия | 10 885,1 | 10 776,2 | 108,9 |
| всего: |  |  |  |  |  |
| 74 | 3 275,3 |  | 765 886,7 | 763 821,5 | 2 065,2 |

Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, о достижении значений показателей результативности и достижений значений результатов предоставления субсидии за 2023 год предоставлены муниципальными образованиями (получателями средств субсидии) в адрес Департамента строительства своевременно.

Соглашениями о предоставлении субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства в 2023-2024 годах предусмотрено достижение следующих показателей результативности:

- «количество приобретенных у застройщика квартир» – 123;

- «увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. м2 в год» – 0,0056216 млн. м2.

Информация о достижении целевых показателей, предусмотренных 
в рамках реализации мероприятий по развитию жилищного строительства с использованием средств окружного бюджета, представлена в таблице №4.

Таблица №4

(тыс. рублей)

| № п/п | наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | 2023 |  | 2024 |  | 2023-2024 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Количество приобретенных у застройщика квартир | ед. | 32 | 22 | 91 | 52 | 123 | 74* |
| 2. | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. м2 в год | млн. м2 | 0,001549 | 0,0010658 | 0,004073 | 0,0022095 | 0,0056216 | 0,0032753 |

* - с учетом 6 жилых помещений общей площадью 250,2 кв. м, приобретенных Администрацией Провиденского городского округа в с. Нунлигран в 2024 году, но не оплаченных по состоянию на 1 ноября 2024 года

В проверяемом периоде достижение показателей результативности использования средств субсидии, установленных Соглашениями получателям средств субсидии на 2023 год, составило:

- «количество приобретенных у застройщика квартир» – 22 или 68,8% от установленного к достижению в отчетном году;

- «увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. м2 в год» – 0,0010658 млн. м2 или 68,8% от установленного к достижению в отчетном году.

Недостижение показателей результативности использования субсидии 
в 2023 году вызвано неисполнением Администрацией городского округа Эгвекинот муниципального контракта на приобретение 8 жилых помещений общей площадью 304 кв. м в одноквартирных домах у застройщика на территории городского округа Эгвекинот в селе Конергино, расторгнутого по причине невозможности изменения технического задания с целью увеличения внутренней высоты жилых помещений.

По состоянию на 1 ноября 2024 года достижение показателей результативности использования средств субсидии, установленных Соглашениями получателям средств субсидии на 2024 год, составляет:

- «количество приобретенных у застройщика квартир» – 52 или 57,1%  
от планового показателя;

- «увеличение объема жилищного строительства не менее чем
до 120 млн. м2 в год» – 0,0022095 млн. м2  или 54,2%  от планового показателя.

Информация о достижении значений результативности использования средств субсидии на развитие жилищного строительства за 10 месяцев 2024 года носит предварительный характер и будет уточнена ответственными исполнителями по итогам исполнения мероприятий в отчетном году.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

По результатам проведения контрольного мероприятия оформлены 6 актов:

- от 15 ноября 2024 года на объекте – Администрация городского округа Эгвекинот, подписан без разногласий 22 ноября 2024 года;

- от 27 ноября 2024 года на объекте – Администрация Провиденского городского округа, подписан без разногласий 2 декабря 2024 года;

- от 3 декабря 2024 года на объекте – Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен, подписан без разногласий 5 декабря 2024 года;

- от 3 декабря 2024 года на объекте – Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия, подписан без разногласий 5 декабря 2024 года;

- от 10 декабря 2024 года на объекте – Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино, подписан без разногласий 12 декабря 2024 года;

- от 13 декабря 2024 года на объекте – Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, подписан без разногласий 20 декабря 2024 года.

Выводы:

1. Объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства с использованием средств окружного бюджета составляет в общем объеме 1 087 723,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 426 544,3 тыс. рублей, в 2024 году – 661 178,7 тыс. рублей.

2. В проверяемом периоде Департаментом строительства бюджетам муниципальных образований направлено бюджетных ассигнований за счет средств окружного бюджета 807 326,4 тыс. рублей (с учетом возврата подтвержденного остатка неиспользованных средств субсидии в сумме 105 061,9 тыс. рублей), в том числе: в 2023 году – 361 264,5 тыс. рублей, в январе-октябре 2024 года – 446 061,9 тыс. рублей.

3. Департаментом строительства осуществлен возврат получателям субсидии остатков средств субсидии, полученных из окружного бюджета, неиспользованных в отчетном финансовом году на общую сумму 105 061,9 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – в сумме 58 526,9 тыс. рублей для приобретения 7 жилых помещений в с. Янракыннот, в 2024 году – в общей сумме 46 535,0 тыс. рублей – для произведения окончательного расчета за приобретение двух жилых помещений в с. Уэлен на сумму 35 758,8 тыс. рублей и одного жилого помещения в с. Лаврентия на сумму 10 776,2 тыс. рублей.

4. В нарушение требований пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа, в Порядок предоставления субсидий за счет средств окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства неправомерно включено требование о заключении соглашений в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, и Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года №999, при отсутствии софинансирования расходного обязательства из федерального бюджета.

5. В проверяемом периоде действовали 9 соглашений с участниками реализации мероприятий по развитию жилищного строительства на общую сумму 1 435 372,4 тыс. рублей на весь период их реализации в 2021-2025 годах, из них с использованием средств окружного бюджета в 2023-2024 годах – 1 007 979,7 тыс. рублей. Соглашениями запланировано приобретение (строительство) жилых помещений общей площадью 7 117,2 кв. м.

6. В 2023 году расторгнуто соглашение о предоставлении Субсидии бюджету городского округа Эгвекинот на приобретение 8-ми жилых помещений общей площадью 304,0 кв. м в с. Конергино. Установленные Соглашением показатели результативности предоставления бюджету городского округа Эгвекинот субсидии на приобретение 8 жилых помещений общей площадью 0,0003 млн. м2 в с. Конергино на 2023 год не достигнуты.

7. В рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии 
по обеспечению мероприятий по развитию жилищного строительства заключено 14 муниципальных контрактов на общую сумму 1 949 470,2 тыс. рублей, по условиям которых предусмотрено приобретение (строительство) 177 жилых помещений общей площадью 7 976,0 квадратных метров.

В 2023 году и за 10 месяцев 2024 года муниципальными заказчиками расторгнуто три муниципальных контракта на общую сумму 397 327,1 тыс. рублей, из них: на приобретение оставшихся 8 жилых помещений общей площадью 311,1 кв. м с ценой  90 230,2 тыс. рублей в с. Сиреники (в рамках частично неисполненных обязательств по приобретению 27 жилых помещений), 8 жилых помещений общей площадью 304,0 кв. м  с ценой 61 884,1 тыс. рублей в с. Конергино и 24 жилых помещений общей площадью 1192,0 кв. м с ценой 245 212,8 тыс. рублей в с. Лорино.

8. В проверяемом периоде фактически исполнено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 765 886,7 тыс. рублей (763 821,5 тыс. рублей – 
за счет средств окружного бюджета, 2 065,1 тыс. рублей – за счет средств местных бюджетов). В результате приобретено 74 квартиры общей площадью 3 275,3 кв. м, в том числе:

- 4 жилых помещения общей площадью 164,6 кв. м в с. Лаврентия;

- 19 жилых помещений общей площадью 879,9 кв. м в с. Сиреники;

- 19 жилых помещений (квартир) общей площадью 1 034,7 кв. м 
в с. Уэлен;

- 26 жилых помещений общей площадью 1 027,8 кв. м в с. Энмелен;

- по состоянию на 1 ноября 2024 года, в рамках частичного исполнения муниципального контракта на приобретение 26-ти жилых помещений 
в с. Нунлингран Администрации Провиденского городского округа передано 
6 жилых помещений общей площадью 250,2 кв. м.

9. В Департаменте строительства числится дебиторская задолженность 
по средствам субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства по состоянию на 1 ноября 2024 года в общей сумме 223 519,8 тыс. рублей, перечисленным в виде авансов исполнителям муниципальных контрактов в 2022-2023 годах и за 10 месяцев 2024 года.

10. По состоянию на 1 ноября 2024 года установлены риски неисполнения трех муниципальных контрактов, на общую сумму 471 462,8 тыс. рублей 
(с учетом средств местных бюджетов) общей площадью 1 974,4 кв. м, в том числе:

- 58 585,5 тыс. рублей – на приобретение 7-ми жилых помещений 
в одноквартирных домах на территории сельского поселения Янракыннот Провиденского городского округа общей площадью 314,0 кв. м со сроком исполнения 1 декабря 2021 года и неисполненным по настоящее время;

- 265 536,0 тыс. рублей – на приобретение оставшихся 20 жилых помещений в сельском поселении Нунлигран Провиденского городского округа общей площадью 913,4 кв. м, со сроком исполнения 1 сентября 2024 года;

- 147 341,3 тыс. рублей – на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства «Жилой дом в с. Уэлькаль, Иультинского района Чукотского АО» в количестве 12 жилых помещений общей площадью 720,0 кв. м со сроком исполнения 2 декабря 2024 года.

11. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, Администрацией Провиденского городского округа, не обеспечено приведение 
ресурсного обеспечения основного мероприятия «Федеральный проект «Жилье» Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа» в соответствие с утвержденными на 2023, 2024 годы бюджетными ассигнованиями.

12. В нарушение части 65.1 статьи 112 Закона №44-ФЗ, у Администрации Провиденского городского округа в ходе исполнения двух муниципальных контрактов отсутствовали законные основания для принятия распоряжений  и заключения дополнительных соглашений к ним, которыми изменяются существенные условия в части увеличения размера аванса, цены и сроков  исполнения контрактов. В соответствии с частью 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации такие сделки могут быть признаны судом недействительными.

13. В нарушение статьи 95, пункта 2 части 6 статьи 96 Закона №44-ФЗ, застройщиком не предоставлено обеспечение исполнения муниципального контракта, а Администрацией Провиденского городского округа не приняты меры по надлежащему обеспечению исполнения контракта, вследствие принятия дополнительного соглашения, связанного с увеличением цены муниципального контракта на приобретение 27-ми жилых помещений в многоквартирных домах на территории сельского поселения Сиреники.

14. В нарушение части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Закона                     №44-ФЗ, при исполнении трех муниципальных контрактов с нарушением сроков их исполнения,  муниципальными заказчиками не применены меры ответственности (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя).

15. В 2023 году не достигнуты показатели результативности использования средств субсидии, установленные Соглашениями получателям средств субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства:

- «количество приобретенных у застройщика квартир» – 22 или 68,8%  
от установленного показателя;

- «увеличение объема жилищного строительства не менее чем
до 120 млн. м2 в год» – 0,0010658 млн. м2 или 68,8%  от установленного показателя.

По состоянию на 1 ноября 2024 года достижение показателей результативности использования средств субсидии, установленных Соглашениями получателям средств субсидии на 2024 год, составляет:

- «количество приобретенных у застройщика квартир» – 52 или 57,1% от планового значения;

- «увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. м2 в год» – 0,0022095 млн. м2 или 54,2%  от запланированного показателя.

Предложения (рекомендации):

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия  «Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» в 2023 году и истекшем периоде 2024 года направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

2. Направить представления Счетной палаты Чукотского автономного округа Администрациям Провиденского городского округа и муниципального образования сельское поселение Уэлен.

3. Направить информационные письма Счетной палаты Чукотского автономного округа в адрес Правительства и Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа						    О.М. Тодавчич

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

###### «Проверка использования средств окружного бюджета,

###### направленных автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» в 2022-2023 годах»

(утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа,

протокол от 25 декабря 2024 года №26)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.10 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2024 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 29 декабря 2023 года №31).

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по предоставлению и использованию бюджетных средств, направленных Автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» в 2022-2023 годах.

Цели контрольного мероприятия:

Оценить законность предоставления и использования бюджетных средств, направленных Автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» в 2022-2023 годах.

Оценить результативность использования бюджетных средств, направленных Автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» в 2022-2023 годах.

Вопросы контрольного мероприятия:

Законность предоставления и использования бюджетных средств, направленных Автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» в 2022-2023 годах.

Оценка результативности использования бюджетных средств, направленных Автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» в 2022-2023 годах.

Объекты контрольного мероприятия:

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (далее – Департамент природных ресурсов, Департамент);

Автономная некоммерческая организация Чукотский арктический научный центр» (далее – Арктический научный центр, Центр)

Проверяемый период деятельности: 2022-2023 годы.

Сроки проверки: с 18 ноября 2024 года по 25 декабря 2024 года.

Контрольное мероприятие проводилось выборочным методом, по материалам, предоставленным объектом проверки и материалам, размещенным в официальных источниках информации (сайт Правительства Чукотского автономного округа (http://www.чукотка.рф/).

Цель 1. Оценить законность предоставления и результативности использования бюджетных средств, направленных Автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» в 2022-2023 годах.

В целях содействия и координации деятельности в области научных исследований, рационального использования природных ресурсов, охраны и экологической безопасности окружающей среды, устойчивого развития природного потенциала территории Чукотского автономного округа, создана автономная некоммерческая организация «Чукотский арктический научный центр».

Функции и полномочия учредителя от имени Чукотского автономного округа осуществляет Департамент природных ресурсов и Департамент образования и науки Чукотского автономного округа.

В проверяемом периоде Департамент природных ресурсов являлся главным распорядителем средств окружного бюджета, осуществляющим предоставление субсидий Арктическому научному центру.

Законами об окружном бюджете на 2022, 2023 годы Департаменту природных ресурсов утверждены бюджетные ассигнования на предоставление за счет средств окружного бюджета субсидий и грантов Арктическому научному центру в общей сумме 81 291,9 тыс. рублей, в том числе:

- 77 093,8 тыс. рублей – Субсидия Автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр»;

- 4 198,1 тыс. рублей – Гранты некоммерческим организациям на проведение мероприятий по защите человека от белого медведя в границах населенных пунктов, расположенных в береговой зоне Чукотского автономного округа.

Субсидия автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» (финансовое обеспечение затрат 
по осуществлению уставной деятельности)

На реализацию непрограммного мероприятия «Субсидия автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» утверждены бюджетные ассигнования в объеме 77 093,8 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 41 414,7 тыс. рублей, в 2023 году – 35 679,1 тыс. рублей.

Предоставление субсидии регулировалось положениями Порядка определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр».

Субсидия предоставлялась на безвозмездной и безвозвратной основе в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения затрат по осуществлению уставной деятельности в части расходов на: оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов и сборов, государственных пошлин, нотариальных услуг, оплату услуг связи, оплату коммунальных услуг, оплату работ, услуг по уборке помещений, оплату проезда в отпуск, оплату командировочных расходов, оплату расходов по организации конференции «Вселенная белого медведя», оплату договоров возмездного оказания услуг, приобретение основных средств и материальных запасов, прочих расходов, связанных с осуществлением функций, предусмотренных уставом Центра.

При проверке порядка заключения соглашения установлено, что в нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2.2 Порядка №198, Департаментом при рассмотрении заявки, представленной Арктическим научным центром для предоставления субсидии и заключения Соглашения на 2022 год, не направлен запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу о предоставлении сведений:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенной в установленном порядке;

- справки об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по состоянию на дату подачи заявки), что содержит признаки административного нарушения статьи 15.15.5 КоАП РФ.

Департаментом с Арктическим научным центром заключены Соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в общей сумме 74 819,0 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году на сумму 40 468,2 тыс. рублей, в 2023 году на сумму 34 350,8 тыс. рублей.

Департаментом в 2022-2023 годах Арктическому научному центру перечислена субсидия в общей сумме 73 285,6 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 38 934,8 тыс. рублей, в 2023 году – 34 350,8 тыс. рублей.

Информация о расходах Арктического научного центра, источником финансового обеспечения которых являлась субсидия на финансовое обеспечение затрат, по осуществлению уставной деятельности за 2022, 2023 годы, представлена в таблице №1.

Таблица №1

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | 2022 год | 2023 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд оплаты труда | 18 991,1 | 22 632,2 | 41 623,3 |
| Услуги связи | 301,5 | 432,1 | 733,6 |
| Коммунальные услуги | 313,7 | 254,1 | 567,8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества (уборка помещений) | 175,3 | 181,7 | 357,0 |
| Прочие услуги | 1 746,4 | 912,2 | 2 658,6 |
| Проезд в отпуск | 313,7 | 126,7 | 440,4 |
| Командировочные расходы | 1 337,6 | 538,1 | 1 875,7 |
| Научные и другие исследования | 12 330,0 | 6 550,0 | 18 880,0 |
| Конференция Вселенная белого медведя | 884,9 | 1 350,2 | 2 235,1 |
| Приобретение основных средств и товарно-материальных ценностей | 1 040,6 | 700,0 | 1 740,6 |
| Всего | 37 434,8 | 33 677,3 | 71 112,1 |

В проверяемом периоде средства субсидии использованы в сумме 71 112,1 тыс. рублей или 97% от предоставленного финансирования.

Остаток неиспользованных средств субсидии в проверяемом периоде составляет 2 173,5 тыс. рублей, из них:

- 1 500,1 тыс. рублей за 2022 год, возвращен Департаменту природных ресурсов;

- 673,4 тыс. рублей за 2023 год, из них: Департаментом согласовано использование остатка субсидии в сумме 659,0 тыс. рублей; 14,4 тыс. рублей возвращены Департаменту.

Расходование средств Субсидии подтверждено документально.

Гранты некоммерческим организациям на проведение мероприятий по защите человека от белого медведя в границах населенных пунктов, расположенных в береговой зоне Чукотского автономного округа

В рамках подпрограммы «Вселенная белого медведя» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования В Чукотском автономном округе» на реализацию мероприятия «Гранты некоммерческим организациям на проведение мероприятий по защите человека от белого медведя в границах населенных пунктов, расположенных в береговой зоне Чукотского автономного округа», утверждены бюджетные ассигнования в сумме 4 198,1 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 1 700,0 тыс. рублей, 2023 год – 2 498,1 тыс. рублей.

Предоставление бюджетных средств регулируется положениями Порядка предоставления грантов некоммерческим организациям на проведение мероприятий по защите человека от белого медведя в границах населенных пунктов, расположенных в береговой зоне Чукотского автономного округа.

Департаментом с Арктическим научным центром в 2022-2023 годах заключены Соглашения о предоставлении из окружного бюджета гранта  Арктический научному центру на проведение мероприятий по защите человека от белого медведя в границах населенных пунктов, расположенных в береговой зоне Чукотского автономного округа в 2022 году на сумму 1 700,0 тыс. рублей со сроком реализации в 2023 году, в 2023 году на сумму 2 498,1 тыс. рублей, со сроком реализации в 2023-2024 годах.

В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 2 пункта 5.6 раздела 4 Соглашения от 02.11.2023 г., Департаментом природных ресурсов Арктическому научному центру не установлены контрольные точки (плановые сроки достижения предусмотренных мероприятий по закупке внедорожной техники, запчастей, ГСМ).

В проверяемом периоде средства Гранта предоставлены Департаментом природных ресурсов Центру в общей сумме 4 198,1 тыс. рублей, из них: в 2022 году – 1 700,0 тыс. рублей, в 2023 году – 2 498,1 тыс. рублей.

Расходы Арктического научного центра в 2022-2023 годах за счет средств Гранта составили 10 662,5 тыс. рублей (в том числе за счет финансирования 2021 года), из них: в 2022 году – 7 100,0 тыс. рублей, в 2023 году – 3 562,5 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток средств гранта составил 1 193,9 тыс. рублей и возвращен Департаменту природных ресурсов.

Расходование средств Гранта подтверждено документально.

При использовании средств Субсидии и Гранта установлены следующие нарушения и недостатки.

В нарушение пункта 4.1. статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Арктическим научным центром совершены 7 крупных сделок без предварительного одобрения Учредителя или Совета Центра.

В нарушение подпункта 5 пункта 1.2 Порядка №198, Арктическим научным центром в 2023 году приняты к учету и возмещены расходы в общей сумме 71,6 тыс. рублей, не связанные с осуществлением функций, предусмотренных Уставом Центра.

В нарушение подпункта 3 пункта 8.6 Устава, Директором Центра не представлены на рассмотрение и утверждение Советом Центра изменения в смету доходов и расходов Центра на 2023 год (увеличение расходов на 5 000 тыс. рублей).

При направлении сотрудников в служебные командировки и компенсации им расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, Арктическим научным центром применяются нормы Закона Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе», действие которого не распространяется на лиц, работающих в автономной некоммерческой организации Чукотского автономного округа.

В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 10 пункта 2.5 Порядка №531, подпункта 9 пункта 3.1 Соглашения от 15.12.2022 г., пункта 7.8 Соглашения от 02.11.2023 г., Арктическим научным центром в 3 договора не включены условия о согласии лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями грантов на осуществление в отношении их проверки Департаментом за соблюдением порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, а также органами государственного финансового контроля проверки за соблюдением порядка и условий предоставления гранта в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2 Соглашения от 15.12.2022 г., пунктов 5, 5.8 Соглашения от 02.11.2023 г., Департаментом природных ресурсов, как главным распорядителем бюджетных средств окружного бюджета, не в полной мере реализованы полномочия по осуществлению контроля по проверке соблюдения порядка и условий предоставления и использования субсидий за счет средств окружного бюджета Арктическому научному центру в 2022-2023 годах.

Цель 2. Оценить результативность использования бюджетных средств, направленных Автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» в 2022-2023 годах

В проверяемом периоде Арктическому научному центру   Департаментом предоставлены бюджетные средства в общей сумме 77 483,7 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 40 634,8 тыс. рублей, в 2023 году – 36 848,9 тыс. рублей.

Фактические расходы Арктического научного центра за счет бюджетных средств в 2022-2023 годах составили 81 774,6 тыс. рублей (с учетом неиспользованного остатка субсидии 2021 года).

За счет предоставленных бюджетных средств, Арктическим научным центром в проверяемом периоде:

1. Приобретены самоходные транспортные средства, спецодежда, отпугивающие средства, специнвентарь, таблички «Осторожно – медведи!», оплачено страхование общественных экологических инспекторов от несчастных случаев, проведены научно-исследовательские работы по теме: «Авиасъемка беспилотными летательными аппаратами береговой зоны Чукотского моря для получения данных об экологическом состоянии, а также определения численности и распределения белых медведей в обследованном районе». Выполнены научно-исследовательские работы по темам: «Проведение комплексных исследований китообразных Чукотки для подготовки научного доклада комиссионера Российской Федерации в международной китобойной комиссии», «Оценка иммунного статуса китообразных Чукотки». Проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме: «Комплексные исследования многолетней мерзлоты г. Анадырь и создание сети мониторинга экзогенно-криогенных процессов». Выполнен комплекс работ по разработке и созданию поурочного планирования 20 (двадцати) видео-уроков Чукотского языка для студентов Чукотского многопрофильного колледжа, изучающих чукотский язык, подготовлена и издана рукопись методического пособия по чукотскому языку «Учимся говорить по-чукотски» тиражом 500 шт.

2. Принято участие в следующих мероприятиях:

- Экспедиция по изучению популяционной структуры и кормовой базы снежных баранов Чукотки в окрестностях села Чуванское совместно с Якутским институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН;

- Конференция «Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы териологии», Всероссийский НИИ животноводства имени академика Л.К. Эрнста, г. Москва;

- Обучающий семинар Всемирного фонда природы на базе Московского зоопарка по решению оперативных вопросов с «конфликтными» белыми медведями, г. Москва;

- Экспедиция и обмен опытом по отлову и мечению снежного барана совместно с Якутским институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН в окрестностях пгт. Тикси Республика Саха (Якутия).

- Научно-практический форум «АркТек: наука и технологии для развития Арктики» в г. Архангельск;

- 69 «А» заседание научного комитета Международной китобойной комиссии в г. Блед (Словения);

- Всероссийский VII форум «Языковая политика в Российской Федерации», г. Москва;

- IV ежегодная студенческо-преподавательская конференция Чукотского филиала Северо - Восточного Федерального Университета «Киты. Чукотка. Арктика», г. Анадырь;

- Международный форум-выставка «Россия», ВДНХ, г. Москва;

- Всероссийская проектно-образовательная программа по обучению «Адаптация регионов к изменениям климата».

3. Организованы мероприятия в г. Анадырь – конференция «Вселенная белого медведя», проведение исследовательских работ по изучению снежного барана и северного оленя в окрестностях с. Рыркайпий Иультинского района, экспедиция по научному сопровождению промысла китов на Чукотке, с. Лорино Чукотского района.

4. Предусмотренные Соглашениями показатели предоставления Субсидии и Гранта на 2022, 2023 годы достигнуты, сведения представлены в таблице №2.

Таблица №2

| Показатели результата предоставления субсидии | Ед. изм. | Отчетный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт |
| Количество межрегиональных проектов (мероприятий), организованных и (или) в которых Организация приняла участие | шт. | 3 | 8 | 3 | 8 |
| Количество региональных проектов (мероприятий), организованных и (или) в которых Организация приняла участие | шт. | 3 | 9 | 3 | 8 |
| Предотвращение заходов белого медведя в населенные пункты, расположенные в береговой зоне Чукотского автономного округа от с Айон до с. Хатырка | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ведение базы данных о случаях конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

По результатам проведения контрольного мероприятия оформлены 2 акта:

- от 18 декабря 2024 года на объекте – Автономная некоммерческая организация «Чукотский арктический научный центр», подписан 23 декабря 2024 года с возражениями, которые не повлияли на выводы;

- от 20 декабря 2024 года на объекте – Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, подписан 23 декабря 2024 года 
без разногласий.

Выводы:

1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Департаменту природных ресурсов на предоставление за счет средств окружного бюджета в 2022-2023 годах субсидий Арктическому научному центру, составляет 81 291,9 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 43 114,7 тыс. рублей, в 2023 году – 38 177,2 тыс. рублей.

2. В 2022-2023 годах Арктическому научному центру Департаментом природных ресурсов направлено 77 483,7 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 40 634,8 тыс. рублей, в 2023 году – 36 848,9 тыс. рублей.

3. Фактические расходы Арктического научного центра за счет бюджетных средств в 2022-2023 годах составили 81 774,6 тыс. рублей (с учетом остатка бюджетных средств, предоставленных Центру в 2021 году).

4. Установленные соглашениями показатели результативности использования субсидий в 2022-2023 годах достигнуты.

5. В нарушение пункта 4.1. статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Арктическим научным центром совершены 7 крупных сделок без предварительного одобрения Учредителя или Совета Центра.

6. В нарушение пункта 1.2 Порядка определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр», Арктическим научным центром в 2023 году приняты к учету и возмещены расходы в общей сумме 71,6 тыс. рублей, не связанные с осуществлением функций, предусмотренных Уставом Центра на оплату обучения сотрудника Центра, получающего высшее образование.

7. В нарушение пункта 8.6 Устава, Директором Арктического научного центра в 2023 году не представлено на рассмотрение и утверждение Советом Центра увеличение расходов по смете на 5 000,0 тыс. рублей.

8. Оплата служебных командировок и компенсация расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, Арктическим научным центром производится в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе», действие которого не распространяется на лиц, работающих 
в автономной некоммерческой организации Чукотского автономного округа.

9. В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2.5 Порядка предоставления грантов некоммерческим организациям 
на проведение мероприятий по защите человека от белого медведя в границах населенных пунктов, расположенных в береговой зоне Чукотского автономного округа, Арктическим научным центром в 3 договора не включены условия 
о согласии лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных 
с получателями грантов на осуществление в отношении их проверки Департаментом за соблюдением порядка и условий предоставления гранта, 
в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, а также органами государственного финансового контроля проверки за  соблюдением порядка и условий предоставления гранта в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2.2 Порядка определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» Департаментом при рассмотрении заявки Центра для предоставления субсидии, не выполнены требования по запросу необходимой информации в налоговом органе.

11. В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 5.6 Соглашения о предоставлении из окружного бюджета гранта Автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» на проведение мероприятий по защите человека от белого медведя в границах населенных пунктов, расположенных в береговой зоне Чукотского автономного округа от 2 ноября 2023 года, Департаментом природных ресурсов Арктическому научному центру не установлены контрольные точки (плановые сроки достижения предусмотренных мероприятий по закупке внедорожной техники, запчастей, ГСМ).

12. В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Департаментом природных ресурсов, как главным распорядителем бюджетных средств окружного бюджета, не в полной мере реализованы полномочия по осуществлению контроля по проверке соблюдения порядка и условий предоставления и использования субсидий за счет средств окружного бюджета Арктическому научному центру в 2022-2023 годах.

Предложения (рекомендации):

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств окружного бюджета, направленных автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр» 
в 2022-2023 годах» в Думу Чукотского автономного округа и Губернатору Чукотского автономного округа.

2. Направить представление автономной некоммерческой организации «Чукотский арктический научный центр».

3. Направить информационное письмо в Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа	                                                       О.М. Тодавчич

Оценка численности населения Чукотского автономного округа по муниципальным районам и городским округам на 1 января 2024 года и в среднем за 2023 год (сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Еврейской автономной области, Чукотскому автономному округу https://27.rosstat.gov.ru/folder/27977)

Устав городского округа Певек принят Решением Совета депутатов Чаунского муниципального района от 23 ноября 2015 года №15-РС (в редакции от 26 декабря 2023 года №41-РС) (далее – Устав).

Решение Совета депутатов городского округа Певек Чукотского автономного округа от 15 декабря 2023 года №33-РС «Об утверждении структуры Администрации городского округа Певек»

Решение Совета депутатов Чаунского муниципального района от 23 декабря 2015 года №26-РС (в редакции от 25 октября 2021 года №17-РС) «Об утверждении Положения об Управлении финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Певек»

Решение Совета депутатов Чаунского муниципального района от 23 декабря 2015 года №27-РС (в редакции от 20 февраля 2018 года №2-РС) «Об утверждении Положения об Управлении социальной политики Администрации городского округа Певек»

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс)

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон об общих принципах организации местного самоуправления)

Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе в Чукотском автономном округе)

Решение Совета депутатов городского округа Певек от 16 декабря 2022 года №29-РС (в редакции от 26 декабря 2023 года №40-РС) «О бюджете городского округа Певек на 2023 год»

Администрация и Управление социальной политики

Федеральная налоговая служба и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Решение Совета депутатов городского округа Певек от 3 мая 2024 года №6-РС «Об исполнении бюджета городского округа Певек за 2023 год»

Администрация, Управление финансов и Управление социальной политики

Федеральный закон от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Закон Чукотского автономного округа от 6 декабря 2013 года №120-ОЗ «О дотациях бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа»

Приказы Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 16 ноября 2020 года №159, от 11 ноября 2021 года №208, от 8 ноября 2022 года №226, от 8 ноября 2023 года №209

Решение Совета депутатов от 15 ноября 2021 года №21-РС «О внесении изменений в Положение «О порядке оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципального органа городского округа Певек», утвержденное решением Совета депутатов городского округа Певек от 19 февраля 2016 года №11-РС «Об утверждении Положения «О порядке оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципального органа городского округа Певек»

Решение Совета депутатов от 19 февраля 2016 года №11-РС утвержден Порядок оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Певек (далее – Порядок оплаты труда муниципальных служащих)

Часть 2 статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №25-ФЗ)

Статья 5 Федерального закона №25-ФЗ и статья 7 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №79-ФЗ)

Статья 26 Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа, утвержденного от 7 августа 2007 года №74-ОЗ

Решение Совета депутатов от 15 ноября 2021 года №21-РС «О внесении изменений в Положение «О порядке оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципального органа городского округа Певек», утвержденное Решением Совета депутатов городского округа Певек от 19 февраля 2016 года №11-РС «Об утверждении Положения «О порядке оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципального органа городского округа Певек»

Администрация – 10, Управление финансов – 3, Управление социальной политики – 2, Совет депутатов – 1 муниципальный служащий

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании)

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 июня 2007 года №86 «О проведении эксперимента по организации управления образованием на основе создания образовательного округа на территории Чукотского автономного округа»

Постановление Администрации от 24 марта 2016 года №160 (в редакции от 24 декабря 2020 года №896) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Певек и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (далее – Положение о формировании муниципального задания)

Во всех муниципальных заданиях допустимые (возможные) отклонения от показателей объема муниципальной услуги установлены в процентных показателях и составляют от 5% до 20%

Пункт 4 Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2023 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2022 года протокол №11 (далее – Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда)

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад «Золотой ключик» города Певек» и «Детский сад «Ручеек» села Рыткучи», Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Центр образования» города Певек и «Начальная школа села Биллингс»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа села Рыткучи»

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Средняя школа села Рыткучи», «Начальная школа села Айон», «Начальная школа села Биллингс», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа города Певек»

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад «Золотой ключик» города Певек» и «Детский сад «Ручеек» села Рыткучи», Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Центр образования» города Певек, «Средняя школа села Рыткучи», «Начальная школа села Айон», «Начальная школа села Биллингс», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа города Певек», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств»

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад «Золотой ключик» города Певек» и «Детский сад «Ручеек» села Рыткучи», Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Центр образования» города Певек, «Средняя школа села Рыткучи», «Начальная школа села Айон», «Начальная школа села Биллингс», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа города Певек», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств»

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад «Золотой ключик» города Певек» и «Детский сад «Ручеек» села Рыткучи», Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Центр образования» города Певек, «Средняя школа села Рыткучи», «Начальная школа села Айон», «Начальная школа села Биллингс», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа города Певек», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств»

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад «Золотой ключик» города Певек» и «Детский сад «Ручеек» села Рыткучи», Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Центр образования» города Певек, «Средняя школа села Рыткучи», «Начальная школа села Айон», «Начальная школа села Биллингс», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа города Певек», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств»

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года №329 (в редакции от 9 ноября 2018 года) «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»

Порядок и условия назначения стимулирующих выплат руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций утвержден Приказом Управления социальной политики от 26 декабря 2013 года №01-12/326

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» города Певек»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» села Рыткучи»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования» города Певек; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа села Айон»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа села Биллингс»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа города Певек»; Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» села Рыткучи», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств»

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Центр образования» города Певек, «Средняя школа села Рыткучи», «Начальная школа села Айон», «Начальная школа села Биллингс», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа города Певек»

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад «Золотой ключик» города Певек» и «Детский сад «Ручеек» села Рыткучи», Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Центр образования» города Певек, «Средняя школа села Рыткучи», «Начальная школа села Айон», «Начальная школа села Биллингс», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств»

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Начальная школа села Айон», «Начальная школа села Биллингс», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» села Рыткучи»

Общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 (далее – Общие требования к нормативным актам)

Постановление Администрации от 25 февраля 2020 года №131 (в редакции от 19 апреля 2023 года №254) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Певек на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба»

Постановление Администрации от 3 марта 2022 года №124 (в редакции от 29 декабря 2023 года №922) «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Певек субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением жителей округа социально значимыми продовольственными товарами»

Постановление Администрации от 29 апреля 2016 года №254 (в редакции от 2 августа 2023 года №547) «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности»

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Певек субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, утверждена Распоряжением Управления финансов от 8 ноября 2022 года №134 (в редакции от 5 апреля 2023 года №23)

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Певек утвержден Постановлением Администрации от 26 января 2016 года №15

Постановление Администрации от 13 января 2020 года №4 (в редакции от 28 декабря 2023 года №916) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Певек»

Постановление Администрации от 20 декабря 2018 года №813 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа Певек»

Постановлением Администрации от 20 декабря 2018 года №814 (в редакции от 28 декабря 2023 года №915) «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения городского округа Певек»

«Субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба»; «Субсидии на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами»; «Субсидия на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования»; «Субсидия на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности»

Решение Совета депутатов от 15 ноября 2021 года №21-РС «О внесении изменений в Положение «О порядке оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципального органа городского округа Певек», утвержденное решением Совета депутатов городского округа Певек от 19 февраля 2016 года № 11-РС «Об утверждении Положения «О порядке оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципального органа городского округа Певек»

Решением Совета депутатов от 19 февраля 2016 года №11-РС утвержден Порядок оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Певек

Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа (далее – Департамент, учредитель);

На основании приказа Департамента от 24.05.2023 г. №01-10/145 Государственное автономное учреждение дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» переименовано в Государственное автономное учреждение дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная спортивная школа» (далее – Учреждение);

Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 г. № 229 (далее – Государственная программа);

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 5 февраля 2024 года №30 (далее – Постановление №30);

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2012 года №120 «О подведомственности получателей средств окружного бюджета главным распорядителям (распорядителям) средств окружного бюджета и ведомственной подчиненности государственных учреждений и государственных предприятий Чукотского автономного округа»;

На основании приказа Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 6 сентября 2023 года №173 внесены изменения в Устав в части наименования Учреждения;

Порядок определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Чукотского автономного округа субсидий на модернизацию и благоустройство территории Горнолыжного комплекса «Гора Михаила» утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 марта 2021 года №74 «Об утверждении Порядков определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Департаменту культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа, субсидий на иные цели»;

Закон Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон об окружном бюджете);

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29 ноября 2022 года №350-17-2022-020, заключенное Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики с Правительством Чукотского автономного округа;

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ);

Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Градпроект» (далее – МП «Градпроект»);

Техническое заключение по обследованию технического состояния здания с кадастровым номером 87:05000020:47, по адресу: Чукотский автономный округ, городской округ Анадырь, гора Михаила ТРРЛ-104 РРС 8/104, подготовлено на основании договора от 25 декабря 2023 года №13-01/22-ТО;

является правопреемником Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной деятельности и архитектуры на основании Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 5 октября 2023 года №391 «О реорганизации Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа»

утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года №92 (далее – Государственная программа №92, Госпрограмма)

организации жилищно-коммунального хозяйства (далее – организации ЖКХ)

Закон Чукотского автономного округа от 5 декабря 2022 года №76-ОЗ «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон об окружном бюджете на 2023 год), Приложение 18, Таблица 20

Приложение 11 к Государственной программе №92 (далее - Порядок предоставления субсидии на компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей)

утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 2018 года №2

утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 мая 2021 года №174

Закон Чукотского автономного округа от 8 декабря 2023 года №76-ОЗ «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Закон об окружном бюджете)

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 31 октября 2023 года №530-рп «О прогнозе социально-экономического развития Чукотского автономного округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 6 сентября 2023 года №353 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Чукотскому автономному округу на 2024 год»

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=8&ssrf=87)

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства раздел «Статистика» (https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html?ysclid=low4ylttj6177016814)

Закон Чукотского автономного округа от 3 июня 2024 года №36-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Закон Чукотского автономного округа от 8 июля 2024 года №53-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2023 года №3964-р «О тарифах на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2024 год»

Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 26 сентября 2022 года №305 «О системе и структуре органов исполнительной власти Чукотского автономного округа»

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс)

Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе)

Статья 12 Закона об окружном бюджете

Статья 4 Закона об окружном бюджете

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, реорганизация Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа в форме выделения из его состава Департамента физической культуры и спорта Чукотского автономного округа завершена 8 мая 2024 года

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета утвержден Приказом Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 21 марта 2024 года №86 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств окружного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета)»

Отчет об исполнении окружного бюджета за девять месяцев 2024 года утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 2 ноября 2024 года №452-рп (далее – Отчет об исполнении окружного бюджета)

По данным Отчета об исполнении окружного бюджета

По данным сводной бюджетной росписи и Отчета об исполнении окружного бюджета по состоянию на 1 октября 2024 года

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 11 марта 2024 года №99-рп «Об использовании приобретенного и установленного модульного здания участковой больницы в с. Рыткучи»

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 8 июля 2024 года №271-рп «Об использовании приобретенной и установленной модульной ветеринарной лаборатории в г. Анадырь»

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 2 августа 2024 года №311-рп «О передаче в муниципальную собственность городского округа Анадырь Чукотского автономного округа законченного строительством объекта «Детский сад в г. Анадырь»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 2001 года №187 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы»

Плата за пользование бюджетным кредитом, предоставленным Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу в сумме 730 491,0 тыс. рублей, в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ Российской Федерации, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (строительство 4 участков автомобильной дороги регионального и местного значения Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа (участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота; Билибино-Комсомольский-Певек) (договор от 31 мая 2023 года №88-09-7.2-53/1)

Акционерному обществу «Чукотснаб» предоставлены гарантии:2 000 000,0 тыс. рублей, срок 12 февраля – 27 сентября 2024 года; 1 500 000,0 тыс. рублей, срок 16 февраля – 18 октября 2024 года; 1 500 000,0 тыс. рублей, срок 16 февраля – 4 декабря 2024 года; 2 500 000,0 тыс. рублей, срок 16 сентября – 31 декабря 2024 года

проект закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Законопроект);

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный Кодекс);

Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе);

проект закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов» (далее – проект закона об окружном бюджете);

Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее – Фонд, ОМС);

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее – ФФ ОМС);

утверждено Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 марта 2011 года №105;

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №326-ФЗ);

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Чукотском автономном округе (далее – ТПГГ);

утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года. № 151;

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (далее – СМО);

Приказы Минфина России: от 24 мая 2022 года №82н (ред. от 15.04.2024 г. №44н) «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – Порядок); от 10 июня 2024 года №85н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)»;

Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 462 (в ред.от 30 сентября 2023 г.);

установлен проектом постановления Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Проект ПГГ);

расчетный коэффициент доступности медицинской помощи введен с 2024 года, позволяет учесть более равномерное распределение объема субвенций в зависимости от расселения населения на территории Российской Федерации;

Проект №727322-8 (далее – проект бюджета ФФ ОМС);

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 7 октября 2024 года №349 «О внесении изменений в постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2017 года N 161»;

Методические указания по согласованию Федеральным фондом обязательного медицинского страхования нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций» (далее – Методические указания), утверждены Председателем ФФ ОМС 15 мая 2013 года;

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 07.09.2018г. №286 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чукотском автономном округе» (далее – Постановление №286)

По данным паспортов региональных проектов, размещенных в системе ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 01.10.2024г.

- далее – Фонд ЖКХ

- далее – Фонд РТ

Действующие региональные проекты на 01.10.2024 года;

Закон Чукотского автономного округа от 08.12.2023 №76-ОЗ (ред. от 08.07.2024) "Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (далее – Закон №76-ОЗ, Закон об окружном бюджете на 2024 год)

По данным, представленным руководителями региональных проектов

Здесь и далее анализ хода реализации региональных проектов проведен на основе данных, предоставленных Проектным офисом и руководителями региональных проектов, и данных, размещенных в ГИИС «Электронный бюджет», ЕИСГЗ «ЕИС ЗАКУПКИ»

Средства субсидии 2021 года в объеме 127 580,7 тыс. рублей, предоставленные из окружного бюджета Администрации МО Билибинский МР, для оплаты по муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений у Застройщика в многоквартирных домах на территории сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района, не были использованы на цели, на которые запрашивались. Так как в январе 2022 года Администрацией МО Билибинский МР принято решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов в связи с непредставлением подрядчиком банковской гарантии. Средства субсидии 2021 в сумме 127 580,7 тыс. рублей возвращены Администрацией в 2022 году в окружной бюджет, а затем направлены Департаментом бюджету МО Билибинский МР, как неиспользованные в предыдущем году средства Субсидии, потребность в которых на 2022 год подтверждена. В течение 2022 года средства субсидии Администрацией не были использованы и в 2023 году возвращены в окружной бюджет, а затем перечислены Департаментом Администрации для оплаты по двум Муниципальным контрактам. Неиспользованные средства субсидии возвращены в 2024 году Администрацией Билибинского района в окружной бюджет в полном объеме (127 580,7 тыс. рублей).

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований»)

Закон Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года №36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа» (далее – Закон о Счетной палате)

Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе)

Стандарт внешнего государственного финансового контроля «Проведение экспертизы проекта закона Чукотского автономного округа об окружном бюджете» утвержден Приказом Счетной палаты Чукотского автономного округа от 1 октября 2024 года №60-о/д, рассмотрен и одобрен решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 30 сентября 2024 года №18)

Федеральный закон от 8 августа 2024 года №277-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» вступает в силу с 1 января 2025 года

Стратегия социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года утверждена Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 16 июля 2014 года №290-рп (в редакции от 29 декабря 2018 года №537-рп)

Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Закон о стратегическом планировании)

Прогноз социально-экономического развития Чукотского автономного округа на период до 2035 года утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 5 сентября 2019 года 
№386-рп (далее – Долгосрочный прогноз СЭР), Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Чукотского автономного округа на долгосрочный период утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 31 декабря 2015 года №674

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Чукотского автономного округа на среднесрочный период утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 31 декабря 2015 года №673 (далее – Порядок разработки Прогноза СЭР на среднесрочный период)

Проект Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа «О прогнозе социально-экономического развития Чукотского автономного округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Проект Прогноза СЭР на среднесрочный период)

Порядок составления проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 июня 2013 года №241 (далее – Порядок составления проекта окружного бюджета)

Порядок планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период утвержден Приказом Департамента финансов от 28 июня 2013 года №48 (в редакции от 18 января 2021 года №13)

Проект закона №727320-8 «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Законопроект о федеральном бюджете на 2025 год)

Закон Чукотского автономного округа от 8 декабря 2023 года №76-ОЗ (в редакции от 8 июля 2024 года №53-ОЗ) «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Подпункт 10 пункта 1 статьи 4 Законопроекта

Статья 174.1. Бюджетного Кодекса

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс)

Закон Чукотского автономного округа от 18 мая 2015 года №47-ОЗ «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе» (далее – Закон №47-ОЗ)

Северо-Восточное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (048), Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу (182), Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу (188), Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (318), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (321)

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов окружного бюджета и реестра источников доходов бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 3 апреля 2020 года №154 (далее – Порядок формирования и ведения реестра источников доходов окружного бюджета)

Статья 284 Налогового кодекса

Пункт 2.1. статьи 283 Налогового кодекса

Закон Чукотского автономного округа от 30 ноября 2023 года №75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (зарплаты среднего и младшего медперсонала должны составлять 100% средней зарплаты по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – 200%)

Закон Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года №86-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов Чукотского автономного округа от отдельных федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет»

Статья 219 Налогового кодекса

Статья 2 Закона №47-ОЗ

Статья 224 Налогового кодекса (13% – налоговая база, не превышает 2,4 млн рублей, 15% – налоговая база больше 2,4 млн рублей, но не превышает 5 млн рублей, 18% – налоговая база больше 5 млн рублей, но не превышает 20 млн рублей; 20% – налоговая база больше 20 млн рублей, но не превышает 50 млн рублей; 22% – налоговая база превышает 50 млн рублей)

Пункт 5 статьи 3 Закона №47-ОЗ

Закон Чукотского автономного округа от 1 апреля 2024 года №22-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Чукотского автономного округа «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе»

Пункт 4 статьи 4 Закона №47-ОЗ

Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации» и Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 года №876 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Чукотка»

С 2025 года городской округ Певек наделен статусом муниципального округа (Закон Чукотского автономного округа от 30 сентября 2024 года №57-ОЗ)

Федеральный закон от 13 июля 2015 года №212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»

Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года №296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» и Федеральный закон от 13 июля 2020 года №193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»

Статья 3 Закона №47-ОЗ

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года №3965-р «О тарифах на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2022 год» (8 768 358,3 тыс. рублей)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 года №4295-р «О тарифах на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2023 год» (10 292 662,2 тыс. рублей)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2023 года №3964-р «О тарифах на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2024 год» (7 488 064,7 тыс. рублей (поступило по состоянию на 1 октября 2024 года – 5 445 865,2 тыс. рублей)

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 5 октября 2023 года №391 «О реорганизации Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 2 августа 2024 года №258 «О реорганизации Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 5 октября 2023 года №390 «О реорганизации Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №518 «О реорганизации Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»

Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 22 декабря 2023 года №268 «Об образовании Департамента цифрового развития Чукотского автономного округа»

Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 21 декабря 2023 года №265 «Об образовании Управления молодежной политики Чукотского автономного округа»

Закон Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 2001 года №187 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы»

Закон Чукотского автономного округа от 26 сентября 2011 года №75-ОЗ «О дорожном фонде Чукотского автономного округа» (далее – Закон о дорожном фонде)

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года №1189 (в редакции от 30 мая 2024 года №721) «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2021 года №480 (в редакции от 11 января 2022 года №2) «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта Чукотского автономного округа, отобранного в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года №1189»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года №359 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 8 октября 2024 года №02-05-08/97433 «О формировании проектов законов (решений) о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)»

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года №82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»

В рамках реализации Государственной программы «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе» составление протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

Закон Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года №52-ОЗ «О наименованиях муниципальных образований в Чукотском автономном округе»

Городские округа – Анадырь, Певек, Эгвекинот, Провиденский

Муниципальные районы – Анадырский, Билибинский, Чукотский

Городские поселения – Угольные Копи, Беринговский, Билибино

Закон Чукотского автономного округа от 30 сентября 2024 года №58-ОЗ «О наделении муниципального образования городской округ Эгвекинот статусом муниципального округа», Закон Чукотского автономного округа от 30 сентября 2024 года №57-ОЗ «О наделении муниципального образования городской округ Певек статусом муниципального округа», Закон Чукотского автономного округа от 30 сентября 2024 года №56-ОЗ «О наделении муниципального образования Провиденский городской округ статусом муниципального округа»

Порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Чукотского автономного округа утвержден Правительством Чукотского автономного округа от 22 мая 2015 года №294

Правила предоставления и распределения дотаций (грантов) из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 апреля 2021 года №108

Закон Чукотского автономного округа от 24 апреля 2009 года №48-ОЗ «О методиках распределения субвенций из окружного бюджета»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 ноября 2024 года №396 «О Чукотском (надмуниципальном) образовательном округе»

Субвенции в 2025 году в общей сумме 39 750,1 тыс. рублей, в 2026 году – 41 840,4 тыс. рублей, 
в 2027 году – 15 474,4 тыс. рублей

По данным Основных направлений бюджетной и налоговой политики Чукотского автономного округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Программой государственных внутренних заимствований Чукотского автономного округа на 2025 год предусмотрено частичное погашение бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, в сумме 828 265,8 тыс. рублей, в том числе: 801 048,4 тыс. рублей – для частичного покрытия дефицита бюджета, 19 072,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов; 8 144,9 тыс. рублей – специальный казначейский кредит

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа реорганизован в форме выделения из его состава Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа (зарегистрирован 9 января 2024 года). Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа переименован в Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (зарегистрирован с 11 января 2024 года)

Здесь и далее с целью сопоставимости данных доля фактических расходов к направленным бюджетным ассигнованиям рассчитана без учета расходов, осуществленных в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий в предыдущие периоды (2022, 2023 годы).

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №566, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №694-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №519.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №525, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №685-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №523.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №522, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №686-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №543.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №538, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №683-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №532.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №529, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 22 декабря 2023 года №656-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №531.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №546, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №679-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №537.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 6 мая 2024 года №166, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 27 мая 2024 года №227-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 апреля 2024 года №163.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №544, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №682-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №513.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 декабря 2023 года №452, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 11 декабря 2023 года №622-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №536.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22 декабря 2023 года №494, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 22 декабря 2023 года №660-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №548.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №545, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №681-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №550.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 2023 года №468, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 2023 года №647-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №506.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №540, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №674-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №563.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №558, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №699-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №560.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №528, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №680-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №526.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №541, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №675-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №542.

В рамках реализации госпрограммы «Развитие энергетики» в 2018-2020 годах осуществлены бюджетные инвестиции на сумму 11 389 751,4 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, входящие в состав инвестиционного проекта «Строительство «ВЛ 220 кВ Омсукчан – ПП – Песчанка», и объекты технологического присоединения, находящиеся в собственности АО «Дальэнергомост».

форма 0503190 в составе годовой бюджетной отчетности ГАБС за 2023 год, на 1 октября 2024 года дополнительная информация отсутствует.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №534, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №672-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №535.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №549, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №684-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №561.

Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №552, паспорт Госпрограммы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №676-рп, перечень расходных обязательств Госпрограммы утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года №562.

Счетная палата Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата);

Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа (далее – Департамент здравоохранения);

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» (далее – ГБУЗ «Чукотская окружная больница», Учреждение);

Государственная программа «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года № 151 (далее – Государственная программа);

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 декабря 2018 года №438 (ред. от 25.11.2024) «Об утверждении структуры, предельной штатной численности и положения о Департаменте здравоохранения Чукотского автономного округа»;

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2012 года №120 «О подведомственности получателей средств окружного бюджета главным распорядителям (распорядителям) средств окружного бюджета и ведомственной подчиненности государственных учреждений и государственных предприятий Чукотского автономного округа»;

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из окружного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Чукотского автономного округа, находящимся в ведении Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19 января 2021 года №8 (далее – Порядок №8);

Соглашения заключенные Минздравом России с Правительством Чукотского автономного округа на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа: от 20.12.2019 г. №056-17-2020-141 и №056-17-2020-225; от 29.12.2021 г. №056-09-2022-577; от 30.12.2021 г. №056-09-2022-661; от 31.05.2022 г. №056-09-2022-835; от 10.11.2023 г. №056-17-2023-240 и №056-17-2023-276 (с дополнениями);

Закон Чукотского автономного округа от 1 декабря 2021 года №67-ОЗ «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон об окружном бюджете);

Закон Чукотского автономного округа 5 декабря 2022 года №76-ОЗ «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон об окружном бюджете);

Федеральный закон от 5 апреля 2013 год №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ);

- Департамент строительства является правопреемником Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной деятельности и архитектуры на основании Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 05.10.2023 №391 «О реорганизации Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа»

-  утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа, протокол от 15.06.2022 №12

- далее – Региональный проект, региональный проект «Жилье»

- в редакции Дополнительного соглашения от 15.12.2020 №069-2019-F10069-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье» на территории Чукотского автономного округа от 30.01.2019 
№069-2019-F10069-1

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16.08.2017 №316 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» (далее - Государственная программа №316)

- далее – Подпрограмма «Развитие жилищного строительства», Подпрограмма

- распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 №674-рп «Об утверждении паспорта Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 №540 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» (далее – Государственная программа №540)

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 №563 «Об утверждении Перечня расходных обязательств Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»

- Закон Чукотского автономного округа от 05.12.2022 №76-ОЗ «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (Таблица 42, Приложение 18)

- Закон Чукотского автономного округа от 08.12.2023 №76-ОЗ «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (Таблица 34, Приложение 18)

- далее - Субсидия

- Приложение 12 к Государственной программе №316 (далее – Порядок №12)

- Приложение 4 к Государственной программе №540 (далее – Порядок №4)

- утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999 (далее – Правила №999)

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.09.2023 №373 (в ред. от 22.11.2023 №433)

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 12.02.2024 №52 (в ред. от 16.08.2024 №278)

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (далее - Бюджетный кодекс РФ)

- Постановление Администрации Провиденского городского округа от 28.07.2020 №208 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа» (в  ред. от 14.10.2022)

- Решение Совета депутатов Провиденского городского округа от 23.12.2022 №136 «О бюджете Провиденского городского округа на 2023 год»

- Решение Совета депутатов Провиденского городского округа от 22.12.2023 №191 «О бюджете Провиденского городского округа на 2024 год»

- далее – закон №44-ФЗ

- Распоряжение Главы Администрации Провиденского городского округа от 22.11.2022 №327 «Об изменении условий контракта от 24 марта 2021 года №0188300002121000006-01»

- Распоряжение Главы Администрации Провиденского городского округа от 18.12.2023 №450 «Об изменении условий контракта от 24 марта 2021 года №0188300002121000006-01»

- Распоряжение Главы Администрации Провиденского городского округа от 19.01.2023 №24 «Об изменении условий контракта от 07 июля 2022 года №0888600000722000031-01»

- Распоряжение Главы Администрации Провиденского городского округа от 22.12.2023 №65 «Об изменении условий контракта от 07 июля 2022 года №0888600000722000031-01»

- утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27.01.2020 №24 
«Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа»

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 10 октября 2018 года №219-рп

утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 1 июня 2021 года №198
 (далее – Порядок №198)

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ (далее – Бюджетный кодекс Российской Федерации)

Соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от 19 января 2022 года №01 заключено в отсутствие документов предусмотренных пунктом 2.2. Порядка №198, в силу пункта 1 статьи 4.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности привлечения к административной ответственности по данному правонарушению истек 19 января 2024 года

утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 января 2015 года №20

утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 23 ноября 2020 года №531 (далее – Порядок №531)

В соответствии с пунктом 4.1. статьи 10 Закона №7-ФЗ крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, при условии, что цена такой сделки превышает 10 процентов балансовой стоимости активов автономной некоммерческой организации, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

оплата обучения сотрудника Центра, получающего первое высшее образование по Договору об оказании платных образовательных услуг по программам высшего образования, заключенному Арктическим научным центром с частным образовательным учреждением высшего образования