СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

№ 3

г.Анадырь

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта, направленных в 2024 году»……………………………...3

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа                         «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» за январь-июнь 2025 года»……………………...……………………………………………………....12

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа                   «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»                    за 6 месяцев 2025 года»………………………………...……………………………...19

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка реализации региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» в 2019-2024 годах»……………………….………………….…………..………………42

5. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Омолон Билибинского муниципального района за 2024 год (в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации)»…………………………...………...72

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, 
предоставленных в виде субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта, направленных в 2024 году»

(утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа,

протокол от 5 августа 2025 года №18)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.14. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2025 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 25 декабря 2024 года №26).

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по предоставлению и использованию бюджетных средств, направленных в виде субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта, направленных в рамках реализации Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в Чукотском автономном округе»;

бухгалтерская, бюджетная, финансовая, статистическая и иная отчетность объектов контрольного мероприятия, первичные и иные документы по операциям с использованием предусмотренных средств.

Цели контрольного мероприятия:

1. Установить законность использования бюджетных средств, направленных в виде субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта.

2. Оценить результативность использования бюджетных средств, направленных в виде субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта.

Вопросы   контрольного   мероприятия:

1. Законность предоставления и использования бюджетных средств, направленных в виде субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта.

2. Результативность использования бюджетных средств, направленных в виде субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта.

Объекты контрольного мероприятия:

- Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (далее – Департамент строительства);

- Администрация муниципального округа Певек (далее – Администрация).

Проверяемый период деятельности: 2024 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 июня 2025 года по 5 августа 2025 года.

Краткая характеристика проверяемой сферы

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2023 года №349 утвержден Сводный перечень новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. В Сводном перечне новых инвестиционных проектов, в целях реализации НИП «Создание модернизированных плавучих энергоблоков для энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината» предусмотрено создание в Чукотском автономном округе объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек», с объемом затрат 38 360,0 тыс. рублей, предполагаемая дата ввода в эксплуатацию объекта инфраструктуры – декабрь 2027 года.

Планом создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа предусмотрена реализация объекта инфраструктуры «Плотина с устройствами на ручье Певек» с выполнением работ по проектированию и реконструкции объекта, при участии Правительства Чукотского автономного округа и Администрации городского округа Певек, вид собственности – муниципальная, местом реализации является  г. Певек, срок реализации – 2022-2029 годы. Объект реализуется в рамках Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» и Муниципальной программы Администрации городского округа Певек «Развитие инфраструктуры городского округа Певек». Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры составляет 1 069,7 млн рублей, в том числе: 1 059,4 млн рублей – средства окружного бюджета, 0,2 млн рублей – средства местного бюджета, 10,2 млн рублей – средства внебюджетных источников финансирования.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

По цели 1. Установить законность использования бюджетных средств, направленных в виде субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта.

Реализация мероприятий по реконструкции объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта осуществляется в рамках Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питьевой водой», включенного в качестве структурного элемента в Государственную программу Чукотского автономного округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»,.

Объем ресурсного обеспечения Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питьевой водой населения» на 2024 год, предусмотренный Паспортом Государственной программы и Паспортом комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питьевой водой населения»,  составляет 38 360,0 тыс. рублей, что соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному Законом об окружном бюджете на 2024 год.

Для решения задачи «Реконструкция гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек» предусмотрено достижение в 2024 году значений мероприятия (результата): готовность объекта – 20 процентов, разработана проектно-сметная документация в целях реализации мероприятий Государственной программы – 1 шт.

Ответственным исполнителем мероприятий Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питьевой водой населения» является Департамент строительства.

В 2024 году Мероприятие «Субсидия на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта» осуществлялось с использованием средств окружного бюджета посредством предоставления бюджету муниципального образования Чукотского автономного округа бюджетных средств в виде Субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта (далее – Субсидия) в соответствии с положениями Порядка о предоставлении субсидии.

Предоставление Субсидии предусмотрено в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий по реконструкции объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек», связанных с реализацией следующего комплекса работ:

1) выполнение работ по разработке (корректировке) проектной документации на реконструкцию объектов инфраструктуры, в том числе выполнение инженерно-изыскательских работ в объеме, необходимом для разработки такой документации;

2) выполнение работ по реконструкции объектов инфраструктуры и ввод таких объектов в эксплуатацию.

Средства Субсидии распределены бюджету городского округа Певек в сумме 38 360,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

Получателем средств Субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта являлась Администрация городского округа Певек.

В соответствии с условиями Порядка предоставления субсидии, Департаментом строительства с Администрацией городского округа Певек 22 февраля 2024 года заключено Соглашение №29, которым предусмотрен общий размер субсидии, предоставляемой из окружного бюджета на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта в размере 38 360,0 тыс. рублей  (доля софинансирования расходов 99,5%) за средств окружного бюджета. Уровень софинансирования расходных обязательств за счет средств местного бюджета предусмотрен в размере 192,8 тыс. рублей (доля софинансирования расходов 0,5%). Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования городского округа Певек на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых в 2024 году предоставляется Субсидия, составляет 38 552,8 тыс. рублей.

В 2024 году субсидия Администрации городского округа Певек предоставлена Департаментом строительства за счет средств окружного бюджета в общем объеме 38 360,0 тыс. рублей.

Реализация Администрацией городского округа Певек мероприятия «Субсидия на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта» Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры муниципального округа Певек» осуществлялась путем предоставления субсидии из бюджета городского округа Певек Муниципальному предприятию «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа на общую сумму 38 522,8 тыс. рублей, в том числе: 38 360,0 тыс. рублей – за счет средств окружного бюджета, 192,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.

МП «ЧРКХ» заключен договор с Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева» на оказание услуг по проектированию реконструкции плотины на ручье Певек с ценой 48 720,0 тыс. рублей, со сроком исполнения – 29 декабря 2024 года.

Предметом договора являются услуги по проектированию реконструкции плотины на ручье Певек в соответствии с календарным графиком, в том числе по этапам:

- разработка основных проектных решений;

- разработка проектной документации;

- разработка материалов для оценки воздействия на окружающую среду;

- сопровождение процедуры оценки воздействия на окружающую среду;

- научно-техническое сопровождение с целью актуализации комплексных инженерных изысканий;

- сопровождение государственных экспертиз проектной документации;

- разработка рабочей документации.

Исполнителем (АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева») оказаны услуги по проектированию реконструкции плотины на ручье Певек своевременно и в полном объеме, в соответствии с предусмотренными договором условиями.

Проектно-сметной документацией утверждена сметная стоимость строительства по реконструкции объекта по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на дату утверждения заключения экспертизы и составила 1 012 986,0 тыс. рублей.

На проектно-сметную документацию по объекту «Реконструкция плотины на ручье Певек» получено положительное заключение государственной экспертизы Департамента строительства по результатам оценки соответствия инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценке соответствия проектной документации установленным требованиям и проверке достоверности определения сметной стоимости (от 28 декабря 2024 года №87-1-1-3-082335-2024). Результаты проведенной экспертизы проектной документации в представленном объеме подтверждают соответствие предусмотренных в ней конструктивных, организационно-технологических и других решений, установленным требованиям.

Администрацией средства Субсидии перечислены МП «ЧРКХ» в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в общем объеме 
38 552,8 тыс. рублей, в том числе: 38 360,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 192,8 тыс. рублей – средства местного бюджета.

По цели 2. Оценить результативность использования бюджетных средств, направленных в виде субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта.

На реализацию мероприятия «Субсидия на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта» Законом об окружном бюджете на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 38 360,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 38 360,0 тыс. рублей или 100,0% от утвержденных плановых назначений.

Фактическое выполнение мероприятия в проверяемом периоде осуществлено в полном объеме и составило 8 360,0 тыс. рублей (без учета средств местного бюджета и средств МП «ЧРКХ») или 100% от предоставленного из окружного бюджета финансирования.

Администрацией городского округа Певек представлены отчеты в Департамент строительства о расходах и достижении значений показателей (результата) предоставления субсидии в 2024 году.

В 2024 году Администрацией городского округа Певек установленный к достижению показатель «Уровень технической готовности объекта – гидротехническое сооружение (плотина с устройствами) на ручье Певек» – 20 процентов достигнут.

При установлении Департаментом строительства к достижению Администрацией городского округа Певек показателя результативности предоставления Субсидии «Уровень технической готовности объекта – гидротехническое сооружение (плотина с устройствами) на ручье Певек» – 20 процентов готовности» отсутствует методика расчета показателя и поэтому установленный показатель является формальным и не поддается проверке и объективной оценке.

Информация о показателях Государственной программы для достижения цели «Обеспечение к 2030 году качества и доступности жилищно-коммунальных услуг не менее 50 процентов», предусмотренных Паспортом Государственной программы и Паспортом комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питьевой водой населения» на 2024 год, представлена в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения | Достигнутые значения по данным ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт Государственной программы |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация в целях реализации мероприятий Государственной программы | шт. | 1 | 1 |
| Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питьевой водой населения» |  |  |  |  |
| 1 | Уровень технической готовности объекта – гидротехническое сооружение (плотина с устройствами) на ручье Певек | процент | 20 | 20 |

В соответствии с пунктом 3.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа, показатели государственной программы должны удовлетворять одному из следующих условий:

целевые значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

целевые значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения;

целевые значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственных программ.

Показатели государственной программы и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности) проведения ежемесячной оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов от реализации государственных программ. Количество показателей государственной программы формируется исходя из необходимости и достаточности для достижения целей государственной программы.

В нарушение пункта 3.8 Порядка №359, установленный в Государственной программе на 2024 год Департаментом строительства показатель  «Уровень технической готовности объекта – гидротехническое сооружение (плотина с устройствами) на ручье Певек»  подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» не отвечает критериям измеримости (счетности) по причине отсутствия утвержденной методики расчета показателей, в связи с чем, достигнутое значение технической готовности объекта 20 процентов является формальным и критически оспоримым.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

По результатам проведения контрольного мероприятия оформлены 2 акта:

- от 18 июля 2025 года на объекте – Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, без пояснений и замечаний от объекта контроля;

- от 18 июля 2025 года на объекте – Администрация муниципального округа Певек, без пояснений и замечаний от объекта контроля.

Выводы:

1. Планом создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа  предусмотрена реализация объекта инфраструктуры «Плотина с устройствами на ручье Певек» с выполнением работ по проектированию и реконструкции объекта, при участии Правительства Чукотского автономного округа и Администрации городского округа Певек, вид собственности – муниципальная, местом реализации является  г. Певек, срок реализации – 2022-2029 годы. Объект реализуется в рамках Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» и Муниципальной программы Администрации городского округа Певек «Развитие инфраструктуры городского округа Певек».

2. Объем финансового обеспечения, установленный на реализацию мероприятий Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питьевой водой населения», предусмотренный Государственной программой на 2024 год, составляет 38 360,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

3. Реализация мероприятий Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питьевой водой населения» в 2024 году осуществлялась посредством предоставления бюджету городского округа Певек субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта.

4. Результатом предоставления субсидии в 2024 году является разработанная проектно-сметная документация в целях реализации мероприятий Государственной программы по объекту инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» и уровень технической готовности объекта – гидротехническое сооружение (плотина с устройствами) на ручье Певек – 20 процентов.

5. Средства субсидии предоставлены Департаментом строительства 
в общей сумме 38 360,0 тыс. рублей Администрации городского округа Певек  
на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии 
на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта за счет средств окружного бюджета.

6. Администрацией городского округа Певек с Муниципальным предприятием «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа заключено соглашение, предметом которого является предоставление из бюджета городского округа Певек субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта на общую сумму 38 552,8 тыс. рублей, в том числе: 38 360,0 тыс. рублей – за счет средств окружного бюджета, 192,8 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.

7. Реализация мероприятия осуществлялась МП «ЧРКХ» путем заключения договора с Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева» на оказание услуг по проектированию реконструкции плотины на ручье Певек с ценой 48 720,0 тыс. рублей, со сроком исполнения – 29 декабря 2024 года.

8. По состоянию на 1 января 2025 года обязательства по проектированию реконструкции плотины на ручье Певек исполнены АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» своевременно и оплачены МП «ЧРКХ» в полном объеме, из них: 38 360,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 192,8 тыс. рублей – средства местного бюджета.

9. На проектно-сметную документацию по объекту «Реконструкция плотины на ручье Певек» получено положительное заключение государственной экспертизы Департамента строительства по результатам оценки соответствия инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценке соответствия проектной документации установленным требованиям и проверке достоверности определения сметной стоимости. Результаты проведенной экспертизы проектной документации в представленном объеме подтверждают соответствие предусмотренных в ней конструктивных, организационно-технологических и других решений, установленным требованиям.

10.  Установленный показатель результата мероприятий Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питьевой водой населения» – «Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация в целях реализации мероприятий Государственной программы» – 1 шт., достигнут в 2024 году.

11. В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа, установленный в Государственной программе на 2024 год Департаментом строительства показатель  «Уровень технической готовности объекта – гидротехническое сооружение (плотина с устройствами) на ручье Певек»  подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» не отвечает критериям измеримости (счетности) по причине отсутствия утвержденной методики расчета показателей, в связи с чем, достигнутое значение технической готовности объекта 20 процентов является формальным и критически оспоримым.

Предложения (рекомендации):

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта, направленных в 2024 году» направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

2. Направить информационное письмо Счетной палаты Чукотского автономного округа в адрес Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа.

| Аудитор Счетной палаты Чукотского автономного округа | О.М. Тодавчич |
| --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа                         «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» за январь-июнь 2025 года»

(Утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа,

протокол от 5 августа 2025 года №19)

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.6. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2025 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 25 декабря 2024 года №26).

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: процесс исполнения Закона Чукотского автономного округа от 9 декабря 2024 года №82-ОЗ «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» за январь-июнь 2025 года.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: провести анализ исполнения бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования за январь-июнь 2025 года.

Вопросы:

1. Анализ исполнения бюджета Фонда по доходам.

2. Анализ исполнения бюджета Фонда по расходам.

Объект экспертно-аналитического мероприятия:  Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Исследуемый период: январь-июнь 2025 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 23 июля по 1 августа 2025 года.

Краткая характеристика предмета экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с полномочиями Счетной палаты, определенными Законами Чукотского автономного округа: от 24 мая 2002 года  №31-ОЗ  «О  бюджетном   процессе  в  Чукотском автономном округе», от 30 июня 1998 года №36-ОЗ «О  Счетной палате Чукотского автономного округа», с использованием Стандарта внешнего государственного финансового контроля «Оперативный контроль исполнения законов Чукотского автономного округа об окружном бюджете, о бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования» (СФК 112) на основе бюджетной отчетности Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования об исполнении бюджета Фонда  за  январь-июнь 2025 года.

Бюджетная отчетность Фонда за отчетный период сформирована в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона о бюджетном процессе, организация исполнения бюджета Фонда возлагается на орган управления Фондом, исполнение бюджета обеспечивается Правительством Чукотского автономного округа.

Законом о бюджете Фонда доходы и расходы на 2025 год утверждены в объеме 4 620 874,9 тыс. рублей. Бюджет Фонда сформирован с соблюдением принципа сбалансированности, что соответствует требованиям статьи 
33 Бюджетного кодекса. Сводной росписью расходов бюджета Фонда 
(далее – СБР) от 30 июня 2025 года утверждены расходы в объеме 
4 635 647,8 тыс. рублей. В Закон о бюджете Фонда в отчетном периоде изменения не вносились.

Анализ исполнения бюджета Фонда за 1 полугодие 2025 года проведен путем сопоставления показателей бюджетной отчетности, в том числе показателей отчета об исполнении бюджета по состоянию на 1 июля 2025 года, с показателями, утвержденными Законом о бюджете Фонда, СБР по состоянию на 30 июня 2025 года.

В январе-июне 2025 года в бюджет Фонда поступили доходы в объеме 2 308 565,1 тыс. рублей или 50,0% от годовых бюджетных назначений, расходы составили 2 146 167,9 тыс. рублей или 46,3% от годовых бюджетных назначений, утвержденных СБР. Бюджет Фонда исполнен с профицитом в размере                                   162 397,2 тыс. рублей.

- Исполнение бюджета Фонда по доходам

Доходы бюджета Фонда за январь-июнь 2025 года составили 
2 308 565,1 тыс. рублей или 50,0% от годовых бюджетных назначений что больше доходов аналогичного периода прошлого года (2 153 097,1 тыс. рублей) на                          155 468,0 тыс. рублей или на 7,2%.

Структура доходов и информация об исполнении доходной части бюджета Фонда за январь-июнь 2025 года приведены в таблице 1.

Таблица 1

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждены ассигнования | Исполнение |  | Структура доходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | к плану, % гр.3/гр.2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДОХОДЫ | 4 620 874,9 | 2 308 565,1 | 50,0 | 100,0 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 212,8 | 15 990,2 | 87,8 | 0,7 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 18 212,8 | 12 496,3 | 68,6 | 0,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 3 493,9 | - | 0,2 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 602 662,1 | 2 292 574,9 | 49,8 | 99,3 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов всего, в том числе: | 4 602 662,1 | 2 297 168,2 | 49,9 | 99,5 |
| Межбюджетные трансферты из окружного бюджета: | 426 668,0 | 213 334,2 | 50,0 | 9,2 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам ОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС | 222 068,4 | 111 034,2 | 50,0 | 4,8 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС | 204 599,6 | 102 300,0 | 50,0 | 4,4 |
| Межбюджетные трансферты из бюджета ФФОМС: | 4 050 294,1 | 2 037 556,2 | 50,3 | 88,3 |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ | 4 050 294,1 | 2 025 147,0 | 50,0 | 87,7 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение формирования НСЗ территориального фонда ОМС в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 0,0 | 12 403,2 | 0,0 | 0,5 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения | 0,0 | 6,0 | 0,0 | незначи -тельная |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС | 125 700,0 | 46 277,8 | 36,8 | 2,0 |
| Доходы бюджетов территориальных фондов ОМС от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 426,7 | 0,0 | незначи -тельная |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -5 020,0 | 0,0 | -0,2 |

В анализируемом периоде в бюджет Фонда поступили налоговые и неналоговые доходы в объеме 15 990,2 тыс. рублей или 87,8% от плановых назначений, из них 3 493,9 тыс. рублей – доходы от применения штрафных санкций, взысканий с виновных лиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем налоговых и неналоговых доходов увеличился 
на 8 382,0 тыс. рублей или в 2,1 раза и в структуре доходов бюджета Фонда составил 0,7%.

Основная доля доходов бюджета Фонда – 99,3%, в анализируемом периоде сформирована за счет безвозмездных поступлений, объем которых,  с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в отчетном периоде составил                             2 292 574,9 тыс. рублей, или 49,8% годовых бюджетных назначений, в том числе:

1) межбюджетные трансферты из окружного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – программа ОМС) в части базовой и сверхбазовой программы ОМС – 213 334,2 тыс. рублей или 50,0% от годовых бюджетных назначений, что на 199 760,2 тыс. рублей или 48,4% меньше объема трансфертов, поступивших в аналогичном периоде 2024 года (413 094,4 тыс. рублей);

2) межбюджетные трансферты из бюджета Федерального Фонда ОМС, передаваемые бюджетам территориальных Фондов ОМС – 2 037 556,2 тыс. рублей, или 50,3% от годовых бюджетных назначений, что на 314 846,4 тыс. рублей или 18,3% больше объема трансфертов, поступивших из Федерального Фонда ОМС в аналогичном периоде прошлого года (1 722 709,8 тыс. рублей);

3) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных Фондов ОМС – 46 277,8 тыс. рублей или 36,8% от годовых бюджетных назначений, что на 13 662,3 тыс. рублей или 22,8% меньше объема трансфертов (59 940,1 тыс. рублей), поступивших в аналогичном периоде прошлого года;

4) доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение – 426,7 тыс. рублей;

5) возврат в бюджет Федерального Фонда ОМС, бюджеты территориальных Фондов ОМС и бюджеты субъектов Российской Федерации остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 5 020,0 тыс. рублей.

2. Исполнение бюджета Фонда по расходам

Расходы бюджета Фонда за 1 полугодие 2025 года составили 
2 146 167,9 тыс. рублей или 46,3% от годовых бюджетных назначений и относительно расходов, произведенных в аналогичном периоде прошлого года                   (2 151 371,4 тыс. рублей), уменьшились незначительно.

Информация об исполнении бюджета Фонда по расходам за январь-июнь 2025 года и структура расходов приведены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

| Наименование расходов | Утверждены ассигнования (сводная роспись расходов бюджета Фонда) | Исполнение |  | Структура расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | к плану, % гр.3/гр.2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАСХОДЫ | 4 635 647,8 | 2 146 167,9 | 46,3 | 100,0 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 72 357,6 | 34 380,3 | 47,5 | 1,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 60 224,2 | 29 962,2 | 49,8 | 1,4 |
| Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 129,2 | 4 413,9 | 36,4 | 0,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 4,2 | 4,2 | 100,0 | 0,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 4 563 290,2 | 2 111 787,5 | 46,3 | 98,4 |
| Территориальная программа ОМС | 4 406 968,8 | 2 053 524,8 | 46,6 | 95,7 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 3 907 936,5 | 1 806 833,1 | 46,2 | 84,2 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ (Межбюджетные трансферты) | 72 364,3 | 38 561,1 | 53,3 | 1,8 |
| Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 222 068,4 | 111 034,2 | 50,0 | 5,2 |
| Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования сверх базовой программы обязательного медицинского страхования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 204 599,6 | 97 096,4 | 47,5 | 4,5 |
| Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов | 156 321,4 | 58 262,7 | 37,3 | 2,7 |
| Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 0,0 |
| Организация ОМС на территории Чукотского автономного округа за счет иных источников (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 125 700,0 | 45 854,2 | 36,5 | 2,1 |
| Управление средствами нормированного страхового запаса | 30 616,0 | 12 403,1 | 40,5 | 0,6 |
| Финансовое обеспечение формирования НСЗ ТФОМС (Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 12 403,2 | 12 403,1 | 100,0 | 0,6 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению медицинского оборудования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 18 146,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расходы на выполнение управленческих функций Фонда (раздел «Общегосударственные вопросы») в январе-июне 2025 года составили 
34 380,3 тыс. рублей, или 47,5% от годовых бюджетных назначений, что 
на 3,0% больше расходов произведенных в предыдущем году на аналогичные цели (33 364,2 тыс. рублей). В структуре расходов бюджета Фонда расходы на выполнение управленческих функций Фонда составляют 1,6%.

Основная доля расходов бюджета Фонда – 98,4%, направлена на «Здравоохранение». В анализируемом периоде расходы на «Здравоохранение» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
(2 118 007,2 тыс. рублей) уменьшились незначительно и составили 
2 111 787,5 тыс. рублей или 46,3% от годовых бюджетных назначений, в том числе:

- на реализацию Территориальной программы ОМС – 2 053 524,8 тыс. рублей или 46,6% от годовых бюджетных назначений и остались практически на уровне прошлого года (2 053 758,1 тыс. рублей);

- на непрограммные направления деятельности – 58 262,7 тыс. рублей или 37,3% от годовых бюджетных назначений, что на 5 991,8 тыс. рублей или 9,3% меньше аналогичного показателя предыдущего года (64 249,1 тыс. рублей), из них – 45 854,2 тыс. рублей, направлены на оплату счетов медицинских организаций за лечение иногородних граждан на территории Чукотского автономного округа.

В отчетном периоде не исполнялись расходы бюджета Фонда по следующим направлениям:

- финансовое обеспечение мероприятий по приобретению медицинского оборудования – в связи с длительностью процесса проведения конкурсных процедур медицинскими организациями, в связи с чем, реализация данных мероприятий планируется в 3 квартале 2025 года;

- организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации – в связи с отсутствием заключенных и исполненных контрактов на обучение у ГБУЗ «Чукотская окружная больница».

По данным формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 1 июля 2025 года дебиторская задолженность по расходам составила 664,3 тыс. рублей и увеличилась с начала года на 621,0 тыс. рублей. Задолженность является текущей и образована в связи с авансированием услуг мобильной и почтовой связи, авансированием расходов на проезд в отпуск сотрудников, расходов на служебные командировки. Числящаяся на начало года кредиторская задолженность в сумме 9 108,3 тыс. рублей в отчетном периоде полностью погашена.

Долгосрочная и просроченная задолженность на балансе Фонда не числится.

Выводы:

1. Представленная Фондом бюджетная отчетность сформирована в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года №191н.

2. В январе-июне 2025 года в бюджет Фонда поступили доходы в объеме 2 308 565,1 тыс. рублей или 50,0% от годовых бюджетных назначений, расходы составили 2 146 167,9 тыс. рублей или 46,3% от годовых бюджетных назначений. Бюджет Фонда исполнен с профицитом в размере 162 397,2 тыс. рублей.

Риски недополучения доходов и невыполнения принятых расходных обязательств отсутствуют.

3. Основная доля доходов бюджета Фонда – 99,3%, сформирована за счет безвозмездных поступлений, объем которых увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 147 086,0 тыс. рублей или 6,9% и с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 
2 292 574,9 тыс. рублей или 49,8% годовых бюджетных назначений.

Межбюджетные трансферты из окружного бюджета поступили в объеме 213 334,2 тыс. рублей или 50,0% от годовых бюджетных назначений, что на 199 760,2 тыс. рублей или 48,4% меньше объема трансфертов, поступивших в аналогичном периоде 2024 года.

Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального Фонда ОМС поступили в объеме 2 037 556,2 тыс. рублей, или 50,3% от годовых бюджетных назначений, что на 314 846,4 тыс. рублей или 18,3% больше объема трансфертов, поступивших в аналогичном периоде прошлого года.

Налоговые и неналоговые доходы в анализируемом периоде поступили в бюджет Фонда в объеме 15 990,2 тыс. рублей или 87,8% от плановых назначений и в структуре доходов бюджета Фонда составили 0,7%.

4. В январе-июне 2025 года в бюджет Фонда поступили средства от штрафных санкций, взысканий с виновных лиц в объеме 3 493,9 тыс. рублей.

5. Основная доля расходов бюджета Фонда – 98,4%, направлена на «Здравоохранение». В анализируемом периоде расходы на «Здравоохранение» сложились на уровне аналогичного периода прошлого года и составили
 2 111 787,5 тыс. рублей или 46,3% от годовых бюджетных назначений.

6. Долгосрочная и просроченная задолженность на балансе Фонда не числится.

Предложения:

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» за январь-июнь 2025 года направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

| Аудитор Счетной палаты Чукотского автономного округа | Т.В.Беланова |
| --- | --- |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» за 6 месяцев 2025 года»

Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 13 августа 2025 года №20)

Основание для проведения мероприятия

Пункт 2.5. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2025 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 25 декабря 2024 года №26).

Предмет экспертно-аналитического мероприятия

Процесс исполнения окружного бюджета.

Цель экспертно-аналитического мероприятия

Оценить полноту поступлений доходов окружного бюджета, исполнения расходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

1. Основные показатели социально-экономического развития Чукотского автономного округа.

2. Общая характеристика исполнения окружного бюджета.

Объект экспертно-аналитического мероприятия

Главные администраторы средств окружного бюджета, в том числе Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент финансов), организующий исполнение окружного бюджета, иные организации (при необходимости).

Проверяемый период деятельности 6 месяцев 2025 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия 
с 6 августа 2025 года по 13 августа 2025 года.

Заключение подготовлено на основании отчета Правительства Чукотского автономного округа об исполнении окружного бюджета за 6 месяцев 2025 года, статистических данных, размещенных на официальных сайтах Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (Хабаровскстат) и Отделения Банка России по Чукотскому автономному округу, данных, представленных органами исполнительной власти Чукотского автономного округа.

# 1. Анализ основных показателей 
социально-экономического развития Чукотского автономного округа

Основные характеристики окружного бюджета на 2025 год, утвержденные статьей 1 Закона об окружном бюджете, определены, исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта (313 245,06 млн рублей).

Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа, представлены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс промышленного производства за 6 месяцев 2025 года к аналогичному периоду 2024 года вырос в 1,2 раза, в том числе: в добывающей отрасли – в 1,3 раза, обрабатывающих производствах – в 5,8 раза, водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,6%.

Объем собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (отгруженных товаров) в Чукотском автономном округе за январь-июнь 2025 года составил 107 076,6 млн рублей, в том числе по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 2 432,3 млн рублей, обрабатывающие производства – 88 033,3 млн рублей, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 16 199,8 млн рублей, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 411,2 млн рублей.

Объем произведенной продукции сельского хозяйства (в действующих ценах) в январе-июне 2025 года составил 862,8 млн рублей (январь-июнь 2024 года – 708,8 млн рублей). В отчетном периоде продукции животноводства на территории округа произведено: скот и птица 179,8 тонны (в январе-июне 2024 года – 218,3 тонны); молока – 9,8 тонны (в январе-июне 2024 года – 10,8 тонны); яиц – 5 848,7 тыс. штук (в январе-июне 2024 года – 4 040 тыс. штук).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за январь-июнь 2025 года, увеличился на 4% к аналогичному периоду 2024 года, и составил 10 520,5 млн рублей.

В транспортной отрасли округа за отчетный период пассажирооборот снизился на 7,1% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,6 млн пасс.-км.

Оборот розничной торговли за январь-май 2025 года составил 8 134,5 млн рублей, что выше аналогичного периода 2024 года на 13%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 65,9%, непродовольственных товаров – 34,1% (в мае 2024 года – 69,4% и 30,6% соответственно).

В отчетном периоде 2025 года населению оказаны платные услуги на 2 866,9 млн рублей, что превышает объем предоставленных услуг в аналогичном периоде 2024 года на 13,9% (2 516,4 млн рублей), из них наиболее востребованные:

- коммунальные – 678,9 млн рублей;

- транспортные – 465,8 млн рублей;

- телекоммуникационные – 445,1 млн рублей;

- жилищные – 427,2 млн рублей;

- бытовые – 293,1 млн рублей.

В июне 2025 года индекс потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги составил 99,8%, в том числе:

- 100,04% – продовольственные товары;

- 99,7% – непродовольственные товары;

- 99,5% – платные услуги населению.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по округу в конце июня 2025 года составила – 16 974,86 рубля.

Среднемесячная начисленная заработная плата за май 2025 года – 224 042,8 рубля, что выше аналогичного уровня 2024 года на 15,2% (194 469,4 рублей).

Просроченная задолженность по заработной плате в крупных и средних организациях округа по состоянию на 1 июля 2025 года отсутствует.

Величина прожиточного минимума в Чукотском автономном округе на 2025 год в расчете на душу населения составляет 46 283 рубля, для трудоспособного населения – 50 448 рубля, пенсионеров – 39 803 рубля, детей – 44 895 рубля.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 10 июля 2025 года – 1 626 единиц, в том числе:

- юридические лица – 442 единицы;

- индивидуальные предприниматели – 1 184 единицы.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество субъектов МСП увеличилось на 113 единиц или на 7,5%.

Среднесписочная численность работников на предприятиях МСП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно снизилась (на 122 человека) и по состоянию на 10 июля 2025 года составила 3 623 человека, в том числе:

- юридические лица – 2 750 человек;

- индивидуальные предприниматели – 873 человека.

Численность самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по состоянию на 30 июня 2025 года – 1 791 человек (1 711 человек – физические лица, 80 человек – индивидуальные предприниматели).

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2025 года составил 0,6%, по состоянию на 1 июля 2024 года – 0,7%. В качестве безработных зарегистрированы и получают пособие 164 человека, в аналогичном периоде прошлого года количество безработных – 194 человека. Заявленная работодателями потребность в работниках – 1 141 вакантное рабочее место или на 44,4% меньше аналогичного периода 2024 года.

Инфляция в Чукотском автономном округе замедлялась четвертый месяц подряд и в июне 2025 года составила 5,19% после 6,51% в феврале этого года. Уровень инфляции в округе ниже значений по Дальневосточному федеральному округу (9,18%) и по стране в целом (9,40%). Замедление годовой инфляции в регионе было вызвано снижением цен на непродовольственные товары и услуги, а также увеличением предложения отдельных продовольственных товаров.

2. Анализ исполнения основных параметров (показателей) окружного бюджета

В Закон об окружном бюджете в отчетном периоде изменения вносились два раза, с учетом внесенных изменений, доходы окружного бюджета утверждены в объеме 60 150 410,2 тыс. рублей, расходы – 62 029 288,2 тыс. рублей, дефицит окружного бюджета определен в размере 1 878 878,0 тыс. рублей.

Изменения основных параметров окружного бюджета в отчетном периоде представлены в таблице №1.

# Таблица №1

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Закон об окружном бюджете на 2025 год |  | Изменения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 04.12.2024 г. №64-ОЗ | от 28.05.2025 г. №35-ОЗ | сумма | процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы, в том числе: | 60 876 589,0 | 60 150 410,2 | -726 178,8 | -1,2 |
| Налоговые доходы | 28 964 172,8 | 28 964 172,8 | - | - |
| Неналоговые доходы | 3 370 652,0 | 3 416 866,5 | 46 214,5 | 1,4 |
| Безвозмездные поступления | 28 541 764,2 | 27 769 370,9 | -772 393,3 | -2,7 |
| Расходы | 60 954 113,3 | 62 029 288,2 | 1 075 174,9 | 1,8 |
| Программные мероприятия | 57 535 463,7 | 58 427 878,9 | 892 415,2 | 1,6 |
| Непрограммные мероприятия | 3 418 649,6 | 3 601 409,3 | 182 759,7 | 5,3 |
| Профицит (дефицит) | -77 524,3 | -1 878 878,0 | -1 801 353,7 | в 2,3 раза |
| Верхний предел государственного внутреннего долга на 01.01.2026 г., в т.ч. | 7 205 472,8 | 7 663 169,5 | 457 696,7 | 6,4 |
| государственные гарантии | 227 880,0 | 227 880,0 | - | - |
| объем заимствований | 6 977 592,8 | 7 295 289,5 | 317 696,7 | 4,6 |
| государственные ценные бумаги | - | 140 000,0 | 140 000,0 | - |

Вносимые в окружной бюджет изменения обусловлены корректировкой доходов и расходов в размере поступлений пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативам, установленным Бюджетным кодексом, межбюджетных трансфертов и безвозмездного целевого взноса от Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» , остатков средств, образовавшихся по состоянию на 1 января 2025 года, уточнением и перераспределением объемов финансирования отдельных мероприятий государственных программ Чукотского автономного округа и непрограммных расходов, в том числе исходя из фактической потребности.

Необходимо отметить, что программа государственных внутренних заимствований Чукотского автономного округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов дополнена новым обязательством – государственные ценные бумаги с предельным сроком погашения 31 октября 2026 года в размере 140 000,0 тыс. рублей. Право осуществления государственных внутренних заимствований Чукотского автономного округа предоставлено Департаменту финансов.

Руководствуясь статьей 217 Бюджетного кодекса и статьей 12 Закона об окружном бюджете, статьей 28.2. Закона о бюджетном процессе, Департаментом финансов, без внесения изменений в Закон об окружном бюджете, увеличен план по расходам до 62 181 289,4 тыс. рублей или на 152 001,2 тыс. рублей (0,2%). Изменения связаны с распределением безвозмездных поступлений в окружной бюджет, зарезервированных бюджетных ассигнований, средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа и перераспределением между главными распорядителями бюджетных средств, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса.

Указанный плановый показатель отражен в сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 июля 2025 года и в Отчете об исполнении окружного бюджета.

Информация об изменениях утвержденных показателей и не учтенных в Законе об окружном бюджете, представлена в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в таблице №2.

# Таблица №2

(тыс. рублей)

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Утверждено |  | Отклонение (гр.3-гр.2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Закон об окружном бюджете (в редакции от 28.05.2025 г. №35-ОЗ) | Отчет об исполнении окружного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы бюджета - всего | 62 029 288,2 | 62 181 289,4 | 152 001,2 |
| 901 Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа | 20 968 041,4 | 21 127 507,6 | 159 466,2 |
| 902 Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа | 6 857 773,2 | 6 691 008,2 | -166 765,0 |
| 903 Департамент социальной политики Чукотского автономного округа | 4 052 418,7 | 4 226 420,5 | 174 001,8 |
| 904 Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа | 453 633,2 | 466 654,3 | 13 021,1 |
| 905 Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа | 6 898 951,7 | 6 400 808,7 | -498 143,0 |
| 906 Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа | 2 841 441,5 | 2 976 774,6 | 135 333,1 |
| 907 Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа | 437 234,5 | 515 046,1 | 77 811,6 |
| 909 Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа | 3 895 499,4 | 3 913 609,3 | 18 109,9 |
| 910 Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа | 1 786 883,1 | 1 823 758,5 | 36 875,4 |
| 911 Счетная палата Чукотского автономного округа | 126 602,4 | 141 272,9 | 14 670,5 |
| 912 Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа | 61 444,4 | 66 308,0 | 4 863,6 |
| 913 Избирательная комиссия Чукотского автономного округа | 137 709,3 | 158 292,2 | 20 582,9 |
| 914 Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа | 601 340,9 | 622 478,7 | 21 137,8 |
| 915 Дума Чукотского автономного округа | 268 607,2 | 294 384,8 | 25 777,6 |
| 916 Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа | 1 069 392,7 | 1 087 969,6 | 18 576,9 |
| 917 Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа | 1 110 867,0 | 1 098 761,4 | -12 105,6 |
| 918 Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | 9 252 263,2 | 9 267 198,7 | 14 935,5 |
| 919 Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций, организации деятельности ЗАГС и архивов Чукотского автономного округа | 137 182,7 | 197 233,7 | 60 051,0 |
| 920 Комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа | 41 185,7 | 45 270,9 | 4 085,2 |
| 921 Управление молодежной политики Чукотского автономного округа | 103 846,0 | 106 430,6 | 2 584,6 |
| 922 Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа | 926 970,0 | 954 100,1 | 27 130,1 |

Ведомственной структурой расходов окружного бюджета на 2025 год, бюджетные назначения предусмотрены 21 главному распорядителю средств окружного бюджета. Плановый объем ассигнований увеличен 18 главным распорядителям бюджетных средств на 829 014,8 тыс. рублей, трем главным распорядителям уменьшен на 677 013,6 тыс. рублей.

Характеристика исполнения окружного бюджета по итогам отчетного периода представлена в таблице №3.

# Таблица №3

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено (ф. 0503117) | Исполнено | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего доходов | 60 150 410,2 | 28 937 279,8 | 48,1 |
| Всего расходов* | 62 181 289,4 | 29 629 985,3 | 47,7 |
| Профицит (+), Дефицит (–) | -1 878 878,0 | -692 705,5 | х |

*С учетом изменений, вносимых сводной бюджетной росписью

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 6 месяцев 2025 года:

- доходы поступили в сумме 28 937 279,8 тыс. рублей или 48,1% утвержденных плановых показателей;

- расходы составили 29 629 985,3 тыс. рублей или 47,7% утвержденных назначений;

- окружной бюджет исполнен с дефицитом в размере 692 705,5 тыс. рублей.

# Доходы окружного бюджета

В отчетном периоде доходы окружного бюджета составили 28 937 279,8 тыс. рублей или 48,1% прогнозируемого объема доходов, утвержденного Законом об окружном бюджете.

Исполнение доходов окружного бюджета за отчетный период характеризуется данными, приведенными в таблице №4.

# Таблица №4

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы бюджета - всего | 60 150 410,2 | 28 937 279,8 | 48,1 | х |
| Налоговые и неналоговые доходы | 32 381 039,3 | 14 762 753,1 | 45,6 | 51,0 |
| Налоговые доходы | 28 964 172,8 | 14 298 716,5 | 49,4 | 49,4 |
| Неналоговые доходы | 3 416 866,5 | 464 036,6 | 13,6 | 1,6 |
| Безвозмездные поступления | 27 769 370,9 | 14 174 526,7 | 51,0 | 49,0 |

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 14 762 753,2 тыс. рублей или 45,6% утвержденных назначений, объем безвозмездных поступлений – 14 174 526,7 тыс. рублей или 51%.

# Налоговые доходы

В отчетном периоде налоговые поступления в окружной бюджет составили 14 298 716,5 тыс. рублей или 49,4% утвержденных годовых показателей.

В структуре полученных доходов окружного бюджета доля налоговых поступлений составляет 49,4%.

Основную долю в структуре налоговых доходов составляют налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц – 62,8%, налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 26,8%, налоги на имущество – 6,9%.

Информация об объемах поступлений налоговых доходов представлена в таблице №5.

# Таблица №5

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые доходы | 28 964 172,8 | 14 298 716,5 | 49,4 | х |
| 101 Налоги на прибыль, доходы | 20 411 250,3 | 8 977 380,0 | 44,0 | 62,8 |
| 103 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 1 224 212,0 | 490 072,2 | 40,0 | 3,4 |
| 105 Налоги на совокупный доход | 10 906,0 | 5 851,6 | 53,7 | менее 0,1 |
| 106 Налоги на имущество | 1 720 058,0 | 993 402,6 | 57,8 | 6,9 |
| 107 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 5 591 203,2 | 3 826 165,8 | 68,4 | 26,8 |
| 108 Государственная пошлина | 6 479,3 | 5 844,3 | 90,2 | менее 0,1 |
| 109 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 64,0 | - | - | - |

В отчетном периоде сверх утвержденного плана в окружной бюджет поступили доходы в общей сумме 2 336 362,3 тыс. рублей, из них 2 277 535,7 тыс. рублей – налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе по доходам в виде оплаты труда, получаемой лицами, работающими в районах Крайнего Севера, в части, относящейся к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации районным коэффициентам и процентным надбавкам к заработной плате за работу в данных районах.

# Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в отчетном периоде поступили в сумме 464 036,6 тыс. рублей или 13,6% утвержденных показателей.

В структуре доходов окружного бюджета доля неналоговых доходов составляет 1,6%.

Информация об объемах поступлений неналоговых доходов в отчетном периоде представлена в таблице №6.

# Таблица №6

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Неналоговые доходы | 3 416 866,5 | 464 036,6 | 13,6 | х |
| 111 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 3 342 839,6 | 368 858,3 | 11,0 | 79,5 |
| 112 Платежи при пользовании природными ресурсами | 20 581,3 | 21 302,8 | 103,5 | 4,6 |
| 113 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 4 960,8 | 9 111,2 | в 1,8 раза | 2,0 |
| 116 Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 48 484,8 | 63 119,6 | в 1,3 раза | 13,6 |
| 117 Прочие неналоговые доходы | - | 1 644,7 | - | 0,4 |

В отчетном периоде сверх утвержденного плана поступили неналоговые доходы в сумме 20 030,5 тыс. рублей, из них 18 037,1 тыс. рублей приходится на уплату штрафов, санкций, возмещение ущерба.

Доход от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете составил 152 923,4 тыс. рублей.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов, в отчетном периоде поступили в сумме 9 915,9 тыс. рублей.

# Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений в отчетном периоде составил 14 174 526,7 тыс. рублей или 51% годовых бюджетных назначений.

В структуре доходов окружного бюджета доля безвозмездных поступлений в анализируемом периоде сложилась на уровне 49%.

Информация об объемах безвозмездных поступлений в отчетном периоде представлена в таблице №7.

# Таблица №7

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Безвозмездные поступления | 27 769 370,9 | 14 174 526,7 | 51,0 | х |
| 202 Дотации | 17 016 950,9 | 8 508 475,8 | 50,0 | 60,0 |
| 202 Субсидии | 5 616 589,8 | 2 613 383,2 | 46,5 | 18,4 |
| 202 Субвенции | 446 582,8 | 176 441,5 | 39,5 | 1,2 |
| 202 Иные межбюджетные трансферты | 277 376,0 | 161 886,8 | 58,4 | 1,1 |
| 204 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 4 980,5 | 4 980,6 | 99,9 | менее 0,1 |
| 207 Прочие безвозмездные поступления | 4 326 890,9 | 1 966 768,6 | 45,5 | 13,9 |
| 218 Доходы бюджетов от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 80 000,0 | 744 812,6 | в 9,3 раза | 5,3 |
| 219 Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | -2 222,4 | - | менее 0,1 |

В отчетном периоде из федерального бюджета получены дотации в объеме 8 508 475,8 тыс. рублей, в том числе:

- 8 396 710,2 тыс. рублей – на выравнивание бюджетной обеспеченности;

- 111 765,6 тыс. рублей – на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели.

Субсидии поступили в объеме 2 613 383,2 тыс. рублей или 46,5% плановых назначений (из 57 плановых видов субсидий поступило 37). В отчетном периоде из федерального бюджета в полном объеме поступили семь субсидий в сумме 131 923,6 тыс. рублей:

- 85 779,5 тыс. рублей – на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования;

- 15 685,7 тыс. рублей – на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации;

- 10 712,0 тыс. рублей – на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

- 10 303,2 тыс. рублей – на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- 7 942,1 тыс. рублей – на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»;

- 1 290,6 тыс. рублей – на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации;

- 210,5 тыс. рублей – на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей.

Субвенций получено в сумме 176 441,5 тыс. рублей или 39,5% утвержденных назначений (из 11 плановых субвенций поступило 9). Не поступили субвенции:

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (4 169,2 тыс. рублей);

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (52,4 тыс. рублей).

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 161 886,8 тыс. рублей или 58,4% плановых назначений (6 плановых трансфертов). В окружной бюджет не поступил иной межбюджетный трансферт на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в сумме 6 647,3 тыс. рублей.

Кроме того, в окружной бюджет поступили безвозмездные поступления от негосударственной организации Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на реализацию комплекса мер, направленных на создание семейных многофункциональных центров в Чукотском автономном округе в сумме 4 980,6 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления составили 1 966 768,6 тыс. рублей – целевые взносы от Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» в связи с доведением до базового уровня цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2025 год для субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2024 года №3608-р.

Доходы окружного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде составили 744 812,6 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 2 222,4 тыс. рублей, из них:

- 723,9 тыс. рублей – субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа);

- 316,2 тыс. рублей – субсидия на выплату региональных социальных доплат к пенсии (Департамент социальной политики Чукотского автономного округа).

# Расходы окружного бюджета

В отчетном периоде расходы окружного бюджета составили 29 629 985,3 тыс. рублей или 47,7% утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований.

Информация об исполнении окружного бюджета за 6 месяцев 2025 года по расходам в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов представлена в таблице №8.

# Таблица №8

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено за 6 месяцев 2025 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | уровень исполнения, % | удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы бюджета - всего | 62 181 289,4 | 29 629 985,3 | 47,7 | х |
| 01 Общегосударственные расходы | 2 719 360,2 | 1 255 999,3 | 46,2 | 4,2 |
| 02 Национальная оборона | 31 558,2 | 9 087,0 | 28,8 | менее 0,1 |
| 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 841 359,3 | 331 133,9 | 39,4 | 1,1 |
| 04 Национальная экономика | 13 661 247,9 | 6 361 445,6 | 46,6 | 21,5 |
| 05 Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 595 996,3 | 9 449 942,4 | 50,8 | 31,9 |
| 06 Охрана окружающей среды | 431 102,1 | 67 029,4 | 15,5 | 0,2 |
| 07 Образование | 9 867 052,1 | 4 831 580,7 | 49,0 | 16,3 |
| 08 Культура, кинематография | 948 456,1 | 317 450,1 | 33,5 | 1,1 |
| 09 Здравоохранение | 3 462 502,5 | 1 576 233,0 | 45,5 | 5,3 |
| 10 Социальная политика | 4 829 893,8 | 2 559 159,4 | 53,0 | 8,6 |
| 11 Физическая культура и спорт | 803 282,4 | 198 745,1 | 24,7 | 0,7 |
| 12 Средства массовой информации | 340 436,1 | 154 628,6 | 45,4 | 0,5 |
| 13 Обслуживание государственного долга | 36 798,3 | - | - | - |
| 14 Межбюджетные трансферты | 5 612 244,1 | 2 517 550,8 | 44,9 | 8,5 |

В структуре расходов окружного бюджета наибольший объем занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 31,9%, национальную экономику – 21,5%, межбюджетные трансферты общего характера – 8,5%. Расходы на социальную сферу составили 32% (их них: образование – 16,3%; социальная политика – 8,6%; здравоохранение – 5,3%). Удельный вес расходов по остальным разделам в общем объеме расходов окружного бюджета составил менее 6,1%.

Наибольший уровень исполнения в отчетном периоде сложился по разделам:

- социальная политика – 53% или 2 559 159,4 тыс. рублей;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 50,8% или 9 449 942,4 тыс. рублей;

- образование – 49% или 4 831 580,7 тыс. рублей.

Информация об исполнении окружного бюджета за 6 месяцев 2025 года по расходам в разрезе главных распорядителей приведена в таблице №9.

# Таблица №9

(тыс. рублей)

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Утверждено | Исполнено за 6 месяцев 2025 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | уровень исполнения, % | удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы бюджета - всего | 62 181 289,4 | 29 629 985,3 | 47,7 | х |
| 901 Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа | 21 127 507,6 | 9 908 810,0 | 46,9 | 33,4 |
| 902 Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа | 6 691 008,2 | 3 091 894,9 | 46,2 | 10,4 |
| 903 Департамент социальной политики Чукотского автономного округа | 4 226 420,5 | 2 216 914,2 | 52,5 | 7,5 |
| 904 Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа | 466 654,3 | 165 108,1 | 35,4 | 0,6 |
| 905 Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа | 6 400 808,7 | 2 653 950,5 | 41,5 | 9,0 |
| 906 Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа | 2 976 774,6 | 1 916 502,5 | 64,4 | 6,5 |
| 907 Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа | 515 046,1 | 213 136,1 | 41,4 | 0,7 |
| 909 Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа | 3 913 609,3 | 1 937 415,1 | 49,5 | 6,5 |
| 910 Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа | 1 823 758,5 | 898 798,9 | 49,3 | 3,0 |
| 911 Счетная палата Чукотского автономного округа | 141 272,9 | 69 177,4 | 49,0 | 0,2 |
| 912 Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа | 66 308,0 | 26 610,7 | 40,1 | 0,1 |
| 913 Избирательная комиссия Чукотского автономного округа | 158 292,2 | 68 812,7 | 43,5 | 0,2 |
| 914 Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа | 622 478,7 | 236 655,1 | 38,0 | 0,8 |
| 915 Дума Чукотского автономного округа | 294 384,8 | 134 783,9 | 45,8 | 0,5 |
| 916 Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа | 1 087 969,6 | 350 534,9 | 32,2 | 1,2 |
| 917 Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа | 1 098 761,4 | 453 122,0 | 41,2 | 1,5 |
| 918 Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | 9 267 198,7 | 4 791 819,9 | 51,7 | 16,2 |
| 919 Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций, организации деятельности ЗАГС и архивов Чукотского автономного округа | 197 233,7 | 81 239,9 | 41,2 | 0,3 |
| 920 Комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа | 45 270,9 | 15 113,6 | 33,4 | 0,1 |
| 921 Управление молодежной политики Чукотского автономного округа | 106 430,6 | 34 058,8 | 32,0 | 0,1 |
| 922 Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа | 954 100,1 | 365 526,1 | 38,3 | 1,2 |

Более чем на 50% исполнены расходы тремя главными распорядителями бюджетных средств (Департамент социальной политики Чукотского автономного округа – 52,5%, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа – 64,4%, Департамент образования и науки Чукотского автономного округа – 51,7%).

Реализация государственных программ и непрограммных направлений деятельности Чукотского автономного округа

Объемы бюджетных ассигнований на программные и непрограммные расходы окружного бюджета приведены в таблице №10.

# Таблица №10

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы бюджета - всего | 62 181 289,4 | 29 629 985,3 | 47,7 | х |
| Программные мероприятия | 58 507 759,1 | 28 126 720,7 | 48,1 | 94,9 |
| Непрограммные мероприятия | 3 673 530,3 | 1 503 264,6 | 40,9 | 5,1 |

Законом об окружном бюджете предусмотрено финансирование 20 Государственных программ Чукотского автономного округа (далее – Государственные программы). Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий в сумме 58 507 759,1 тыс. рублей или 94,9% расходов бюджета.

Финансовое обеспечение 122 структурных элементов Государственных программ (41 региональный проект, из них 24 региональных проекта в рамках национальных проектов Российской Федерации, 81 комплекс процессных мероприятий) за отчетный период составило 28 126 720,7 тыс. рублей или 48,1% уточненных бюджетных назначений.

Информация о результатах реализации Государственных программ за 6 месяцев 2025 года приведена в таблице №11.

# Таблица №11

(тыс. рублей)

| Наименование Государственной программы Чукотского автономного округа | Утверждено | Финансирование мероприятий | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по программным мероприятиям | 58 507 759,1 | 28 126 720,7 | 48,1 | х |
| Развитие здравоохранения (01) | 4 165 604,7 | 1 935 196,0 | 46,5 | 6,9 |
| Развитие занятости населения (02) | 252 320,5 | 83 690,3 | 33,2 | 0,3 |
| Социальная поддержка населения (03) | 3 792 181,9 | 1 967 845,6 | 51,9 | 7,0 |
| Стимулирование экономической активности населения (04) | 336 351,4 | 139 999,9 | 41,6 | 0,5 |
| Развитие культуры, спорта и туризма (05) | 1 129 938,0 | 337 367,8 | 29,9 | 1,2 |
| Развитие агропромышленного комплекса (06) | 3 764 513,6 | 2 662 502,5 | 70,7 | 9,5 |
| Информационное общество (07) | 883 138,1 | 392 099,3 | 44,4 | 1,4 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса (08) | 13 256 353,1 | 6 962 658,9 | 52,5 | 24,8 |
| Развитие образования и науки (09) | 9 738 060,9 | 4 758 127,4 | 48,9 | 16,9 |
| Развитие лесного хозяйства (10) | 284 302,7 | 124 577,4 | 43,8 | 0,4 |
| Развитие транспортной инфраструктуры (11) | 5 533 222,6 | 2 448 822,4 | 44,3 | 8,7 |
| Управление региональными финансами и имуществом (12) | 6 260 576,8 | 2 794 840,2 | 44,6 | 9,9 |
| Развитие жилищного строительства (14) | 924 517,5 | 355 195,7 | 38,4 | 1,3 |
| Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа (15) | 831 259,5 | 251 005,1 | 30,2 | 0,9 |
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности (16) | 897 306,9 | 348 059,9 | 38,8 | 1,2 |
| Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования (18) | 238 591,7 | 99 315,3 | 41,6 | 0,4 |
| Развитие энергетики (19) | 5 155 221,1 | 2 182 433,8 | 42,3 | 7,8 |
| Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения (20) | 28 950,3 | 20 527,9 | 70,9 | 0,1 |
| Формирование комфортной городской среды (21) | 601 255,5 | 160 442,8 | 26,7 | 0,6 |
| Развитие системы обращения с отходами (23) | 434 092,3 | 102 012,5 | 23,5 | 0,4 |

Мероприятия двух Государственных программ в отчетном периоде профинансированы более чем на 70% утвержденных назначений («Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» – 70,7%, «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе» – 70,9%).

Наибольший объем финансирования в отчетном периоде приходится на следующие программные мероприятия:

- 3 927 720,2 тыс. рублей – субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек («Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» – Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа);

- 3 359 326,7 тыс. рублей – субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) средних профессиональных учебных заведений («Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» – Департамент образования и науки Чукотского автономного округа);

- 2 874 261,4 тыс. рублей – субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению («Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» – Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа);

- 2 308 007,0 тыс. рублей – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов («Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа» – Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа);

- 1 966 768,6 тыс. рублей – субсидии гарантирующим поставщикам (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям) на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц («Развитие энергетики Чукотского автономного округа» – Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа);

- 746 000,0 тыс. рублей – субсидии на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами («Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» – Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа);

- 684 209,5 тыс. рублей – развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения («Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» – Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа).

# В составе расходов на реализацию государственных программ предусмотрено финансирование 24 региональных проекта (далее – РП) в рамках мероприятий национальных проектов, разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в сумме 5 939 886,2 тыс. рублей или 9,6% в общем объеме расходов.

Информация о финансировании мероприятий региональных проектов представлена в таблице №12.

# Таблица №12

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта/ Регионального проекта | Утверждено | Финансирование мероприятий | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Региональные проекты – всего | 5 939 886,2 | 2 561 344,8 | 43,1 |
| Продолжительная и активная жизнь (Д) | 1 096 828,2 | 578 612,0 | 52,8 |
| РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (Д1) | 179 629,7 | 127 570,8 | 71,0 |
| РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (Д2) | 3 710,0 | - | - |
| РП «Борьба с сахарным диабетом» (Д4) | 2 960,7 | - | - |
| РП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» (Д5) | 3 754,8 | - | - |
| РП «Совершенствование экстренной медицинской помощи» (Д6) | 831 575,2 | 389 711,9 | 46,9 |
| РП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (Д7) | 73 408,8 | 61 329,3 | 83,5 |
| РП «Здоровье для каждого» (ДА) | 1 789,0 | - | - |
| Технологическое обеспечение продовольственной безопасности (Е) | 447,6 | - | - |
| РП «Кадры в агропромышленном комплексе» (Е4) | 447,6 | - | - |
| Инфраструктура для жизни (И) | 3 791 343,5 | 1 577 751,0 | 41,6 |
| РП «Жилье» (И2) | 758 901,5 | 309 153,5 | 40,7 |
| РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (И3) | 199 341,4 | 59 802,4 | 30,0 |
| РП «Формирование комфортной городской среды» (И4) | 454 545,9 | 157 324,3 | 34,6 |
| РП «Региональная и местная дорожная сеть» (И8) | 2 378 554,7 | 1 051 470,8 | 44,2 |
| Кадры (Л) | 27 000,0 | - | - |
| РП «Активные меры содействия занятости» (Л3) | 27 000,0 | - | - |
| Туризм и гостеприимство (П) | 30 303,1 | - | - |
| РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (П1) | 30 303,1 | - | - |
| Эффективная и конкурентная экономика (Э) | 4 429,9 | - | - |
| РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Э1) | 4 429,9 | - | - |
| Молодежь и дети (Ю) | 462 557,2 | 190 011,5 | 41,1 |
| РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» (Ю2) | 8 022,4 | 8 022,4 | 100,0 |
| РП «Все лучшее детям» (Ю4) | 192 778,5 | 22 498,6 | 11,7 |
| РП «Педагоги и наставники» (Ю6) | 261 756,3 | 159 490,5 | 60,9 |
| Семья (Я) | 524 876,8 | 212 870,5 | 40,6 |
| РП «Поддержка семьи» (Я1) | 281 266,4 | 82 300,2 | 29,3 |
| РП «Многодетная семья» (Я2) | 46 981,9 | 18 938,2 | 40,3 |
| РП «Охрана материнства и детства» (Я3) | 60 181,2 | 57 801,0 | 96,0 |
| РП «Старшее поколение» (Я4) | 126 567,4 | 51 738,5 | 40,9 |
| РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Я5) | 9 879,9 | 2 092,6 | 21,2 |
| Беспилотные авиационные системы (Y) | 2 099,9 | 2 099,8 | 100,0 |
| РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы в Чукотском автономном округе» (Y4) | 2 099,9 | 2 099,8 | 100,0 |

Финансирование мероприятий региональных проектов в отчетном периоде составляет 2 561 344,8 тыс. рублей или 43,1% утвержденных бюджетных ассигнований.

Наибольший объем финансирования запланирован на региональные проекты «Региональная и местная дорожная сеть» – 40%, «Совершенствование экстренной медицинской помощи» – 14%, «Жилье» – 12,8%.

Финансирование мероприятий непрограммных направлений деятельности составило 1 503 264,6 тыс. рублей или 40,9% плановых назначений. В рамках непрограммных мероприятий бюджетные ассигнования направлены на исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств, обеспечение функционирования региональных органов власти и исполнение отдельных обязательств Чукотского автономного округа.

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа

Законом об окружном бюджете резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы (далее – Резервный фонд) утвержден в объеме 356 035,5 тыс. рублей.

Информация об использовании средств Резервного фонда в отчетном периоде в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в таблице №13.

# Таблица №13

(тыс. рублей)

| Наименование получателя средств | Утверждено | Профинансировано | Кассовый расход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 254 670,2 | 141 068,9 | 141 039,7 |
| 902 Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа | 9 254,3 | 6 494,7 | 6 494,7 |
| 903 Департамент социальной политики Чукотского автономного округа | 142 059,2 | 102 059,2 | 102 030,0 |
| 909 Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа | 2 279,1 | 2 279,1 | 2 279,1 |
| 910 Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа | 14 816,7 | 11 768,4 | 11 768,4 |
| 914 Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 917 Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа | 28 550,0 | 5 750,0 | 5 750,0 |
| 916 Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа | 1 092,0 | 401,0 | 401,0 |
| 918 Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | 16 400,0 | - | - |
| 922 Департамент гражданской защиты Чукотского автономного округа | 40 068,9 | 12 166,5 | 12 166,5 |

Бюджетные ассигнования Резервного фонда используются по решению Правительства Чукотского автономного округа в соответствии с Положением о порядке расходования средств Резервного фонда, планируются по подразделу 01 11 «Резервные фонды» и при исполнении распределяются по всей бюджетной классификации в соответствии с назначением расходования средств.

Средства Резервного фонда распределены между главными распорядителями средств окружного бюджета в сумме 254 670,2 тыс. рублей, профинансировано 141 068,9 тыс. рублей или 55,4%, расходы составили 141 039,7 тыс. рублей.

Наибольший объем средств Резервного фонда направлен на следующие мероприятия:

- 99 970,8 тыс. рублей – оказание дополнительной меры социальной поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также предоставление единовременной материальной помощи военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, лицам, принимавшим на добровольной основе участие в боевых действиях, волонтерам и членам их семей (Департамент социальной политики Чукотского автономного округа);

- 7 603,9 тыс. рублей – обеспечение отдельных мероприятий по проведению экспедиции по территории Чукотского автономного округа в рамках учений «Безопасная Арктика-2025» (Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа);

- 4 750,0 тыс. рублей – оплата расходов по участию Чукотского автономного округа в комплексе воспитательно-патриотических мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2025» (Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа – субсидия Некоммерческой организации «Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа»);

- 4 562,5 тыс. рублей – организация и проведение поисково-спасательных и аварийно-восстановительных мероприятий с целью предотвращения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа);

- 3 639,0 тыс. рублей – осуществление расходов, связанных с доставкой, проживанием и питанием граждан, принявших решение о прохождении военной службы по контракту в воинских частях Министерства обороны Российской Федерации (Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа);

- 2 279,1 тыс. рублей – обеспечение граждан, направляемых на военную службу по контракту, комплектами аптечек с медицинскими изделиями для оказания первой медицинской помощи (Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа – субсидия Обществу с ограниченной ответственностью «Чукотфармация»);

- 2 230,3 тыс. рублей – возмещение затрат, связанных с расходами на формирование продуктовых наборов, наборов средств личной гигиены и дорожных наборов гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, гражданам, поступившим на военную службу по контракту и гражданам из числа добровольцев (Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа – субсидия Обществу с ограниченной ответственностью «Чукотская оптовая торговля»).

Кроме того, средства Резервного фонда в общей сумме 2 059,2 тыс. рублей распределены Департаменту социальной политики Чукотского автономного округа для последующего предоставления муниципальным образованиям округа в виде субсидий, в том числе:

- 1 366,2 тыс. рублей – бюджету Билибинского муниципального района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, владеющим на праве собственности имуществом, в отношении которого предоставляется единовременная материальная помощь в связи с подтоплением;

- 693,0 тыс. рублей – бюджету городского округа Анадырь в целях оказания единовременной материальной помощи членам семей граждан, погибших в результате пожара.

Государственный долг Чукотского автономного округа

Верхний предел государственного внутреннего долга Чукотского автономного округа на 1 января 2026 года установлен Законом об окружном бюджете в сумме 7 663 169,5 тыс. рублей.

Согласно данным государственной долговой книги Чукотского автономного округа, объем долговых обязательств округа по состоянию на 1 июля 2025 года составил 19 802 815,9 тыс. рублей, в том числе:

- 9 666 028,5 тыс. рублей – основной долг по кредитам, полученным из федерального бюджета, в том числе:

- 7 310 539,0 тыс. рублей – частичное покрытие дефицита бюджета;

- 333 461,5 тыс. рублей – финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;

- 114 028,0 тыс. рублей – специальный казначейский кредит;

- 1 908 000,0 тыс. рублей – на пополнение остатка средств на едином счете бюджета;

- 10 136 787,4 тыс. рублей – обязательства по обеспечению государственных гарантий, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа.

Расходы на обслуживание государственного долга учтены в расходной части окружного бюджета в сумме 36 798,3 тыс. рублей. В отчетном периоде расходы на обслуживание государственного долга округа не осуществлялись (срок уплаты процентов за пользованием кредитами – 4 квартал 2025 года).

Информация о государственных гарантиях, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа в отчетном периоде 2025 года для обеспечения исполнения обязательств по кредитам, отражена в таблице №14.

# Таблица №14

(тыс. рублей)

| Наименование заемщика | Остаток на 01.01.2025 г. | Предоставлено | Погашено | Остаток на 01.07.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 56 970,0 | 15 860 000,0 | 5 780 182,6 | 10 136 787,4 |
| АО «Анадырьморпорт» | - | 250 000,0 | - | 250 000,0 |
| АО «ЧукотАВИА» | 56 970,0 | - | - | 56 970,0 |
| АО «Чукотснаб» | - | 15 310 000,0 | 5 580 182,6 | 9 729 817,4 |
| ООО «Берингов пролив» | - | 200 000,0 | 200 000,0 | - |
| ООО «Новомариинский ТПК» | - | 100 000,0 | - | 100 000,0 |

В отчетном периоде предоставлено 10 государственных гарантий в размере 15 860 000,0 тыс. рублей или 96,9% установленных Программой государственных гарантий (16 370 910,0 тыс. рублей) на следующие цели:

- приобретение и доставка топлива (нефтепродуктов) 15 310 000,0 тыс. рублей (Акционерному обществу «Чукотснаб»);

- приобретение и доставка продовольственных товаров 300 000,0 тыс. рублей (Обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» – 200 000,0 тыс. рублей и Обществу с ограниченной ответственностью «Новомариинский ТПК» – 100 000,0 тыс. рублей);

- подготовка флота к навигации 250 000,0 тыс. рублей (Акционерному обществу «Анадырьморпорт»).

Источники финансирования дефицита окружного бюджета

Законом об окружном бюджете предусмотрен дефицит в размере 1 878 878,0 тыс. рублей. Окружной бюджет по результатам отчетного периода исполнен с дефицитом в сумме 692 705,5 тыс. рублей.

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета представлены в таблице №15.

# Таблица №15

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено (ф. 0503117) | Исполнено на 01.07.2025 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы бюджета | 60 150 410,2 | 28 937 279,8 |
| Расходы бюджета | 62 181 289,4 | 29 629 985,3 |
| Результат исполнения бюджета (Дефицит «-»; Профицит «+») | -1 878 878,0 | -692 705,5 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита, в том числе: | 1 878 878,0 | 692 705,5 |
| 1. Государственные ценные бумаги | 140 000,0 | - |
| 2. Бюджетные кредиты от других бюджетов | -462 738,9 | 1 908 000,0 |
| получено | 2 108 000,0 | 1 908 000,0 |
| возврат | -2 570 738,9 | - |
| 3. Бюджетные кредиты | 1 279 100,7 | -1 171 000,0 |
| предоставлено | -1 978 000,0 | -1 258 000,0 |
| возврат | 3 257 100,7 | 87 000,0 |
| 4. Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 922 516,2 | -44 294,5 |

Структура источников внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета соответствует статье 95 Бюджетного кодекса.

На конец отчетного периода объем долговых обязательств Чукотского автономного округа по бюджетным кредитам увеличился на 1 908 000,0 тыс. рублей за счет привлечения бюджетного (казначейского) кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета с предельным сроком погашения до 19 декабря 2025 года в рамках установленного лимита предоставления бюджетного кредита Чукотскому автономному округу (в том числе для осуществления северного завоза), который является источником финансирования бюджетных кредитов юридическим лицам.

Законом об окружном бюджете предоставление бюджетных кредитов установлено сумме 1 978 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- 50 000,0 тыс. рублей местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов;

- 1 928 000,0 тыс. рублей юридическим лицам на закупку и доставку:

топлива на территорию округа – 1 558 000,0 тыс. рублей;

социально значимых продовольственных товаров и непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости – 350 000,0 тыс. рублей;

лекарственных и медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости – 20 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2025 года задолженность по выданным из окружного бюджета кредитам муниципальным образованиям составила 186 350,0 тыс. рублей (таблица №16).

# Таблица №16

(тыс. рублей)

| Получатель бюджетного кредита (муниципальное образование) | Остаток на 01.01.2025 г. | Предоставлено | Погашено | Остаток на 01.07.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего бюджетных кредитов | 273 350,0 | - | 87 000,0 | 186 350,0 |
| Городской округ Анадырь | 114 000,0 | - | 50 000,0 | 64 000,0 |
| Провиденский муниципальный округ | 50 800,0 | - | - | 50 800,0 |
| Муниципальный округ Эгвекинот | 22 600,0 | - | - | 22 600,0 |
| Анадырский муниципальный район | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 |
| Билибинский муниципальный район | 37 000,0 | - | 37 000,0 | - |
| Чукотский муниципальный район | 33 950,0 | - | - | 33 950,0 |

В отчетном периоде двумя муниципальными образованиями осуществлены возвраты бюджетных кредитов в сумме 87 000,0 тыс. рублей (Городской округ Анадырь – 50 000,0 тыс. рублей, Билибинский муниципальный район – 37 000,0 тыс. рублей).

Задолженность по кредитам юридических лиц перед окружным бюджетом на 1 июля 2025 года составила 2 453 750,7 тыс. рублей (таблица №17).

# Таблица №17

(тыс. рублей)

| Получатель бюджетного кредита (юридические лица) | Остаток на 01.01.2025 г. | Предоставлено | Погашено | Остаток на 01.07.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего бюджетных кредитов | 1 195 750,7 | 1 258 000,0 | - | 2 453 750,7 |
| АО «ЧТК» | 627 750,7 | - | - | 627 750,7 |
| ООО «Тепло-Лаврентия» | 300 000,0 | - | - | 300 000,0 |
| ООО «Тепло-Лорино» | 188 000,0 | - | - | 188 000,0 |
| ООО «Чукотфармация» | 80 000,0 | - | - | 80 000,0 |
| АО «Чукотснаб» | - | 908 000,0 | - | 908 000,0 |
| ООО «Чукотоптторг» | - | 350 000,0 | - | 350 000,0 |

В отчетном периоде выданы бюджетные кредиты в сумме 1 258 000,0 тыс. рублей:

- 908 000,0 тыс. рублей – Акционерному обществу «Чукотснаб» на закупку и доставку топлива на территорию округа;

- 350 000,0 тыс. рублей – Обществу с ограниченной ответственностью «Чукотоптторг» на закупку и доставку социально значимых продовольственных товаров и непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости.

В доход окружного бюджета поступила плата за пользование бюджетными кредитами в сумме 9 915,9 тыс. рублей.

# Выводы

1. Социально-экономическое положение Чукотского автономного округа в отчетном периоде в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется увеличением индекса промышленного производства. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь-июнь 2025 года составил 107 076,6 млн рублей.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по округу в конце июня 2025 года составила 16 974,86 рубля.

Инфляция в Чукотском автономном округе замедлилась и в июне 2025 года составила 5,19%, что обусловлено вызвано снижением цен на непродовольственные товары и услуги, а также увеличением предложения отдельных продовольственных товаров.

2. Исполнение окружного бюджета за 6 месяцев 2025 года по доходам составило 28 937 279,8 тыс. рублей или 48,1% плана (60 150 410,2 тыс. рублей).

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 14 762 753,1 тыс. рублей или 45,6% утвержденного плана, безвозмездные поступления составили 14 174 526,7 тыс. рублей или 51%.

3. В отчетном периоде окружной бюджет по расходам исполнен в объеме 29 629 985,3 тыс. рублей или 47,7% утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований (62 181 289,4 тыс. рублей) и 47,8% бюджетных ассигнований, утвержденных Законом об окружном бюджете (62 029 288,2 тыс. рублей). Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи на отчетную дату больше показателей, установленных Законом об окружном бюджете на 152 001,2 тыс. рублей или менее чем на 0,2%, отклонение связано с распределением безвозмездных поступлений в окружной бюджет, зарезервированных бюджетных ассигнований, средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа и перераспределением между главными распорядителями бюджетных средств.

4. Финансирование мероприятий государственных программ Чукотского автономного округа за отчетный период составило 28 126 720,7 тыс. рублей (48,1% уточненных бюджетных назначений). Доля в общем объеме исполненных расходов – 94,9%. Наибольший удельный вес в структуре расходов составляют мероприятия Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» – 24,8% (6 962 658,9 тыс. рублей).

5.  Финансирование мероприятий непрограммных направлений деятельности составило 1 503 264,6 тыс. рублей или 40,9% плановых назначений.

6. Средства Резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа распределены между главными распорядителями средств окружного бюджета в сумме 254 670,2 тыс. рублей, профинансировано 141 068,9 тыс. рублей или 55,4%, расходы составили 141 039,7 тыс. рублей.

7. Окружной бюджет за 6 месяцев 2025 года исполнен с дефицитом в размере 692 705,5 тыс. рублей.

8. Государственный долг Чукотского автономного округа на 1 июля 2025 года составил 19 802 815,9 тыс. рублей, из них 10 136 787,4 тыс. рублей – обязательства на обеспечение государственных гарантий, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа.

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Оценка реализации региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» в 2019-2024 годах»

Утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 10 сентября 2025 года №21)

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.12. плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2025 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

деятельность руководителя и участников региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации», направленная на их реализацию;

итоги реализации региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации».

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценить итоги реализации региональных проектов, доступность и качество медицинской помощи.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

1. Анализ климатогеографических особенностей Чукотского автономного округа и демографические показатели.

2. Оценка реализации региональных проектов (общая характеристика региональных проектов и нормативное регулирование их реализации).

2.1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

2.1.1. Доступность первичной медико-санитарной помощи посредством охвата населения участковыми больницами, фельдшерскими пунктами, фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, а также мобильными комплексами.

2.1.2. Развитие санитарной авиации в Чукотском автономном округе.

2.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации».

2.2.1. Создание новых объектов здравоохранения, а также ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

2.2.2. Оснащение (дооснащение) оборудованием медицинских организаций.

2.2.3. Оснащение (дооснащение) транспортом медицинских организаций.

3. Оценка качества оказания медицинской помощи: своевременность; правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; степень достижения запланированного результата первичной медико-санитарной помощи (по результатам медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи).

4. Анализ обеспеченности квалифицированными кадрами медицинских организаций.

5. Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа;

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;

- Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Исследуемый период: 2019-2024 годы.

Сроки проведения мероприятия: с 15 января по 30 августа 2025 года.

Заключение подготовлено на основании информации и отчетности, представленных объектами экспертно-аналитического мероприятия, данных, размещенных на официальных сайтах.

Краткая характеристика предмета экспертно-аналитического мероприятия

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в Чукотском автономном округе разработаны региональные проекты «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение», целью которых является организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.

Протоколами заседания президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского автономного округа утверждены паспорта региональных проектов:

- от 11 июня 2019 года №4 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

- от 20 декабря 2021 года №3 «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации».

В целях организации взаимодействия Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения при реализации региональных проектов и осуществления мониторинга их реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта, заключены Соглашения, в которых установлены показатели и результаты для Чукотского автономного округа, отраженные в паспортах региональных проектов.

В соответствии с требованиями Положения об организации проектной деятельности в Чукотском автономном округе, куратором и руководителем региональных проектов, обеспечивающим контроль его реализации, достижение целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач в соответствии с паспортом регионального проекта, определен руководитель Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа, исполняющий должностные обязанности в анализируемом периоде.

Реализация региональных проектов осуществлялась в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», утвержденной Правительством Чукотского автономного округа в целях обеспечения доступности медицинской помощи, в том числе экстренной медицинской помощи, и повышения эффективности медицинских услуг.

Ответственным исполнителем Государственной программы определен Департамент здравоохранения. Участником Государственной программы и непосредственным исполнителем мероприятий региональных проектов является ГБУЗ «Чукотская окружная больница», находящееся в ведомственном подчинении Департамента здравоохранения.

1. Анализ климатогеографических особенностей Чукотского автономного округа и демографические показатели

Чукотский автономный округ, территория которого составляет 721,5 тыс. км2, полностью входит в состав Арктической зоны Российской Федерации, относится к отдаленной, труднодоступной климатической зоне Крайнего Севера.

Территория округа находится на северо-востоке России, занимает весь Чукотский полуостров, часть материка и ряд островов (Врангеля, Айон, Ратманова и др.), омывается Восточно-Сибирским и Чукотским морями Северного Ледовитого океана и Беринговым морем Тихого океана.

Климат Чукотского автономного округа суровый, субарктический, характеризуется низкими температурами, сильными ветрами при продолжительной зиме и невысокими положительными температурами при коротком лете.  Чукотский автономный округ характеризуется самой низкой в Российской Федерации плотностью населения – 0,07 чел/км2.

Численность населения проживаемого в анализируемом периоде на территории округа, составляла от 47,4 до 48,5 тыс. человек, из них уровень городского населения составлял 68,4-69,4%, сельского – 31,6-30,6%.

В анализируемом периоде Чукотский автономный округ состоял из административно-территориальных образований: 6 муниципальных районов и                      1 города окружного значения, в состав которых входили 48 населенных пунктов:                3 города; 5 поселков городского типа; 40 поселков сельского типа.

Чукотка один из немногих субъектов Российской Федерации, где отсутствует развитая наземная транспортная инфраструктура, и авиация является безальтернативным круглогодичным видом транспорта для осуществления пассажироперевозок как между населенными пунктами округа, так и за его пределы. В некоторых населенных пунктах округа воздушный транспорт остается единственным средством сообщения.

Протяженность авиационных маршрутов между населенными пунктами округа составляет от 90 до 650 км. Фактическое время эвакуации пациентов из отдаленных и труднодоступных сел в город Анадырь составляет не менее пяти часов в случае благоприятной погоды.

Удаленность населенных пунктов от окружного и районных центров, их труднодоступность, также климатические условия округа, в значительной степени влияют на доступность медицинской помощи.

2. Оценка реализации региональных проектов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий региональных проектов осуществлялось за счет средств федерального и окружного бюджетов.

В целях софинансирования расходных обязательств Чукотского автономного округа, на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором-Председателем Правительства Чукотского автономного округа заключены Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа.

На реализацию мероприятий региональных проектов в анализируемом периоде в Паспортах региональных проектов утверждены финансовые ресурсы в общем объеме 2 467 231,2 тыс. рублей.

Законами об окружном бюджете и сводной росписью окружного бюджета на реализацию региональных проектов утверждены бюджетные ассигнования в общем объеме 2 901 952,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 99,0% или 2 871 742,8 тыс. рублей, фактическое – 99,7% или 2 862 370,9 тыс. рублей.

Информация об объемах финансового обеспечения реализации региональных проектов приведена в таблице 1.

Таблица 1

(тыс. рублей)

| Наименование Регионального проекта | Утверж- дено Паспортом РП | Утвержде- ны бюджет-ные ассиг-нования (СБР) | Кассовое исполнение |  | Испол- нение, % (гр.4/гр.3 *100) | Факти- ческое выполнен. | % выпол-нения (гр.7/гр.4* 100) | Неисп. остаток субсидии | Остаток субсидии, разреш.-й к использ. в 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по данным фин.-й отчетности | по данным завершаю- щего отчета |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | 2 080 679,8 | 2 513 163,9 | 2 488 295,1 | 2 240 918,4 | 99,0 | 2 486 723,5 | 99,9 | 1 571,6 | 1 571,6 |
| Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | 386 551,4 | 388 788,1 | 383 447,7 | 366 903,5 | 98,6 | 375 647,3 | 98,0 | 7 800,4 | 0,0 |
| ИТОГО: | 2 467 231,2 | 2 901 952,0 | 2 871 742,8 | 2 607 821,9 | 99,0 | 2 862 370,9 | 99,7 | 9 372,0 | 1 571,6 |

Согласно данным завершающих отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2024 год показатели региональных проектов и мероприятия (результаты) региональных проектов достигнуты в полном объеме.

Контрольные точки реализации региональных проектов не достигнуты:

- РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – из 67 контрольных точек достигнуто 55, 11 контрольных точек исключены из регионального проекта;

- РП «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации» – из 41 контрольной точки достигнуто 35, 6 контрольных точек исключены из регионального проекта.

Информация об общем статусе реализации региональных проектов приведена в таблице 2.

Таблица 2

(единицы)

| Наименование Регионального проекта | Показатели |  | Результаты |  | Контрольные точки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предус-мотрено | достиг-нуто | предус-мотрено | достиг-нуто | предус-мотрено | достиг-нуто |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | 10 | 10 | 19 | 19 | 67 | 55 |
| Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | 4 | 4 | 4* | 4 | 41 | 35 |

2.1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Срок начала реализации Регионального проекта – 1 января 2019 года, окончания – 31 декабря 2024 года.

В рамках регионального проекта осуществлялись мероприятия:

- обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской помощи населению округа;

- оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек.

На реализацию мероприятий Регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» за 2019-2024 годы направлено               2 488 295,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 2 000 243,2 тыс. рублей.

Информация об исполнении мероприятий регионального проекта приведена в таблице 3.

Таблица 3

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия регионального проекта | Период | Утверждены бюджетные ассигнования (СБР) | Кассовое исполнение | Фактическое исполнение | Исполне-ние, % (гр.5 к гр.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской помощи | 2019-2024 | 2 440 863,9 | 2 440 495,1 | 2 438 923,6 | 99,9 |
|  | 2019 | 247 500,0 | 247 376,7 | 247 376,7 | 100,0 |
|  | 2020 | 340 000,0 | 339 756,5 | 339 756,5 | 99,9 |
|  | 2021 | 340 000,0 | 340 000,0 | 340 000,0 | 100,0 |
|  | 2022 | 340 000,0 | 340 000,0 | 340 000,0 | 100,0 |
|  | 2023 | 417 384,8 | 417 384,8 | 417 384,8 | 100,0 |
|  | 2024 | 755 979,1 | 755 977,1 | 754 405,6 | 99,8 |
| Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 2021-2022 | 73 300,0 | 47 800,0 | 47 800,0 | 65,2 |
|  | 2021 | 48 800,0 | 23 300,0 | 23 300,0 | 47,7 |
|  | 2022 | 24 500,0 | 24 500,0 | 24 500,0 | 100,0 |
| ИТОГО: |  | 2 514 163,9 | 2 488 295,1 | 2 486 723,6 | 98,9 |

За период реализации регионального проекта расходы на авиационное обслуживание населения округа составили 2 438 923,6 тыс. рублей, выполнено 1 290 вылетов, доставлено в медицинские учреждения округа 3 424 пациента.         На оснащение передвижными медицинскими комплексами направлено                         47 800,0 тыс. рублей, приобретено 2 передвижных медицинских комплекса «Кабинеты передвижные для маммографии» и доставлены в районные больницы г.Билибино и г.Певек.

В рамках регионального проекта сформирована система защиты прав пациентов в соответствии с которой осуществляется регулярное информирование застрахованных лиц в системе ОМС о правах на получение бесплатной медицинской помощи, а также застрахованных лиц с неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение.

Согласно данным завершающего отчета о ходе реализации регионального проекта за 2024 год, все 10 показателей реализации регионального проекта, установленные Соглашением для Чукотского автономного округа, достигнуты в полном объеме, информация приведена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм-ерения | Базовое значение показателя, 2019 год | Достижение на конец периода реализации РП, 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале госуслуг и функций в отчетном году | % | 0 | 100 |
| 2 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медосмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения | % | 59,5 | 71 |
| 3 | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | % | 82,86 | 100 |
| 4 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами. Тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | тыс.посе-щений | 0 | 3,6 |
| 5 | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов, и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | посещение | 2,25 | 3,5 |
| 6 | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации медицинской помощи", от общего количества таких организаций | % | 37,5 | 100 |
| 7 | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации медицинской помощи" | тыс. посещений | 131,4 | 350,5 |
| 8 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | % | 90 | 84,3 |
| 9 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) не менее | человек | 212 | 1049 |
| 10 | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе ОМС, на оказание медицинской помощи в системе ОМС, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | % | 0 | 98,5 |

2.1.1. Доступность первичной медико-санитарной помощи посредством охвата населения участковыми больницами, фельдшерскими пунктами, фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, а также мобильными комплексами

Факторами, влияющими на доступность оказания медицинской помощи населению Чукотского автономного округа, являются:

-отдаленность населенных пунктов от окружного и районных центров;

-слабо развитая система транспортного сообщения, отсутствие круглогодичного наземного или водного транспортного сообщения с населенными пунктами;

-высокая стоимость проезда до лечебных организаций, расположенных в окружном и районных центрах;

-отсутствие медицинских специалистов узкой специализации в районных и сельских медицинских организациях.

Значительная часть населения Чукотского автономного округа (около 32%) проживает в сельских поселениях, отдаленных друг от друга и от районных центров на большие расстояния, при полном отсутствии наземного сообщения между населенными пунктами и сезонным характером водного сообщения.

Из 40 сельских поселений, 16 населенных пунктов находятся на расстоянии более 30 км от районной медицинской организации, где оказывается стационарная медицинская помощь:

- 6 населенных пунктов (с.Кепервеем, с.Янранай, с.Янракынот, с.Островное, с.Уэлькаль, с.Конергино) с численностью населения от 155 до      384 человек – на расстоянии от 30 до 100 км;

- 4 населенных пункта (с.Нунлигран, с.Илирней, с.Нутепельмен, с.Краснено) с численностью населения от 71 до 320 человек – на расстоянии от 100 до 200 км;

- 6 населенных пунктов (с.Биллингс, с.Алькотваам, с.Снежное, Ламутское, с.Чуванское, с.Ванкарем) с численностью населения до 300 человек – на расстоянии свыше 200 км.

Несмотря на значительную территориальную протяженность, низкую плотность населения и труднодоступность многих населенных пунктов, структура сети медицинских учреждений свидетельствует о стремлении обеспечить максимально возможный охват населения Чукотского автономного округа первичной медико-санитарной помощью.

В округе создана централизованная модель здравоохранения.

В анализируемом периоде первичную медико-санитарную помощь населению округа оказывало ГБУЗ «Чукотская окружная больница» – непосредственный исполнитель мероприятий регионального проекта, в состав которого входят 43 структурных подразделения: 1 головное подразделение, расположенное в г.Анадыре, 5 филиалов-районных больниц, 12 участковых больниц, 5 амбулаторий и 20 фельдшерско-акушерских пунктов; из них в сельских поселениях расположено 36 медицинских учреждений, что является оптимальным и достаточным для доступности первичной медико-санитарной помощи.

На территории округа функционирует одна медицинская организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №4 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ N 4 ФМБА России), территориально расположенная в г.Билибино, Чукотский автономный округ.

Обеспечение доступности медицинской помощи населению округа осуществляется путем широкого использования выездных (бригадных) форм оказания медицинской помощи населению по территориальному принципу. Учитывая наличие отдаленных и труднодоступных населенных пунктов на территории округа организованы шесть выездных бригад врачей специалистов.

Кроме того, в районные центры Чукотского автономного округа, а также отдаленные населенные пункты, направлялись в командировки медицинские специалисты ГБУЗ «Чукотская окружная больница» окружного и районного уровней.

Информация о командировках врачей структурных подразделений ГБУЗ «Чукотская окружная больница» для оказания медицинской помощи населению Чукотского автономного округа за 2019-2024 годы приведена в таблице 5.

Таблица 5

(человек)

| Наименование показателя | Анализируемый период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего: |
| Количество населенных пунктов, в которые были направлены врачи ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в командировки (с учетом оленеводческих бригад) | 35 | 35 | 37 | 34 | 41 | 37 | Х |
| Количество командировок медицинских работников, в том числе: | 97 | 91 | 113 | 86 | 108 | 100 | 595 |
| специалистов окружного уровня | 57 | 51 | 74 | 53 | 60 | 51 | 346 |
| специалистов районного уровня | 40 | 40 | 39 | 33 | 48 | 49 | 249 |
| Количество специалистов, выезжавших в командировки, в том числе: | 279 | 215 | 290 | 235 | 278 | 277 | 1 574 |
| специалистов окружного уровня | 151 | 117 | 191 | 133 | 166 | 138 | 896 |
| специалистов районного уровня | 128 | 98 | 99 | 102 | 112 | 139 | 678 |
| Количество принятых командированными специалистами пациентов, в том числе: | 8 894 | 6 840 | 8 507 | 7 365 | 8 525 | 9 088 | 49 219 |
| специалистами окружного уровня | 3 313 | 2 567 | 4 190 | 2 918 | 3 642 | 3 027 | 19 657 |
| специалистами районного уровня | 5 581 | 4 273 | 4 317 | 4 447 | 4 883 | 6 061 | 29 562 |
| Количество принятых медицинскими специалистами пациентов в среднем за 1 командировку, в том числе: | 92 | 75 | 75 | 86 | 79 | 91 | 83 |
| специалистами окружного уровня | 58 | 50 | 57 | 55 | 61 | 59 | 57 |
| специалистами районного уровня | 140 | 107 | 111 | 135 | 102 | 124 | 119 |

В анализируемом периоде врачи ГБУЗ «Чукотская окружная больница» выполнили 595 командировок, посетили от 34 до 41 населенных пункта в год (в том числе 2 оленеводческие бригады). Общее количество принятых медицинскими специалистами в 2019-2024 годах во время командировок пациентов составило 49 219 человек.

Учитывая, что треть населения округа проживает в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах округа, доступность первичной медико-санитарной помощи осуществляется посредством передвижных медицинских комплексов.

Так, в целях повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению округа, в рамках регионального проекта приобретены 2 передвижных медицинских комплекса «Кабинеты передвижные для маммографии» и доставлены в районные больницы г.Билибино и г.Певек.

За 2024 год передвижными медицинскими комплексами осуществлено           25 выездов, с их использованием осмотрено 712 человек.

2.1.2. Развитие санитарной авиации в Чукотском автономном округе

В целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи на труднодоступных территориях Чукотского автономного округа (в национальных селах и оленеводческих бригадах) организована санитарно-авиационная эвакуация.

В рамках реализации регионального проекта за 2019-2024 годы выполнены работы по оказанию медицинской помощи населению округа с помощью санитарной авиации на сумму 2 438 923,6 тыс. рублей, осуществлено 1 290 вылетов, доставлено в медицинские учреждения округа 3 424 пациента. Средняя стоимость одного выполненного рейса составила 1 891,9 тыс. рублей.

Выполнение авиационных работ по обеспечению авиационного обслуживания для оказания медицинской помощи населению округа осуществлялось на основании контрактов на выполнение авиационных работ, заключенных ГБУЗ «Чукотская окружная больница» с Государственным предприятием Чукотского автономного округа «ЧукотАвиа» и Акционерным обществом «Национальная служба санитарной авиации».

Информация о достижении значений результатов регионального проекта, установленных на 2019-2024 годы, приведена в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование мероприятия (результата) регионального проекта | Период | Значения результата РП |  | Эвакуи-ровано пациентов (человек) | Достижение значения результ. РП, % (гр.4 к гр.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установ-лены | выпол-нены |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие санитарной авиации. Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов РФ | 2019-2024 | 1 126,0 | 1 290,0 | 3 424,0 | 114,6 |
|  | 2019 | 133,0 | 145,0 | 212,0 | 109,0 |
|  | 2020 | 160 | 121,0 | 247,0 | 75,6 |
|  | 2021 | 179 | 170,0 | 297,0 | 95,0 |
|  | 2022 | 199 | 193,0 | 570,0 | 97,0 |
|  | 2023 | 218 | 276,0 | 1 049,0 | 126,6 |
|  | 2024 | 237 | 385,0 | 1 049,0 | 162,4 |

Значения результата мероприятия достигнуты в полном объеме.

Реализация мероприятия «Развитие санитарной авиации» позволила обеспечить своевременное оказание медицинской помощи населению Чукотского автономного округа, проживающему в труднодоступных населенных пунктах округа.

2.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации»

Срок начала реализации Регионального проекта – 1 января 2022 года, окончания – 31 декабря 2024 года.

В течение последних лет в сфере здравоохранения округа успешно решался ряд проблем, влияющих на доступность и качество медицинской помощи. Значительные средства выделялись на улучшение материально-технической базы медицинских организаций, активно внедрялись новые технологии.

В рамках регионального проекта осуществлялись мероприятия:

- приобретение транспортных средств в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах;

- осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тыс. человек;

- приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тыс. человек;

- приобретение быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций.

На реализацию мероприятий Регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации» за 2022-2024 годы направлено 383 447,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 361 950,7 тыс. рублей.

Информация об исполнении мероприятий регионального проекта приведена в таблице 7.

Таблица 7

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия регионального проекта | Период | Утверждены бюджетные ассигнования (СБР) | Кассовое исполнение | Фактическое исполнение | Исполнение, % (гр.5 к гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 2022-2024 | 388 788,1 | 383 447,7 | 375 647,4 | 98,0 |
|  | 2022 | 136 233,3 | 133 196,8 | 127 175,6 | 95,5 |
|  | 2023 | 127 663,1 | 127 663,2 | 75 834,3 | 59,4 |
|  | 2024 | 124 891,7 | 122 587,7 | 172 637,5 | 140,8 |

Согласно данным завершающего отчета о ходе реализации регионального проекта, показатели реализации регионального проекта, установленные Соглашением для Чукотского автономного округа, достигнуты в полном объеме, информация приведена в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя, 2021год | Достижение на конец периода реализации РП, 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | % | 25 | 10,7 |
| 2 | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | % | 44,8 | 20,7 |
| 3 | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | % | 0 | 54,2 |
| 4 | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | единиц | 7,96 | 8,05 |

2.2.1. Создание новых объектов здравоохранения, а также ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

С целью оказания медицинской помощи гражданам с приближением к месту жительства, обучения или работы в анализируемом периоде осуществлен капитальный ремонт наружных сетей водоотведения двух медицинских учреждений, расположенных в сельской местности, в том числе: в 2023 году –участковой больницы с.Канчалан на сумму 11 806,1 тыс. рублей; в 2024 году –участковой больницы с.Усть-Белая на сумму 8 011,4 тыс. рублей.

Также, в рамках регионального проекта в 2022-2023 годах приобретены и установлены модульные участковые больницы в с.Анюйск и с.Рыткучи на общую сумму 140 145,7 тыс. рублей, из них за счет средств на реализацию регионального проекта – 7 167,1 тыс. рублей, 132 978,6 тыс. рублей –  средства окружного бюджета, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Развитие структуры здравоохранения» Государственной программы.

Значения результата мероприятия регионального проекта достигнуты в полном объеме.

2.2.2. Оснащение (дооснащение) оборудованием медицинских организаций

Лечебно-профилактические учреждения округа способны оказать все основные виды квалифицированной медицинской помощи пациентам. Они оснащены необходимыми средствами и оборудованием для реанимации, диагностики и лечения. Ежегодно создаваемый текущий запас медицинского имущества, медикаментов и компонентов крови позволяет обеспечить оказание экстренной медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи.

Так, в анализируемом периоде в лечебно-профилактические учреждения округа приобретено и поставлено 29 единиц медицинского оборудования на общую сумму 327 625,6 тыс. рублей: 19 аппаратов рентгеновских передвижных и стационарных различного назначения (диагностические, маммографические, флюорографические), 3 аппарата наркозных с дыхательным автоматом, 5 стерилизаторов паровых, 1 система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы, 1 инкубатор интенсивной терапии для новорожденных.

Информация об оснащении в 2019-2024 годах лечебно-профилактических учреждений округа оборудованием приведена в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование мероприятия (результата) регионального проекта | Наименование структурного подразделения ГБУЗ "ЧОБ" | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | ВСЕГО: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | сумма, тыс. рублей | кол-во | сумма, тыс. рублей | кол-во | сумма, тыс. рублей | кол-во | сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тыс. человек | ГП г. Анадырь | 1 | 9 750,0 | 1 | 28 925,0 | 2 | 21 987,3 | 4 | 60 662,3 |
|  | Чаунская РБ | 2 | 17 390,7 | 1 | 12 700,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30 090,7 |
|  | Провиденская РБ | 1 | 7 850,0 | 4 | 34 804,6 | 0 | 0,0 | 5 | 42 654,6 |
|  | Иультинская РБ | 1 | 12 250,0 | 2 | 30 425,0 | 1 | 15 400,0 | 4 | 58 075,0 |
|  | Чукотская РБ | 1 | 11 850,0 | 1 | 1 500,0 | 3 | 29 330,9 | 5 | 42 680,9 |
|  | УБ п.Беринговский | 1 | 16 000,0 | 1 | 450,0 | 0 | 0,0 | 2 | 16 450,0 |
|  | УБ п.Угольные Копи | 2 | 27 850,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 27 850,0 |
|  | УБ с.Усть-Белая | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10 350,0 | 1 | 10 350,0 |
|  | УБ с. Марково | 1 | 11 850,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 11 850,0 |
|  | Амбул.с.Амгуэма | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 13 481,0 | 1 | 13 481,0 |
|  | Амбул.с.Омолон | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 13481,1 | 1 | 13 481,1 |
| Итого: | Х | 10 | 114 790,7 | 10 | 108 804,6 | 9 | 104 030,3 | 29 | 327 625,6 |

В ходе реализации мероприятия регионального проекта приобретено на 1 единицу оборудования больше, чем предусмотрено Соглашением – 28 единиц. Значение результата мероприятия регионального проекта, превысило значение, установленное Соглашением на 3,6%, и составило 29 единиц.

2.2.3. Оснащение (дооснащение) транспортом медицинских организаций

В целях организации оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства и месту работы, доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, региональным проектом предусмотрено приобретение транспортных средств в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

В 2022-2024 годах в рамках регионального проекта приобретены транспортные средства отечественного производства в количестве 14 единиц на общую сумму 28 837,5 тыс. рублей. Транспортные средства поставлены в лечебно-профилактические учреждения округа, в том числе: 9 автомобилей – в 5 районных больниц; 3 автомобиля – в 2 участковые больницы; 2 автомобиля – в головное подразделение, расположенное в г.Анадыре.

Информация об оснащении в 2019-2024 годах лечебно-профилактических учреждений округа транспортными средствами приведена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование мероприятия (результата) регионального проекта | Наименование структурного подразделения ГБУЗ "ЧОБ" | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | ВСЕГО: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, ед. | сумма, тыс. рублей | кол-во, ед. | сумма, тыс. рублей | кол-во, ед. | сумма, тыс. рублей | кол-во, ед. | сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Приобретение транспортных средств в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Билибинская РБ | 1 | 2 200,0 | 1 | 1 948,6 | 1 | 2 109,2 | 3 | 6 257,8 |
|  | Иультинская РБ | 1 | 2 200,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 109,2 | 2 | 4 309,2 |
|  | Провиденская РБ | 1 | 2 200,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 200,0 |
|  | Чаунская РБ | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 109,2 | 1 | 2 109,2 |
|  | УБ п.Угольные Копи | 0 | 0,0 | 2 | 3 897,1 | 0 | 0,0 | 2 | 3 897,1 |
|  | ГП г.Анадырь | 0 | 0,0 | 1 | 1 948,6 | 1 | 2 109,2 | 2 | 4 057,8 |
|  | Чукотская РБ | 0 | 0,0 | 1 | 1 948,6 | 1 | 2 109,2 | 2 | 4 057,8 |
|  | УБ Беринговский | 0 | 0,0 | 1 | 1 948,6 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 948,6 |
| Итого: | Х | 3 | 6 600,0 | 6 | 11 691,5 | 5 | 10 546,0 | 14 | 28 837,5 |

Цели мероприятия регионального проекта достигнуты в полном объеме.

3. Оценка качества оказания медицинской помощи: своевременность; правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; степень достижения запланированного результата первичной медико-санитарной помощи (по результатам медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи)

Показателями качества медицинской помощи являются своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при ее оказании, степень достижения запланированного результата.

С целью защиты прав граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования страховой медицинской организацией и Фондом ОМС осуществляется контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, оказываемой в рамках ОМС,  посредством проведения медико-экономической экспертизы (далее – МЭЭ) и экспертизы качества оказания медицинской помощи (далее – ЭКМП).

Наибольшее количество экспертиз проведено по результатам медицинской помощи, оказанной амбулаторно. Доля экспертных мероприятий по результатам медицинской помощи, оказанной амбулаторно, в общем объеме проведенных экспертиз составила 66,1% – МЭЭ и 60,5% – ЭКПМ.

В соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона №326-ФЗ медико-экономическая экспертиза проводится с целью установления соответствия фактических сроков оказания медицинской помощи, объемов медицинской помощи, предъявленных к оплате, записям в первичной медицинской документации и учетно-отчетной документации медицинской организации.

За 2019-2024 годы подверглись медико-экономической экспертизе               19 414 страховых случая. По результатам МЭЭ выявлено 1 804 нарушения, то есть на один страховой случай приходится 0,1 нарушения.

Информация о результатах МЭЭ, проведенной в анализируемом периоде, представлена в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование показателя | Период |  |  |  |  |  | Итого за весь период | Доля в общем объеме, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество страховых случаев, подвергшихся МЭЭ (ед.), в том числе по медицинской помощи оказанной: | 3 919 | 3 463 | 3 719 | 3 008 | 2 862 | 2 443 | 19 414 | 100,0 |
| амбулаторно | 2 563 | 2 234 | 2 671 | 2 041 | 1 822 | 1 497 | 12 828 | 66,1 |
| стационарно | 1 018 | 896 | 740 | 668 | 763 | 728 | 4 813 | 24,8 |
| в дневном стационаре и вне медицинской организации | 338 | 333 | 308 | 299 | 277 | 218 | 1 773 | 9,1 |
| Количество и виды выявленных нарушений (ед.), в том числе: | 139 | 326 | 546 | 323 | 206 | 264 | 1 804 | 100,0 |
| непредставление первичной медицинской документации, подтверждающей факт оказания застрахованному лицу медицинской помощи | 57 | 62 | 14 | 49 | 56 | 61 | 299 | 16,6 |
| отсутствие в документации (несоблюдение требований к оформлению) информированного добровольного согласия застрахованного лица на медицинское вмешательство или отказа застрахованного лица от медицинского вмешательства | - | - | - | - | 9 | 80 | 89 | 4,9 |
| непрофильная госпитализация | 3 | 8 | 2 | - | - | - | 13 | 0,7 |
| наличие признаков искажения сведений, представленных в медицинской документации | - | 7 | - | - | 52 | 24 | 83 | 4,6 |
| несоответствие данных первичной медицинской документации данным реестра счетов | 28 | 111 | 102 | 40 | 66 | 98 | 445 | 24,7 |
| нарушение условий оказания медицинской помощи, включая нарушение сроков ее ожидания | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,1 |
| прочие нарушения | 51 | 138 | 427 | 234 | 23 | - | 873 | 48,4 |

Анализ выявленных нарушений по итогам МЭЭ за анализируемый период в целом показал, что в общем объеме нарушений наиболее частыми являются:

- несоответствие данных первичной медицинской документации данным реестра счетов – 24,7%;

- непредставление первичной медицинской документации, подтверждающей факт оказания застрахованному лицу медицинской помощи – 16,6%;

- прочие нарушения – 48,4%.

В соответствии с частью 6 статьи 40 Федерального закона №326-ФЗ в анализируемом периоде проводилась ЭКМП, направленная на выявление нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценка своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата. ЭКМП проводилась на основании критериев оценки качества медицинской помощи, утвержденных в соответствии с частью 2 статьи 64 Федерального закона.

В анализируемом периоде экспертизе качества оказания медицинской помощи подверглись 13 525 страховых случая. По результатам ЭКМП выявлено 9 020 нарушений, то есть 0,7 нарушения на один страховой случай.

Информация о результатах ЭКМП, проведенной в 2019-2024 годах, представлена в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование показателя | Период |  |  |  |  |  | Итого за весь период | Доля в общем объеме, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество страховых случаев, подвергшихся ЭКМП (ед.), в том числе по медицинской помощи оказанной: | 2 789 | 2 432 | 2 023 | 1 658 | 2 594 | 2 029 | 13 525 | 100,0 |
| амбулаторно | 1 735 | 1 505 | 1 201 | 1 091 | 1 492 | 1 153 | 8 177 | 60,5 |
| стационарно | 748 | 611 | 608 | 470 | 755 | 744 | 3 936 | 29,1 |
| в дневном стационаре и вне медицинской организации | 306 | 316 | 214 | 97 | 347 | 132 | 1 412 | 10,4 |
| Количество и виды выявленных нарушений (ед.), в том числе: | 1 479 | 1 605 | 1 787 | 1 464 | 1 386 | 1 299 | 9 020 | 100,0 |
| нарушение условий оказания медицинской помощи, включая нарушение сроков ее ожидания | 2 | 28 | 3 | 1 | - | - | 34 | 0,4 |
| непрофильная, необоснованная госпитализация при оказании медицинской помощи | 9 | 19 | 7 | 10 | 19 | 23 | 87 | 1,0 |
| несоблюдение клинических рекомендаций, невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи | 1 111 | 1 079 | 1 104 | 1 001 | 939 | 783 | 6 017 | 66,7 |
| преждевременное с клинической точки зрения прекращение проведения лечебных мероприятий | - | 29 | 7 | 8 | 9 | 24 | 77 | 0,9 |
| нарушение по вине медицинской организации преемственности в лечении | - | 21 | 17 | 9 | 7 | 9 | 63 | 0,7 |
| установление неверного диагноза | - | - | - | - | 48 | 111 | 159 | 1,8 |
| необоснованные назначения лекарственных препаратов | - | - | - | - | 76 | 92 | 168 | 1,9 |
| отсутствие в медицинской документации результатов обследований, осмотров, консультаций специалистов, дневниковых записей, позволяющих оценить динамику состояния здоровья застрахованного лица | - | - | - | - | 168 | 176 | 344 | 3,8 |
| прочие нарушения | 357 | 429 | 649 | 435 | 120 | 81 | 2 071 | 23,0 |

Наиболее частым нарушением по данным ЭКМП является несоблюдение клинических рекомендаций, невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи, которые в структуре нарушений составляют 66,7%.

В рамках полномочий по защите прав застрахованных лиц в досудебном и судебном порядке, осуществления контроля за использованием средств обязательного медицинского страхования Фонд ОМС и СМО осуществляют работу с обращениями застрахованных лиц, в том числе жалобами на нарушения при предоставлении медицинской помощи, включая нарушения  права выбора или замены страховой медицинской организации, медицинской организации, порядка получения полиса обязательного медицинского страхования, а также предложениями.

Работа с обращениями граждан Фондом ОМС и СМО проводится в соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими работу с обращениями граждан.

Информация о поступивших в анализируемом периоде обращениях от застрахованных лиц, приведена в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование показателя | Период |  |  |  |  |  | Итого за весь период | Доля в общем объеме, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Рассмотрено обращений застрахованных лиц (ед.), всего, в том числе: | 141 | 141 | 140 | 201 | 729 | 873 | 2 225 | 100 |
| обоснованные жалобы | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 22 | 1,0 |
| обращения за разъяснениями (консультациями) | 140 | 136 | 135 | 196 | 727 | 868 | 2 202 | 98,8 |
| предложения | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | незначи-тельная |
| благодарности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | незначи-тельная |
| Количество разрешенных спорных случаев в досудебном порядке (ед.) | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | Х |

Анализ структуры обращений от застрахованных лиц показал, что 98,8% обращений приходятся за разъяснениями в части выдачи и замены полюсов ОМС, сроков ожидания медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Судебные иски по защите прав и интересов застрахованных лиц в 2019-2024 годах не предъявлялись, все спорные случае разрешались в досудебном порядке.

4. Анализ обеспеченности квалифицированными кадрами медицинских организаций

Штатная численность медицинских работников ГБУЗ «Чукотская окружная больница» на начало анализируемого периода составляла 1 487,0 штатных единиц. За период реализации мероприятий регионального проекта штатная численность медработников увеличилась в целом на 87,25 единиц и на конец анализируемого периода составила 1 574,25 штатных единиц, в том числе: врачи – 456,75 штатных единиц, средний медперсонал – 919,25 штатных единиц, младший медперсонал – 198,25 штатных единиц.

Наибольший рост штатной численности отмечается в категории «младший медицинский персонал» – 87,5 штатных единиц или 79,0%. Штатная численность врачей выросла на 2% или 9 штатных единиц, штатная численность среднего медицинского персонала уменьшилась на 9,25 штатных единиц или 1%.

В 2019 году средняя численность врачей, занятых в оказании медицинской помощи жителям Чукотского автономного округа составила 289 человек, из них врачей, оказывающих медицинскую помощь в медицинских организациях, расположенных в сельской местности – 37 человек. За период реализации мероприятий регионального проекта средняя численность врачей уменьшилась в целом на 23 единицы и в 2024 составляла 266 человек, из них занятых в сельской местности – 33 человека. Средняя численность среднего медицинского персонала на протяжении периода реализации регионального проекта оставалась стабильной: от 623,8 человек – в 2019 году до 616,0 человек – 2024 году; средняя численность младшего медицинского персонала увеличилась на конец анализируемого периода на 60 человек и составила 132,3 человека.

Информация о лечебно-профилактических учреждениях, входящих в структуру ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в 2019-2024 годах, количественном и качественном составе структурных подразделений на начало и конец анализируемого периода и изменениях численности медицинских работников, приведена в приложении к отчету.

Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. населения составила: в 2019 году 62,8 человека, 2020 – 62,2 человека, 2021 и 2022 годах – 63,4 человека, 2023 – 63,1 человека, в 2024 году – 61,0 человек.

В анализируемом периоде снизился общий объем оказанной медицинской помощи в амбулаторных условиях врачами с 519 667 посещений в 2019 году до 387 111 посещений – в 2024 году. При этом численность обслуживаемого прикрепленного населения оставалась в анализируемом периоде практически на одном уровне: в 2019 году – 49,7 тыс. человек, 2020 – 50,3 тыс. человек, 2021 – 49,5 тыс. человек, 2022 – 50,0 тыс. человек, 2023 – 47,8 тыс. человек, в 2024 – 48,0 тыс. человек.

Наибольшее снижение численности врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, отмечается в медицинских учреждениях, расположенных в сельской местности, в которых средняя численность врачей в 2024 году уменьшилась по отношению к 2019 году на 13,6% и составила 19 человек, а число посещений – на 34,3% и составило 78 979 посещения.

Информация о численности врачей, оказывающих медицинскую помощь населению округа в амбулаторных условиях в 2019-2024 годах и объемах оказанной ими медицинской помощи приведена в таблице 14.

Таблица 14

(человек)

| Наименование показателя | Анализируемый период |  |  |  |  |  | Изменения, % (гр.7 к гр.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность обслуживаемого прикрепленного населения, всего, из них: | 49 663 | 50 288 | 49 527 | 50 040 | 47 840 | 48 029 | 96,7 |
| в структурных подразделениях, расположенных в городах и районных центрах округа | 35 193 | 35 974 | 35 242 | 36 001 | 33 047 | 33 318 | 94,7 |
| в структурных подразделениях, расположенных в сельской местности | 14 470 | 14 314 | 14 285 | 14 039 | 14 793 | 14 711 | 101,7 |
| Средняя численность врачей, всего, из них: | 146 | 149 | 151 | 150 | 151 | 150 | 102,7 |
| в структурных подразделениях, расположенных в городах и районных центрах округа | 124 | 123 | 125 | 127 | 131 | 131 | 105,6 |
| в структурных подразделениях, расположенных в сельской местности | 22 | 26 | 26 | 23 | 20 | 19 | 86,4 |
| Число посещений в год, всего, из них: | 519 667 | 450 403 | 458 595 | 450 059 | 412 360 | 387 111 | 74,5 |
| в структурных подразделениях, расположенных в городах и районных центрах округа | 399 446 | 337 821 | 346 099 | 341 150 | 325 303 | 308 132 | 77,1 |
| в структурных подразделениях, расположенных в сельской местности | 120 221 | 112 582 | 112 496 | 108 909 | 87 057 | 78 979 | 65,7 |

Следует отметить, что в 2024 году в участковых больницах с.Нешкан и с.Уэлен при штатной численности врачей 1,5 единиц в каждой, медицинская помощь оказывалась специалистами из числа среднего медицинского персонала в связи с фактическим отсутствием штатных сотрудников категории «врачи».

Из 40 медицинских организаций, расположенных в сельских поселениях, в 22 организациях медицинская помощь населению оказывалась специалистами из числа среднего медицинского персонала.

Информация о посещениях в 2019-2024 годах специалистов ГБУЗ «Чукотская окружная больница» из числа среднего медицинского персонала в учреждениях, расположенных в сельских поселениях, в том числе на фельдшерско-акушерских пунктах (включая посещения специалистами на дому), и среднегодовой нагрузке на одного специалиста из числа среднего медицинского персонала, приведена в таблице 15.

Таблица 15

(человек)

| Наименование показателя | Анализируемый период |  |  |  |  |  | Изменения, % (гр.7 к гр.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Средняя численность среднего медперсонала, всего | 137,0 | 144,0 | 140,0 | 139,0 | 131,0 | 135,0 | 98,5 |
| из них работающих в ФАП | 34,0 | 35,7 | 27,9 | 29,3 | 29,5 | 28,4 | 83,5 |
| Число посещений к среднему медперсоналу в год, всего | 66 304,0 | 59 742,0 | 63 376,0 | 56 258,0 | 60 019,0 | 59 580,0 | 89,9 |
| из них на ФАП, включая посещения на дому | 36 484,0 | 30 368,0 | 34 099,0 | 29 479,0 | 25 589,0 | 25 077,0 | 68,7 |
| Среднегодовая нагрузка на 1 специалиста из числа среднего медицинского персонала, всего | 484,0 | 414,9 | 452,7 | 404,7 | 458,2 | 441,3 | 91,2 |
| из них работников ФАП, включая посещения на дому | 1 073,1 | 850,6 | 1 222,2 | 1 007,8 | 867,4 | 883,0 | 82,3 |

Среднегодовая численность среднего медицинского персонала, занятого в оказании медицинской помощи сельским жителям Чукотского автономного округа в анализируемом периоде оставалась на одном уровне и в 2024 году составила 135 человека, из них работников ФАП – 28,4 человека, численность которых с начала анализируемого периода уменьшилась на 16,5%.

Наибольшая среднегодовая нагрузка на одного специалиста из числа среднего медицинского персонала приходилась на специалистов ФАП: от 850,6 до 1 222,2 посещений в год.

В 2024 году в ФАП с.Ламутское при штатной численности среднего медицинского персонала 1 единица, медицинская помощь населению не оказывалась, по причине фактического отсутствия в медицинском учреждении специалиста.

Состояние и перспективное развитие системы здравоохранения в значительной степени зависит от подготовки, профессионального уровня и обеспеченности системы медицинскими кадрами как главным ресурсом здравоохранения.

В целях обеспечения медицинских учреждений округа квалифицированными кадрами в рамках основного мероприятия «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование» Государственной программы, принимались следующие меры стимулирования медицинских специалистов, пребывающих в Чукотский автономный округ.

В целях привлечения и закрепления в лечебно-профилактических организациях Чукотского автономного округа медицинским работникам, заключившим с медицинской организацией трудовой договор, предоставлялись:

- единовременная компенсационная выплата в размере 2 млн рублей для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на территории Чукотского автономного округа и 1 млн рублей для врачей и 0,5 млн рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывших (переехавших) на работу в города с населением до 50 тыс. человек, расположенных на территории Чукотского автономного округа;

- единовременная региональная выплата в размере 1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывших (переехавших) на работу в города с населением до 50 тыс. человек, в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на территории Чукотского автономного округа.

Единовременные выплаты предоставлялись на условиях исполнения трудовых обязанностей медицинским работником в течение пяти лет со дня заключения договора о предоставлении единовременной выплаты в соответствии с Порядком предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам.

В анализируемом периоде заключены договоры со 147-ю медицинскими специалистами на общую сумму 226 000,0 тыс. рублей, в том числе: врачами            32-х специализаций – 120 договоров, средним медицинским персоналом – 27 договоров.

Справочно: по данным ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в анализируемом периоде из 58 медицинских специалистов, прибывших в лечебно-профилактические учреждения г. Анадыря,  Анадырского муниципального района и районной больницы п.Провидения, и получившим единовременную выплату, уволились 14 медицинских специалистов, из них из районной и участковых больниц – 4 специалиста.

Кроме того, в целях устранения кадрового дефицита по отдельным врачебным специальностям в медицинских организациях Чукотского автономного округа, а также привлечения и закрепления в сельских населенных пунктах медицинских работников из числа среднего медицинского персонала, медицинским работникам, заключившим трудовой договор с медицинскими организациями Чукотского автономного округа, в соответствии с Порядком предоставления ежегодного пособия по итогам работы за год отдельным категориям медицинских работников в Чукотском автономном округе предоставлялось ежегодное пособия по итогам работы за год.

Размер ежегодного пособия (включая налог на доходы физических лиц) составляет: для врачей – 300,0 тыс. рублей, для среднего медицинского персонала – 150,0 тыс. рублей.

В 2019-2024 годах получателями пособия являлись от 48 до 60 медицинских работников ежегодно, выплачено за весь анализируемый период пособие в общей сумме 72 600,0 тыс. рублей.

Также, в целях привлечения и закрепления специалистов в государственных учреждениях здравоохранения Чукотского автономного округа, в целях их социальной поддержки предоставлялись меры поддержки:

- медицинским работникам, работающим в медицинских организациях Чукотского автономного округа – денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в размере, предусмотренном договором найма жилого помещения, но не более максимального размера, который составляет 25,0 тыс. рублей в месяц в соответствии с положением, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 7 февраля 2014 года (с изменениями) №49;

- медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений здравоохранения (аптечных организаций) Чукотского автономного округа – социальная выплата на приобретение жилья по ипотечным жилищным кредитам, в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 4 августа 2017 года №307 (с изменениями):

- для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение жилья на территории Чукотского автономного округа – в размере 30 процентов от стоимости приобретаемого жилого помещения, но не более 1 500 000 рублей;

- на ежемесячное частичное возмещение процентов по ипотечному жилищному кредиту – в размере 50 процентов от суммы ежемесячного платежа по процентам, но не более 10 000 рублей в месяц.

Информация о принимаемых в 2019-2024 годах мерах стимулирования молодых специалистов в рамках основного мероприятия «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование» Государственной программы приведена в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование мероприятия | Период реализации (годы) | Утверждены бюджетные ассигнования (СБР) (тыс. рублей) | Кассовое исполнение, всего (тыс. рублей) | Исполне-ние, % | Кол.-во получателей мер стимули-рования (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Предоставление ежегодного пособия по итогам работы за год медицинским работникам, заключившим трудовой договор с медицинскими организациями Чукотского автономного округа | 2021-2024 | 72 700,0 | 72 600,0 | 99,9 | Х |
|  | 2021 | 15 600,0 | 15 500,0 | 99,4 | 48,0 |
|  | 2022 | 18 000,0 | 18 000,0 | 100,0 | 60,0 |
|  | 2023 | 18 400,0 | 18 400,0 | 100,0 | 58,0 |
|  | 2024 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 59,0 |
| Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений медицинским работникам, работающим в медицинских организациях Чукотского автономного округа | 2021-2024 | 99 885,1 | 99 881,0 | 100,0 | Х |
|  | 2021 | 14 543,2 | 14 539,9 | 100,0 | 76,0 |
|  | 2022 | 24 657,6 | 24 656,8 | 100,0 | 74,0 |
|  | 2023 | 27 212,2 | 27 212,2 | 100,0 | 181,0 |
|  | 2024 | 33 472,1 | 33 472,1 | 100,0 | 89,0 |
| Предоставление медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений здравоохранения (аптечных организаций) Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья по ипотечным жилищным кредитам | 2019-2024 | 28 052,1 | 27 778,6 | 99,0 | Х |
|  | 2019 | 7 742,0 | 7 711,5 | 99,6 | 10,0 |
|  | 2020 | 4 860,0 | 4 821,1 | 99,2 | 11,0 |
|  | 2021 | 1 047,5 | 1 047,0 | 100,0 | 11,0 |
|  | 2022 | 8 460,0 | 8 285,0 | 97,9 | 13,0 |
|  | 2023 | 5 320,0 | 5 304,7 | 99,7 | 14,0 |
|  | 2024 | 622,6 | 609,3 | 97,9 | 12,0 |
| Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. | 2019-2024 | 233 862,5 | 226 000,0 | 96,6 | 147,0 |
|  | 2019 | 16 500,0 | 16 500,0 | 100,0 | 18,0 |
|  | 2020 | 34 000,0 | 34 000,0 | 100,0 | 18,0 |
|  | 2021 | 50 000,0 | 74 000,0 | 148,0 | 40,0 |
|  | 2022 | 55 000,0 | 55 000,0 | 100,0 | 33,0 |
|  | 2023 | 58 862,5 | 27 000,0 | 45,9 | 22,0 |
|  | 2024 | 19 500,0 | 19 500,0 | 100,0 | 16,0 |

В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Государственной программы предоставлялась стипендиальная поддержка медицинским специалистам, в том числе:

- врачам, обучающимся по программам специалитета или ординатуры по специальностям согласно потребности медицинских организаций Чукотского автономного округа и имеющим ходатайство руководителя медицинской организации Чукотского автономного округа с обязательством последующего трудоустройства в медицинскую организацию Чукотского автономного округа – в размере 10,0 тыс. рублей в месяц;

- фельдшерам, обучающимся по программе среднего профессионального медицинского образования по специальности «Лечебное дело» по очной форме обучения в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж», согласно потребности медицинских организаций Чукотского автономного округа и имеющим ходатайство руководителя медицинской организации Чукотского автономного округа с обязательством последующего трудоустройства в медицинскую организацию Чукотского автономного округа – 5,0 тыс. рублей в месяц.

Стипендиальная поддержка осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 сентября 2014 года №417(с изменениями), на основании заключенного соглашения с условием обязанности врача после окончания обучения по программам специалитета, ординатуры, фельдшера после окончания обучения по программе среднего профессионального медицинского образования отработать не менее пяти лет по трудовому договору, заключенному им с медицинской организацией Чукотского автономного округа.

В анализируемом периоде стипендиальную поддержку получали от 5 обучающихся специалистов – в 2019 году до 32 – в 2024 году в общей сумме 8 090,0 тыс. рублей.

Информация о стипендиальной поддержке, предоставленной в                  2019-2024 годах в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Государственной программы, приведена в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Утверждены бюджетные ассигнования (СБР) (тыс. рублей) | Кассовое исполнение, (тыс. рублей) | Исполнение, % | Количество получателей стипендии (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Предоставление мер социальной поддержки студентам медицинских ВУЗов и медицинским работникам в целях привлечения молодых специалистов в учреждения здравоохранения округа | 2019-2024 | 8 540,0 | 8 090,0 | 94,7 | Х |
|  | 2019 | 560,0 | 430,0 | 76,8 | 5,0 |
|  | 2020 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 7,0 |
|  | 2021 | 870,0 | 870,0 | 100,0 | 15,0 |
|  | 2022 | 1 500,0 | 1 400,0 | 93,3 | 22,0 |
|  | 2023 | 1 900,0 | 1 900,0 | 100,0 | 24,0 |
|  | 2024 | 3 310,0 | 3 090,0 | 93,4 | 32,0 |

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению медицинскими специалистами лечебно-профилактические учреждения округа, вопрос нехватки врачей и среднего медицинского персонала по-прежнему остается открытым.

В то же время, принимаемые Правительством Чукотского автономного округа меры социальной поддержки в целях привлечения и закрепления специалистов в государственных учреждениях здравоохранения Чукотского автономного округа, позволяют сохранить кадровый потенциал и обеспечить доступность медицинской помощи населению в соответствии с требованиями Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

5. Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью

Одним из важнейших показателей качества и доступности медицинской помощи является удовлетворенность населения медицинской помощью.

В целях изучения удовлетворенности населения округа доступностью и качеством медицинской помощи Приказом Минздрава России от 19 июля 2022 года № 495,  утверждена методика расчета показателя «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент». Источником информации для формирования показателя являются данные выборочного опроса респондентов по вопроснику «Удовлетворенность населения медицинской помощью» за отчетный период.

Большинство  вопросов в вопроснике были сформулированы таким образом, что требовали таких ответов как: 1) «абсолютно не согласен (не удовлетворен)»; 2) «по большей части не согласен (не удовлетворен)»; 3)«скорее не согласен (не удовлетворен)»; 4) «скорее согласен (удовлетворен)»; 5) «по большей части согласен (удовлетворен)»; 6) «абсолютно согласен (удовлетворен)».

Респонденты оценивали: комфортность пребывания в медицинской организации, в том числе зон ожидания, комфортное перемещение внутри медицинской организации, удовлетворенность отношением со стороны медицинских работников, удовлетворенность проведенными диагностическими процедурами.

Среди опрошенных респондентов численность городских жителей на протяжении всего анализируемого периода в три раза превышала численность сельских жителей.

Информация о результатах выборочного опроса респондентов по вопроснику  «Удовлетворенность населения медицинской помощью» за             2022-2024 годы приведена в таблице 18.

Таблица 18

| Вопрос | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество опрошенных, в том числе (чел.) | 1405 | 3113 | 3396 |
| городские жители | 1053 | 2280 | 2487 |
| сельские жители | 352 | 833 | 909 |
| Насколько Вы согласны с утверждением, что сейчас Вы можете записаться к врачу в удобное для Вас время? (средний бал из 6 возможных) | 3,6 | 4,5 | 4,5 |
| городские жители | 3,4 | 4,1 | 4,4 |
| сельские жители | 3,7 | 4,8 | 4,6 |
| Насколько Вы удовлетворены длительностью ожидания медицинской услуги с момента возникновения потребности в медицинской помощи до момента ее получения? (средний бал из 6 возможных) | 3,8 | 4,4 | 4,7 |
| городские жители | 3,7 | 4,2 | 4,3 |
| сельские жители | 3,8 | 4,5 | 5,0 |
| Насколько Вы удовлетворены длительностью ожидания непосредственно перед кабинетом? (средний бал из 6 возможных) | 3,8 | 4,5 | 4,5 |
| городские жители | 3,8 | 4,3 | 4,4 |
| сельские жители | 3,8 | 4,6 | 4,5 |
| Насколько Вы удовлетворены отношением к Вам со стороны медицинского персонала (врачи, мед. сестры, регистраторы, санитары)? (средний бал из 6 возможных) | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
| городские жители | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
| сельские жители | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
| Оцените, насколько Вы удовлетворены доступностью медицинской помощи в Вашем регионе? (средний бал из 6 возможных) | 3,7 | 4,1 | 4,5 |
| городские жители | 3,8 | 4,0 | 4,3 |
| сельские жители | 3,5 | 4,1 | 4,6 |
| Что Вы можете назвать наибольшей проблемой в процессе получения медицинской помощи в регионе, в котором Вы проживаете? (%) | 100 | 100,0 | 100,0 |
| нехватка квалифицированных специалистов | 12,6 | 36,2 | 32,2 |
| сроки ожидания медицинской помощи | 31,4 | 12,3 | 11,1 |
| отношение персонала | 3,3 | 0,0 | 1,0 |
| очереди при записи к врачу | 28,2 | 16,2 | 17,3 |
| отсутствие необходимых лекарственных препаратов | 4,0 | 8,0 | 5,0 |
| долгое ожидание результатов лабораторных исследований | 2,5 | 6,0 | 8,0 |
| плохое состояние медицинских организаций в селах | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| транспортная доступность медицинских организаций | 3,0 | 11,3 | 10,0 |
| иные причины | 15,0 | 5,0 | 15,4 |

По результатам опроса население округа в целом удовлетворено медицинской помощью, оказанной в лечебно-профилактических учреждениях округа.

Средняя оценка удовлетворенности в анализируемом периоде составила от 3,4 до 5,0 баллов, то есть большинство ответов респондентов на вопросы были: «скорее согласен (удовлетворен)», «по большей части согласен (удовлетворен)».

По мнению опрошенных респондентов наибольшей проблемой в процессе получения медицинской помощи в регионе по-прежнему остается нехватка квалифицированных специалистов, большие очереди при записи к врачу, сроки ожидания медицинской помощи и транспортная доступность медицинских организаций.

Целевой показатель Государственной программы «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью» составил:

- в 2022 году – 35,7% при плановом значении показателя 35,5%;

- в 2023 году – 41,3% при плановом значении 41%;

- в 2024 году – 51,8%, при плановом значении – 51,7%.

Следует также отметить, что доля населения, участвующего в заполнении вопросника «Удовлетворенность населения медицинской помощью» незначительна, что может отразиться на достоверности данных, качестве результата опроса и значении показателя «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью». В анализируемом периоде доля опрошенных граждан, застрахованных в системе ОМС на территории округа, составила:

- в 2022 году – 2,8% от численности застрахованных 50 040 человек;

- в 2023 году – 6,5% от численности застрахованных 47 840 человек;

- в 2024 году – 7,1% от численности застрахованных 48 029 человек.

Выводы:

1. В анализируемом периоде в Чукотском автономном округе реализовывались региональные проекты:

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – в 2019-2024 годах;

- «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации» – в 2022-2024 годах.

2. Реализация региональных проектов осуществлялась в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» за счет средств федерального и окружного бюджетов.

На реализацию региональных проектов направлено 2 871 742,8 тыс. рублей.

3. Согласно данным завершающих отчетов о ходе реализации региональных проектов показатели региональных проектов и мероприятия (результаты) региональных проектов достигнуты в полном объеме.

Контрольные точки реализации региональных проектов не достигнуты:

- РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – из 67 контрольных точек достигнуто 55, 11 контрольных точек исключено из регионального проекта;

- РП «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации» – из 41 контрольной точки достигнуто 35, 6 контрольных точек исключено из регионального проекта.

4. В округе создана централизованная модель здравоохранения. Первичную медико-санитарную помощь населению округа оказывало ГБУЗ «Чукотская окружная больница», в состав которого входят 43 структурных подразделения:                1 головное подразделение, расположенное в г.Анадыре, 5 филиалов-районных больниц, 12 участковых больниц, 5 амбулаторий и 20 фельдшерско-акушерских пунктов; из них в сельских поселениях расположено 36 медицинских учреждений, что является оптимальным и достаточным для доступности первичной медико-санитарной помощи.

5. Обеспечение доступности медицинской помощи населению округа осуществлялось посредством санитарной авиации, а также путем широкого использования выездных (бригадных) форм оказания медицинской помощи населению по территориальному принципу.

За период реализации регионального проекта расходы на авиационное обслуживание населения округа составили 2 438 923,6 тыс. рублей, выполнено 1 290 вылетов, доставлено в медицинские учреждения округа 3 424 пациента.

На территории округа организовано шесть выездных бригад медицинских специалистов. Врачами ГБУЗ «Чукотская окружная больница» выполнено                   595 командировок с посещением от 34 до 41 населенных пункта в год (в том числе 2 оленеводческие бригады), принято 49 219 пациентов.

Районные больницы г.Билибино и г.Певек оснащены двумя передвижными медицинскими комплексами «Кабинеты передвижные для маммографии» на общую сумму 47 800,0 тыс. рублей, которыми в 2024 году осуществлено                            25 выездов, с их использованием осмотрено 712 человек.

В округе сформирована система защиты прав пациентов в соответствии с которой осуществляется регулярное информирование застрахованных лиц в системе ОМС о правах на получение бесплатной медицинской помощи, а также застрахованных лиц с неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение.

6. На улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений округа за 2022-2024 годы направлено 383 447,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 361 950,7 тыс. рублей.

Осуществлен капитальный ремонт наружных сетей водоотведения участковых больниц с.Канчалан и с.Усть-Белая на общую сумму 19 817,5 тыс. рублей.

Приобретены и установлены модульные участковые больницы в с.Анюйск и с.Рыткучи на общую сумму 140 145,7 тыс. рублей, из них за счет средств на реализацию регионального проекта – 7 167,1 тыс. рублей, 132 978,6 тыс. рублей – средства окружного бюджета, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Развитие структуры здравоохранения» Государственной программы.

В лечебно-профилактические учреждения округа поставлено 29 единиц медицинского оборудования на общую сумму 327 625,6 тыс. рублей.

Приобретены транспортные средства в количестве 14 единиц на общую сумму 28 837,5 тыс. рублей.

7. Фондом ОМС осуществлялся контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, оказываемой в рамках ОМС, посредством проведения медико-экономической экспертизы и экспертизы качества оказания медицинской помощи.

За 2019-2024 годы медико-экономической экспертизе подверглись              19 414 страховых случаев, по результатам которой выявлено 1 804 нарушения, то есть на один страховой случай приходится 0,1 нарушения. В общем объеме нарушений наиболее частыми являются:

- несоответствие данных первичной медицинской документации данным реестра счетов – 24,7%;

- непредставление первичной медицинской документации, подтверждающей факт оказания застрахованному лицу медицинской помощи – 16,6%;

- прочие нарушения – 48,4%.

Экспертизе качества оказания медицинской помощи за анализируемый период подверглись 13 525 страховых случаев, по результатам которой выявлено    9 020 нарушений – 0,7 нарушения на один страховой случай.

Наиболее частыми нарушениями являются: несоблюдение клинических рекомендаций, невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи, которые в структуре нарушений составляют 66,7%.

За 2019-2024 годы рассмотрено 2 225 обращений граждан, разрешено 18 спорных случаев в досудебном порядке, судебные иски не предъявлялись. В общем объеме обращений, 98,8% составляют обращения за разъяснениями в части выдачи и замены полюсов ОМС, сроков ожидания медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

8. Штатная численность медицинских работников ГБУЗ «Чукотская окружная больница» на начало анализируемого периода составляла 1 487,0 штатных единиц. За период реализации мероприятий регионального проекта штатная численность медработников увеличилась в целом на 87,25 единиц и на конец анализируемого периода составила 1 574,25 штатных единиц, в том числе: врачи – 456,75 штатных единиц, средний медперсонал – 919,25 штатных единиц, младший медперсонал – 198,25 штатных единиц.

9. В 2019 году средняя численность врачей, занятых в оказании медицинской помощи жителям Чукотского автономного округа составила 289 человек, из них в сельской местности – 37 человек. За период реализации мероприятий регионального проекта средняя численность врачей уменьшилась в целом на                             23 единицы и в 2024 составляла 266 человек, из них занятых в сельской местности – 33 человека.

Показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения составил: в 2019 году 62,8 человека, 2020 – 62,2 человека, 2021 и 2022 годах – 63,4 человека, 2023 – 63,1 человека, в 2024 году – 61,0 человек.

В 2024 году в участковых больницах с.Нешкан и с.Уэлен при штатной численности врачей 1,5 единиц в каждой, медицинская помощь оказывалась специалистами из числа среднего медицинского персонала в связи с фактическим отсутствием штатных сотрудников категории «врачи».

10. Численность среднего медицинского персонала на протяжении периода реализации регионального проекта оставалась стабильной: от 623,8 человек – в 2019 году до 616,0 человек – в 2024 году; средняя численность младшего медицинского персонала увеличилась на конец анализируемого периода на                          60 человек и составила 132,3 человека.

Среднегодовая численность среднего медицинского персонала, занятого в оказании медицинской помощи сельским жителям Чукотского автономного округа в анализируемом периоде практически не менялась и в 2024 году составила 135 человек, из них работников ФАП – 28,4 человека, численность которых с начала анализируемого периода уменьшилась на 16,5%. При этом наибольшая среднегодовая нагрузка на одного специалиста из числа среднего медицинского персонала приходилась на специалистов ФАП: от 850,6 до 1 222,2 посещений в год.

В 2024 году в ФАП с.Ламутское при штатной численности среднего медицинского персонала 1 единица, медицинская помощь населению не оказывалась, по причине фактического отсутствия в медицинском учреждении специалиста.

11. Отмечается снижение общего объема оказанной медицинской помощи в амбулаторных условиях врачами с 519 667 посещений в 2019 году до                      387 111 посещений – в 2024 году. При этом численность обслуживаемого прикрепленного населения оставалась в анализируемом периоде практически на одном уровне: в 2019 году – 49,7 тыс. человек, 2020 – 50,3 тыс. человек, 2021 – 49,5 тыс. человек, 2022 – 50,0 тыс. человек, 2023 – 47,8 тыс. человек, в 2024 – 48,0 тыс. человек.

12. В целях обеспечения медицинских учреждений округа квалифицированными кадрами в рамках основного мероприятия «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование» Государственной программы, принимались меры стимулирования медицинских специалистов, прибывающих в Чукотский автономный округ.

Расходы на предоставление мер стимулирования в 2019-2024 годах составили 426 259,6 тыс. рублей.

Из 58 медицинских специалистов, прибывших в лечебно-профилактические учреждения Анадыря, Анадырского муниципального района и районной больницы п.Провидения, заключивших с медицинской организацией трудовой договор и получивших единовременную компенсационную выплату в размере от 1 000,0 тыс. рублей до 2 000,0 тыс. рублей, уволились 14 медицинских специалистов (13 врачей и 1 медбрат), из них из районной и участковых больниц – 4 специалиста.

В анализируемом периоде стипендиальную поддержку получали от                                 5 обучающихся специалистов – в 2019 году до 32 – в 2024 году в общей сумме 8 090,0 тыс. рублей.

13. Несмотря на принимаемые Правительством Чукотского автономного округа меры социальной поддержки в целях привлечения и закрепления специалистов в государственных учреждениях здравоохранения Чукотского автономного округа, вопрос нехватки врачей и среднего медицинского персонала по-прежнему остается открытым. Вместе с тем, в округе обеспечивается доступность медицинской помощи населению в соответствии с требованиями Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

14. В целях изучения удовлетворенности населения округа доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских учреждениях округа ведется выборочный опрос респондентов по вопроснику «Удовлетворенность населения медицинской помощью» за отчетный период, сформированному в соответствии с Приказом Минздрава России №495.

По результатам опроса население округа в целом удовлетворено медицинской помощью, оказанной в лечебно-профилактических учреждениях округа. Целевой показатель Государственной программы «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью» достигнут в полном объеме.

По мнению опрошенных респондентов наибольшей проблемой в процессе получения медицинской помощи в регионе по-прежнему остается нехватка квалифицированных специалистов, большие очереди при записи к врачу, сроки ожидания медицинской помощи и транспортная доступность медицинских организаций.

Предложения:

1. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка реализации региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» в 2019-2024 годах» направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа			                                 Т.В.Беланова

# ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Омолон Билибинского муниципального района за 2024 год

(в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации)»

утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 30 сентября 2025 года №23)

Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 1.2. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2025 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 25 декабря 2024 года №26).

Предмет контрольного мероприятия

Деятельность объекта проверки по управлению и распоряжению средствами окружного бюджета, предоставленных в виде межбюджетных трансфертов.

Цель контрольного мероприятия

# Оценить соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа, а также муниципальных правовых актов, при осуществлении бюджетного процесса в муниципальном образовании, в рамках использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из окружного бюджета, в том числе пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

# Вопросы контрольного мероприятия

1. Организация и осуществление бюджетного процесса.

2. Исполнение бюджета муниципального образования.

3. Соблюдение дополнительных требований к бюджетному процессу.

4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Объект контрольного мероприятия

Администрация муниципального образования сельского поселения Омолон (далее – Администрация).

Проверяемый период деятельности 2024 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия

с 10 сентября 2025 года по 23 сентября 2025 года.

# Краткая характеристика муниципального образования

Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года №43-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Билибинского района Чукотского автономного округа» населенный пункт Омолон наделен статусом муниципального образования – сельского поселения с административным центром село Омолон. Территория сельского поселения Омолон входит в состав территории Билибинского муниципального района, площадь сельского поселения составляет 2,7 кв. км, численность постоянного населения на начало 2025 года – 599 человек.

Порядок формирования органов местного самоуправления, их полномочия, принципы взаимодействия и разграничения их компетенции, экономическую и финансовую основы местного самоуправления, иные вопросы осуществления полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных полномочий, определены Уставом.

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения Омолон составляют представительный орган (Совет депутатов), Глава сельского поселения Омолон, исполнительно-распорядительный орган (Администрация сельского поселения Омолон).

Администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения, осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, установленных федеральными законами и законами Чукотского автономного округа, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом.

Общее руководство деятельностью Администрации осуществляет Глава сельского поселения – высшее должностное лицо, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет Глава сельского поселения.

В нарушение статьи 37 Закона об общих принципах организации местного самоуправления и статьи 39 Устава структура Администрации (включая отраслевые (функциональные) управления и отделы, непосредственно подчиненные Главе Администрации, и структурные подразделения, утвержденные в качестве юридических лиц), представительным органом муниципального образования – Советом депутатов не утверждена.

1. Организация и осуществление бюджетного процесса

Бюджетные правоотношения между органами государственной власти и органами местного самоуправления Чукотского автономного округа регулируются Бюджетным кодексом, Законом об общих принципах организации местного самоуправления, Законом о бюджетном процессе в Чукотском автономном округе, законами об окружном бюджете на очередной финансовый год и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округа, с учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа, а также на основании Решений Совета депутатов.

Администрацией поселения осуществление части своих полномочий, в том числе: составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения; осуществление внутреннего финансового контроля и муниципального контроля, передано Администрации Билибинского муниципального района.

Решением Совета депутатов принято Положение о бюджетном процессе, определяющее порядок составления, рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения, исполнения и осуществления контроля за исполнением местного бюджета, составления и утверждения отчета о его исполнении, полномочия участников бюджетного процесса.

В ходе проверки установлено, что отдельные нормы Положения о бюджетном процессе не соответствуют требованиям статьи 160.1. Бюджетного кодекса:

- не предусмотрен срок предоставления информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах;

- не установлено требование об утверждении перечня главных администраторов доходов.

Положением о бюджетном процессе определены случаи перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом, данное положение (пункт) не соответствует норме о том, что бюджет сельского поселения составляется и утверждается сроком на один год (очередной финансовый год).

2. Исполнение бюджета муниципального образования

Бюджет сельского поселения на 2024 год сформирован по целевому принципу, бюджетные ассигнования распределены по трем непрограммным направлениям. В ходе исполнения бюджета в 2024 году плановые показатели уточнялись три раза.

Решением Совета депутатов от 7 мая 2025 года №1 утвержден отчет об исполнении местного бюджета за 2024 год:

- доходы поступили в сумме 6 267,4 тыс. рублей или 104,7% утвержденных плановых показателей (5 987,5 тыс. рублей), из них общий объем средств, полученных из окружного бюджета, составил 5 426,5 тыс. рублей или 86,6%, в том числе дотации – 4 578,1 тыс. рублей, бюджетные средства целевого назначения в сумме 848,4 тыс. рублей (субвенция – 483,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 364,5 тыс. рублей);

- расходы составили 5 913,3 тыс. рублей или 97,2% утвержденных бюджетных ассигнований (6 082,4 тыс. рублей);

- бюджет исполнен с профицитом в сумме 354,1 тыс. рублей при утвержденном дефиците 94,9 тыс. рублей;

- муниципальный долг по состоянию на 1 января 2025 года отсутствует, бюджетные кредиты и кредиты от кредитных учреждений муниципальным образованием не привлекались.

Бухгалтерское обслуживание Администрации осуществлялось безвозмездно Администрацией Билибинского муниципального района на основании Договора на бухгалтерское обслуживание.

При заключении Договора на бухгалтерское обслуживание допущены нарушения статьи 7 Федерального закона о бухгалтерском учете: в отсутствие доверенности передано полномочие на подписание бухгалтерских документов, отсутствуют обязательные реквизиты Уставов Администраций сельского поселения Омолон и Билибинского муниципального района.

При осуществлении бюджетного (бухгалтерского) учета, в том числе при составлении годовой отчетности, выявлены нарушения требований 
Федерального закона о бухгалтерском учете и Инструкции №191н.

Внутренний финансовый аудит в Администрации сельского поселения Омолон не организован, что противоречит требованиям статьи 160.2-1. Бюджетного кодекса.

3. Соблюдение дополнительных требований 
к бюджетному процессу

Статьей 136 Бюджетного кодекса установлены дополнительные требования к бюджетному процессу муниципального образования в зависимости от доли межбюджетных трансфертов в доходах местного бюджета, соблюдение которых является условием предоставления средств из окружного бюджета.

Приказом Департамента финансов от 8 ноября 2023 года №209 утвержден перечень муниципальных образований Чукотского автономного округа, распределенных в зависимости от расчетной доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы по отношению к объему собственных доходов бюджета, согласно которому сельское поселение Омолон является высокодотационным муниципальным образованием (доля дотаций из бюджета округа по отношению к объему собственных доходов местного бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50%).

Департаментом финансов и Администрацией сельского поселения Омолон подписано соглашение о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов от 11 марта 2024 года №05-01-08/18 (далее – Соглашение), предусматривающее обязательства и мероприятия по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровления финансов муниципального образования.

В ходе выборочной проверки соблюдения сельским поселением Омолон обязательств, предусмотренных Соглашением, установлено следующее.

Достижение показателя социально-экономического развития муниципального образования. Рост налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения местного бюджета за 2024 год составил 32,8% (с 633,1 тыс. рублей в 2023 году до 840,9 тыс. рублей в 2024 году).

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных средств.

Администрацией в установленные сроки направлялись в Департамент финансов на согласование основные параметры проекта бюджета сельского поселения Омолон на 2025 финансовый год, и проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в Решение Совета депутатов о бюджете на 2024 год (до внесения указанных проектов в Совет депутатов).

В проверяемом периоде просроченная кредиторская задолженность бюджета сельского поселения Омолон, в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию, отсутствует.

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа на 2024 год не превышен (при установленном – 5 421,6 тыс. рублей, фактические расходы составили – 4 485,2 тыс. рублей).

Решения о повышении оплаты труда работников органов местного самоуправления сельского поселения Омолон сверх темпов и сроков, предусмотренных для работников органов государственной власти округа, не принимались.

Численность работников органов местного самоуправления в отчетном периоде не увеличилась. По состоянию на 1 января 2024 года плановая численность составляла 1 штатную единицу (Глава Администрации), фактическая – 1 штатная единица, по состоянию на 1 января 2025 года – без изменений.

Соблюдение требований бюджетного законодательства.

Статьями 92.1. и 107 Бюджетного кодекса установлены ограничения размера дефицита бюджета и муниципального долга для высокодотационных муниципальных образований, в том числе: дефицит бюджета не должен превышать 5%, муниципальный долг – 50% общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

За 2024 год бюджет сельского поселения Омолон исполнен с профицитом, муниципальный долг по состоянию на отчетную дату отсутствует. Предоставление муниципальных гарантий на 2024 год в бюджете сельского поселения Омолон не планировалось и не осуществлялось.

Выполнение условий Соглашения отражено в отчетах об исполнении обязательств муниципального образования Чукотского автономного округа – получателя дотации в соответствии с соглашением о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов муниципального образования по состоянию на 1 апреля 2024 года, 1 июля 2024 года, 1 октября 2024 года и 1 января 2025 года.

Выборочной проверкой установлено, что условия, предусмотренные соглашением о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов, сельским поселением Омолон в проверяемом периоде соблюдались.

4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг установлены нарушения требований Закона №44-ФЗ:

- статьи 38 – не назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (контрактный управляющий), и не создана контрактная служба;

- статьи 16 – в Плане-графике отсутствует информация о 12 закупках на сумму 483,9 тыс. рублей.

# Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 24 сентября 2025 года (подписан без разногласий).

Выводы

Сельское поселение Омолон в проверяемом периоде отнесено к высокодотационным муниципальным образованиям (доля дотаций из окружного бюджета по отношению к объему собственных доходов местного бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50%).

В 2024 году из окружного бюджета сельскому поселению Омолон предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 5 426,5 тыс. рублей (86,6% доходов местного бюджета), из них средства целевого назначения в сумме 848,4 тыс. рублей (субвенция – 483,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 364,5 тыс. рублей).

Условия, предусмотренные соглашением о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов, сельским поселением Омолон в проверяемом периоде соблюдались.

Проверкой установлен ряд нарушений и недостатков в организации бюджетного процесса, при исполнении отдельных видов расходов местного бюджета и при осуществлении бюджетного (бухгалтерского) учета, в том числе составления годовой отчетности, при организации внутреннего финансового аудита и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

По результатам проверки выявлено 22 процедурных нарушения, не имеющих финансовой оценки, и 4 нарушения, финансовая оценка которых составила 169,1 тыс. рублей, из них:

- в ходе исполнения местного бюджета – 2 нарушения, не имеющих финансовой оценки;

- нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету – 3 нарушения, не имеющих финансовой оценки, 4 нарушения, финансовая оценка которых составила 169,1 тыс. рублей;

- при осуществлении муниципальных закупок – 13 нарушений, не имеющих финансовой оценки;

- при организации внутреннего финансового аудита – 1 нарушение.

# Предложения (рекомендации)

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Омолон Билибинского муниципального района за 2024 год (в соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации)» направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

2. Направить информационное письмо Счетной палаты Чукотского автономного округа в адрес Главы Администрации сельского поселения Омолон для принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, отраженных в акте по результатам контрольного мероприятия.

| Аудитор Счетной палаты Чукотского автономного округа |  | И.В. Бондаренко |
| --- | --- | --- |

с учетом внесенных изменений Приказом Минэкономразвития России от 30.11.2023 №843

далее – Сводный перечень новых инвестиционных проектов

утвержден: в 2023 году – Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 08.06.2023 №130-рг, в 2024 году – Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 10.09.2024 №304-рг

утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 №544 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа)

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 №513 «Об утверждении перечня расходных обязательств Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 №682-рп «Об утверждении паспорта Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее – Паспорт Государственной программы)

Приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 №28-од «Об утверждении паспорта комплекса процессных мероприятий «Обеспечение питьевой водой» (далее – Паспорт комплекса процессных мероприятий)

Закон Чукотского автономного округа от 08.12.2023 №76-ОЗ «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Закон об окружном бюджете на 2024 год)

Приложение 3 к Государственной программе «Порядок предоставления из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотского автономного округа субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта (далее – Порядок предоставления субсидии)

таблица 44, Приложение 18 к Закону об окружном бюджете на 2024 год

далее – Соглашение от 22.02.2024 №29

утверждена Постановлением Администрации городского округа Певек от 20 декабря 2018 года №811
 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие инфраструктуры муниципального округа Певек»

далее – МП «ЧРКХ»

далее – АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»

от 9 марта 2022 года №2-закупки/2022 (в редакции Дополнительных соглашений от 06.04.2022 №1, от 07.07.2023 №2), далее – Договор №2-закупки/2022

- утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10.09.2013 №359 (в редакции от 12.10.2023), далее – Порядок №359

- далее – МП «ЧРКХ»

Счетная палата Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата);

Закон Чукотского автономного округа от 9 декабря 2024 года №82-ОЗ «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда);

Бюджет Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – бюджет Фонда);

Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее – Фонд ОМС);

утверждена Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года №191н;

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс);

Закон Чукотского автономного округа от 4 декабря 2024 года №64-ОЗ «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон об окружном бюджете)

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 2 декабря 2024 года №495-рп «О прогнозе социально-экономического развития Чукотского автономного округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Приказ Росстата от 19 декабря 2024 года №657 «Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг и перечня базовых городов Российской Федерации для наблюдения за ценами и тарифами» (перечень товаров, включенных в условный (минимальный) набор продуктов питания установлен Приложением №4)

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 августа 2024 года №294 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Чукотскому автономному округу на 2025 год»

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/statistics.html?statDate=10.07.2025&level=0&fo=8&ssrf=87&t=1754611345575&t=1754611345575)

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства раздел «Статистика» (https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html?ysclid=low4ylttj6177016814)

Закон Чукотского автономного округа от 10 марта 2025 года №1-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Закон Чукотского автономного округа от 28 мая 2025 года №35-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Статья 46 «Доходы бюджетов от штрафов, неустоек, пеней, процентов и платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окружающей среде» Бюджетного кодекса

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2024 года №3608-р «О тарифах на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2025 год»

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс)

Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе)

Статья 12 Закона об окружном бюджете

Статья 4 Закона об окружном бюджете

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета утвержден Приказом Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 21 марта 2024 года №86 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств окружного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета)»

Отчет об исполнении окружного бюджета за полугодие 2025 года утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 4 августа 2025 года №386-рп (далее – Отчет об исполнении окружного бюджета)

Исполнителем мероприятия назначен Департамент социальной политики Чукотского автономного округа

По данным сводной бюджетной росписи и Отчета об исполнении окружного бюджета по состоянию на 1 июля 2025 года

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 2001 года №187 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы»

247 942,5 тыс. рублей – Соглашение с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов от 13 января 2022 года №01-01-06/06-5 (срок возврата                 кредита – 2037 год)

85 519,0 тыс. рублей – Соглашение с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов от 28 августа 2024 года №2024-00192 (в редакции дополнительного соглашения от 12 декабря 2024 года №2024-00192/1) (срок возврата кредита – 2039 год)

Соглашение с Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу о предоставлении бюджету Чукотского автономного округа бюджетного кредита за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета от 25 октября 2023 года №2023-00215 (срок возврата кредита – 2038 год)

Соглашение с Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу о предоставлении бюджету Чукотского автономного округа бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета от 20 марта 2025 года №88-09-7.2-53/1 (срок возврата кредита – 19 декабря 2025 года)

Акционерному обществу «Чукотснаб» предоставлены следующие гарантии:

- на сумму 2 500 000,0 тыс. рублей – Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 сентября 2024 года №312

- на сумму 3 500 000,0 тыс. рублей – Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2024 года №423

- на сумму 355 000,0 тыс. рублей и 255 000,0 тыс. рублей – Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 31 марта 2025 года №188

- на сумму 8 000 000,0 тыс. рублей – Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 июня 2025 года №347

- на сумму 700 000,0 тыс. рублей – Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 июня 2025 года №348

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2025 года №58

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 февраля 2025 года №106

Акционерному обществу «Анадырьморпорт» предоставлены следующие гарантии:

- на сумму 80 000,0 тыс. рублей – Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 декабря 2024 года №496

- на сумму 170 000,0 тыс. рублей – Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 января 2025 года №26

Далее – Департамент здравоохранения

Далее – ГБУЗ «Чукотская окружная больница»

Далее – Фонд ОМС

Соглашение о реализации Регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чукотский автономный округ)» на территории Чукотского автономного округа от 28 декабря 2021 года №056-2021-N9004-70 (с дополнениями); Соглашение о реализации Регионального проекта ««Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (Чукотский автономный округ)» на территории Чукотского автономного округа от 31 января 2019 года №056-2019-N10085-1 (с дополнениями)

Положение об организации проектной деятельности в Чукотском автономном округе, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 7 сентября 2018 года №286

Постановление Правительства Чукотского автономного округа «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»: от 30 марта 2016 года №151 – в 2019-2023 годах; от 29 декабря 2023 года №566 – в 2024 году (далее – Государственная программа)

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2012 года №120 «О подведомственности получателей средств окружного бюджета главным распорядителям (распорядителям) средств окружного бюджета и ведомственной подчиненности государственных учреждений и государственных предприятий Чукотского автономного округа»

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа: от 30 декабря 2021 года №056-09-2022-661, с дополнениями; от 9 февраля 2019 года №056-08-2029-134, с дополнениями; от 24 декабря 2019 года №056-17-2020-345; от 22 декабря 2022 года №056-09-2020-228, с дополнениями; от 30 декабря 2022 года №056-09-2023-344 с дополнениями (далее – Соглашение)

Счетная палата отмечает, что объемы финансового обеспечения реализации региональных проектов, утвержденные в Паспортах региональных проектов, не соответствуют объемам ассигнований, утвержденным на указанные цели в окружном бюджете

Дополнительным соглашением от 2 августа 2024 года №8 к Соглашению о реализации Регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чукотский автономный округ)» на территории Чукотского автономного округа от 28 декабря 2021 года №056-2021-N9004-70 дополнительно установлены 15 результатов регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в субъектах Российской Федерации», дата достижения которых перенесена на 31 декабря 2025 года

в 2024 году за счет средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта произведена частичная оплата в сумме 6 104,6 тыс. рублей за рентгеновский стационарный аппарат стоимостью 28 980,0 тыс. рублей, приобретенный для нужд Чукотской районной больницы

Обязательное медицинское страхование (далее – ОМС)

Страховая медицинская организация, осуществляющая функции страховщика – Чукотский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (далее – СМО)

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №326-ФЗ)

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №323-ФЗ)

Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 февраля 2018 года №52 «Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины)), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 2018 года №415 «Об утверждении Порядка предоставления ежегодного пособия по итогам работы за год отдельным категориям медицинских работников в Чукотском автономном округе»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 7 февраля 2014 года №49 (ред. от 16.09.2022) «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам, работающим в учреждениях здравоохранения Чукотского автономного округа и заключившим трудовой договор с учреждением здравоохранения Чукотского автономного округа»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 4 августа 2017 года №307 (ред. от 29.09.2023) «Об утверждении Порядка предоставления медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений здравоохранения (аптечных организаций) Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья по ипотечным жилищным кредитам»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 сентября 2014 года №417 (ред. от 04.04.2025) «Об утверждении Порядка предоставления стипендиальной поддержки врачам, обучающимся по программам специалитета или ординатуры, фельдшерам, получающим среднее профессиональное медицинское образование, и имеющим ходатайство руководителя медицинской организации Чукотского автономного округа с обязательством последующего трудоустройства в медицинскую организацию Чукотского автономного округа и заключившим соглашение с Департаментом здравоохранения Чукотского автономного округа»

Приказ Минздрава России от 19 июля 2022 года №495 «Об утверждении методики расчета дополнительного показателя «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент» федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в национальный проект «Здравоохранение» (далее – Приказ Минздрава России №495)

Оценка численности населения Чукотского автономного округа по муниципальным образованиям на 1 января 2025 года (сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Еврейской автономной области, Чукотскому автономному округу https://27.rosstat.gov.ru/folder/27977)

Устав сельского поселения Омолон принят Решением Совета депутатов сельского поселения Омолон от 29 октября 2007 года №2 (в редакции от 11 марта 2024 года №1) (далее – Устав)

Статья 27 Устава

Статья 29 Устава

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон об общих принципах организации местного самоуправления)

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс)

Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе)

Положение о бюджетном процессе принято Решением Совета депутатов сельского поселения Омолон от 11 марта 2008 года №2 (в редакции от 18 февраля 2016 года №1) (далее – Положение о бюджетном процессе)

Подпункт 6 пункта 1 статьи 25.1. Положения о бюджетном процессе не соответствует пункту 5 статьи 14 Положения о бюджетном процессе

Решение Совета депутатов сельского поселения Омолон от 25 декабря 2023 года №2 (в редакции от 23 декабря 2024 года №1) «О бюджете сельского поселения Омолон на 2024 год»

Федеральный закон от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон о бухгалтерском учете)

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент финансов) реорганизован путем выделения из его состава Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа и переименован в Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 5 октября 2023 года №390)

Приложение №4 к Приказу Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 8 ноября 2023 года №209 «О перечне муниципальных образований Чукотского автономного округа, распределенных в зависимости от расчетной доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы по отношению к объему собственных доходов бюджетов муниципальных образований Чукотского автономного округа»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 1 июля 2024 года №217 «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа на 2024 год»

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ)

Код бюджетной классификации 718-0203-80 2 00 51180-244